Suvestinė redakcija nuo 2026-06-23

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-06-27, i. k. 2022-13642

Nauja redakcija nuo 2024-11-29:

Nr. D1-406,
2024-11-27,
paskelbta TAR 2024-11-28, i. k. 2024-20674

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 02-001-06-08-01 „IŠSAUGOTI BIOLOGINĘ ĮVAIROVĘ“ ĮGYVENDINIMO

2022 m. birželio 27 d. Nr. D1-207

Vilnius

Įgyvendindamas Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 82 punktą, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“, vykdydamas  2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 87 punktą,

tvirtinu pridedamus:

1. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašą;

2. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ veiklos „Gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, žalioji infrastruktūra“ poveiklių „Sąlygų atkurti upių ekologinį vientisumą („Natura 2000“ teritorijose) sudarymas“, „Sąlygų atkurti upių ekologinį vientisumą sudarymas“, „Genetiškai modifikuotų organizmų galimo neigiamo poveikio ekosistemoms grėsmės mažinimas“, „Žaliosios infrastruktūros skatinimas“ ir veiklos „Saugomų teritorijų apsaugos stiprinimas, taip pat ekosistemų, buveinių ir rūšių geros būklės užtikrinimas“ poveiklių „Saugomų teritorijų steigimas, valdymo stiprinimas ir tvarkymas, rūšių ir buveinių geros būklės palaikymas visoje Lietuvos teritorijoje“, „Saugomų teritorijų steigimas, valdymo stiprinimas ir tvarkymas, rūšių ir buveinių geros būklės palaikymas visoje Lietuvos teritorijoje („Natura 2000“ teritorijose)“ ir „Europinio žalvarnio (Coracias garrulus) būklės gerinimas Lietuvoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą;

3. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ stebėsenos rodiklių aprašymo korteles.

4. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ 2 veiklos „Saugomų teritorijų apsaugos stiprinimas, taip pat ekosistemų, buveinių ir rūšių geros būklės užtikrinimas“ 2.9 poveiklės „Biologine įvairove turtingų miškų išpirkimas iš privačių miškų savininkų“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-98,
2025-07-07,
paskelbta TAR 2025-07-07, i. k. 2025-12385

5. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ 1 veiklos „Gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, žalioji infrastruktūra“ 1.7 poveiklės „Invazinių rūšių valdymo, gausos reguliavimo ir naikinimo priemonių įgyvendinimas“ ir 1.12 poveiklės „Invazinių rūšių valdymo, gausos reguliavimo ir naikinimo priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Papildyta punktu:

Nr. D1-149,
2025-10-13,
paskelbta TAR 2025-10-13, i. k. 2025-17063

Aplinkos ministras								          Simonas Gentvilas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-207

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2024 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-179 redakcija)

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR KLIMATO KAITOS VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 02-001-06-08-01 „išsaugoti biologinę įvairovę“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rezultato rodiklio kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rezultato rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rezultato rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis (-iai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| R-02-001-06-08-01-01 | Griežtai saugomų teritorijų ploto dalis, palyginti su visu saugomų teritorijų plotu | procentai | 30,39 (2020 m.) | 30,81 | 40 | 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos (toliau – 2021–2027 IP), valstybės biudžetas (toliau – VB) |
| R-02-001-06-08-01-02 | Rūšių, kurių apsaugos būklė nepalanki, populiacijos dalis, kuriai taikytos apsaugos priemonės | procentai | 0 (2023 m.) | 0 (2024 m.) | 30 (2029 m.) | 2021–2027 IP, VB |
| R-02-001-06-08-01-03 | Lietuvos saugomų teritorijų ploto dalis, palyginti su visu Lietuvos plotu | procentai | 17,69 (2020 m.) | 20 | 30 | 2021–2027 IP, VB |

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO PLANAS

| Finansavimo šaltiniai | Finansavimo apimtis, eurais; iš jų: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) finansinėse projekcijose numatytų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomai skirtų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 50 000 | 10 465 415 | 5 100 000 |
| 1.1.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos | - | 10 465 415 | 5 100 000 |
| 1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM | 50 000 | - | - |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | - | - | - |
| 1.2.3.2.1. ES aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšos | - | - | 17 700 000 |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 89 000 000 | - | - |
| 1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos: | 89 000 000 | - | - |
| 2021–2027 m. Sanglaudos fondo lėšos (toliau – SaF) | 89 000 000 | - | - |
| 1.3.3.1.57. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (toliau – EGADP) | 2 000 000 | - | - |
| 1.3.3.1.34. Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (LIFE ES) | - | - | 45 183 686 |
| 1.3.3.1.63. 2021–2027 m INTERREG programos lėšos |  |  | 3 050 000 |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos | - | - | - |
| 2. Kitos lėšos | - | - | - |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | - | - | - |
| 2.2. Privačios lėšos | - | - | - |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | - | - | - |
| IŠ VISO: | 91 050 000 | 10 465 415 | 71 033 686 |

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-383,
2024-11-11,
paskelbta TAR 2024-11-11, i. k. 2024-19613

Nr. D1-98,
2025-07-07,
paskelbta TAR 2025-07-07, i. k. 2025-12385

Nr. D1-149,
2025-10-13,
paskelbta TAR 2025-10-13, i. k. 2025-17063

Nr. D1-114,
2026-06-22,
paskelbta TAR 2026-06-22, i. k. 2026-10667

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo (DV; IN; LG; Neprisidedama) | Finansavimo forma | Finansavimo suma, eurais | Finansavimo šaltinis | Europos Sąjungos lėšų fondas, regionas (Vidurio ir vakarų Lietuvos sostinės) | Rodiklio (rezultato, produkto) kodas, pavadinimas ir matavimo vienetas | Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai) | Administruojanti institucija | Dalyvaujanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, žalioji infrastruktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Teisinių prielaidų efektyvesnei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugai sukūrimas | R |  |  | DV | - | - | - | - | R-02-001-06-08-01-03 Lietuvos saugomų teritorijų ploto dalis, palyginti su visu Lietuvos plotu (proc.) | 30 (2030) | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – AM) | - |
| 1.2. Išmokų skyrimas ūkio subjektams, kurie teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotas perleidžia aplinkos ministro įgaliotai įstaigai ir nutraukia verslinę žvejybą vidaus vandens telkiniuose | R | Ūkio subjektai, vykdantys verslinę žvejybą vidaus vandenyse | P | DV | D | 6 669 000 (1 pastaba) | VB | - | P-02-001-06-08-01-04 Verslinės žvejybos įrankių limitų sumažėjimas vidaus vandenyse (proc.) | 38 (2026) | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) | Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-12 Verslinės žvejybos vietų limitų sumažėjimas vidaus vandenyse (proc.) | 40 (2026) |  |  |
| 1.3. Nuostolių dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo kompensavimas žemės savininkams | R | Fiziniai, juridiniai asmenys, pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą galintys gauti kompensaciją dėl nustatytų teritorijų, kurioms taikomos natūralių pievų ir ganyklų ir (ar) pelkių ir šaltinynų specialiosios žemės naudojimo sąlygos | P | DV | D | 100 000 (2 pastaba) | VB | - | R-02-001-06-08-01-03 Lietuvos saugomų teritorijų ploto dalis, palyginti su visu Lietuvos plotu (proc.) | 30 (2030) | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) | Saugomų teritorijų direkcijos (toliau – STD), APVA |
| 1.4. Sąlygų atkurti upių ekologinį vientisumą („Natura 2000“ teritorijose) sudarymas | I | APVA | P | DV | D | 1 431 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 296 (2029) | Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) | Savivaldybės, STD |
| 1.5. Sąlygų atkurti upių ekologinį vientisumą sudarymas | I | APVA | P | DV | D | 3 869 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-01 Teritorijos (ne „Natura 2000“), kurioms taikytos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 776 (2029) | Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) | Savivaldybės, STD |
| 1.5.1 Projektas „Upių vientisumo atkūrimas“ | I | APVA Galimi partneriai: savivaldybės, STD | P | DV | D | 5 300 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 296 (2029) | CPVA | Savivaldybės, STD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-01 Teritorijos (ne „Natura 2000“), kurioms taikytos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 776 (2029) |  |  |
| 1.6. Vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų žemėlapių viešinimas ir žemės savininkų informavimas | R | Aplinkos apsaugos agentūra | P | DV | D | 2 000 000 (3 pastaba) | VB | - | P-02-001-06-08-01-05 Informuota žemės savininkų, kuriems nustatytos paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų specialiosios žemės naudojimo sąlygos (proc.) | 100 (2027) | AM | Savivaldybės |
| 1.7. Invazinių rūšių valdymo, gausos reguliavimo ir naikinimo priemonių įgyvendinimas | I | APVA | Pj | DV | D | 5 75 7 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-01 Teritorijos (ne „Natura 2000“), kurioms taikytos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 1540 (2029) | CPVA | AM, VSTT, savivaldybės, Europos socialinio fondo agentūra (toliau – ESFA) |
| 1.7.1. Projektas „Invazinių rūšių naikinimas ir kontrolė“ | I | JP vykdytojas: APVA JP projektų vykdytojai: savivaldybės, juridiniai ir fiziniai asmenys | Pj | DV | D | 6 000 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-01 Teritorijos (ne „Natura 2000“), kurioms taikytos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 1540 (2029) | CPVA | AM, VSTT, savivaldybės, ESFA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 65 (2029) |  |  |
| 1.8. Genetiškai modifikuotų organizmų galimo neigiamo poveikio ekosistemoms grėsmės mažinimas | A | AM | P | DV | D | 1 400 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-06 Ištirtų potencialiai genetiškai modifikuotų augalų ir jų hibridų populiacijų skaičius (vnt.) | 100 (2029) | CPVA | AAD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-07 Ištirtų rizikos faktorių biologinei įvairovei skaičius (vnt.) | 5 (2029) |  |  |
| 1.8.1. Projektas „GMO poveikio aplinkai vertinimas“ | A | AM Galimi partneriai: APVA | P | DV | D | 1 400 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-06 Ištirtų potencialiai genetiškai modifikuotų augalų ir jų hibridų populiacijų skaičius (vnt.) | 100 (2029) | CPVA | AAD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-07 Ištirtų rizikos faktorių biologinei įvairovei skaičius (vnt.) | 5 (2029) |  |  |
| 1.9. Žaliosios infrastruktūros skatinimas | I | Statybų sektoriaus vystymo agentūra (toliau – SSVA) | P | DV | D | 2 000 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-08 Atliktų konsultacijų apie žaliosios infrastruktūros kūrimo ir gamtinio karkaso ekologinio potencialo stiprinimo galimybes skaičius (vnt.) | 100 (2029) | CPVA | APVA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-09 Žaliajai infrastruktūrai diegti Lietuvoje skirtų metodinių dokumentų skaičius (vnt.) | 3 (2029) |  |  |
| 1.9.1. Projektas „Metodinės bazės žaliosios infrastruktūros sprendimų praktiniam įgyvendinimui sukūrimas ir kompetencijų kėlimo programos įgyvendinimas“ | I | SSVA Galimi partneriai: APVA | P | DV | D | 2 000 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-08 Atliktų konsultacijų apie žaliosios infrastruktūros kūrimo ir gamtinio karkaso ekologinio potencialo stiprinimo galimybes skaičius (vnt.) | 100 (2029) | CPVA | APVA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-09 Žaliajai infrastruktūrai diegti Lietuvoje skirtų metodinių dokumentų skaičius (vnt.) | 3 (2029) |  |  |
| 1.10. LIFE aplinkos ir klimato politikos programos projektų įgyvendinimas | I | Juridiniai asmenys | K | DV | D | 17 700 000 BF (45 183 686 Europos Komisijos) (4 pastaba) | LIFE bendrojo finansavimo lėšos | - | P-02-001-06-08-01-10 Projektų, kuriais kuriami ir demonstruojami pažangūs būdai ir požiūriai ir (arba) taikoma gamtos srities geriausia praktika, ir (arba) gerinamas valdymas didinant viešųjų ir privačiųjų subjektų gebėjimus ir įtraukiant visuomenę, skaičius (vnt.) | 15 (2030) | APVA | AM |
| 1.11. Priemonės „Išsaugoti biologinę įvairovę“ veiklų rinkinių sąnaudų naudos ir (ar) sąnaudų veiksmingumo ir (ar) daugiakriterinės analizės atlikimas | A | - | - | Neprisideda | D | 3600 | VB | - | P -P-02-001-06-08-01-03 Atlikta analizė | 1 (2022) | - | AM |
| 1.12. Invazinių rūšių valdymo, gausos reguliavimo ir naikinimo priemonių įgyvendinimas „Natura 2000“ teritorijose | I | APVA | Pj | DV | D | 243 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 65 (2029) | CPVA | AM, VSTT, savivaldybės, ESFA |
| 2. Saugomų teritorijų apsaugos stiprinimas, taip pat ekosistemų, buveinių ir rūšių geros būklės užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Tarpvalstybinių projektų saugomose teritorijose įgyvendinimas | I | VSTT, STD | P | DV | D | 3 050 000 (5 pastaba) | ES INTERREG lėšos | - | P-02-001-06-08-01-11 Asmenų, kuriems, suteikta specialių žinių apie visuomenės poveikį saugoms teritorijoms ir „Natura 2000“ teritorijoms, ekosistemų veikimo principus, gamtos vertybių išsaugojimo svarbą, skaičius (vnt.) | 500 (2029) | VSTT | Vidaus reikalų ministerija |
| 2.2. Saugomų teritorijų steigimas, valdymo stiprinimas ir tvarkymas, rūšių ir buveinių geros būklės palaikymas visoje Lietuvos teritorijoje | I | VSTT Galimi partneriai: STD, APVA, Valstybinė miškų urėdija (toliau – VMU), savivaldybės | P | DV | D | 21 864 000 | 2021–2027 IP | - | R-02-001-06-08-01-02 Rūšių, kurių apsaugos būklė nepalanki, populiacijos dalis, kuriai taikytos apsaugos priemonės (proc.) | 30 (2029) | CPVA | APVA, STD, savivaldybės, Valstybinė miškų tarnyba |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-02-001-06-08-01-01 Griežtai saugomų teritorijų ploto dalis, palyginti su visu saugomų teritorijų plotu (proc.) | 40 (2030) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-01 Teritorijos (ne „Natura 2000“), kurioms taikytos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 2395 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-11 Asmenų, kuriems, suteikta specialių žinių apie visuomenės poveikį saugoms teritorijoms ir „Natura 2000“ teritorijoms, ekosistemų veikimo principus, gamtos vertybių išsaugojimo svarbą, skaičius (vnt.) | 1580 (2029) |  |  |
| 2.3. Saugomų teritorijų steigimas, valdymo stiprinimas ir tvarkymas, rūšių ir buveinių geros būklės palaikymas visoje Lietuvos teritorijoje („Natura 2000“ teritorijose) | I | VSTT Galimi partneriai: STD, APVA, VMU, savivaldybės | P | DV | D | 26 223 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 5014 (2029) | CPVA | APVA, VMU, savivaldybės |
| „2.3. Saugomų teritorijų steigimas, valdymo stiprinimas ir tvarkymas, rūšių ir buveinių geros būklės palaikymas visoje Lietuvos teritorijoje („Natura 2000“ teritorijose) | I | VSTT Galimi partneriai: STD, APVA, VMU, savivaldybės | P | DV | D | 26 223 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 5014 (2029) | CPVA | APVA, VMU, savivaldybės |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-02-001-06-08-01-01 Griežtai saugomų teritorijų ploto dalis, palyginti su visu saugomų teritorijų plotu (proc.) | 40 (2030) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 5014 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-01 Teritorijos (ne „Natura 2000“), kurioms taikytos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 2395 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-11 Asmenų, kuriems suteikta specialių žinių apie visuomenės poveikį saugomoms teritorijoms ir „Natura 2000“ teritorijoms, ekosistemų veikimo principus, gamtos vertybių išsaugojimo svarbą, skaičius (vnt.) | 1580 (2029) |  |  |
| 2.4. Europinio žalvarnio (Coracias garrulus) būklės gerinimas Lietuvoje | I | Lietuvos zoologijos sodas Galimi partneriai: APVA, Lietuvos ornitologų draugija | P | DV | D | 1 463 000 | 2021–2027 IP | - | R-02-001-06-08-01-02 Rūšių, kurių apsaugos būklė nepalanki, populiacijos dalis, kuriai taikytos apsaugos priemonės (proc.) | 80 (2029) | CPVA | Lietuvos zoologijos sodas, VSTT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 1800 (2029) |  |  |
| 2.4.1. Projektas „Europinio žalvarnio (Coracias garrulus) būklės gerinimas Lietuvoje“ | I | Lietuvos zoologijos sodas Galimi partneriai: APVA, Lietuvos ornitologų draugija | P | DV | D | 1 463 000 | 2021–2027 IP | - | R-02-001-06-08-01-02 Rūšių, kurių apsaugos būklė nepalanki, populiacijos dalis, kuriai taikytos apsaugos priemonės (proc.) | 80 (2029) | CPVA | Lietuvos zoologijos sodas, VSTT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 1800 (2029) |  |  |
| 2.5. Apsaugos sutarčių sudarymas ir kompensacijų išmokėjimas | I | APVA | P | DV | D | 15 345 000 | 2021–2027 IP | - | R-02-001-06-08-01-02 Rūšių, kurių apsaugos būklė nepalanki, populiacijos dalis, kuriai taikytos apsaugos priemonės (proc.) | 30 (2029) |  | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, ESFA, VMU |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-02-001-06-08-01-01 Griežtai saugomų teritorijų ploto dalis, palyginti su visu saugomų teritorijų plotu (proc.) | 40 (2030) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 1000 (2029) |  |  |
| 2.6. Apsaugos sutarčių sudarymas ir kompensacijų išmokėjimas (ne „Natura 2000“ teritorijos) | I | APVA | P | DV | D | 9 405 000 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-01 Teritorijos (ne „Natura 2000“), kurioms taikytos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 465 (2029) |  | Žemės ūkio ministerija, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, ESFA, VMU |
| 2.6.1. Projektas „Apsaugos sutarčių sudarymas ir kompensacijų išmokėjimas žemės savininkams“ | I | APVA Galimi partneriai: VSTT, STD, Valstybinė miškų tarnyba | P | DV | D | 24 750 000 | 2021–2027 IP | - | R-02-001-06-08-01-02 Rūšių, kurių apsaugos būklė nepalanki, populiacijos dalis, kuriai taikytos apsaugos priemonės (proc.) | 30 (2029) | CPVA | Žemės ūkio ministerija, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, ESFA,VMU |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-02-001-06-08-01-01 Griežtai saugomų teritorijų ploto dalis, palyginti su visu saugomų teritorijų plotu (proc.) | 40 (2030) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 1000 (2029) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-01 Teritorijos (ne „Natura 2000“), kurioms taikytos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 465 (2029) |  |  |
| 2.7. Gamtotvarkos įgyvendinimas | I | APVA | Pj | DV | D | 0 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 0 (2029) | CPVA | VSTT, Valstybinė miškų tarnyba, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, ESFA, VMU |
| 2.7.1. Projektas „Biologinės įvairovės palaikymo kirtimų privačiuose miškuose skatinimas“ | I | JP vykdytojas: APVA JP projektų vykdytojai: juridiniai ir fiziniai asmenys | Pj | DV | D | 0 | 2021–2027 IP | - | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 0 (2029) | CPVA | VSTT, Valstybinė miškų tarnyba, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija, ESFA, VMU |
| 2.8. Privačių miškų, turinčių, didžiausią gamtinę vertę, išpirkimas arba apsaugos sutarčių sudarymas su savininkais ir kompensacijų išmokėjimas | I | Privačių miškų savininkai, kurių miško valdos patenka į „Natura 2000“ teritorijas ir kurių miško valdose yra imperatyviai taikomi ūkinės veiklos (miško kirtimo) apribojimai didesni, nei įprastai taikomi pagal nustatytą miškų grupę (arba tokie apribojimai turi būti nustatyti artimiausiu metu) | P | DV | D | 6 792 815 (6 pastaba) | VB | - | R-02-001-06-08-01-01 Griežtai saugomų teritorijų ploto dalis, palyginti su visu saugomų teritorijų plotu (proc.) | 30,81 (2025) | VSTT arba AM | AM, Valstybinė miškų tarnyba, STD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-001-06-08-01-02 „Natura 2000“ teritorijų, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas (ha) | 408 (iš jų 308, už kuriuos skiriamos kompensa-cijos) (2026) |  |  |
| 2.9. Biologine įvairove turtingų miškų išpirkimas iš privačių miškų savininkų | I | VSTT Galimi partneriai: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, STD, VMU | P | DV | D | 2 000 000 | EGADP | - | P-02-001-06-08-01-13 Išpirktų biologinės įvairovės turtingų miškų plotas (ha) | 266 (2026 m. II ketv.) | CPVA | AM |
|  |  |  |  |  |  | 50 000 | VB netinkamam PVM |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  | 101 515 415 (7 pastaba)“ |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

1. 2024 m. valstybės biudžete išmokoms ūkio subjektams, kurie teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotas perleidžia aplinkos ministro įgaliotai įstaigai ir nutraukia verslinę žvejybą vidaus vandens telkiniuose, numatyta 3 669 000 Eur; 2025 m. reikės 2 000 000 Eur; 2026 m. – 1 000 000 Eur. 2024 m. 2 500 000 Eur papildomai perkelti iš 02-001-06-11-01 pažangos priemonės „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“, kurių dalis (331 000 Eur) perskirstyta poveiklei „Privačių miškų, turinčių, didžiausią gamtinę vertę, išpirkimas ir apsaugos sutarčių sudarymas su savininkais“.

2. 2024–2027 m. reikės 2 000 000 Eur vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostoms nustatyti (viešinimas ir žemės savininkų informavimas). 2024 m. reikės 200 000 Eur; 2025–2026 kasmet po 900 000 Eur.

3. 2024 m. reikės 100 000 Eur nuostolių kompensavimui žemės savininkams dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo. Nuo 2025 m. iki 2029 m. kasmet reikės po 100 000 Eur (nuo 2025 m. šios išmokos priskiriamos tęstinės veiklos išlaidoms).

4. 2024–2030 m. reikės 17 700 000 Eur LIFE aplinkos ir klimato politikos programos projektų įgyvendinimui. Bendra suma, kurią skiria Europos Komisija projektų įgyvendinimui – 45183686 Eur.

5. 3 050 000 Eur reikės iš 2021–2027 m. INTERREG programos lėšų.

6. Poveiklė „Privačių miškų, turinčių, didžiausią gamtinę vertę, išpirkimas arba apsaugos sutarčių sudarymas su savininkais ir kompensacijų išmokėjimas“ pradėta įgyvendinti 2022 m. pagal patvirtintą dalinį priemonės aprašą. Skirtos lėšos 2022 m. – 20 000 Eur, panaudotos lėšos 2023 m. – 994 000 Eur, 2024 m. skirta 831 000 Eur, iš kurių 500 000 Eur numatyta 2024 m. asignavimuose, 331 000 Eur perskirstyta sumažinant lėšas, numatytas poveiklei „Išmokų skyrimas ūkio subjektams, kurie teises į žvejybos vidaus vandenyse kvotas perleidžia aplinkos ministro įgaliotai įstaigai ir nutraukia verslinę žvejybą vidaus vandens telkiniuose“. 2026 m. poveiklei įgyvendinti paskirtos papildomos lėšos – 4 947 815 Eur.

7. Nurodytos skirtos lėšos, papildomai reikia 71 033 686 Eur.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. D1-313,
2024-09-19,
paskelbta TAR 2024-09-19, i. k. 2024-16422

Nr. D1-383,
2024-11-11,
paskelbta TAR 2024-11-11, i. k. 2024-19613

Nr. D1-98,
2025-07-07,
paskelbta TAR 2025-07-07, i. k. 2025-12385

Nr. D1-149,
2025-10-13,
paskelbta TAR 2025-10-13, i. k. 2025-17063

Nr. D1-114,
2026-06-22,
paskelbta TAR 2026-06-22, i. k. 2026-10667

__________________________

Priedų pakeitimai:

PFSA biologine

Papildyta priedu:

Nr. D1-406,
2024-11-27,
paskelbta TAR 2024-11-28, i. k. 2024-20674

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-114,
2026-06-22,
paskelbta TAR 2026-06-22, i. k. 2026-10667

Pažyma DU vertinimui PFSA 2 priedas

Papildyta priedu:

Nr. D1-406,
2024-11-27,
paskelbta TAR 2024-11-28, i. k. 2024-20674

Rodikliu korteles, keistos pagal D1-98

Papildyta priedu:

Nr. D1-406,
2024-11-27,
paskelbta TAR 2024-11-28, i. k. 2024-20674

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-98,
2025-07-07,
paskelbta TAR 2025-07-07, i. k. 2025-12385

4. 2.9 poveiklė

Papildyta priedu:

Nr. D1-98,
2025-07-07,
paskelbta TAR 2025-07-07, i. k. 2025-12385

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-88,
2026-05-26,
paskelbta TAR 2026-05-26, i. k. 2026-08915

5. PFSA invazinės

Papildyta priedu:

Nr. D1-149,
2025-10-13,
paskelbta TAR 2025-10-13, i. k. 2025-17063

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-67,
2023-03-09,
paskelbta TAR 2023-03-09, i. k. 2023-04228

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-179,
2024-05-28,
paskelbta TAR 2024-05-28, i. k. 2024-09539

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-313,
2024-09-19,
paskelbta TAR 2024-09-19, i. k. 2024-16422

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-383,
2024-11-11,
paskelbta TAR 2024-11-11, i. k. 2024-19613

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-406,
2024-11-27,
paskelbta TAR 2024-11-28, i. k. 2024-20674

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-98,
2025-07-07,
paskelbta TAR 2025-07-07, i. k. 2025-12385

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ įgyvendinimo“ pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-149,
2025-10-13,
paskelbta TAR 2025-10-13, i. k. 2025-17063

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ įgyvendinimo“ pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-88,
2026-05-26,
paskelbta TAR 2026-05-26, i. k. 2026-08915

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ įgyvendinimo“ pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-114,
2026-06-22,
paskelbta TAR 2026-06-22, i. k. 2026-10667

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ įgyvendinimo“ pakeitimo