Suvestinė redakcija nuo 2026-06-30

Įsakymas paskelbtas: TAR 2022-06-15, i. k. 2022-12800

Nauja redakcija nuo 2025-12-31:

Nr. 1-288,
2025-12-30,
paskelbta TAR 2025-12-30, i. k. 2025-22943

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 2021–2030 M. ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-03 „ĮGYVENDINTI  DEGALŲ IŠ AEI GAMYBOS PRIEMONES IR PLĖTOTI JŲ PANAUDOJIMO INFRASTRUKTŪRĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m. birželio 15 d. Nr. 1-192

Vilnius

Vadovaudamasis Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl  Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, įgyvendindamas 2021–2030 m. energetikos plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1064 „Dėl 2021–2030 m. energetikos plėtros programos patvirtinimo“, 6.3 uždavinį ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“,

t v i r t i n u  2021–2030 m. energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašą (pridedama).

Energetikos ministras 	                                                    	  Dainius Kreivys

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192

2021–2030 M. ENERGETIKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 03-001-06-03-03 „ĮGYVENDINTI DEGALŲ IŠ AEI GAMYBOS PRIEMONES IR PLĖTOTI JŲ PANAUDOJIMO INFRASTRUKTŪRĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rodiklio kodas | Rodiklio tipas (rezultato / produkto) | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| P-03-001-06-03-03-01 | Produkto | Įrengtos įkrovimo prieigos | Vnt. | Nėra duomenų | – | 20 810 (2026 m. II ketv.) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (EGADP), privačios lėšos, valstybės biudžeto lėšos (VB) |
| P-03-001-06-03-03-02 | Produkto | Patvirtintas elektromobilių įkrovimo infrastruktūros tinklo integracijos veiksmų planas | Vnt. | 0 (2021 m.) | n/a | 1 (2022 m. II ketv.) | - |
| P-03-001-06-03-03-03 | Produkto | Naujų biometano dujų ir vandenilio iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų bendra galia (MW) | MW | 0 (2020 m.) | n/a | 17,84 (2026 m. II ketv.) | (2026 m. II ketv.) EGADP, privačios lėšos |
| P-03-001-06-03-03-04 | Produkto | Įranga skystųjų antros kartos biodegalų gamybai, vienetai | vienetai | 0 (2020 m.) | n/a | 3 (2026 m. II ketv.) | EGADP, privačios lėšos |
| P-03-001-06-03-03-05 | Produkto | Pradėjusi veikti transporto sektoriuje naudojamų degalų iš AEI apskaitos vienetų IT sistema. | Vnt. | 0 (2020 m.) | n/a | 1 (2021 m. IV ketv.) | - |
| R-03-001-06-03-03-06 | Rezultato | AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai | Proc. | 4,04 (2019 m.) | 0 | 8,042 (2030 m.) | EGADP, privačios lėšos |
| R-03-001-06-03-03-07 | Rezultato | Paramą gavusios įmonės | Vienetai | n/a | n/a | n/a | EGADP, privačios lėšos |
| R-03-001-06-03-03-08 | Rezultato | Paramą gavusios įmonės iš jų: mažos ir labai mažos įmonės | Vienetai | n/a | n/a | n/a | EGADP, privačios lėšos |
| R-03-001-06-03-03-09 | Rezultato | Paramą gavusios įmonės iš jų: vidutinės įmonės | Vienetai | n/a | n/a | n/a | EGADP, privačios lėšos |
| R-03-001-06-03-03-10 | Rezultato | Paramą gavusios įmonės iš jų: didelės įmonės | Vienetai | n/a | n/a | n/a | EGADP, privačios lėšos |
| P-03-001-06-03-03-11 | Neteko galios 2026-06-30 |  |  |  |  |  |  |
| R-03-001-06-03-03-12 | Rezultato | Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos) | Vnt. | Nėra duomenų | – | 20 810 (2026 m. II ketv.) | EGADP, privačios lėšos, VB |
| R-03-001-06-03-03-13 | Rezultato | Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos | Vnt. | Nėra duomenų | – | 20 810 (2026 m. II ketv.) | EGADP, privačios lėšos, VB |
| R-03-001-06-03-03-14 | Rezultato | Įdiegti papildomi atsinaujinančių išteklių energijos veikimo pajėgumai | MW | n/a | n/a | n/a | EGADP, privačios lėšos |
| R-03-001-06-03-03-15 | Rezultato | Įdiegti papildomi atsinaujinančių išteklių energijos veikimo pajėgumai, iš jų atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai | MW | n/a | n/a | n/a | EGADP, privačios lėšos |

Pastabos:

1. Statistikos tikslais nėra kaupiami duomenys apie įrengtas privačias elektromobilių stoteles ar prieigas

2. 2021–2030 m. energetikos plėtros programoje pažangos priemone Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ numatytai pasiekti rodiklio reikšmei bus reikalingi papildomi finansiniai ištekliai, kurie minėtoje plėtros programoje šiuo metu nėra suplanuoti.

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo apimtis ir šaltiniai | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1.1.2 Valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų, netinkamų finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM, poreikis | 279,0 |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |
| 1.3.3.1.57 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos | 45 304,0 |
| 2. Kitos lėšos |  |
| 2.2. Privačios lėšos | 59 263,0 |
| IŠ VISO: | 104 846,0“ |

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Valstybei svarbus ar (ir) Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio projektas (įrašomas požymis: VS, MPP) | Prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Valstybės pagalba (Taip / Ne) | Finansavimo forma | Finansavimo suma (tūkst. eurų) | Finansavimo šaltinis | Rodiklio pavadinimas ir tipas | Siektina galutinė rodiklio reikšmė | Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.) | Adminis-truojančioji institucija | Dalyvau-janti ministe-rija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas | I | Lietuvos energetikos agentūra | Pj | - | Taip/Ne (priklausomai nuo jungtinio projekto projektų pareiškėjų tipo) | Taip/Ne (priklausomai nuo jungtinio projekto projektų pareiškėjų tipo) | D | EGADP – 22 946 Privačios lėšos – 28 910 VB – 279 | EGADP, privačios ir VB lėšos | P - Įrengtos įkrovimo prieigos, vnt. | 20 810 | 2022 m. III ketv. | Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos) | 20 810 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos | 20 810 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai | 8,04 |  |  |  |
| 1.1. Fizinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas | I | Lietuvos energetikos agentūra | Pj | - | Taip/Ne (priklausomai nuo jungtinio projekto projektų pareiškėjų tipo) | Taip/Ne (priklausomai nuo jungtinio projekto projektų pareiškėjų tipo) | D | EGADP – 5 510 Privačios lėšos – 11 000 | EGADP ir privačios lėšos | P - Įrengtos įkrovimo prieigos, vnt. | 8 818 | 2022 m. III ketv. | Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos) | 8 818 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos | 8 818 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai | 8,04 |  |  |  |
| 1.2. Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas daugiabučių namų teritorijose ar šalia jų | I | Lietuvos energetikos agentūra | Pj | - | Taip/Ne (priklausomai nuo jungtinio projekto projektų pareiškėjų tipo) | Taip/Ne (priklausomai nuo jungtinio projekto projektų pareiškėjų tipo) | D | EGADP – 2 990 Privačios lėšos – 1 850 | EGADP ir privačios lėšos | P - Įrengtos įkrovimo prieigos, vnt. | 2 545 | 2022 m. III ketv. | Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos) | 2 545 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos | 2 545 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai | 8,04 |  |  |  |
| 1.3. Juridinių asmenų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas | I | Lietuvos energetikos agentūra | Pj | - | Taip/Ne (priklausomai nuo jungtinio projekto projektų pareiškėjų tipo) | Taip/Ne (priklausomai nuo jungtinio projekto projektų pareiškėjų tipo) | D | EGADP – 14 446 Privačios lėšos – 16 060 VB - 279 | EGADP, privačios ir VB lėšos | P - Įrengtos įkrovimo prieigos, vnt. | 9 447 | 2022 m. III ketv. | Centrinė projektų valdymo agentūra. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo punktai arba įkrovimo prieigos) | 9 447 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Alternatyviųjų degalų infrastruktūra, iš jų įkrovimo prieigos | 9 447 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai | 8,04 |  |  |  |
| 2. Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas | I | MĮ, MVĮ, DĮ | K | - | Taip | Taip | D | EGADP – 13 658 Privačios lėšos – 20 487 | EGADP ir privačios lėšos | P- Naujų biometano dujų ir vandenilio iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginių suminis pajėgumas bendra galia, MW | 17,84 | 2022 m. III ketv. | Centrinė projektų valdymo agentūra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai | 8,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Įdiegti papildomi atsinaujinančių išteklių energijo veikimo pajėgumai | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Įdiegti papildomi atsinaujinančių išteklių energijos veikimo pajėgumai, iš jų atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
| 2.1. Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba. | I | MĮ, MVĮ, DĮ | K | - | Taip | Taip | D | EGADP – 13 658 Privačios lėšos – 20 487 | EGADP ir privačios lėšos | P- Naujų biometano dujų ir vandenilio iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginių suminis pajėgumas bendra galia, MW | 17,84 | 2022 m. III ketv. | Centrinė projektų valdymo agentūra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai | 8,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Įdiegti papildomi atsinaujinančių išteklių energijos veikimo pajėgumai | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Įdiegti papildomi atsinaujinančių išteklių energijos veikimo pajėgumai, iš jų atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
| 2.2. Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių. | I | MĮ, MVĮ, DĮ | K | - | Taip | Taip | D | EGADP – 0 Privačios lėšos – 0 | EGADP ir privačios lėšos | P- Naujų biometano dujų ir vandenilio iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių suminis pajėgumas bendra galia, MW | 0 | 2022 m. III ketv. | Centrinė projektų valdymo agentūra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
| 2.3. Naujų biometano dujų gamybos įrenginių statyba. | I | MĮ, MVĮ, DĮ | K | - | Taip | Taip | D | EGADP – 0 Privačios lėšos – 0 | EGADP ir privačios lėšos | P- Naujų biometano dujų ir vandenilio iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių suminis pajėgumas bendra galia, MW | 0 | 2024 m. I ketv. | Centrinė projektų valdymo agentūra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
| 2.4. Biometano dujų gamybos įrenginių plėtra, įrengiant biodujų valymo įrenginius prie jau esamų biodujų gamybos įrenginių. | I | MĮ, MVĮ, DĮ | K | - | Taip | Taip | D | EGADP – 0 Privačios lėšos – 0 | EGADP ir privačios lėšos | P- Naujų biometano dujų ir vandenilio iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių suminis pajėgumas bendra galia, MW | 0 | 2024 m. I ketv. | Centrinė projektų valdymo agentūra |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
| 3. Skystųjų antros kartos biodegalų gamybos pajėgumų sukūrimas | I | MĮ, MVĮ, DĮ | K | - | Taip | Taip | D | EGADP - 8 700 Privačios lėšos – 9866 | EGADP ir privačios lėšos | P- Įranga skystųjų antros kartos biodegalų gamybai, vienetai | 3 | 2023 m. I ketv. | Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R- AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, procentai | 8,04 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų mažos ir labai mažos įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų vidutinės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R - Paramą gavusios įmonės, iš jų didelės įmonės | n/a (duomenų nėra) |  |  |  |

_______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-116,
2026-05-06,
paskelbta TAR 2026-05-06, i. k. 2026-07630

Nr. 1-155,
2026-06-29,
paskelbta TAR 2026-06-29, i. k. 2026-11284

Priedų pakeitimai:

Aprašo 1 priedas PFSA_EV

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-244,
2022-07-22,
paskelbta TAR 2022-07-22, i. k. 2022-16040

Nr. 1-253,
2022-08-23,
paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17407

Nr. 1-292,
2022-10-13,
paskelbta TAR 2022-10-13, i. k. 2022-20865

Nr. 1-398,
2022-11-29,
paskelbta TAR 2022-11-29, i. k. 2022-24216

Nr. 1-283,
2023-08-30,
paskelbta TAR 2023-08-30, i. k. 2023-17015

Nr. 1-150,
2024-08-21,
paskelbta TAR 2024-08-21, i. k. 2024-14678

Nr. 1-197,
2024-11-21,
paskelbta TAR 2024-11-21, i. k. 2024-20286

Nr. 1-185,
2025-07-24,
paskelbta TAR 2025-07-24, i. k. 2025-13213

Nr. 1-288,
2025-12-30,
paskelbta TAR 2025-12-30, i. k. 2025-22943

Nr. 1-114,
2026-04-29,
paskelbta TAR 2026-04-29, i. k. 2026-07089

Nr. 1-116,
2026-05-06,
paskelbta TAR 2026-05-06, i. k. 2026-07630

Nr. 1-129,
2026-05-22,
paskelbta TAR 2026-05-22, i. k. 2026-08613

Nr. 1-131,
2026-05-26,
paskelbta TAR 2026-05-26, i. k. 2026-08941

Nr. 1-155,
2026-06-29,
paskelbta TAR 2026-06-29, i. k. 2026-11284

Aprašo 2 priedas_biometano+PFSA

Papildyta priedu:

Nr. 1-244,
2022-07-22,
paskelbta TAR 2022-07-22, i. k. 2022-16040

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-253,
2022-08-23,
paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17407

Nr. 1-68,
2024-03-29,
paskelbta TAR 2024-03-29, i. k. 2024-05905

Nr. 1-197,
2024-11-21,
paskelbta TAR 2024-11-21, i. k. 2024-20286

Nr. 1-185,
2025-07-24,
paskelbta TAR 2025-07-24, i. k. 2025-13213

Nr. 1-288,
2025-12-30,
paskelbta TAR 2025-12-30, i. k. 2025-22943

Nr. 1-114,
2026-04-29,
paskelbta TAR 2026-04-29, i. k. 2026-07089

Aprašo 3 priedas Biodegalai PFSA

Papildyta priedu:

Nr. 1-231,
2023-07-13,
paskelbta TAR 2023-07-13, i. k. 2023-14561

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-121,
2024-06-14,
paskelbta TAR 2024-06-14, i. k. 2024-10914

Nr. 1-197,
2024-11-21,
paskelbta TAR 2024-11-21, i. k. 2024-20286

Nr. 1-288,
2025-12-30,
paskelbta TAR 2025-12-30, i. k. 2025-22943

Nr. 1-155,
2026-06-29,
paskelbta TAR 2026-06-29, i. k. 2026-11284

Aprašo 4 priedas PFSA Nr. 2 biometanas

Papildyta priedu:

Nr. 1-2,
2024-01-15,
paskelbta TAR 2024-01-15, i. k. 2024-00564

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-68,
2024-03-29,
paskelbta TAR 2024-03-29, i. k. 2024-05905

Nr. 1-197,
2024-11-21,
paskelbta TAR 2024-11-21, i. k. 2024-20286

Nr. 1-185,
2025-07-24,
paskelbta TAR 2025-07-24, i. k. 2025-13213

Nr. 1-288,
2025-12-30,
paskelbta TAR 2025-12-30, i. k. 2025-22943

Aprašo 5 priedas PFSA Nr. 2 biodegalai

Papildyta priedu:

Nr. 1-121,
2024-06-14,
paskelbta TAR 2024-06-14, i. k. 2024-10914

Priedo pakeitimai:

Nr. 1-197,
2024-11-21,
paskelbta TAR 2024-11-21, i. k. 2024-20286

Nr. 1-288,
2025-12-30,
paskelbta TAR 2025-12-30, i. k. 2025-22943

Nr. 1-155,
2026-06-29,
paskelbta TAR 2026-06-29, i. k. 2026-11284

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-244,
2022-07-22,
paskelbta TAR 2022-07-22, i. k. 2022-16040

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-253,
2022-08-23,
paskelbta TAR 2022-08-23, i. k. 2022-17407

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-292,
2022-10-13,
paskelbta TAR 2022-10-13, i. k. 2022-20865

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-398,
2022-11-29,
paskelbta TAR 2022-11-29, i. k. 2022-24216

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

5.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-64,
2023-03-20,
paskelbta TAR 2023-03-20, i. k. 2023-04852

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

6.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-231,
2023-07-13,
paskelbta TAR 2023-07-13, i. k. 2023-14561

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

7.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-283,
2023-08-30,
paskelbta TAR 2023-08-30, i. k. 2023-17015

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš aei gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

8.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-2,
2024-01-15,
paskelbta TAR 2024-01-15, i. k. 2024-00564

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

9.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-68,
2024-03-29,
paskelbta TAR 2024-03-29, i. k. 2024-05905

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

10.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-121,
2024-06-14,
paskelbta TAR 2024-06-14, i. k. 2024-10914

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš aei gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

11.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-150,
2024-08-21,
paskelbta TAR 2024-08-21, i. k. 2024-14678

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

12.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-197,
2024-11-21,
paskelbta TAR 2024-11-21, i. k. 2024-20286

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

13.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-185,
2025-07-24,
paskelbta TAR 2025-07-24, i. k. 2025-13213

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš aei gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

14.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-288,
2025-12-30,
paskelbta TAR 2025-12-30, i. k. 2025-22943

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

15.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-114,
2026-04-29,
paskelbta TAR 2026-04-29, i. k. 2026-07089

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 m. energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“, pakeitimo

16.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-116,
2026-05-06,
paskelbta TAR 2026-05-06, i. k. 2026-07630

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 m. energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEĮ gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

17.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-129,
2026-05-22,
paskelbta TAR 2026-05-22, i. k. 2026-08613

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 m. energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

18.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-131,
2026-05-26,
paskelbta TAR 2026-05-26, i. k. 2026-08941

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 m. energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

19.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-155,
2026-06-29,
paskelbta TAR 2026-06-29, i. k. 2026-11284

Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 m. energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo