PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-580

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2026 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 3-31

redakcija)

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-05-03-06 „GERINTI EISMO SAUGĄ“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rezultato rodiklio kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rezultato rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rezultato rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis (-iai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| R-02-10-001-05-03-06-01 | Panaikintų juodųjų dėmių dalis | Procentai | 60 (2020 m.) | - | 100 (2030 m.) | Valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB) |
| R-02-10-001-05-03-06-02 | Eisme dalyvaujančių techniškai tvarkingų transporto priemonių dalis (privalomosios techninės apžiūros metu nustatytų techniškai tvarkingų transporto priemonių skaičius nuo visų į privalomąją techninę apžiūrą atvykusių transporto priemonių skaičiaus) | Procentai | 53 (2020 m.) | - | 85 | VB |
| R-02-10-001-05-03-06-03 | Įgyvendintų Lietuvos transporto saugos administracijos ir Transporto kompetencijos agentūros rekomendacijų dėl saugaus eismo gerinimo dalis | Procentai | 50 (2020 m.) | - | 95 | VB |
| R-02-10-001-05-03-06-04 | Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius | Skaičius per metus | 1 (2020 m.) | - | 0 (2029 m.) | 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – 2021–2027 m. IP) |
| R-02-10-001-05-03-06-05 | Žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičius | Skaičius per metus | 54 (2019 m.) | - | 26 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP, VB |
| R-02-10-001-05-03-06-06 | Užtikrintas saugus ir patikimas prieglobstis laivams nuo atviros jūros bangavimo, sudarant sąlygas vykdyti saugias laivų švartavimo ir stovėjimo operacijas | Dienos per metus | 0 (2025 m.) | - | 330 (2029 m.) | VB |

Pastaba: prie rodiklio R-02-10-001-05-03-06-04 (Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius) reikšmės siekimo prisideda 1.2 veikla „Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas“ ir 1.3. veikla „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas ir (ar) modernizavimas“, o prie rodiklio R-02-10-001-05-03-06-05 (Žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičius) reikšmės siekimo prisideda  1.1 veikla „Eismo kontrolės sistemų diegimas“.

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo šaltiniai | Finansavimo apimtis, eurais; iš jų: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) finansinėse projekcijose numatytų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomai skirtų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  | 11 841 000 | 26 484 850 |
| 1.1.1. VB (1.1.1.1.1) |  | 11 841 000 | 26 484 850 |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 27 765 033 | 0 | 0 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. IP Sanglaudos fondo lėšos (1.3.2.8.1) | 27 565 033 | 0 | 0 |
| 1.3.2. EITP 2021–2027 m. lėšos (1.3.3.1.59) | 200 000 | 0 | 0 |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos | - | 0 | 0 |
| 2. Kitos lėšos |  | 5 119 390 | - |
| 2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos |  | 333 424 | - |
| 2.2. Privačios lėšos |  | 4 785 966 | - |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | - | - | - |
| IŠ VISO: | 27 765 033 | 16 960 390 | 26 484 850 |

Pastabos:

1. Lentelės 3 skiltyje nurodytos VB lėšos bus skiriamos paskirstant tam tikrų metų biudžete suplanuotas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme.

2. Lentelės 4 skiltyje nurodyta NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma veikloms: „1.1. Eismo kontrolės sistemų diegimas (Sanglaudos fondas, 3.1.2 veikla)“ projektui „1.1.2. „Kelių oro sąlygų stotelių įrengimas“; „1.3. Sankryžų rekonstravimas“; „1.4.  Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas.

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ( DV; IN; LG; Neprisidedama) | Finansavimo forma | Finansavimo suma, eurais | Finansavimo šaltinis | Europos Sąjungos lėšų fondas, regionas (Vidurio ir vakarų Lietuvos, Sostinės) | Rodiklio (rezultato, produkto) kodas, pavadinimas ir matavimo vnt. | Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai) | Adminis-truojančioji institucija | Dalyvau-janti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. Eismo kontrolės sistemų diegimas (Sanglaudos fondas (toliau – SaF, 3.1.2 veikla) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 1 249 268 3 238 250 | 2021–2027 m. IP VB | SaF | P-02-10-001-05-03-06-01 Įdiegtos eismo kontrolės sistemos keliuose | 113 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-03 Įrengtos kelių oro sąlygų stotelės | 30 |  |  |
| 1.1.1. Projektas „Eismo kontrolės sistemų diegimas“ | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 1 249 268 1 721 000 | 2021–2027 m. IP VB | SaF | P-02-10-001-05-03-06-01 Įdiegtos eismo kontrolės sistemos keliuose | 113 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.1.2. Projektas „Kelių oro sąlygų stotelių įrengimas“ | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 1 517 250 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-03 Įrengtos kelių oro sąlygų stotelės | 30 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.2. Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas (SaF 3.1.1 veikla) | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 10 069 367 2 052 380 0 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | R-02-10-001-05-03-06-04 Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius | 0 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 25 (2029 m.) |  |  |
| 1.2.1. Projektas „Vilnius–Klaipėda geležinkelių linijos prioritetinių pervažų modernizavimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 3 745 887 936 471 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 10 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.2.2. Projektas „Pervažų saugumo didinimo programa. III etapas. 14 prioritetinių pervažų modernizavimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 5 770 484 1 018 321 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 14 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.2.3. Projektas „Pervažos Vilnius–Klaipėda 351+780 km (Kretinga) modernizavimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 552 996 97 588 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.3. Dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas ir (ar) modernizavimas | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 16 246 398 2 533 586 333 424 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | R-02-10-001-05-03-06-04 Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius | 0 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 5 (2029 m.) |  |  |
| 1.3.1. Projektas „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos įrengimas linijoje Vilnius–Klaipėda 375+117 km“ (Klaipėdos Pušyno g.) | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 4 723 502 666 847 166 712 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.3.2. Projektas „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos įrengimas linijoje Vilnius–Klaipėda 353+595 km“ (Kretingos Palangos g.) | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 4 723 502 666 847 166 712 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.3.3. Projektas „Kybartų, Radviliškio, Panevėžio pėsčiųjų viadukų atnaujinimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 6 799 394 1 199 892 0 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 3 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.4. Sankryžų rekonstravimas | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 3 750 000 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 14 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.4.1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys kapitalinis remontas įrengiant iškilias saleles 92,682 km (sankryžoje su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 3045 Karsakiškis–Pelėdiškis) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 550 000 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.4.2. Kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys kapitalinis remontas, pertvarkant sankryžą, esančią 96,926 km (su vietinės reikšmės keliu) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 550 000 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.4.3. Kelio Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija kapitalinis remontas, įrengiant iškilias saleles sankryžoje, esančioje 56,059 km (sankryža su keliu Nr. 2616 Kalvarija–Sangrūda–Mockai) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 550 000 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.4.4. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys rekonstravimas, įrengiant 1,893 km žiedinę sankryžą | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 700 000 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.4.5. Kelio Nr. 155 Kuršėnai–Mažeikiai kapitalinis remontas, pertvarkant sankryžą, esančią 1,281 km (sankryža su keliu Nr. 203 Kuršėnų aplinkkeliu) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 700 000 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.4.6. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telšiai–Varniai–Laukuva kapitalinis remontas, įrengiant žiedinę sankryžą 3,999 km (sankryža su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4636. Privažiuojamasis kelias prie Telšių nuo kelio Telšiai–Varniai–Laukuva) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 700 000 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.5. Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 21 217 600 200 000 200 000 | VB EITP Privačios lėšos |  | R-02-10-001-05-03-06-01 Panaikintų juodųjų dėmių dalis | 100 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-05 Eismo saugumo rodiklių, kuriems nustatytos reikšmės, skaičius | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-06 Panaikinta juodoji dėmė | 2 |  |  |
| 1.5.1. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai kapitalinis remontas, modernizuojant šviesoforines sankryžas 56,751 ir 57,349 km (sankryžos su Radviliškio miesto Vytauto ir Gedimino bei Vytauto ir A. Povyliaus gatvėmis) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 550 000 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-06 Panaikinta juodoji dėmė | 2 | - | - |
| 1.5.2. Kiti projektai (juodųjų dėmių šalinimo arba juodųjų dėmių keliamos rizikos mažinimo priemonės ir darbai 2023 metais planuojami kaip neatskiriama valstybinės reikšmės kelių kompleksinių rekonstrukcijų projektų, į kurių rangos sutartis minėtos priemonės yra arba bus įtrauktos, dalis) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 20 667 600 | VB |  | R-02-10-001-05-03-06-01 Panaikintų juodųjų dėmių dalis | 100 | - | - |
| 1.5.3. Pagrindinių eismo saugos rodiklių surinkimas (vykdant projektą Nr. MOVE/C2/SUB/2022-54/CEF/TA/SI2.892654 „Technical Assistance for the development and collection of Road safety Key Performance Indicators“; dotacijos sutarties pasirašymo data 2023-04-03) | I | VšĮ Transporto kompetenci-jų agentūra | P | Ne | D | 200 000 200 000 | EITP Privačios lėšos |  | P-02-10-001-05-03-06-05 Eismo saugumo rodiklių, kuriems nustatytos reikšmės, skaičius | 8 (2025 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.6. Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Šventosios jūrų uoste | I | Palangos miesto savivaldybės administracija | P | Ne | D | 10 120 000 | VB |  | R-02-10-001-05-03-06-06 Užtikrintas saugus ir patikimas prieglobstis laivams nuo atviros jūros bangavimo, sudarant sąlygas vykdyti saugias laivų švartavimo ir stovėjimo operacijas | 330 (2029 m.) | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-05-03-06-07 Pastatytas Šventosios jūrų uosto šiaurinis bangolaužis (molas), vienetai | 1 (2028 m.) |  |  |
| 1.6.1. Šventosios jūrų uosto šiaurinio bangolaužio (molo) įrengimas | I | Palangos miesto savivaldybės administracija | P | Ne | D | 10 120 000 | VB |  | R-02-10-001-05-03-06-06 Užtikrintas saugus ir patikimas prieglobstis laivams nuo atviros jūros bangavimo, sudarant sąlygas vykdyti saugias laivų švartavimo ir stovėjimo operacijas | 330 (2029 m.) | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-05-03-06-07 Pastatytas Šventosios jūrų uosto šiaurinis bangolaužis (molas), vienetai | 1 (2028 m.) |  |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  | 44 725 423 |  |  |  |  |  |  |

______________________________