|  |  | PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-580 |  |
| --- | --- | --- | --- |

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-05-03-06 „GERINTI EISMO SAUGĄ“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rodiklio kodas | Rodiklio tipas (rezultato / produkto) | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Finansavi-mo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė |  |
| R-02-10-001-05-03-06-01 | Rezultato | Panaikintų juodųjų dėmių dalis | Procentai | 60 (2020 m.) | - | 100 (2030 m.) | Kelių priežiūros ir plėtros programa (toliau – KPPP) |
| R-02-10-001-05-03-06-02 | Rezultato | Eisme dalyvaujančių techniškai tvarkingų transporto priemonių dalis (privalomosios techninės apžiūros metu nustatytų techniškai tvarkingų transporto priemonių skaičius nuo visų į privalomąją techninę apžiūrą atvykusių transporto priemonių skaičiaus) | Procentai | 53 (2020 m.) | - | 85 | KPPP |
| R-02-10-001-05-03-06-03 | Rezultato | Įgyvendintų Lietuvos transporto saugos administracijos ir Transporto kompetencijos agentūros rekomendacijų dėl saugaus eismo gerinimo dalis | Procentai | 50 (2020 m.) | - | 95 | KPPP |
| R-02-10-001-05-03-06-04 | Rezultato | Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius | Skaičius per metus | 1 (2020 m.) | - | 0 (2029 m.) | 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – 2021–2027 m. IP_ |
| R-02-10-001-05-03-06-05 | Rezultato | Žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičius | Skaičius per metus | 54 (2019 m.) | - | 26 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP, KPPP |
| P-02-10-001-05-03-06-06 | Produkto | Įdiegtos eismo kontrolės sistemos keliuose | Skaičius | 0 (2021 m.) | 61 | 113 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP, KPPP |
| P-02-10-001-05-03-06-07 | Produkto | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | Skaičius | - | 10 | 10 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP |
| P-02-10-001-05-03-06-08 | Produkto | Įrengtos kelių oro sąlygų stotelės | Skaičius | - | 30 | 30 | KPPP |
| P-02-10-001-05-03-06-09 | Produkto | Rekonstruotos sankryžos | Skaičius | - | 14 | 14 | KPPP |

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo apimtis ir šaltiniai | Lėšų poreikis (eurų) |
| --- | --- |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos (KPPP) | 33 813 687 |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | 4424 627 |
| 1.2.1. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (toliau – EITP) 2021–2027 m. lėšos (1.3.3.1.59) | 200 000 |
| 1.3. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos | - |
| 2. Kitos lėšos | - |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | - |
| 2.2. Privačios lėšos (toliau – PL) | 1 500 279 |
| IŠ VISO | 39 738 593 |

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveik-lės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Valstybei svarbus ar (ir) Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio projektas (įrašomas požymis: VS, MPP) | Prisi-dedama prie HP (Taip / Ne) | Valstybės pagalba (Taip / Ne) | Finansavimo forma | Finansavimo suma (eurai) | Finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklio pavadinimas ir tipas | Siektina galutinė rodiklio reikšmė | Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.) | Adminis-truojančioji institucija | Dalyvau-janti ministe-rija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Eismo kontrolės sistemų diegimas (Sanglaudos fondas (toliau – SaF, 3.1.2 veikla) | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 1 320 333 4 756 087 | 2021–2027 m. IP KPPP | Įdiegtos eismo kontrolės sistemos keliuose | 113 | 2022 m. IV ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičius | 26 (2029 m.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrengtos kelių oro sąlygų stotelės | 30 |  |  |  |
| 1.1.1. Projektas „Eismo kontrolės sistemų diegimas“ | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 1 249 268 1 721 000 | 2021–2027 m. IP KPPP | Įdiegtos eismo kontrolės sistemos keliuose | 113 | 2022 m. IV ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičius | 26 (2029 m.) |  |  |  |
| 1.1.2. Projektas „Kelių oro sąlygų stotelių įrengimas“ | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 1 517 250 | KPPP | Įrengtos kelių oro sąlygų stotelės | 30 | 2022 m. IV ketv. | - | - |
| 1.2. Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas (SaF 3.1.1 veikla) | I | AB „LTG Infra“ | P | - | Taip | Ne | D | 2 904 294 1 300 279 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos | Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinke-lių pervažose skaičius | 0 (2029 m.) | 2022 m. IV ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosau-gos priemonės geležinke-liuose | 10 (2029 m.) |  |  |  |
| 1.2.1. Projektas „Vilnius–Klaipėda geležinkelių linijos prioritetinių pervažų modernizavimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | - | Taip | Ne | D | 2 904 294 1 300 279 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos | Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius | 0 (2029 m.) | 2022 m. IV ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosau-gos priemonės geležinkeliuose | 10 (2029 m.) |  |  |  |
| 1.3. Sankryžų rekonstravimas | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 7 700 000 | KPPP | Rekonstruo-tos sankryžos | 14 | 2023 m. I ketv. | - | - |
| 1.3.1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys kapitalinis remontas įrengiant iškilias saleles 92,682 km (sankryžoje su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 3045 Karsakiškis–Pelėdiškis) | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 550 000 | KPPP | Rekonstruo-tos sankryžos | 1 | 2023 m. I ketv. | - | - |
| 1.3.2. Kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys kapitalinis remontas, pertvarkant sankryžą, esančią 96,926 km (su vietinės reikšmės keliu) | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 550 000 | KPPP | Rekonstruo-tos sankryžos | 1 | 2023 m. I ketv. | - | - |
| 1.3.3. Kelio Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija kapitalinis remontas, įrengiant iškilias saleles sankryžoje, esančioje 56,059 km (sankryža su keliu Nr. 2616 Kalvarija–Sangrūda–Mockai) | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 550 000 | KPPP | Rekonstruo-tos sankryžos | 1 | 2023 m. I ketv. | - | - |
| 1.3.4. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys rekonstravimas, įrengiant 1,893 km žiedinę sankryžą | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 700 000 | KPPP | Rekonstruo-tos sankryžos | 1 | 2023 m. I ketv. | - | - |
| 1.3.5. Kelio Nr. 155 Kuršėnai–Mažeikiai kapitalinis remontas, pertvarkant sankryžą, esančią 1,281 km (sankryža su keliu Nr. 203 Kuršėnų aplinkkeliu) | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 700 000 | KPPP | Rekonstruo-tos sankryžos | 1 | 2023 m. I ketv. | - | - |
| 1.3.6. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telšiai–Varniai–Laukuva kapitalinis remontas, įrengiant žiedinę sankryžą 3,999 km (sankryža su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4636. Privažiuojamasis kelias prie Telšių nuo kelio Telšiai–Varniai–Laukuva) | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 700 000 | KPPP | Rekonstruo-tos sankryžos | 1 | 2023 m. I ketv. | - | - |
| 1.4. Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 21 217 600 | KPPP | Panaikintų juodųjų dėmių dalis | 100 (2030 m.) | 2023 m. I ketv. | - | - |
| 1.4.1. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai kapitalinis remontas, modernizuojant šviesoforines sankryžas 56,751 ir 57,349 km (sankryžos su Radviliškio miesto Vytauto ir Gedimino bei Vytauto ir A. Povyliaus gatvėmis) | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 550 000 | KPPP | Panaikinta juodoji dėmė | 2 | 2023 m. I ketv. | - | - |
| 1.4.2. Kiti projektai (Juodųjų dėmių šalinimo arba juodųjų dėmių keliamos rizikos mažinimo priemonės ir darbai 2023 metais planuojami kaip neatskiriama valstybinės reikšmės kelių kompleksinių rekonstrukcijų projektų, į kurių rangos sutartis minėtos priemonės yra arba bus įtrauktos, dalis) | I | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija | P | - | Taip | Ne | D | 20 667 600 | KPPP | Panaikintų juodųjų dėmių dalis | 100 (2030 m.) | - | - | - |
| 1.4.3. Pagrindinių eismo saugos rodiklių surinkimas (vykdant projektą Nr. MOVE/C2/SUB/2022-54/CEF/TA/SI2.892654 „Technical Assistance for the development and collection of Road safety Key Performance Indicators“; dotacijos sutarties pasirašymo data 2023-04-03) | I | VšĮ Transporto kompetencijų agentūra | P | - | Ne | Ne | D | 200 000 200 000 | EITP PL | Įgyvendintų Lietuvos transporto saugos administracijos ir Transporto kompetencijų agentūros rekomendacijų dėl saugaus eismo gerinimo dalis | 95 | 2022 m. IV ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |

Pastaba. Šiuo metu suplanuoti ne visi numatomi įgyvendinti projektai, todėl atskirų projektų lėšų suma ne visose veiklose sutampa su veiklai numatytomis finansavimo sumomis. Šiame etape įtraukti 2023 m. projektai, kuriems AB Lietuvos automobilių kelių direkcija gali suplanuoti lėšų skyrimą pagal patvirtintas prioritetines eiles. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos 2023 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, kuriame numatytos lėšos valstybinės reikšmės keliams (projektų rangos darbų sutartyse bendrovė turi įsipareigoti užtikrinti atsiskaitymą už rangos darbus), 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-06 „Gerinti eismo saugą“ aprašas bus papildytas.

_____________________