PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-580

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2025 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3-168

redakcija)

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-05-03-06 „GERINTI EISMO SAUGĄ“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rezultato rodiklio kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rezultato rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rezultato rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis (-iai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| R-02-10-001-05-03-06-01 | Panaikintų juodųjų dėmių dalis | Procentai | 60 (2020 m.) | - | 100 (2030 m.) | Kelių priežiūros ir plėtros programa (toliau – KPPP) |
| R-02-10-001-05-03-06-02 | Eisme dalyvaujančių techniškai tvarkingų transporto priemonių dalis (privalomosios techninės apžiūros metu nustatytų techniškai tvarkingų transporto priemonių skaičius nuo visų į privalomąją techninę apžiūrą atvykusių transporto priemonių skaičiaus) | Procentai | 53 (2020 m.) | - | 85 | KPPP |
| R-02-10-001-05-03-06-03 | Įgyvendintų Lietuvos transporto saugos administracijos ir Transporto kompetencijos agentūros rekomendacijų dėl saugaus eismo gerinimo dalis | Procentai | 50 (2020 m.) | - | 95 | KPPP |
| R-02-10-001-05-03-06-04 | Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius | Skaičius per metus | 1 (2020 m.) | - | 0 (2029 m.) | 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – 2021–2027 m. IP) |
| R-02-10-001-05-03-06-05 | Žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičius | Skaičius per metus | 54 (2019 m.) | - | 26 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP, KPPP |
| R-02-10-001-05-03-06-06 | Užtikrintas saugus ir patikimas prieglobstis laivams nuo atviros jūros bangavimo, sudarant sąlygas vykdyti saugias laivų švartavimo ir stovėjimo operacijas | Dienos per metus | 0 (2025 m.) | - | 330 (2029 m.) | Valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB) |

Pastaba: prie rodiklio R-02-10-001-05-03-06-04 (Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius) reikšmės siekimo prisideda 1.2 veikla „Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas“ ir 1.3. veikla „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas ir (ar) modernizavimas“, o prie rodiklio R-02-10-001-05-03-06-05 (Žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičius) reikšmės siekimo prisideda  1.1 veikla „Eismo kontrolės sistemų diegimas“.

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo šaltiniai | Finansavimo apimtis, eurais; iš jų: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) finansinėse projekcijose numatytų lėšų suma | NPP* finansinėse projekcijose nenumatytų papildomai skirtų lėšų suma | NPP** finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  | 11 841 000,00 | 26 484 850,00 |
| 1.1.1. VB (1.1.1.1.1) |  | 11 841 000,00 | 26 484 850,00 |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 25 824 045,91 | 0 | 0 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. IP Sanglaudos fondo lėšos (1.3.2.8.1) | 25 624 045,91 | 0 | 0 |
| 1.3.2. EITP 2021–2027 m. lėšos (1.3.3.1.59) | 200 000,00 | 0 | 0 |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos | - | 0 | 0 |
| 2. Kitos lėšos |  | 5 748 025,58 | - |
| 2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos |  | 333 423,66 | - |
| 2.2. Privačios lėšos |  | 5 414 601,92 | - |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | - | - | - |
| IŠ VISO: | 25 824 045,91 | 17 589 025,58 | - 484 850,00 |

Pastabos:

1. * Valstybės biudžeto lėšos bus skiriamos paskirstant tam tikrų metų biudžete suplanuotas KPPP finansavimo lėšas, kaip jos apibrėžtos  Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme.

2. ** NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma veikloms: „1.1. Eismo kontrolės sistemų diegimas (Sanglaudos fondas, 3.1.2 veikla)“ projektui „1.1.2. „Kelių oro sąlygų stotelių įrengimas“; „1.3. Sankryžų rekonstravimas“; „1.4.  Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ( DV; IN; LG; Neprisidedama) | Finansavimo forma | Finansavimo suma, eurais | Finansavimo šaltinis | Europos Sąjungos lėšų fondas, regionas (Vidurio ir vakarų Lietuvos, Sostinės) | Rodiklio (rezultato, produkto) kodas, pavadinimas ir matavimo vnt. | Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai) | Adminis-truojančioji institucija | Dalyvau-janti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. Eismo kontrolės sistemų diegimas (Sanglaudos fondas (toliau – SaF, 3.1.2 veikla) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 1 249 268 3 238 250 | 2021–2027 m. IP KPPP | SaF | P-02-10-001-05-03-06-01 Įdiegtos eismo kontrolės sistemos keliuose | 113 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-03 Įrengtos kelių oro sąlygų stotelės | 30 |  |  |
| 1.1.1. Projektas „Eismo kontrolės sistemų diegimas“ | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 1 249 268 1 721 000 | 2021–2027 m. IP KPPP | SaF | P-02-10-001-05-03-06-01 Įdiegtos eismo kontrolės sistemos keliuose | 113 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.1.2. Projektas „Kelių oro sąlygų stotelių įrengimas“ | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 1 517 250 | KPPP |  | P-02-10-001-05-03-06-03 Įrengtos kelių oro sąlygų stotelės | 30 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.2. Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas (SaF 3.1.1 veikla) | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 9 227 774,21 2 416 187,28 0,00 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 25 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.2.1. Projektas „Vilnius–Klaipėda geležinkelių linijos prioritetinių pervažų modernizavimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 2 904 294 1 300 279 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 10 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.2.2. Projektas „Pervažų saugumo didinimo programa. III etapas. 14 prioritetinių pervažų modernizavimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 5 770 483,81 1 018 320,68 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 14 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.2.3. Projektas „Pervažos Vilnius–Klaipėda 351+780 km (Kretinga) modernizavimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 552 996,40 97 587,60 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.3. Dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas ir (ar) modernizavimas | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 15 147 003,70 2 798 414,64 333 423,66 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 5 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.3.1. Projektas „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos įrengimas linijoje Vilnius–Klaipėda 375+117 km“ (Klaipėdos Pušyno g.) | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 4 723 501,85 666 847,32 166 711,83 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.3.2. Projektas „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos įrengimas linijoje Vilnius–Klaipėda 353+595 km“ (Kretingos Palangos g.) | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 4 723 501,85 666 847,32 166 711,83 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 1 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.3.3. Projektas „Gaižiūnų, Radviliškio, Panevėžio pėsčiųjų viadukų atnaujinimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 5 700 000 1 464 720 0,00 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 3 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.4. Sankryžų rekonstravimas | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 3 750 000 | KPPP |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 14 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.4.1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys kapitalinis remontas įrengiant iškilias saleles 92,682 km (sankryžoje su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 3045 Karsakiškis–Pelėdiškis) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 550 000 | KPPP |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.4.2. Kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys kapitalinis remontas, pertvarkant sankryžą, esančią 96,926 km (su vietinės reikšmės keliu) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 550 000 | KPPP |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.4.3. Kelio Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija kapitalinis remontas, įrengiant iškilias saleles sankryžoje, esančioje 56,059 km (sankryža su keliu Nr. 2616 Kalvarija–Sangrūda–Mockai) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 550 000 | KPPP |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.4.4. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys rekonstravimas, įrengiant 1,893 km žiedinę sankryžą | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 700 000 | KPPP |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.4.5. Kelio Nr. 155 Kuršėnai–Mažeikiai kapitalinis remontas, pertvarkant sankryžą, esančią 1,281 km (sankryža su keliu Nr. 203 Kuršėnų aplinkkeliu) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 700 000 | KPPP |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.4.6. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telšiai–Varniai–Laukuva kapitalinis remontas, įrengiant žiedinę sankryžą 3,999 km (sankryža su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4636. Privažiuojamasis kelias prie Telšių nuo kelio Telšiai–Varniai–Laukuva) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 700 000 | KPPP |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.5. Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 21 217 600 200 000 200 000 | KPPP EITP Privačios lėšos |  | R-02-10-001-05-03-06-01 Panaikintų juodųjų dėmių dalis | 100 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-05 Eismo saugumo rodiklių, kuriems nustatytos reikšmės, skaičius | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-06 Panaikinta juodoji dėmė | 2 |  |  |
| 1.5.1. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai kapitalinis remontas, modernizuojant šviesoforines sankryžas 56,751 ir 57,349 km (sankryžos su Radviliškio miesto Vytauto ir Gedimino bei Vytauto ir A. Povyliaus gatvėmis) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 550 000 | KPPP |  | P-02-10-001-05-03-06-06 Panaikinta juodoji dėmė | 2 | - | - |
| 1.5.2. Kiti projektai (juodųjų dėmių šalinimo arba juodųjų dėmių keliamos rizikos mažinimo priemonės ir darbai 2023 metais planuojami kaip neatskiriama valstybinės reikšmės kelių kompleksinių rekonstrukcijų projektų, į kurių rangos sutartis minėtos priemonės yra arba bus įtrauktos, dalis) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 20 667 600 | KPPP |  | R-02-10-001-05-03-06-01 Panaikintų juodųjų dėmių dalis | 100 | - | - |
| 1.5.3. Pagrindinių eismo saugos rodiklių surinkimas (vykdant projektą Nr. MOVE/C2/SUB/2022-54/CEF/TA/SI2.892654 „Technical Assistance for the development and collection of Road safety Key Performance Indicators“; dotacijos sutarties pasirašymo data 2023-04-03) | I | VšĮ Transporto kompetenci-jų agentūra | P | Ne | D | 200 000 200 000 | EITP Privačios lėšos |  | P-02-10-001-05-03-06-05 Eismo saugumo rodiklių, kuriems nustatytos reikšmės, skaičius | 8 (2025 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.6. Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Šventosios jūrų uoste | I | Palangos miesto savivaldybės administracija | P | Ne | D | 10 120 000 | VB |  | R-02-10-001-05-03-06-06 Užtikrintas saugus ir patikimas prieglobstis laivams nuo atviros jūros bangavimo, sudarant sąlygas vykdyti saugias laivų švartavimo ir stovėjimo operacijas | 330 (2029 m.) |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-05-03-06-07 Pastatytas Šventosios jūrų uosto šiaurinis bangolaužis (molas), vienetai | 1 (2028 m.) | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija |  |
| 1.6.1. Šventosios jūrų uosto šiaurinio bangolaužio (molo) įrengimas | I | Palangos miesto savivaldybės administracija | P | Ne | D | 10 120 000 | VB |  | R-02-10-001-05-03-06-06 Užtikrintas saugus ir patikimas prieglobstis laivams nuo atviros jūros bangavimo, sudarant sąlygas vykdyti saugias laivų švartavimo ir stovėjimo operacijas | 330 (2029 m.) |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-05-03-06-07 Pastatytas Šventosios jūrų uosto šiaurinis bangolaužis (molas), vienetai | 1 (2028 m.) | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija |  |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  | 69 897 921,49 |  |  |  |  |  |  |

______________________________