|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano,  Kražių, Liolių ir Šaukėnų miestelių bendrųjų planų  sprendinių įgyvendinimo programa  1 priedas | | | | | | | | | | |
|  |  | **KELMĖS RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO, KRAŽIŲ, LIOLIŲ IR ŠAUKĖNŲ MIESTELIŲ BENDRŲJŲ PLANŲ**  **SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |
|  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | **1** | | **Kelmės rajono bendrasis planas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1.1** | | **Nekilnojamasis kultūros paveldas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.1.1 | | | |  | | --- | | Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių apsauga | | |  | | --- | | Apsaugos teritorinės priemonės nustatytos teritorijų specialiaisiais ir detaliaisiais planais bei objektų, įrašytų į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, individualiais apsaugos reglamentais. | | |  | | --- | | Kultūros paveldo departamentas; Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2020 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.1.2 | | | |  | | --- | | Archeologinio paveldo objektai | | |  | | --- | | Archeologijos paveldo objektams suformuoti žemės sklypai, kuriems nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - konservacinės paskirties žemė. | | |  | | --- | | Kultūros paveldo departamentas; Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2020 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.1.3 | | | |  | | --- | | Neveikiančios kapinės | | |  | | --- | | Neveikiančių kapinių teritorijoms suformuoti sklypai, kuriems nustatyta pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - konservacinė žemė. | | |  | | --- | | Kultūros paveldo departamentas; Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2020 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.1.4 | | | |  | | --- | | Kultūros paveldo objektų sankaupos arealų tvarkymas | | |  | | --- | | Kultūros paveldo objektų sankaupos arealams parengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai. | | |  | | --- | | Kultūros paveldo departamentas; Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2020 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.1.5 | | | |  | | --- | | Kultūrinis turizmas | | |  | | --- | | Objektai, patenkantys į religinio (katalikiškojo) turizmo maršrutus “Baroko kelias”, „Piligrimų kelias“, „Vienuolynų kelias“ paženklinti ir parengti intensyvesniam lankymui. | | |  | | --- | | LR Vyriausybė; Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2020 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.1.6 | | | |  | | --- | | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkymas ir priežiūra | | |  | | --- | | Parengtas ir įdiegtas privačių lėšų, panaudotų visuomenei prieinamų registruotų kultūros paveldo objektų tvarkybai, kompensavimo mechanizmas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2020 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.1.7 | | | |  | | --- | | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų pritaikymas visuomenės poreikiams | | |  | | --- | | Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Kultūros paveldo departamentas | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2020 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | **1.2** | | **Gyvenviečių sistema** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.1 | | | |  | | --- | | Aukštos kokybės būsto plėtra | | |  | | --- | | Teikiam parama ir pagalba privačių asmenų, kurių darbu suinteresuoti vietiniai centrai, aukštos kokybės būsto plėtrai centrinėse gyvenvietėse. | | |  | | --- | | Kelmės r. s. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.2 | | | |  | | --- | | Socialinis būstas | | |  | | --- | | Centrinėse gyvenvietėse 10-15% viso rajono būsto struktūroje sudaro socialinis būstas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.3 | | | |  | | --- | | Švietimo įstaigų tinklo pertvarka | | |  | | --- | | Parengta rajono švietimo įstaigų tinklo optimizavimo ir modernizavimo programa | | |  | | --- | | Švietimo ministerija; Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.4 | | | |  | | --- | | Švietimo infrastruktūra | | |  | | --- | | Rekonstruoti, modernizuoti švietimo įstaigų pastatai, atnaujinti mokyklų sporto aikštynai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.5 | | | |  | | --- | | Neformalaus ugdymo ir daugiafunkciniai centrai | | |  | | --- | | III lygmens a, b ir c kategorijos miestuose steigiami ir plėtojami neformalaus ugdymo centrai. IV lygmens a, b ir c kategorijos miesteliuose ir kaimuose plėtojami daugiafunkciniai centrai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.6 | | | |  | | --- | | Socialinė infrastruktūra | | |  | | --- | | Gyvenvietėse išlaikomos esamos ir steigiamos naujos socialinių paslaugų įstaigos. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.7 | | | |  | | --- | | Naujos švietimo įstaigos | | |  | | --- | | Centrinių gyvenviečių bendruosiuose planuose, gyvenamųjų kvartalų ar kompleksų detaliuosiuose planuose, rezervuotos teritorijos ar esami statiniai ikimokyklinėms, bendrojo lavinimo mokykloms bei kito pobūdžio švietimo įstaigoms statyti. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.8 | | | |  | | --- | | Viešosios paskirties želdynai | | |  | | --- | | Įrengtos bei eksploatuojamos centrinėse gyvenvietėse rezervuotos teritorijos viešosios paskirties želdynams. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.9 | | | |  | | --- | | Kultūros infrastruktūros pasiūlos įvairovės plėtojimas | | |  | | --- | | Steigiami nauji ir plėtojami esami kultūros, laisvalaikio centrai, bibliotekos ir jų filialai, muziejai ir jų filialai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.10 | | | |  | | --- | | Sporto infrastruktūra | | |  | | --- | | Centrinėse gyvenvietėse steigiami ir plėtojami sporto aikštynai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.11 | | | |  | | --- | | Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas | | |  | | --- | | Modernizuoti daugiabučiai gyvenamieji namai, pagerintas energijos vartojimo efektyvumas ir gyvenimo kokybe juose. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.12 | | | |  | | --- | | Daugiabučių gyvenamųjų namų infrastruktūra | | |  | | --- | | Sutvarkyti daugiabučių gyvenamųjų namų želdynai bei aplinkinė infrastruktūra. Įrengta infrastruktūra būsimose statomų namų teritorijose. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.2.13 | | | |  | | --- | | Teritorijos gyvenamųjų namų statybos plėtrai | | |  | | --- | | Parengti naujų gyvenamųjų teritorijų plėtros specialieji ir detalieji planai, žemėtvarkos planavimo dokumentai. Nustatyti tų teritorijų naudojimo reglamentai, priimami sprendimai dėl žemės naudojimo paskirties bei būdo keitimo. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 0 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | **1.3** | | **Ūkio plėtra** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.1 | | | |  | | --- | | Žemės ūkis | | |  | | --- | | Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, kompleksiniai žemės ūkio ir kaimo plėtros projektai, žemės konsolidacijos projektai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | | | |  | | --- | | Valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.2 | | | |  | | --- | | Miškų ūkis | | |  | | --- | | Pagal Kelmės rajono savivaldybės miškų išdėstymo žemėtvarkos schemą įveistas miškas. Parengti vidinės miškotvarkos projektai ir miškų išdėstymo schemos. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Aplinkos ministerija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.3 | | | |  | | --- | | Turizmo ir rekreacijos centras Tytuvėnuose | | |  | | --- | | Įsteigtas ir įkurtas Tytuvėnų turizmo ir rekreacijos centras. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.4 | | | |  | | --- | | Turizmo ir rekreacijos pocentris Kražiuose | | |  | | --- | | Įsteigtas ir įkurtas turizmo ir rekreacijos pocentris Kražiuose. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.5 | | | |  | | --- | | Lokalūs rekreacijos aptarnavimo centrai | | |  | | --- | | Užventyje, Vaiguvoje, Griniuosei, Karklėnuose, Maironiuose, Laikšėse, Pašiaušėje, Stulgiuose įkurti lokalūs rekreacijos aptarnavimo centrai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.6 | | | |  | | --- | | Pažintinis ir rekreacinis turizmas | | |  | | --- | | Tvarkomi ir eksponuojami pažintinę vertę turintys gamtiniai bei kultūriniai objektai.  Plėtojamos nacionalinės, regioninės, vietinės svarbos pažintinės bei piligriminio turizmo trasos.  Plėtojama rekreacinė veikla Dubysos slėnio, Kražantės slėnio ir Ventos slėnio teritorijose. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.7 | | | |  | | --- | | Poilsinė rekreacija | | |  | | --- | | Esamos poilsinės rekreacijos infrastruktūros atnaujinimas, gerinimas bei plėtra. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.8 | | | |  | | --- | | Vėjo jėgainės | | |  | | --- | | Irengti vėjo jėgainių parkai aplink 110 kV elektros liniją. Pavienės ar nedidelėmis grupėmis įrengtos vėjo jėgainės aplink 35 kV elektros liniją. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.9 | | | |  | | --- | | Saulės šilumos ir šviesos energija | | |  | | --- | | Įrengtos saulės šviesos ir šiluminės elektrinės. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.10 | | | |  | | --- | | Biomasės ir biodujų naudojimas | | |  | | --- | | Išplėtotas biokuro naudojimas šildymo reikmėms. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.11 | | | |  | | --- | | Hidroenergijos naudojimas | | |  | | --- | | Parengta Hidroelektrinių statybos Kelmės rajono savivaldybėje galimybių studija. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.12 | | | |  | | --- | | Aeroterminės, geoterminės ir hidroterminės energijų naudojimas | | |  | | --- | | Numatytos priemonės aeroterminės, geoterminės energijos ir hidroterminės energijos naudojimo skatinamui. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.13 | | | |  | | --- | | Naudingųjų iškasenų gavyba | | |  | | --- | | Išvystyta žvyro ir smėlio gavyba. Išvystyta durpių gavyba ir jų perdirbimas. Vykdomos naudingųjų iškasenų telkinių paieškos. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | | |  | | --- | |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.3.14 | | | |  | | --- | | Naudingųjų iškasenų karjerų rekultivacija | | |  | | --- | | Išeksploatuotų naudingųjų iškasenų karjerų rekultivacijos projektuose numatyta įrengti rekreacijai tinkamus vandens telkinius. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | | |  | | --- | |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1.4** | | **Susisiekimas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.1 | | | |  | | --- | | Kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas rekonstrukcija | | |  | | --- | | Rekonstruota kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas dalis, esanti Kelmės rajone. | | |  | | --- | | Lietuvos automobilių kelių direkcija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.2 | | | |  | | --- | | Kelio Nr. 2106 Kelmė–Bubiai rekonstrukcija | | |  | | --- | | Rekonstruotas kelias Nr. 2106 Kelmė–Bubiai. | | |  | | --- | | Lietuvos automobilių kelių direkcija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.3 | | | |  | | --- | | Kelio Nr. 158 Kelmė–Užventis rekonstrukcija | | |  | | --- | | Rekonstruotas kelias Nr. 158 Kelmė–Užventis. | | |  | | --- | | Lietuvos automobilių kelių direkcija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.4 | | | |  | | --- | | Vietinės reikšmės keliai | | |  | | --- | | Parengtas Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių specialusis planas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.5 | | | |  | | --- | | Aplinkkeliai | | |  | | --- | | Nutiesti miestų ir miestelių bendruosiuose planuose numatyti aplinkkeliai | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.6 | | | |  | | --- | | Eismo saugos priemonių diegimas | | |  | | --- | | Plėtojamas ir tobulinamas kelių tinklas, didinant kelių pralaidumą, įgyvendinant eismo saugos priemones. | | |  | | --- | | Lietuvos automobilių kelių direkcija; Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.7 | | | |  | | --- | | Žvyrkelių asfaltavimas | | |  | | --- | | Asfaltuoti žvyrkeliai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Lietuvos automobilių kelių | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.8 | | | |  | | --- | | Žvyrkelių dangos kokybės gerinimas | | |  | | --- | | Pagerinta žvyrkelių kelių dangos kokybė ir techniniai parametrai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Lietuvos automobilių kelių direkcija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.9 | | | |  | | --- | | Viešasis transportas | | |  | | --- | | Gerinama viešojo susisiekimo infrastruktūra. Atnaujintas viešojo transporto parkas | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Lietuvos automobilių kelių direkcija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.10 | | | |  | | --- | | Logistikos centras | | |  | | --- | | Pastatytas regiono lygmens logistikos centras Grinių k. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.11 | | | |  | | --- | | Oro transportas | | |  | | --- | | Rezervuotos teritorijos buvusių aerodromų Vaiguvos, Mockaičių ir Liolių vietovėse. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.4.12 | | | |  | | --- | | Dviračių trasos | | |  | | --- | | Dviračių trasų įrengimui rezervuotos valstybinės žemės juostos. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | **1.5** | | **Inžinerinė infrastruktūra** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.5.1 | | | |  | | --- | | Šilumos tinklai | | |  | | --- | | Parengtas Kelmės rajono šilumos ūkio specialusis planas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.5.2 | | | |  | | --- | | Gamtinės dujos | | |  | | --- | | Parengtas investicijų projektas gamtinių dujų tiekimo infrastruktūros plėtrai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.5.3 | | | |  | | --- | | Elektros tinklas | | |  | | --- | | Išlaikomas 110 kV, 330 kV elektros tinklas.  Modernizuotas skirstomasis elektros tinklas (10kV–0,4kV) - pakeisti susidėvėję įrenginiai ir optimizuotos transformatorinių galios. | | |  | | --- | | AB "Energijos skirstymo operatorius" | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.5.4 | | | |  | | --- | | Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas | | |  | | --- | | Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.5.5 | | | |  | | --- | | Atliekų tvarkymas | | |  | | --- | | Uždaryti visi smulkūs sąvartynai. | | |  | | --- | | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra; VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1.6** | | **Civilinė sauga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.6.1 | | | |  | | --- | | Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema | | |  | | --- | | Tytuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose, Kražiuose, Vaiguvoje, Lioliuose, Griniuose įrengta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema . | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.6.2 | | | |  | | --- | | Civilinės slėptuvės | | |  | | --- | | Esamuose kariniuose ir visuose gyvybiškai svarbiuose (pagal savivaldybės patvirtintą sąrašą) objektuose įrengtos slėptuvės. Tytuvėnuose, Užventyje, Šaukėnuose, Kražiuose, Vaiguvoje, Lioliuose, Griniuose po seniūnijų patalpomis įrengtos slėptuvės. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1.7** | | **Rengtini ir peržiūrėtini teritorijų planavimo dokumentai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.7.1 | | | |  | | --- | | Miestelių bendrieji planai | | |  | | --- | | Parengtas Karklėnų miestelio bendrasis planas. Parengtas Liolių miestelio bendrasis planas. Parengtas Pašilės miestelio bendrasis planas. Parengtas Šaukėnų miestelio bendrasis planas. Parengtas Žalpių miestelio bendrasis planas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.7.2 | | | |  | | --- | | Detalieji kaimų planai | | |  | | --- | | Parengti Grinių, Vaiguvos, Kukečių, Naudvario, Kolainių, Maironių, Pagryžuvio, Šedbarų, Verpenos, Janaučių, Butkiškės, Lupikų, Gailių, Laugalio, Stulgių, Laikšių, Lykšilio, Vidsodžio – Aunuvėnų, Budraičių, Jahampolio, Kiaunorių, Pašiaušės, Girnikų, Junkilų, Kolainių, Pašilėnų – Beržėnų, Kakoniškės, Paramončio, Pagių, Petrališkės, Pakėvio, Vašilėnų, Burbaičių, Grimzių, Paverpenio, Vijurkų, Dikšių, Maneikių, Kerkasių, Valpainių, Dubėnų, Kalniškių, Kybučių, Pavydų, Skogalio, Minupių, Želvių detalieji planai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.7.3 | | | |  | | --- | | Kiti detalieji planai | | |  | | --- | | Parengti Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio miestų pramonės zonų ar jų dalių detalieji planai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | | |  | | --- | |  | | | | |  | | --- | |  | | | |  | | --- | |  | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.7.4 | | | |  | | --- | | Specialieji planai | | |  | | --- | | Parengti rekreacinių teritorijų plėtros specialieji planai; Parengtas susisiekimo infrastruktūros aptarnavimo plėtros specialusis planas; Parengtas dviračių trasos Kelmė-Tytuvėnai specialusis planas; Parengtas dviračių trasos Kelmė-Kražiai specialusis planas. Parengtas Padubysio dviračių trasos (Kelmės rajone) specialsis planas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Lietuvos automobilių kelių direkcija | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | **1.8** | | **Visuomenės poreikiams rezervuojamos teritorijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 1.8.1 | | | |  | | --- | | Visuomenei svarbių teritorijų rezervavimas | | |  | | --- | | Rezervuotos teritorijos visuomenės poreikiams pagal Kelmės rajono bendrojo plano pakeitimo priedą Nr.2 | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2007 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | **2** | | **Kražių miestelio bendrasis planas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2.1** | | **Urbanistinė kompozicinė struktūra** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.1.1 | | | |  | | --- | | Miestelio riba | | |  | | --- | | Parengtas Kražių miestelio ribų keitimo specialusis planas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.1.2 | | | |  | | --- | | Modernizuojamos teritorijos | | |  | | --- | | Modernizuojamoms gyvenamosioms teritorijoms parengti kompleksiniai atnaujinimo (modernizavimo) planai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | **2.2** | | **Išorinė vaizdinė reklama (IVR)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.2.1 | | | |  | | --- | | Išorinės vaizdinės reklamos stendai | | |  | | --- | | 1. Pastatytas reklaminis-informacinis stendas prie miestelio ženklo nuo Kelmės pusės. 2. Pastatytas informacinis stendas Turgaus aikštės teritorijoje.  3. Pastatytas informacinis stendas prie kultūros centro. 4 .Pastatytas informacinis stendas prie bažnyčios. 5. Pastatytas reklaminis-informacinis stendas prie autobusų sustojimo aikštelės. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2.3** | | **Kraštovaizdžio apsauga** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.3.1 | | | |  | | --- | | Žaliosios teritorijos | | |  | | --- | | Sutvarkyti esami parkai ir skverai, įrengta rekreacinė infrastruktūra trumpalaikiam poilsiui. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.3.2 | | | |  | | --- | | Turgaus aikštė | | |  | | --- | | Parengtas detalusis planas ir techninis projektas Turgaus aikštės sutvarkymui. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.3.3 | | | |  | | --- | | Medžiokalnio botaninis draustinis | | |  | | --- | | Parengtas gamtotvarkinis planas, kuriame dalis Medžiokalnio draustinio pritaikyta intensyviam naudojimui. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Saugomų teritorijų tarnyba | | | |  | | --- | | Valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.3.4 | | | |  | | --- | | Poilsio zona prie Vytauto laiptų | | |  | | --- | | Įrengta poilsio zona prie Vytauto laiptų. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.3.5 | | | |  | | --- | | Kražantės pakrančių sutvarkymas | | |  | | --- | | Parengtas Kražantės upės pakrančių sutvarkymo planas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.3.7 | | | |  | | --- | | Vėjinės tvenkinio rekreacinė zona | | |  | | --- | | Sutvarkyta rekreacinė zona prie šiaurinės Vėjinės tvenkinio pusės, įrengtas paplūdymys su maudykla. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.3.8 | | | |  | | --- | | Apsauginiai želdynai | | |  | | --- | | Įveisti apsauginiai želdynai kapinių, vandenvietės, valymo įrenginių apsaugos zonose. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2.4 | | Nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų naudojimas ir apsauga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.4.1 | | | |  | | --- | | Kražių miestelio istorinė dalis (kodas 17089) | | |  | | --- | | Pakeistos urbanistikos paminklo "Kražių miestelio istorinė dalis" ribos. Jos sutapdintos su sklypų ar jų dalių, kurie yra daiktinės teisės objektai, ribomis. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Kultūros paveldo departamentas | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.4.2 | | | |  | | --- | | Senojo miesto vieta (kodas 13012) | | |  | | --- | | Pakeistos archeologinės vertybės "Senojo miesto vieta" ribos. Jos patikslintos ir sutapdintos su sklypų ar jų dalių, kurie yra daiktinės teisės objektai, ribomis. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Kultūros paveldo departamentas | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.4.3 | | | |  | | --- | | "Kražių miestelio istorinė dalis" specialusis planas | | |  | | --- | | Parengtas kultūros paveldo "Kražių miestelio istorinė dalis" specialusis planas, reglamentuojantis paveldo apsaugą toje teritorijoje. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Kultūros paveldo departamentas | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.4.4 | | | |  | | --- | | Kražių kolegija | | |  | | --- | | Tęsiami pastato restauravimo darbai, užtikrinant teritorijoje esančių archeologinių vertybių apsaugos tikslą – mokslinio pažinimo įgyvendinimą. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.4.5 | | | |  | | --- | | Varpinė ir kapų koplyčia | | |  | | --- | | Inicijuotas varpinės ir kapų koplyčios įtraukimas į NKV registrą ir reikšmingumo lygmens nustatymas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.4.6 | | | |  | | --- | | Žydų senosios kapinės | | |  | | --- | | Inicijuotas žydų senųjų kapinių liekanų įrašymas į LR NKV registrą. Sutvarkyti išlikę žydų senųjų kapinių fragmentai. Įrengtos informacinės nuorodos į žydų senąsias kapines. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Kultūros paveldo departamentas | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.4.7 | | | |  | | --- | | Informaciniai ženklai | | |  | | --- | | Strategiškai patogiose vietose išdėstyti informaciniai ženklai apie kultūros paveldo objektus | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2.5** | | **Socialinė aplinka** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.5.1 | | | |  | | --- | | Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra | | |  | | --- | | Išlaikyta esama sveikatos priežiūros įstaiga - Kražių ambulatorija. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.5.2 | | | |  | | --- | | Kultūrinė infrastruktūra | | |  | | --- | | Išlaikomas Kelmės rajono kultūrinės infrastruktūros tinklo objektas - Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | **2.6** | | **Susisiekimo sistema** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.6.1 | | | |  | | --- | | Išoriniai transporto ryšiai | | |  | | --- | | Išasfaltuotas kelias 3505 Nemakščiai – Kražiai – Junkilai. | | |  | | --- | | Lietuvos automobilių kelių direkcija | | | |  | | --- | | Valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.6.2 | | | |  | | --- | | Apvažiavimas | | |  | | --- | | Parengtas miestelio centro apvažiavimo detalusis planas. Apvažiavimas numatytas Alytaus ir Mokyklos gatvėmis ir naujai suformuota 0,44 km ilgio gatve tarp kelio nr. 2104 Pagojis – Butkiškė – Kražiai ir Mokyklos gatvės. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.6.3 | | | |  | | --- | | Gatvių rekonstrukcija | | |  | | --- | | Atnaujintos ir rekonstruotos pagrindinių gatvių dangos, įrengti šaligatviai, uždara vandens nuleidimo (drenažo) sistema. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.6.4 | | | |  | | --- | | Pėsčiųjų-dviračių takai | | |  | | --- | | Sudarytas pėsčiųjų-dviračių maršrutas, jungiantys miestelį su jo prieigose esančiomis rekreacinėmis zonomis bei lankytinais objektais. Atlikta išsami dviračių takų plėtros galimybių studija. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **2.7** | | **Techninė infrastruktūra** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.7.1 | | | |  | | --- | | Vandentiekio ir nuotekų vamzdynų renovacija | | |  | | --- | | Renovuota dalis eksploatuojamo skirstomojo vamzdyno. | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.7.2 | | | |  | | --- | | Valymo įrenginiai | | |  | | --- | | Padidintas valymo įrenginių pajėgumas. | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.7.3 | | | |  | | --- | | Nuotekų dumblas | | |  | | --- | | Nuotekų dumblas išvežamas į Kelmės nuotekų valyklos įrenginius, kur kompastuojamas naudojant struktūrinę medžiagą. | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.7.4 | | | |  | | --- | | Lietaus nuotekos | | |  | | --- | | Parengtas projektas lietaus nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemų įrengimui. | | |  | | --- | | UAB Kelmės vanduo" | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.7.5 | | | |  | | --- | | Rūšiuojamos atliekos | | |  | | --- | | Įrengta atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelė. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.7.6 | | | |  | | --- | | Atliekų tvarkymas | | |  | | --- | | Viešosiose zonose pastatytos šiukšlių dėžės. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.7.7 | | | |  | | --- | | Elektros tiekimas | | |  | | --- | | Atnaujinta elektros energijos tiekimo infrastruktūra. Nauji paskirstymo tinklai tiesiami požeminėmis kabelinėmis linijomis. | | |  | | --- | | AB ESO | | | |  | | --- | | Kita | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.7.8 | | | |  | | --- | | Gatvių apšvietimas | | |  | | --- | | Įrengtas esamų gatvių apšvietimas | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.7.9 | | | |  | | --- | | Ryšių infrastruktūra | | |  | | --- | | Pašto skyriuje įrengta viešojo interneto prieiga | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | **2.8** | | **Visuomenės poreikiams rezervuojamos teritorijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.8.1 | | | |  | | --- | | Rekreacinė zona prie Vėjinės tvenkinio | | |  | | --- | | Rezervuota apie 0,53 ha ploto rekreacinė zona prie Vėjinės tvenkinio. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.8.2 | | | |  | | --- | | Neveikiančios žydų kapinės | | |  | | --- | | Rezervuota apie 2,71 ha ploto neveikiančių žydų kapinių teritorija. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.8.3 | | | |  | | --- | | Parkas priešais autobusų sustojimo aikštelę (Vytauto g.) | | |  | | --- | | Rezervuota apie 0,63 ha ploto teritorija parkui priešais autobusų sustojimo aikštelę (Vytauto g.). | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.8.4 | | | |  | | --- | | Teritorija automobilių stovėjimo aikštelei | | |  | | --- | | Rezervuota apie 0,11 ja ploto teritorija automobilių stovėjimo aikštelei. | | |  | | --- | | Kelmės m. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.8.5 | | | |  | | --- | | Parkas prie įvažiavimo iš Kelmės pusės (M. Valančiaus g.) | | |  | | --- | | Rezervuota apie 2,46 ha ploto teritorija parkui prie įvažiavimo iš Kelmės pusės (M. Valančiaus g.) | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.8.6 | | | |  | | --- | | Kražantės g. pratęsimas | | |  | | --- | | Rezervuota apie 0,3 ha ploto teritorija Kražantės g. pratęsimui | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.8.7 | | | |  | | --- | | Nauja gatvė vakarinėje miestelio dalyje | | |  | | --- | | Rezervuota apie 0,44 ha ploto teritorija naujai gatvei vakarinėje miestelio dalyje | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.8.8 | | | |  | | --- | | Mokyklos g. pratęsimas | | |  | | --- | | Rezervuota apie 0,28 ha ploto teritorija Mokyklos g. pratęsimui | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.8.9 | | | |  | | --- | | Teritorija Kražantės tvenkiniui | | |  | | --- | | Rezervuota apie 2,41 ha ploto teritorija Kražantės tvenkinio atkūrimui | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.8.10 | | | |  | | --- | | Poilsio zona Vytauto g. gale | | |  | | --- | | Rezervuota apie 0,14 ha ploto teritorja poilsio zonai Vytauto g. gale | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 2.8.11 | | | |  | | --- | | Teritorija skirta viešiesiems renginiams | | |  | | --- | | Rezervuota apie 0,87 ha ploto teritorija už Kražių kolegijos, skirta viešiesiems renginiams | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2012 | | | |  | | --- | | 2022 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | **3** | | **Liolių miestelio bendrasis planas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **3.1** | | **Teritorijos raidos strategija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.1.1 | | | |  | | --- | | Miestelio riba | | |  | | --- | | Parengtas Liolių miestelio ribų keitimo specialusis planas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.1.2 | | | |  | | --- | | Modernizuojamos teritorijos | | |  | | --- | | Modernizuojamoms gyvenamosioms teritorijoms parengti kompleksiniai atnaujinimo (modernizavimo) planai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.1.3 | | | |  | | --- | | Konversija | | |  | | --- | | Konvertuojamose teritorijose, kuriose buvo vykdoma tarši veikla, atlikti gruntų tyrimai ir tęsiamas monitoringas dėl galimo užterštumo cheminėmis medžiagomis. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.1.4 | | | |  | | --- | | Nauja plėtra | | |  | | --- | | Konsoliduoti sklypai ir parengti naujai urbanizuojamų teritorjų detalieji planai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.1.5 | | | |  | | --- | | Kapinių plėtra | | |  | | --- | | Parengtas kapinių plėtros detalusis planas | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  | Nr. | | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | | Finansavimo šaltinis | | Įgyvendinimo pradžia | | Įgyvendinimo pabaiga | | Statusas | | | Įgyvendinimo data | | Rezultato aprašymas | | | | | |  |
|  | **3.2** | | **Rezervuojamos teritorijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.2.1 | | | |  | | --- | | Liolių I tvenkinys | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuotas apie 0,9 ha ploto Liolių I tvenkinys | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.2.2 | | | |  | | --- | | Liolių II tvenkinys | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuotas apie 3 ha ploto Liolių II tvenkinys | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.2.3 | | | |  | | --- | | Upė Dratvuo | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuota upė Dratvuo, kurios ilgis 14,4 km | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.2.4 | | | |  | | --- | | Miškų ūkio paskirties žemė | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuotos apie 4,76 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.2.5 | | | |  | | --- | | Vandens ūkio paskirties žemė | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuota apie 5,63 ha ploto vandens ūkio paskirties žemė | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.2.6 | | | |  | | --- | | Atskirųjų želdynų teritorija | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuotos apie 8,4 ha ploto atskirųjų želdynų teritorijos | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.2.7 | | | |  | | --- | | Rekreacinės teritorijos | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuotos apie 2,9 ha ploto rekreacinės teritorijos | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.2.8 | | | |  | | --- | | Kapinių teritorija | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuota apie 3,32 ha ploto kapinių teritorija teritorija | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.2.9 | | | |  | | --- | | Visuomeninės paskirties teritorijos | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuotos apie 2,86 ha ploto visuomeninės paskirties teritorijos | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.2.10 | | | |  | | --- | | Inžinerinės infrastruktūros teritorija | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuota apie 0,76 ha ploto inžinerinės infrastruktūros teritorija | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | |  | | --- | | 2013 | | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | |  | |  | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | **3.3** | **Teritorijų naudojimo reglamentai** | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.3.1 | | |  | | --- | | Socialinis būstas | | |  | | --- | | Vadovaujantis Socialinio būsto fondo plėtros programa plėtojamas socialinio būsto fondas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.3.2 | | |  | | --- | | Gyvenamosios aplinkos kokybė | | |  | | --- | | Sutvarkyta viešųjų erdvių aplinka, pritaikant ją visų poreikių gyventojams: žmonėms su negalia, jaunimui, vaikams ir senyvo amžiaus gyventojams. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.3.3 | | |  | | --- | | Viešųjų paslaugų infrastruktūra | | |  | | --- | | Renovuoti viešųjų paslaugų infrastruktūros objektai (seniūnija, ambulatorija, mokykla, paštas, priešgaisrinio gelbėjimo stotis) | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | 3.3.4 | | |  | | --- | | Kapinių koplyčia | | |  | | --- | | Sutvarkyta kapinių koplyčia. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.3.5 | | |  | | --- | | Renginių vieta | | |  | | --- | | Įrengta nauja miestelio renginių vieta Dratvens upės slėnyje | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.3.6 | | |  | | --- | | Žaidimų aikštelė | | |  | | --- | | Įrengta žaidimų aikštelė poilsio zonoje | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.3.7 | | |  | | --- | | Paplūdimys prie Liolių II tvenkinio | | |  | | --- | | Įrengtas paplūdimys su maudykla ir rekreaciniais mažosios architektūros elementais prie Liolių II tvenkinio | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | |  | | --- | | 3.3.8 | | |  | | --- | | Liolių I tvenkinys | | |  | | --- | | Įrengti rekreaciniai mažosios architektūros elementai prie Liolių I tvenkinio | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | 3.3.9 | | |  | | --- | | Sporto aikštynai | | |  | | --- | | Sutvarkytas esamas sporto aikštynas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.3.10 | | |  | | --- | | Turizmo informacijos centras | | |  | | --- | | Įkurtas turizmo informacijos centras. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.3.11 | | |  | | --- | | Apsauginiai želdynai | | |  | | --- | | Įveista apsauginių želdynų juosta, atskirianti pramonines, inžinerinės infrastruktūros ir gamybines teritorijas nuo gyvenamosios paskirties teritorijų. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | **3.4** | **Išorinė vaizdinė reklama** | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.4.1 | | |  | | --- | | Išorinės vaizdinės reklamos įrenginiai | | |  | | --- | | Pastatytas stendas prie miestelio ženklo nuo Maironių pusės, Nepriklausomybės g. Pastatyti reklaminis stendas Raseinių g. Vienas prie miestelio ženklo nuo Raseinių pusės, kitas, netoli miestelio centro. Pastatyti penki informaciniai stendai Raseinių ir Nepriklausomybės gatvėse. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  | **3.5** | **Susisiekimo sistema** | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.5.1 | | |  | | --- | | Gatvių inventorizacija | | |  | | --- | | Inventorizuotos esamos Liolių miestelio gatvės | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.5.2 | | |  | | --- | | Naujos gatvės | | |  | | --- | | Planuojamose plėtros teritorijose parengti naujų gatvių detalieji planai | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.5.3 | | |  | | --- | | Automobilių stovėjimo aikštelės | | |  | | --- | | Atnaujintos viešos automobilių stovėjimo aikštelės | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.5.4 | | |  | | --- | | Gatvių rekonstrukcija | | |  | | --- | | Atnaujintos ir rekonstruotos pagrindinių gatvių dangos, įrengti šaligatviai | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybė s biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.5.5 | | |  | | --- | | Pėsčiųjų-dviračių takai | | |  | | --- | | Sudarytas pėsčiųjų-dviračių maršrutas, jungiantys miestelio centrinę dalį su svarbiais traukos objektais. Parengtas dviračių ir pėsčiųjų takų specialusis planas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | **3.6** | **Inžinerinė infrastruktūra** | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.6.1 | | |  | | --- | | Vandentiekis ir nuotekos | | |  | | --- | | Parengti Nepriklausomybės, Raseinių, Dvaro ir Tyliosios gatvių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtros detalieji ar specialieji planai. | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.6.2 | | |  | | --- | | Vandentiekio ir nuotekų vamzdyno renovacija | | |  | | --- | | Renovuota dalis eksploatuojamo skirstomojo vamzdyno. | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.6.3 | | |  | | --- | | Priešgaisriniai rezervuarai | | |  | | --- | | Įrengti priešgaisriniai rezervuarai teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.6.4 | | |  | | --- | | Vandenvietės rekonstrukcija | | |  | | --- | | Rekonstruota esama vandenvietė ir įrengti vandens gerinimo įrenginiai | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.6.5 | | |  | | --- | | Lietaus nuotekos | | |  | | --- | | Parengtas lietaus nuotekų surinkimo ir išleidimo tinklų TPD | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.6.6 | | |  | | --- | | Atliekų tvarkymas | | |  | | --- | | Viešosiose zonose pastatytos šiukšlių dėžės | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.6.7 | | |  | | --- | | Apleisti ūkiniai statiniai | | |  | | --- | | Likviduoti apleisti ūkiniai statiniai | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.6.8 | | |  | | --- | | Aukštos įtampos oro linija | | |  | | --- | | Aukštos įtampos oro liniją, ėjusi virš Liolių II tvenkinio, iškelta į kitą Raseinių gatvės pusę | | |  | | --- | | AB Energijos skirstymo operatorius | | |  | | --- | | Europos Sąjungos paramos lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.6.9 | | |  | | --- | | 0,4 kV įtampos tinklai | | |  | | --- | | 0,4 kV įtampos oro linijos pakeistos kabeliniais tinklais. | | |  | | --- | | AB Energijos skirstymo operatorius | | |  | | --- | | Kita | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.6.10 | | |  | | --- | | Gatvių apšvietimas | | |  | | --- | | Įrengtas esamų gatvių apšvietimas | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 3.6.11 | | |  | | --- | | Ryšių infrastruktūra | | |  | | --- | | Pašto skyriuje įrengta viešojo interneto prieiga | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
|  | **4** | **Šaukėnų miestelio bendrasis planas** | | | | | | | | |  |
|  | **4.1** | **Teritorijos raidos struktūra** | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.1.1 | | |  | | --- | | Miestelio riba | | |  | | --- | | Parengtas Šaukėnų miestelio ribų keitimo specialusis planas | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.1.2 | | |  | | --- | | Modernizuojamos teritorijos | | |  | | --- | | Modernizuojamoms gyvenamosioms teritorijoms parengti kompleksiniai atnaujinimo (modernizavimo) planai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.1.3 | | |  | | --- | | Konversija | | |  | | --- | | Konvertuojamose teritorijose, kuriose buvo vykdoma tarši veikla, atlikti gruntų tyrimai ir tęsiamas monitoringas dėl galimo užterštumo cheminėmis medžiagomis. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.1.4 | | |  | | --- | | Nauja plėtra | | |  | | --- | | Konsoliduoti sklypai ir parengti naujai urbanizuojamų teritorjų detalieji planai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.1.5 | | |  | | --- | | Kapinių plėtra | | |  | | --- | | Parengtas kapinių plėtros detalusis planas | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | **4.2** | **Rezervuojamos teritorijos** | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.2.1 | | |  | | --- | | Šaukėnų I tvenkinys | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuotas apie 21,9 ha ploto Šaukėnų I tvenkinys | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.2.2 | | |  | | --- | | Šaukėnų II tvenkinys | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuotas apie 3,9 ha ploto Šaukėnų II tvenkinys | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.2.3 | | |  | | --- | | Upė Šona | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuota upė Šona, kurios ilgis 7,1 km | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.2.4 | | |  | | --- | | Miškų ūkio paskirties žemė | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuota apie 3,82 ha ploto miškų ūkio paskirties žemė | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.2.5 | | |  | | --- | | Vandens ūkio paskirties žemė | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuota apie 26 ha ploto vandens ūkio paskirties žemė | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.2.6 | | |  | | --- | | Atskirųjų želdynų teritorija | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuota apie 16,8 ha ploto atskirųjų želdynų teritorija | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.2.7 | | |  | | --- | | Rekreacinės teritorijos | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuotos apie 12,9 ha ploto rekreacinės teritorijos | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | 4.2.8 | | |  | | --- | | Kapinių teritorija | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuota apie 3,88 ha ploto kapinių teritorija teritorija | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. teritorija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.2.9 | | |  | | --- | | Visuomeninės paskirties teritorijos | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuotos apie 5,9 ha ploto visuomeninės paskirties teritorijos | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.2.10 | | |  | | --- | | Inžinerinės infrastruktūros teritorija | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuota apie 4 ha ploto inžinerinės infrastruktūros teritorijų | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.2.11 | | |  | | --- | | Konservacinės paskirties teritorijos | | |  | | --- | | Visuomenės poreikiams rezervuotos apie 14,84 ha ploto konservacinės paskirties teritorijos | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Kultūros paveldo departamentas | | |  | | --- | | Kita | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | **4.3** | **Teritorijų naudojimo reglamentai** | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.3.1 | | |  | | --- | | Socialinis būstas | | |  | | --- | | Vadovaujantis Socialinio būsto fondo plėtros programa plėtojamas socialinio būsto fondas | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.3.2 | | |  | | --- | | Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas | | |  | | --- | | Modernizuoti Šaukėnų miestelio teritorijoje esantys daugiabučiais gyvenamieji namai. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Valstybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | 4.3.3 | | |  | | --- | | Gyvenamosios aplinkos kokybė | | |  | | --- | | Sutvarkta viešųjų erdvių aplinką, pritaikant ją visų poreikių gyventojams: žmonėms su negalia, jaunimui, vaikams ir senyvo amžiaus gyventojams. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.3.4 | | |  | | --- | | Viešųjų paslaugų infrastruktūra | | |  | | --- | | Renovuoti viešųjų paslaugų infrastruktūros objektai (seniūnija, ambulatorija, mokykla, paštas, priešgaisrinio gelbėjimo stotis) | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.3.5 | | |  | | --- | | Šaukėnų tvenkinys | | |  | | --- | | Įrengti paplūdimys sy maudykla ir rekreaciniai mažosios architektūros elementai prie Šaukėnų tvenkinio. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | 4.3.6 | | |  | | --- | | Sporto aikštynai | | |  | | --- | | Sutvarkyti esami sporto aikštynai | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.3.7 | | |  | | --- | | Turizmo informacijos centras | | |  | | --- | | Įkurtas turizmo informacijos centras. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.3.8 | | |  | | --- | | Želdynai Laisvės ir Prekybos gatvių sankryžoje | | |  | | --- | | Skverelyje įrengti takeliai, apšvietimas, pastatyti mažosios architektūros elementai | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.3.9 | | |  | | --- | | Aikštė priešais savivaldybę | | |  | | --- | | Sutvarkyta aikštė priešais Šaukėnų seniūnijos ir kultūros centro pastatą. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.3.10 | | |  | | --- | | buv. Šaukėnų dvaro sodyba | | |  | | --- | | Parengtas specialusis planas Šaukėnų buvusio dvaro sodybos parko pritaikymui rekreacijai ir turizmui. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija; Kultūros paveldo departamentas | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | 4.3.11 | | |  | | --- | | Apsauginiai želdynai | | |  | | --- | | Įveista apsauginių želdynų juosta, atskirianti pramonines, inžinerinės infrastruktūros ir gamybines teritorijas nuo gyvenamosios paskirties teritorijų. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  | **4.4** | **Išorinė vaizdinė reklama** | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.4.1 | | |  | | --- | | Išorinės vaizdinės reklamos įrenginiai | | |  | | --- | | Prie miestelio ženklo Šaukėnų g., nuo įvažiavimo iš Kelmės pusės, įrengta vieta vidutinio formato erdviniams išorinės vaizdinės reklamos įrenginiams.  Irengti trys informaciniai stendai Šaukėnų (vienas prie autobusų sustojimo aikštelės) ir ir Juodlės (prie seniūnijos pastato) gatvėse. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  | **4.5** | **Susisiekimo sistema** | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.5.1 | | |  | | --- | | Gatvių inventorizacija | | |  | | --- | | Inventorizuotos esamos Šaukėnų miestelio gatvės | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.5.2 | | |  | | --- | | Naujos gatvės | | |  | | --- | | Planuojamose plėtros teritorijose parengti naujų gatvių detalieji planai | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.5.3 | | |  | | --- | | Gatvių rekonstrukcija | | |  | | --- | | Atnaujintos ir rekonstruotos pagrindinių gatvių dangos, įrengti šaligatviai | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.5.4 | | |  | | --- | | Daugiabučių gyvenamųjų namų infrastruktūra | | |  | | --- | | Padidintos ir atnaujintos automobilių stovėjimo aikšteles prie daugiabučių gyvenamųjų namų. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.5.5 | | |  | | --- | | Automobilių stovėjimo aikštelės | | |  | | --- | | Atnaujintos viešos automobilių stovėjimo aikštelės. Įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė netoli centro. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.5.6 | | |  | | --- | | Dviračių – pėsčiųjų takas aplink Šaukėnų tvenkinį | | |  | | --- | | Įrengtas naujas dviračių – pėsčiųjų takas aplink Šaukėnų tvenkinį | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Valstybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.5.7 | | |  | | --- | | Pėsčiųjų-dviračių takai | | |  | | --- | | Sudarytas pėsčiųjų-dviračių maršrutas, jungiantys miestelio centrinę dalį su svarbiais traukos objektais. Parengtas dviračių ir pėsčiųjų takų specialusis planas. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  | |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |  |
|  | **4.6** | **Inžinerinė infrastruktūra** | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.6.1 | | |  | | --- | | Vandentiekio ir nuotekų vamzdyno renovacija | | |  | | --- | | Renovuota dalis eksploatuojamo skirstomojo vamzdyno. | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.6.2 | | |  | | --- | | Vandenvietės renovacija | | |  | | --- | | Renovuota esama vandenvietė | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.6.3 | | |  | | --- | | Vandentiekis ir nuotekos | | |  | | --- | | Parengti Laisvės, Ilgos, Jūros, B.Piliūno, Šonos ir Žemdirbių gatvių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtros detalieji ar specialieji planai. | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Priemonės pavadinimas | Laukiamų rezultatų aprašymas | Atsakingi vykdytojai (-as) | Finansavimo šaltinis | Įgyvendinimo pradžia | Įgyvendinimo pabaiga | Statusas | Įgyvendinimo data | Rezultato aprašymas |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.6.4 | | |  | | --- | | Priešgaisriniai rezervuarai | | |  | | --- | | Įrengti priešgaisriniai rezervuarai teritorijose, kur nėra numatytas vandentiekis. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.6.5 | | |  | | --- | | Lietaus nuotekos | | |  | | --- | | Parengtas lietaus nuotekų surinkimo ir išleidimo tinklų TPD | | |  | | --- | | UAB "Kelmės vanduo" | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.6.6 | | |  | | --- | | Atliekų tvarkymas | | |  | | --- | | Viešosiose zonose pastatytos šiukšlių dėžės. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | 4.6.7 | | |  | | --- | | Apleisti ūkiniai statiniai | | |  | | --- | | Likviduoti apleisti ūkiniai statiniai | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. admnistracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.6.8 | | |  | | --- | | 0,4 kV įtampos tinklai | | |  | | --- | | 0,4 kV įtampos oro linijos pakeistos kabeliniais tinklais | | |  | | --- | | AB Energijos skirtstymo operatorius | | |  | | --- | | Kita | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.6.9 | | |  | | --- | | Gatvių apšvietimas | | |  | | --- | | Įrengtas esamų gatvių apšvietimas | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | 4.6.10 | | |  | | --- | | Ryšių infrastruktūra | | |  | | --- | | Pašto skyriuje įrengta viešojo interneto prieiga. | | |  | | --- | | Kelmės r. sav. administracija | | |  | | --- | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | |  | | --- | | 2013 | | |  | | --- | | 2023 | |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |  |