PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-580

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2026 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-307

redakcija)

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-05-03-06 „GERINTI EISMO SAUGĄ“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rezultato rodiklio kodas | Rezultato rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rezultato rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rezultato rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis (-iai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| R-02-10-001-05-03-06-01 | Panaikintų juodųjų dėmių dalis | Procentai | 60 (2020 m.) | - | 100 (2030 m.) | Valstybės biudžeto lėšos (toliau – VB) |
| R-02-10-001-05-03-06-02 | Eisme dalyvaujančių techniškai tvarkingų transporto priemonių dalis (privalomosios techninės apžiūros metu nustatytų techniškai tvarkingų transporto priemonių skaičius nuo visų į privalomąją techninę apžiūrą atvykusių transporto priemonių skaičiaus) | Procentai | 53 (2020 m.) | - | 85 | VB |
| R-02-10-001-05-03-06-03 | Įgyvendintų Lietuvos transporto saugos administracijos ir Transporto kompetencijos agentūros rekomendacijų dėl saugaus eismo gerinimo dalis | Procentai | 50 (2020 m.) | - | 95 | VB |
| R-02-10-001-05-03-06-04 | Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius | Skaičius per metus | 1 (2020 m.) | - | 0 (2029 m.) | 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – 2021–2027 m. IP) |
| R-02-10-001-05-03-06-05 | Žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičius | Skaičius per metus | 54 (2019 m.) | - | 26 (2029 m.) | 2021–2027 m. IP, VB |
| R-02-10-001-05-03-06-06 | Užtikrintas saugus ir patikimas prieglobstis laivams nuo atviros jūros bangavimo, sudarant sąlygas vykdyti saugias laivų švartavimo ir stovėjimo operacijas | Dienos per metus | 0 (2025 m.) | - | 330 (2029 m.) | VB |

Pastaba: prie rodiklio R-02-10-001-05-03-06-04 (Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius) reikšmės siekimo prisideda 1.2 veikla „Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas“ ir 1.3. veikla „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas ir (ar) modernizavimas“, o prie rodiklio R-02-10-001-05-03-06-05 (Žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičius) reikšmės siekimo prisideda  1.1 veikla „Eismo kontrolės sistemų diegimas“.

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo šaltiniai | Finansavimo apimtis, eurais; iš jų: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) finansinėse projekcijose numatytų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomai skirtų lėšų suma | NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  | 13 661 720 | 24 346 894 |
| 1.1.1. VB (1.1.1.1.1) |  | 13 661 720 | 24 346 894 |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 28 877 550 | 0 | 0 |
| 1.3.1. 2021–2027 m. IP Sanglaudos fondo lėšos (1.3.2.8.1) (toliau – SaF) | 28 553 815 | 0 | 0 |
| 1.3.2. EITP 2021–2027 m. lėšos (1.3.3.1.59) | 323 735 | 0 | 0 |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos | - | 0 | 0 |
| 2. Kitos lėšos |  | 5 119 390 | - |
| 2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos |  | 333 424 | - |
| 2.2. Privačios lėšos |  | 4 785 966 | - |
| IŠ VISO: | 28 877 550 | 18 781 110 | 24 346 894 |

Pastabos:

1. Lentelės 3 skiltyje nurodytos VB lėšos bus skiriamos paskirstant tam tikrų metų biudžete suplanuotas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme.

2. Lentelės 4 skiltyje nurodyta NPP finansinėse projekcijose nenumatytų papildomų lėšų poreikio suma veikloms: „1.1. Eismo kontrolės sistemų diegimas“, „1.4. Sankryžų rekonstravimas“, „1.5. Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas“.

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ( DV; IN; LG; Neprisidedama) | Finansavimo forma | Finansavimo suma, eurais | Finansavimo šaltinis | Europos Sąjungos lėšų fondas, regionas (Vidurio ir vakarų Lietuvos, Sostinės) | Rodiklio (rezultato, produkto) kodas, pavadinimas ir matavimo vnt. | Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai) | Adminis-truojančioji institucija | Dalyvau-janti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. Eismo kontrolės sistemų diegimas | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 1 922 964 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-03 Įrengtos kelių oro sąlygų stotelės | 30 (2030 m.) | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-01 Įdiegtos eismo kontrolės sistemos | 10 (2030 m.) |  |  |
| 1.1.1. Projektas „Kelių oro sąlygų stotelių įrengimas“ | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 1 517 251 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-03 Įrengtos kelių oro sąlygų stotelės | 30 | - | - |
| 1.1.2. Projektas „Eismo kontrolės sistemos“ | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 405 713 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-01 Įdiegtos eismo kontrolės sistemos | 10 | - | - |
| 1.2. Vieno lygio geležinkelio pervažų modernizavimas (SaF 3.1.1 veikla) | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 10 069 367 2 052 380 0 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | R-02-10-001-05-03-06-04 Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius | 0 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 25 (2029 m.) |  |  |
| 1.2.1. Projektas „Vilnius–Klaipėda geležinkelių linijos prioritetinių pervažų modernizavimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 3 745 887 936 471 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 10 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.2.2. Projektas „Pervažų saugumo didinimo programa. III etapas. 14 prioritetinių pervažų modernizavimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 5 770 484 1 018 321 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 14 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.2.3. Projektas „Pervažos Vilnius–Klaipėda 351+780 km (Kretinga) modernizavimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 552 996 97 588 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 1 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.3. Dviejų lygių pėsčiųjų perėjų įrengimas ir (ar) modernizavimas | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 16 246 398 2 533 586 333 424 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | R-02-10-001-05-03-06-04 Žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius | 0 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 5 (2029 m.) |  |  |
| 1.3.1. Projektas „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos įrengimas linijoje Vilnius–Klaipėda 375+117 km“ (Klaipėdos Pušyno g.) | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 4 723 502 666 847 166 712 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 1 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.3.2. Projektas „Dviejų lygių pėsčiųjų perėjos įrengimas linijoje Vilnius–Klaipėda 353+595 km“ (Kretingos Palangos g.) | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 4 723 502 666 847 166 712 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 1 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.3.3. Projektas „Kybartų, Radviliškio, Panevėžio pėsčiųjų viadukų atnaujinimas“ | I | AB „LTG Infra“ | P | Taip | D | 6 799 394 1 199 892 0 | 2021–2027 m. IP Privačios lėšos Viešosios (savivaldybių) lėšos | SaF | P-02-10-001-05-03-06-02 Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkeliuose | 3 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.4. Sankryžų rekonstravimas | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 1 206 330 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 (2030 m.) | - | - |
| 1.4.1. Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys rekonstravimas, įrengiant 1,893 km žiedinę sankryžą | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 1 206 330 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-04 Rekonstruotos sankryžos | 1 | - | - |
| 1.5. Saugaus eismo priemonių, mažinančių arba visiškai šalinančių juodųjų dėmių riziką, įdiegimas | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 21 217 600 323 735 200 000 | VB EITP Privačios lėšos |  | R-02-10-001-05-03-06-01 Panaikintų juodųjų dėmių dalis | 100 (2030 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-05 Eismo saugumo rodiklių, kuriems nustatytos reikšmės, skaičius | 13 (2030 m.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-06 Panaikinta juodoji dėmė | 2 (2030 m.) |  |  |
| 1.5.1. Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai kapitalinis remontas, modernizuojant šviesoforines sankryžas 56,751 ir 57,349 km (sankryžos su Radviliškio miesto Vytauto ir Gedimino bei Vytauto ir A. Povyliaus gatvėmis) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 2 700 000 | VB |  | P-02-10-001-05-03-06-06 Panaikinta juodoji dėmė | 2 | - | - |
| 1.5.2. Kiti projektai (juodųjų dėmių šalinimo arba juodųjų dėmių keliamos rizikos mažinimo priemonės ir darbai 2023 metais planuojami kaip neatskiriama valstybinės reikšmės kelių kompleksinių rekonstrukcijų projektų, į kurių rangos sutartis minėtos priemonės yra arba bus įtrauktos, dalis) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 18 517 600 | VB |  | R-02-10-001-05-03-06-01 Panaikintų juodųjų dėmių dalis | 100 | - | - |
| 1.5.3. Pagrindinių eismo saugos rodiklių surinkimas (vykdant projektą Nr. MOVE/C2/SUB/2022-54/CEF/TA/SI2.892654 „Technical Assistance for the development and collection of Road safety Key Performance Indicators“; dotacijos sutarties pasirašymo data 2023-04-03) | I | VšĮ Transporto kompetenci-jų agentūra | P | Ne | D | 200 000 200 000 | EITP Privačios lėšos |  | P-02-10-001-05-03-06-05 Eismo saugumo rodiklių, kuriems nustatytos reikšmės, skaičius | 8 (2025 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.5.4. Pagrindinių eismo saugos rodiklių surinkimas (vykdant projektą 101314041 — 25-EU-TG-TARS LITHUANIA „Technical Assistance in the field of Road Safety - Lithuania“; sutarties įsigaliojimo data 2026-05-01) | I | VšĮ Transporto kompetencijų agentūra | P | Ne | D | 123 735 | EITP | - | P-02-10-001-05-03-06-05 Eismo saugumo rodiklių, kuriems nustatytos reikšmės, skaičius | 5 (2027 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.6. Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Šventosios jūrų uoste | I | Palangos miesto savivaldybės administracija | P | Ne | D | 10 120 000 | VB |  | R-02-10-001-05-03-06-06 Užtikrintas saugus ir patikimas prieglobstis laivams nuo atviros jūros bangavimo, sudarant sąlygas vykdyti saugias laivų švartavimo ir stovėjimo operacijas | 330 (2029 m.) | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-05-03-06-07 Pastatytas Šventosios jūrų uosto šiaurinis bangolaužis (molas), vienetai | 1 (2028 m.) |  |  |
| 1.6.1. Šventosios jūrų uosto šiaurinio bangolaužio (molo) įrengimas | I | Palangos miesto savivaldybės administracija | P | Ne | D | 10 120 000 | VB |  | R-02-10-001-05-03-06-06 Užtikrintas saugus ir patikimas prieglobstis laivams nuo atviros jūros bangavimo, sudarant sąlygas vykdyti saugias laivų švartavimo ir stovėjimo operacijas | 330 | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-10-001-05-03-06-07 Pastatytas Šventosios jūrų uosto šiaurinis bangolaužis (molas), vienetai | 1 |  |  |
| 1.7. Saugų eismą gerinančių priemonių diegimas TEN-T keliuose (SaF, 3.1.2 veikla) | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 2 238 050 3 541 720 | 2021–2027 m. IP VB | SaF | R-02-10-001-05-03-06-05 Žuvusiųjų TEN-T keliuose skaičius | 26 (2029 m.) | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P-02-10-001-05-03-06-01 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės TEN-T keliuose | 3 (2029 m.) |  |  |
| 1.7.1. Projektas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A15 Vilnius–Lyda ruožo nuo 11,086 iki 11,603 km rekonstravimas, apimantis sankryžos 11,424 km įrengimą | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 1 126 799 1 783 162 | 2021–2027 m. IP VB | SaF | P-02-10-001-05-03-06-01 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės TEN-T keliuose | 1 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.7.2. Projektas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga 136,136 km sankryžos rekonstravimas | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 588 503 931 307 | 2021–2027 m. IP VB | SaF | P-02-10-001-05-03-06-01 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės TEN-T keliuose | 1 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| 1.7.3. Projektas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A13 36,36 km (su rajoniniu keliu Nr.2304 Darbėnai-Šventoji) sankryžos rekonstravimas | I | AB „Via Lietuva“ | P | Taip | D | 522 748 827 251 | 2021–2027 m. IP VB | SaF | P-02-10-001-05-03-06-01 Įdiegtos saugų eismą gerinančios priemonės TEN-T keliuose | 1 | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | - |
| IŠ VISO: |  |  |  |  |  | 47 658 660 |  |  |  |  |  |  |

______________________________