INVESTICIJŲ PROJEKTAS

| Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas |  |
| --- | --- |
|  | Kupiškio rajono savivaldybės administracija Kupiškis, 2019 m. |

TURINYS

VARTOJAMI TERMINAI IR SANTRUMPOS	4

PROJEKTO SANTRAUKA	5

1.	PROJEKTO KONTEKSTAS	7

1.1.	PASLAUGOS PASIŪLA IR PAKLAUSA	7

1.1.1.	Paslaugos aprašymas	7

1.1.2.	Paslaugos pasiūla	8

1.1.3.	Paslaugos paklausa	17

1.2.	TEISINĖ APLINKA	26

1.3	SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS IR JŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTYS	29

2.	PROJEKTO TURINYS	32

2.1.	PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINYS	32

2.2.	PROJEKTO SĄSAJOS SU KITAIS PROJEKTAIS	32

2.3.	PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS IR RIBOS	32

2.4.	PROJEKTO ORGANIZACIJA	34

2.4.	PROJEKTO SIEKIAMI REZULTATAI	36

2.	GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS	39

3.1. ESAMA SITUACIJA	39

3.2. GALIMOS PROJEKTO VEIKLOS	39

3.3. VEIKLŲ VERTINIMO KRITERIJAI	39

3.4. TRUMPASIS VEIKLŲ SĄRAŠAS IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVOS	39

3.5. ANALIZĖS METODO PASIRINKIMAS	44

3.	FINANSINĖ ANALIZĖ	45

4.1. PROJEKTO ATASKAITINIS LAIKOTARPIS	45

4.2. FINANSINĖ DISKONTO NORMA	45

4.3. PROJEKTO LĖŠŲ SRAUTAI	45

4.3.1. Investicijų išlaidos	45

4.3.2. Investicijų likutinė vertė	47

4.3.3. Veiklos pajamos	48

4.3.4. Veiklos išlaidos	52

4.3.5. Mokesčiai	55

4.3.6. Finansavimas	55

4.4. FINANSINIAI RODIKLIAI	56

4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai	56

4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo	57

4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai	57

5. EKONOMINĖ ANALIZĖ	58

5.1.	RINKOS KAINŲ PAVERTIMAS Į EKONOMINES	58

5.2.	SOCIALINĖ DISKONTO NORMA	58

5.3.	IŠORINIO POVEIKIO ĮVERTINIMAS	58

5.3.1.	Poveikio komponentai	58

5.3.2.	Poveikio mastas	59

5.3.3.	Rodiklių suvestinė	60

6.	JAUTRUMAS IR RIZIKOS	61

6.1.	JAUTRUMO ANALIZĖ	61

6.1.1. Kintamųjų nustatymas	62

6.1.2. Tarpusavio priklausomybės įvertinimas	62

6.1.3. Elastingumo analizė	62

6.1.4. Kritiniai kintamieji	62

6.2. SCENARIJŲ ANALIZĖ	63

6.3. KINTAMŲJŲ TIKIMYBĖS	63

6.4. RIZIKŲ ĮVERTINIMAS	63

6.4.1. Kintamųjų rizikos įverčiai	63

6.4.2. Rizikos grupės	64

6.4.3. Vertė rizikos grupėse	64

6.4.4. Rizikos grupių vertės laike	64

6.5. RIZIKOS PRIIMTINUMAS	64

6.6. RIZIKŲ VALDYMO VEIKSMAI	65

7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS	68

7.1. PROJEKTO TRUKMĖ IR ETAPAI	68

7.2. PROJEKTO VIETA	68

7.3. PROJEKTO KOMANDA	69

7.4. PROJEKTO PRIELAIDOS IR TĘSTINUMAS	69

7.5. KITOS IŠVADOS	70

PRIEDAI	71

1	Priedas	72

2	Priedas	73

3	Priedas	75

4	Priedas	76

5	Priedas	78

6	Priedas	81

- VARTOJAMI TERMINAI IR SANTRUMPOS

| LR | Lietuvos Respublika |
| --- | --- |
| ES | Europos Sąjunga |
| EGDV | Ekonominė grynoji dabartinė vertė |
| ENIS | Ekonominės naudos ir sąnaudų santykis |
| EVGN | Ekonominė vidinė grąžos norma |
| FGDV | Finansinė grynoji dabartinė vertė |
| FNIS | Finansinės naudos ir sąnaudų santykis |
| FVGN | Finansinė vidinė grąžos norma |
| IP SNA | Investicijų projektas Sąnaudų ir naudos analizė |
| VPSP | Viešojo ir privataus sektorių partnerystė |

- PROJEKTO SANTRAUKA

Fizinio aktyvumo svarba žmogui yra neginčijama. Pasaulyje didžioji dalis žmonių gyvena urbanizuotose miesto vietovėse. Atsižvelgiant į esamą urbanizacijos lygmenį bei fizinio pasyvumo keliamas problemas, pastaraisiais dešimtmečiais populiarėja sveika gyvensena ir aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas. Visuomenėje atsiranda vis daugiau sportuojančių, besiimančių kultivuoti įvairias sporto šakas asmenų ar net bendruomenių. Augant sportuojančiųjų skaičiui vis aktualesne tema tampa esama sporto infrastruktūra bei jos būklė, nes nuo to neretai priklauso ir sportuojančių susidomėjimas viena ar kita sporto šaka bei jų aktyvumas.

Planuojama inicijuojamo projekto kryptis – Kupiškio rajono gyventojų sportinis užimtumas, kurių pagrindiniai paslaugos gavėjai – mokyklinio amžiaus vaikai. Papildomos paslaugų gavėjų grupės – suaugę asmenys ir miesto svečiai.

Šiuo metu Kupiškio rajono savivaldybėje nėra nei vienos universalios krepšinio, futbolo ar tinklinio sporto varžyboms pritaikytos salės, kurias galėtų stebėti bent keli šimtai žiūrovų. Visos sporto salės yra įrengtos bendrojo ugdymo mokyklose, iš kurių didžioji dalis yra nusidėvėjusi, netenkinanti šiuolaikinių vietos gyventojų poreikių ištisus metus. Projektu sprendžiama problema – neužtikrintas kokybiškas sporto ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas nei Kupiškio rajone, nei Panevėžio apskrityje.

Pagrindinė priežastis, dėl kurios Kupiškio rajono savivaldybė negali aktyviau modernizuoti sportui ir sveikatinimui skirtos viešosios infrastruktūros, yra lėšų trūkumas. Problemos sprendimo būdas – didinti kokybiškos sporto ir sveikatinimo paslaugų infrastruktūros prieinamumą.

Projekto problematikai spręsti inicijuojamo investicijų projekto tikslas – gerinti Kupiškio rajono savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti sporto infrastruktūros prieinamumą Kupiškio rajono bei Panevėžio apskrities gyventojams. Projekto įgyvendinimui suformuluotas šis uždavinys – modernizuoti sporto paslaugų ir infrastruktūros sąlygas Kupiškio mieste. Projekto uždaviniui pasiekti numatyta viena veikla – Sporto ir sveikatingumo komplekso II etapo statyba ir įrengimas adresu K. Šimonio g. 1A, Kupiškis.

Projekto uždavinio įgyvendinimo fizinis rodiklis:  sukurtas naujas sporto infrastruktūros objektas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma pastatyti naują sporto ir sveikatingumo kompleksą, adresu K. Šimonio g. 1A, Kupiškis, įrengiant universalią sporto aikštelę su 300 vietų tribūnomis bei papildomomis patalpomis.

Tiesioginę naudą iš numatomo įgyvendinti investicijų projekto gaus Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro mokiniai (moksleiviai ir suaugusieji), Panevėžio apskrityje rengiamų sporto stovyklų dalyviai.

Kupiškio rajono savivaldybė įgyvendina LR Vietos savivaldos įstatymu priskirtas funkcijas, kurių viena –  vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas. Kupiškio rajono savivaldybės administracija yra investicinio projekto „Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“ pareiškėjas.  Projektą numatoma įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.

Investicijų projekto rengimui ir alternatyvų vertinimui naudotos Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos (patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija), Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas galutinės ataskaitos rekomendacijos, Europos Komisijos kaštų-naudos rengimo rekomendacijos (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects).

Investicijų projekto vertė yra mažesnė nei 15 mln. Eur, todėl vertinamų alternatyvų skaičius ir turinys iš karto yra pasirenkamas atsižvelgiant į minėtos metodikos 4 priede nurodytą projekto investavimo objektų ir alternatyvų sąrašą. Įvertinus visas privalomas alternatyvas socialiniu, ekonominiu, technologiniu aspektais, projekte finansiniu ir socialiniu-ekonominiu aspektais vertinamos šios alternatyvos:

- Naujų pastatų statyba (I alterantyva);

- Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį sprendinį (II alternatyva).

Bendros reikalingos investicijos alternatyvų įgyvendinimui sudaro 4 855 652 Eur su PVM (I alt.) ir 4 820 737 Eur (II alt.), iš kurių įrangos lėšos siekia 219 113 Eur su PVM abiejų analizuojamų projekto alternatyvų atvejais.

Projekto rengimo metu buvo taikoma Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika. Finansinėje analizėje taikoma 4 proc. finansinė diskonto norma. Gauti rezultatai:

| Alternatyva/rodiklis | FGDV(I) | FVGN(I), proc. | FNIS | Finansinis gyvybingumas | FGDV(K) | FVGN(K), proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naujų pastatų statyba | -4147339 | -13,77 | 0,26 | Taip | -6398570 | Neskaičiuojama |
| Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį sprendinį | -4425273 | -15,89 | 0,2 | Taip | -13695739 | Neskaičiuojama |

Projekto investicijos yra nukreiptos į švietimo ir mokslo sektorių. Tyrime „Metodikos ir modelio, skirto įvertinti investicijų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšomis, socialinį-ekonominį poveikį, sukūrimas“ yra patvirtinti sektorių „Švietimas ir mokslas“ konversijos koeficientai, kurie sąnaudų naudos analizėje įvertinami automatiškai (skaičiuoklėje). Socialinės ekonominės naudos vertinimo metu naudojama socialinė diskonto norma skiriasi nuo finansinėje analizėje naudojamos diskonto normos ir yra lygi 5,0 proc. Atlikus skaičiavimus, buvo gauti šie rodikliai:

| Alternatyva/rodiklis | EGDV | EVGN, proc. | ENIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Naujų pastatų statyba | 472554 | 8,44 | 1,09 |
| Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį sprendinį | -117438 | 4,12 | 0,95 |

Įvertinus finansinius ir ekonominius analizuotų alternatyvų rezultatus, pasirinkta tinkamiausia įgyvendinti alternatyva yra pirmoji – Naujų pastatų statyba (pirma alternatyva).

Atlikus rizikos ir jautrumo analizę, projekto alternatyvos kritiniai kintamieji yra investicijų likutinė vertė, paslaugų suteikimo pajamos, darbo užmokesčio išlaidos, bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška. Gauti scenarijų analizės rodikliai rodo, kad projekto įgyvendinimas socialiniu ekonominiu požiūriu yra atsiperkantis net ir pesimistinio scenarijaus atveju. Didžiausią įtaką (bei riziką) sėkmingam projekto įgyvendinimui turi rangos darbų rizika. Remiantis analizės duomenimis matyti, jog siekiant iš anksto eliminuoti galimą riziką bei jos pasekmes, būtina užtikrinti rangos darbų kokybę ir kainą (t. y. skirti didelį dėmesį darbų įsigijimo kainai, darbų atlikimui).

Projekto įgyvendinimas apims 28 mėn. Šis laikotarpis yra visoms projekto veikloms įgyvendinti. Investicijų projektą numatoma įvykdyti Kupiškio mieste, adresu K. Šimonio g. 1A.

PROJEKTO KONTEKSTAS

Šiame skyriuje analizuojamas sporto ir sveikatingumo komplekso K. Šimonio g. 1A, Kupiškis, statybų investicijų projekto (toliau – Projekto) kontekstas, įskaitant ilgalaikio paslaugos poreikio, galimybių jį patenkinti esamais pajėgumais (esama infrastruktūra) bei su tuo susijusių problemų apžvalgą.

- PASLAUGOS PASIŪLA IR PAKLAUSA

Paslaugos aprašymas

Planuojama inicijuojamo projekto kryptis – Kupiškio rajono gyventojų sportinis užimtumas, kurių pagrindiniai paslaugos gavėjai – mokyklinio amžiaus vaikai. Papildomos paslaugų gavėjų grupės – suaugę asmenys ir miesto svečiai. Dėl universalios sporto salės panaudojimo bei galimų teikti paslaugų įvairumo, projektui įtakos turi bendroji miesto gyventojų padėtis (gyventojų skaičius, jų struktūra), gyventojų poreikis fiziniam aktyvumui, mokyklinio amžiaus vaikų dalyvavimas sportinio užimtumo veiklose ir esama sporto infrastruktūra bei jos pasiūla rajone bei Panevėžio apskrityje.

Fizinio aktyvumo svarba žmogui yra neginčijama. Visuomenėje atsiranda vis daugiau sportuojančių, besiimančių kultivuoti įvairias sporto šakas asmenų ar net bendruomenių. Lietuvoje didžiausius sportininkų skaičius generuoja krepšinio, futbolo, plaukimo, tinklinio, lengvosios atletikos, teniso ir stalo teniso sporto šakos. Dažniausiai gyventojai renkasi krepšinio sporto šaką, tačiau vis sparčiau populiarėja futbolas. Pastarųjų sportininkų skaičius 2017-2018 m. jau viršijo krepšinio sporto šakos sportininkus. Detalesnė 2013-2018 m. laikotarpio statistika pateikiama žemiau esančiame paveiksle.

1 pav. Didžiausi sportininkų skaičiaus rodikliai Lietuvoje

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Paslaugos pasiūla

Esama sporto salių ir aikštelių infrastruktūra Kupiškio rajone

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje nėra nei universalios sporto arenos, nei sporto komplekso, teikiančių skirtingas paslaugas įvairioms vartotojų grupėms, ar baseino. Kupiškio rajono savivaldybės gyventojai turi galimybę naudotis krepšinio aikštelėmis, futbolo aikštėmis, stadionais, teniso, tinklinio aikštelėmis, yra sportinių treniruoklių pasiūla. Ištisus metus nepriklausomai nuo sezoniškumo Kupiškio rajono savivaldybėje gyventojams yra prieinamos bendrojo ugdymo sporto salės ir sportinių treniruoklių salės. Detalesnė sporto salių infrastruktūros būklė pateikiama toliau esančiose lentelėse.

1 lentelė. Kupiškio r. savivaldybėje esančių krepšinio sporto salių vidaus patalpose pasiūla

| Įstaigos tipas | Įstaigos pavadinimas, adresas | Būklės įvertinimas | Ar infrastruktūra pritaikyta neįgaliesiems | Ar salė atitinka varžybų organizavimo standartus? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrojo ugdymo mokyklos | Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla, Berželių g. 12, Alizavos mstl., Kupiškio r. | Patenkinama | Taip | Ne |
|  | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vytauto g. 21, Kupiškis | Gera | Iš dalies | Taip |
|  | Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, Jaunimo g. 2, Kupiškis | Gera | Iš dalies | Ne |
|  | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija, Aukštaičių a. 10, Subačius, Kupiškio r. | Bloga | Iš dalies | Ne |
|  | Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla, Šepetos g. 4, Šepeta, Kupiškio r. | Bloga | Ne | Ne |
|  | Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla, Mokyklos g. 1, Salamiesčio mstl. Kupiškio r. | Gera | Ne | Taip |
|  | Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla daugiafunkcis centras | Patenkinama | Ne | Ne |
|  | Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla, Skapiškiog. 18, Šimonys, Kupiškio r. | Gera | Iš dalies | Ne |
|  | Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla, Melioratorių g. 5, Noriūnų k., Kupiškio r. | Gera | Ne | Ne |
|  | Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla, Skapiškis, Kupiškio r. | Gera | Ne | Ne |
|  | Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko UDC, Morkūniškio g. 19, Rudilių k., Kupiškio r. | Patenkinama | Ne | Ne |
| Kitos vietos | Juodupėnų km. sporto salė, K. Spaičio g. 4, Juodpėnų km., Kupiškio r. | Gera | Iš dalies | Taip |

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Iš pateiktos lentelės duomenų matyti, kad Kupiškio rajone uždarose patalpose esančios krepšinio aikštelės yra bendrojo ugdymo mokyklų patalpose, išskyrus Juodupėnų kaime esančią sporto salę. Nei viena krepšinio aikštė nėra labai geros būklės, pritaikyta asmenims su negalia ir tinkama varžybų organizavimui pagal keliamus standartus. Nei privatūs sporto klubai, nei Kupiškio kūno kultūros ir sporto centras krepšinio aikščių neturi.

2 lentelė. Kupiškio r. savivaldybėje esančių krepšinio aikštelių lauko erdvėje pasiūla

| Teritorija | Įstaigos pavadinimas | Būklės įvertinimas | Ar infrastruktūra pritaikyta neįgaliesiems | Ar aikštė atitinka varžybų organizavimo standartus? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrojo ugdymo mokyklos | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija | Labai gera | Taip | Taip |
|  | Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla | Bloga | Ne | Ne |
|  | Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla | Patenkinama | Ne | Taip |
|  | Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla daugiafunkcis centras | Patenkinama | Ne | Ne |
|  | Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla | Bloga | Ne | Ne |
|  | Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla | Labai bloga | Ne | Ne |
|  | Kupiškio r. Rudilių J.Laužiko UDC | Bloga | Ne | Ne |
| Kitos vietos | Kupiškio miesto stadionas, Lauko g. 5A | Gera | Taip | Taip |

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Palyginus krepšinio aikštelių duomenis vidaus patalpose ir esančias lauko erdvėje, matyti, kad šios sporto šakos infrastruktūros prieinamumas yra išvystytas, tačiau kokybė labai skirtinga, o varžybų organizavimo standartus atitinka vos kelios lauko aikštelės.

3 lentelė. Kupiškio r. savivaldybėje esančių futbolo aikščių pasiūla

| Teritorija | Įstaigos pavadinimas | Būklės įvertinimas | Ar infrastruktūra pritaikyta neįgaliesiems | Ar aikštė atitinka varžybų organizavimo standartus? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrojo ugdymo mokyklos | Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla | Labai gera | Taip | Taip |
|  | Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija | Patenkinama | Ne | Ne |
|  | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija (turi ir lauko) | Bloga | Ne | Ne |
|  | Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla | Patenkinama | Ne | Ne |
|  | Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla | Patenkinama | Ne | Taip |
|  | Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla, Skapiškis, Kupiškio r. | Labai gera | Taip | Taip |
|  | Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla | Gera | Taip | Taip |
|  | Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko UDC | Bloga | Ne | Ne |
|  | Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla, Skapiškiog. 18, Šimonys, Kupiškio r | Bloga | Iš dalies | Ne |
| Kitos vietos | Miesto stadionas, Lauko g. 5A, Kupiškis | Labai gera | Taip | Taip |
|  | Paplūdimio futbolo aikštė, Aukštupėnų km., Kupiškio raj. | Labai gera | Taip | Taip |

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

4 lentelė. Kupiškio r. savivaldybėje esančių tinklinio aikščių pasiūla

| Teritorija | Įstaigos pavadinimas | Būklės įvertinimas | Ar infrastruktūra pritaikyta neįgaliesiems | Ar salė atitinka varžybų organizavimo standartus? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrojo ugdymo mokyklos | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija (turi ir lauko) | Gera (ant krepšinio aikštelės pagrindo) | Taip | Taip |
|  | Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla | Patenkinama | Taip | Ne |
|  | Kupiškio r. Rudilių J.Laužiko UDC | Patenkinama | Ne | Ne |
| Kitos vietos | Paplūdimio tinklinio aikštė, Aukštupėnų km., Kupiškio raj. | Gera | Taip | Taip |

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

5 lentelė. Kupiškio r. savivaldybėje esančių teniso aikščių pasiūla

| Teritorija | Įstaigos pavadinimas | Būklės įvertinimas | Ar infrastruktūra pritaikyta neįgaliesiems | Ar salė atitinka varžybų organizavimo standartus? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrojo ugdymo mokyklos | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija (turi ir lauko) | Labai gera | Taip | Taip |
| Kitos vietos | Miesto stadionas, Lauko g. 5A, Kupiškis | Gera | Taip | Taip |

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Pastebėtina, kad Kupiškio rajono savivaldybėje yra išvystyta futbolo, tinklinio ir teniso aikščių pasiūla. Dalis futbolo ir teniso aikščių yra vertinamos kaip labai geros būklės su pritaikyta infrastruktūra asmenims su negalia.

Sportinių treniruoklių bei sportinio užimtumo salės yra įrengtos privačiuose sporto klubuose, keturiose švietimo įstaigose. Visų šių salių infrastruktūros būklė yra patenkinama arba gera ir daugiausiai veiklą vykdo Kupiškio mieste.

6 lentelė. Kupiškio r. savivaldybėje veikiančių sportinių treniruoklių salių pasiūla

| Teritorija | Įstaigos pavadinimas, adresas | Būklės įvertinimas | Ar infrastruktūra pritaikyta neįgaliesiems |
| --- | --- | --- | --- |
| Privatus sporto klubas | Reljefas, Krantinės g. 28, Kupiškis | Patenkinama | Ne |
|  | Sveikatingumo studija „Treniruotės jums“, Gedimino g. 27, Kupiškis | Gera | Ne |
|  | Klubas Positive Gym, Lauko g. 5, Kupiškis | Gera | Ne |
| Bendrojo ugdymo ir kitos mokyklos | L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė, Vytauto g. 21, Kupiškis | Patenkinama | Iš dalies |
|  | Kupiškio technologijų ir verslo mokykla, Jaunimo g. 8, Kupiškis | Gera | Ne |
|  | Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla, Šepetos g. 4, Šepeta Kupiškio r. | Gera | Ne |
|  | Kupiškio r. Rudilių J. Laužiko UDC | Patenkinama | Ne |

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Taigi universalius parametrus atitinkančių sporto salių, kurios būtų geros ar labai geros būklės ir kuriose galima būtų kultivuoti kuo daugiau skirtingų sporto šakų ištisus metus bei rengti kokybinius standartus atitinkančias varžybas, šiuo metu Kupiškio rajono savivaldybės ribose nėra.

Paslaugų įkainiai ir darbo laikas

Sporto salių užimtumas bendrojo ugdymo mokyklose darbo dienomis siekia nuo 6 h iki 12 h. Pamokų metu sporto salės ir aikštės būna užimtos mokyklos mokinių, o likusiu metu yra organizuojamas neformalaus vaikų švietimo būreliai, kurių organizatoriai nuomą sumoka pagal 2017 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. TS-147 patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų patalpų nuomos kainas. Kupiškio kūno kultūros ir sporto centras savo auklėtinių užsiėmimus organizuoja nemokamai L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bei P. Matulionio progimnazijos sporto salėse. Pastebėtina, kad savaitgaliais ne visos bendrojo ugdymo mokyklų sporto salės yra nuomojamos, o didžiausiu užimtumu savaitgaliais pasižymi L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bei P. Matulionio progimnazijos sporto salės, kuriose KKSC rengia ne tik treniruotes, bet ir įvairias varžybas. Detalesnė informacija pateikiama toliau esančioje lentelėje.

7 lentelė. Kupiškio r. savivaldybėje veikiančių krepšinio sporto salių užimtumas ir įkainiai, 2019 m.

| Įstaigos tipas | Įstaigos pavadinimas, adresas | Salės užimtumas darbo dienomis, val. | Salės užimtumas savaitgaliais, val. | Salės nuomos kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrojo ugdymo mokyklos | Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla | 6 val. | 6 val. | 5 Eurai/mėn |
|  | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | 12 val. | 10 val. | 12 Eur/val. |
|  | Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija | 12 val. | 10 val. | 12 Eur/val. |
|  | Kupiškio r. Subačiaus gimnazija | 8 val. | 2 val. | 12,00 Eur/val. |
|  | Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla, Šepetos g. 4, Šepeta Kupiškio r. | 8 val. | - | 10,00 Eur/val. |
|  | Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla | 6 val. | - | - |
|  | Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla, Skapiškis, Kupiškio r. | 4 val. | - | 5 Eur/val. |
|  | Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyrius Antašavos mokykla daugiafunkcis centras | 4 val. | - | - |
|  | Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla, Skapiškiog. 18, Šimonys, Kupiškio r. | 5 val. | - | 10 Eur/val. |
| Kitos vietos | Juodpėnų km. sporto salė, K. Spaičio g. 4, Juodpėnų km., Kupiškio r. | Pagal poreikį | Pagal poreikį | KKSC reikmėms nemokamai, pagal savivaldybės tarybos patvirtintus nuomos įkainius |

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Kupiškio r. savivaldybėje esančios futbolo aikštės, lauko krepšinio, tinklinio, teniso aikštelės yra užimtos vaikų pamokų bei neformalaus vaikų švietimo būrelių metu. Likusiu laisvu laiku aikštės yra atviros visą parą ir neatlygintinai prieinamos visiems interesantams. Sporto treniruoklių paslaugos prieinamos penkiose vietose.

8 lentelė. Kupiškio r. sav. veikiančių sportinių treniruoklių ir sporto salių užimtumas, įkainiai, 2019 m.

| Įstaigos tipas | Įstaigos pavadinimas, adresas | Salės užimtumas darbo dienomis, val. | Salės užimtumas savaitgaliais, val. | Salės nuomos /paslaugų kaina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Privačiuose sporto klubai | Reljefas, Krantinės g. 28, Kupiškis | 13 val. | 6 val. | 15-19 Eur/mėn. |
|  | Sveikatingumo studija „Treniruotės jums“, Gedimino g. 27, Kupiškis | 6 val. | - | 20-45 Eur/mėn. |
|  | Klubas Positive Gym, Lauko g. 5, Kupiškis | 13 val. | 13 val. | 20-35 Eur/mėn. |
| Bendrojo ugdymo mokyklose | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | 4 val. | 2 val. | Nenuomojama |
|  | Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla | 2 val. | - | 10,00 |

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Iš pateiktos informacijos matyti, kad sporto salių bei sportinių treniruoklių salės yra gyventojams prieinamos tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais.

      - Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras

Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau tekste – Kupiškio r. KKSC) pagrindinė paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Kita centro paskirtis – neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės sportinio ugdymo mokykla.

9 lentelė. Kupiškio r. KKSC rekvizitai

| Pavadinimas | Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras |
| --- | --- |
| Adresas | Lauko g. 5A, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. |
| Įstaigos kodas | 190083299 |
| Teisinė forma | Biudžetinė įstaiga |
| Telefonas/faksas | (8 459) 51346 |
| El. pašto adresas | kupiskiosportocentras@gmail.com |
| Interneto svetainės adresas | www.kupiskiokksc.lt |

Šaltinis: www.kupiskiokksc.lt

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre vaikams yra siūloma sportuoti vieną iš šių sporto šakų: futbolą, krepšinį, stalo tenisą, lengvąją atletiką, imtynes, irklavimą. Įstaigos infrastruktūrą sudaro lauko teniso kortai, krepšinio aikštelė, futbolo aikštė, metimo sektorius, keturi bėgimo takai. Visa infrastruktūra yra geros būklės, tačiau Kupiškio KKSC neturi uždarose patalpose įrengtų savo atsakomybėje valdomos infrastruktūros.

Mokestis už neformalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo paslaugą yra renkamas pagal Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 29 d. patvirtintą įsakymą Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro mokesčio už vaikų švietimą papildantį ugdymą rinkimo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašą Nr. V-17. Mokestis už vaiko (mokinio) ugdymą yra 4 Eur/mėn., o esant lengvatinėms sąlygoms sumažinamas 50 proc.

10 lentelė. Kupiškio kūno kultūros ir sporto centrą lankančių asmenų statistika mokslo metų pabaigoje

| Sporto šaka/metai | 2014 m. m. pab. |  | 2015 m. m. pab. |  | 2016 m. m. pab. |  | 2017 m. m. pab. |  | 2018 m. m. pab. |  | Patalpos/erdvė | Patalpos/erdvė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaikai | Suaugę | Vaikai | Suaugę | Vaikai | Suaugę | Vaikai | Suaugę | Vaikai | Suaugę |  |  |
| Futbolas | 57 | 30 | 51 | 28 | 56 | 30 | 29 | 100 | 28 | 120 | Miesto stadionas, Povilo Matulionio progim. sporto salės ir daugiafunkcinės sporto aikštelės. | Miesto stadionas, Povilo Matulionio progim. sporto salė ir daugiafunkcinė sporto aikštelė, paplūdimio futbolo aikštė prie Kupiškio marių. |
| Imtynės | 15 | - | 13 | - | 26 | - | 19 | - | 20 | - | Subačiaus gim. salė. |  |
| Irklavimas | 29 | - | 23 | - | 34 | - | 36 | - | 32 | - | Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos salė, Kupiškio marios. |  |
| Krepšinis | 94 | 24 | 82 | 22 | 79 | 20 | 92 | 16 | 85 | 16 | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gim. sporto salė, Povilo Matulionio progim. sporto salė, aikštynas miesto stadione. | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gim. sporto salė, Povilo Matulionio progim. sporto salė, aikštynas miesto stadione. |
| L. atletika | 20 | - | 24 | - | 23 | - | 18 | - | 29 | - | Miesto stadionas, Povilo Matulionio progim. sporto salė. |  |
| Stalo tenisas | 22 | - | 17 | - | 14 | - | 11 | - | 3 | - | Povilo Matulionio progim. mažoji sporto salė. |  |
| Tinklinis | - | 40 | - | 56 | - | 60 | - | 20 | - | 20 |  | Povilo Matulionio progimnazijos sporto salė, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gim. sporto salė, paplūdimio tinklinio aikštelė prie Kupiškio marių, tinklinio klubo „PAGARDAI“ aikštelė. |
| Šaškės/šachmatai | - | 26 | - | 25 | - | 26 | - | 24 | - | 26 |  | Povilo Matulionio progim. mažoji salė. |
| Viso: | 237 | 190 | 210 | 131 | 232 | 136 | 205 | 160 | 197 | 182 |  |  |

Šaltinis: Kupiškio r. KKSC

Pastaraisiais metais BKKSC lankančių vaikų skaičius kito netolygiai, tačiau vidutinis metinis rodiklis sudarė 216. Sportuojančiųjų suaugusių asmenų skaičius taip pat kito netolygiai tuo pačiu laikotarpiu, vidutinis metinis rodiklis sudarė 160. Taigi bendras ir vaikų, ir suaugusiųjų skaičius per metus sudarė apie 376. Daugiausiai lankančiųjų vaikų kultivavo krepšinio sporto šaką, mažiausiai – stalo teniso. Visgi suaugusieji aktyviai dalyvauja sportinėse futbolo ir tinklinio veiklose, kai būna palankios oro sąlygos treniruotes rengti lauke.  Pastebėtina, kad Kupiškio r. KKSC veiklą vykdo miesto stadiono ir skirtingų bendrojo ugdymo įstaigų aikštėse pagal 2012 m. pasirašytas neterminuotas  sutartis.  Sutarties nuomos objektas yra sporto salė, persirengimo kambariai, sanitariniai mazgai. Sutarties pagrindais išnaudojamas sporto salių nuomos laikas detaliau nurodomas priede nr. 7. Kupiškio r. KKSC treniruočių tvarkaraštis nuolat yra derinamas su mokyklų, kurių sporto salėse vyksta treniruotės, užimtumu.

Kupiškio r. KKSC mokinių meistriškumo tobulinimo grupes 2018-2019 mokslo metų pradžioje lankė 20 proc. (41), meistriškumo ugdymo – 58 proc. (106), pradinio ugdymo – 22 proc. visų mokinių (37).

11 lentelė. Kupiškio r. KKSC lankančių mokinių pasiskirstymas pagal ugdymo grupes

| Metai, rugsėjo 1 d. | Pradinio ugdymo | Meistriškumo ugdymo | Meistriškumo tobulinimo | Viso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 m. | 117 | 83 | 18 | 218 |
| 2015 m. | 110 | 74 | 12 | 196 |
| 2016 m. | 119 | 92 | - | 211 |
| 2017 m. | 23 | 139 | 14 | 176 |
| 2018 m. | 37 | 106 | 41 | 184 |

Šaltinis: Kupiškio r. KKSC

Remiantis 11 lentelės pateiktais duomenimis matyti, kad Kupiškio r. KKSC didėja sportuojančiųjų meistriškumas. Pastarosios tendencijos reiškia, kad turi didėti ir ugdymo valandų skaičius (iki 4-5 treniruočių per savaitę). Tačiau meistriškumo tobulinimo (toliau – MT) treniruotės vyksta 3, meistriškumo ugdymo (toliau MU) – 2, pradinio ugdymo – 2 kartus per savaitę. Kupiškio r. KKSC administracija nurodo, kad valandų skaičiaus didinimą riboja nuosavos uždaros ištisus metus prieinamos sporto salės trūkumas. Dėl sporto salės trūkumo nėra galimybių plėtoti naujų sporto šakų pasiūlos ir tokiu būdu sportiniu užimtumu sudominti daugiau tiek mokyklinio amžiaus vaikų, tiek suaugusiųjų. Taigi, net 78 proc. Kupiškio r. KKSC mokinių susiduria su kokybiškos sporto infrastruktūros prieinamumo problema siekiant ugdyti sportinį meistriškumą. 2018 metų eigoje 6 Kupiškio r. KKSC mokiniai papildomai vykdavo į Panevėžį sportiniam meistriškumui tobulinti/išlaikyti.

Analizuojant Kupiškio r. KKSC vietinių renginių/varžybų ir jų dalyvių skaičių 2017-2018 m. matyti, 2018 m. ženkliai išaugo krepšinio varžybų skaičius, atitinkamai padidėjo ir dalyvių rodiklis. Be to, renginių skaičius (išskyrus krepšinio sporto šaką) per daug nepakito 2018 m. lyginant su 2017 m., tačiau dalyvių skaičius padidėjo ženkliai. Pastarosios tendencijos atspindi sportuojančiųjų susidomėjimą sporto renginiais ir norą juose dalyvauti.

12 lentelė. Kupiškio r. KKSC vietinių renginių ir jų dalyvių skaičius (vaikų ir suaugusiųjų)

| Žaidynių formatas/sporto šaka | 2018 m. |  | 2017 m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Renginių/varžybų skaičius | Dalyvių skaičius | Renginių/varžybų skaičius | Dalyvių skaičius |
| Krepšinis | 202 | 2043 | 156 | 1637 |
| Futbolas | 4 | 185 | 4 | 164 |
| Imtynės | 1 | 50 | 1 | 43 |
| Šachmatai/šaškės | 2 | 22 | 2 | 37 |
| Lengvoji atletika | 6 | 365 | 5 | 298 |
| Stalo tenisas | 4 | 154 | 4 | 152 |
| Tinklinis | 26 | 106 | 26 | 106 |
| Smiginis | 2 | 26 | 2 | 26 |
| Irklavimas | 2 | 242 | 3 | 280 |
| Viso: | 249 | 3193 | 203 | 2743 |

Šaltinis: Kupiškio r. KKSC administracija

Didžiąją dalį dalyvių vietos renginiuose/varžybose sudaro vietiniai mokiniai ar gyventojai. Svečių procentinė dalis sudaro apie 30 proc.

Išvykstamųjų sporto renginių ir juose dalyvaujančių asmenų skaičius buvo ženkliai didesnis 2018 m. lyginant su 2017 m. duomenimis. Kupiškio r. KKSC mokiniai neturi sąlygų rengti didesnės apimties sporto varžybas, kurių metu teikiamas sportininkų apgyvendinimo sąlygos. Be to, sporto infrastruktūros, kurią būtų galima kuo universaliau panaudoti ištisus metus, taip pat nėra. Atsižvelgiant į esamas sąlygas, KKSC mokiniai vis dažniau dalyvauja varžybose už savo rajono ribų siekiant išlaikyti ir kelti sportinio meistriškumo lygį.

13 lentelė. Kupiškio r. KKSC išvykstamųjų sporto renginių ir jų dalyvių skaičius

| Sporto šaka | 2018 m. |  | 2017 m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Renginių/varžybų skaičius | Išvykusiųjų dalyvių skaičius | Renginių/varžybų skaičius | Išvykusiųjų dalyvių skaičius |
| Futbolas | 30 | 380 | 20 | 240 |
| Imtynės | 33 | 135 | 26 | 104 |
| Irklavimas | 28 | 140 | 16 | 48 |
| Krepšinis | 42 | 500 | 32 | 320 |
| L .atletika | 30 | 100 | 28 | 140 |
| Stalo tenisas | 8 | 50 | 2 | 20 |

Šaltinis: Kupiškio r. KKSC administracija

Kupiškio r. KKSC kasmet organizuoja įvairius sporto renginius rajono seniūnijose (atskirų sporto šakų varžybos ir turnyrai, taip pat įvairios sportinės rungtys kultūrinių renginių metu). Įstaiga 2018 m. surengė 79 sporto renginius, kuriuose dalyvavo apie 1850 asmenų, 2017 m. – 72 (1800 dalyviai), 2016 m. – 57 (1755 dalyviai). Taigi, matyti, kad sportinis užimtumas suburia vietos gyventojus ir įtraukia į sportines veiklas kasmet vis aktyviau.

Taigi, Kupiškio r. KKSC veiklos rodikliai leidžia formuluoti išvadą, kad nors sportuojančiųjų bendras skaičius įstaigoje 2018 m. sumažėjo lyginant su 2014 m., tačiau sporto renginių/varžybų skaičius auga kartu dalyvaujančiųjų skaičiumi. Be to, vaikų, lankančių aukštesnio meistriškumo grupes Kupiškio r. KKSC, skaičius didėja, o tai rodo poreikį didinti ugdymo valandas tam pačiam asmenų kiekiui.

Kūno kultūros ir sporto centrų paslaugų pasiūla Panevėžio apskrities teritorijoje

Šiuo metu Panevėžio apskrities teritorijoje kiekvienoje savivaldybėje, išskyrus Panevėžio rajono, veikia po 1 kūno kultūros ir sporto centrą. Apgyvendinimo paslaugas sportuojantiems siūlo tik Panevėžio KKSC ir Rokiškio raj. KKSC. Tačiau būtina paminėti, kad Rokiškio raj. KKSC apgyvendinimo paslaugas siūlo vienoje iš miesto gimnazijų bei aplinkinėse kaimo turizmo sodybos, t. y. paslaugas siūlo ne savo valdomu turtu.

14 lentelė. Apgyvendinimo paslaugų pasiūla sporto renginių metu Panevėžio apskrities teritorijoje

| Sporto centras | Siūlomos apgyvendinimo paslaugos | Kaina | Vietų skaičius | Siūloma geros kokybės ištisus metus prieinama infrastruktūra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras | Kaimo turizmo sodybos | 16-20 Eur/ asm. parai | Apie 50 | - Baseinas - Bendrojo ugdymo mokyklų sporto salės |
|  | J. Tumo-Vaižganto gimnazijos Bendrabučio kambario vieta | 7,30 Eur | Apie 170 |  |
| Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras | Bendrabučio kambario vieta | 9-12 Eur (priklausomai nuo kambario tipo) | 76 | - Krepšinio salės - Baseinas - Ledo arena - Rankinio salės - Lengvosios atletikos maniežas ir kt. |
| Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras | - | - | - | - Bendrojo ugdymo mokyklų sporto salės |
| Pasvalio sporto mokykla | - | - | - | - Baseinas - Pramankštos salė - Bėgimo takeliai - Bokso salė - Treniruoklių salė - Sporto (krepšinio salė) su žiūrovų vietomis - Bendrojo ugdymo mokyklų sporto salės |
| Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras | - | - | - | - Bendrojo ugdymo mokyklų sporto salės |

Sudaryta autorių

Iš pateiktos lentelės duomenų matyti, kad ilgesnius nei 1 dienos sporto renginius turi galimybes organizuoti tik Panevėžio mieste veikiantis kūno kultūros ir sporto centras, iš dalies – Rokiškio raj. KKSC. Tačiau Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras neturi kokybiškų sporto salių, kuriose būtų galima organizuoti kuo įvairesnių sporto šakų varžybas. Paminėtina, kad kiekvienoje iš Panevėžio apskrities savivaldybių yra bent po vieną modernią bendrojo ugdymo sporto salę, tačiau jos neatitinka tarptautinėms varžyboms keliamų reikalavimų (aikštelių užribiai, žiūrovų vietos, rezultatų fiksavimo įranga ir pan.). Taigi vienintelė Panevėžio apskrityje esanti vieta, sudaranti sąlygas rengti sportinio užimtumo renginius su apgyvendinimo paslaugomis, yra tik Panevėžio miestas.

Remiantis Kūno kultūros ir sporto departamento specialistų skaičiavimais bei kitų šalių patirtimi, racionalu, kai daugiafunkciai centrai statomi vienas nuo kito ne mažiau kaip 40 km atstumu. Panevėžys nuo Kupiškio nutolęs apie 50 km atstumu.

Paslaugos paklausa

Projekto apimtyje analizuojama sportinio užimtumo paslauga yra viešoji, už kurios teikimą Kupiškio rajone atsakingi tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus ūkio subjektai. Paslaugos gavėjai – visi Kupiškio rajono gyventojai ir svečiai. Pagrindiniai veiksniai, aktualūs vertinant sportinio užimtumo bei sveikatinimo paslaugų  Savivaldybėje paklausą, yra demografinės ir socialinės-ekonominės tendencijos tiek Kupiškio rajone, tiek visoje Panevėžio apskrityje.

Demografinės tendencijos

Viena didžiausių problemų, kurias patiria Lietuva, taip pat ir Kupiškio rajono savivaldybė, yra prastėjantys demografiniai rodikliai: mažėjantis gyventojų skaičius, didėjanti emigracija ir senėjanti visuomenė. Emigracijos tempai mažina darbingo amžiaus gyventojų skaičių, didina vidutinį darbo rinkos dalyvių amžių, spartina visuomenės senėjimą.

Gyventojų skaičius Kupiškio rajono savivaldybėje kasmet sumažėjo apytiksliai po 2 proc., kai tuo tarpu demografinės senatvės koeficientas padidėjo apie 1,7 proc. (žr. 2 pav.).

2 pav. Gyventojų skaičiaus ir demografinės senatvės  koeficiento dinamika Kupiškio r. 2015-2019 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Pastebima, kad per pastaruosius 5 metus Kupiškio rajone gyventojų 0-14 m. amžiaus pokytis sudarė 16 proc., darbingo amžiaus gyventojų 15-64 m. amžiaus – 11,8 proc., pensinio amžiaus nuo 65 m. – 8,5 proc.

3 pav. Gyventojų amžiaus struktūros dinamika Kupiškio raj. (metų pradžios duomenys), 2015-2019 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

0-15 m. amžiaus asmenų grupės kitimo tendencijos yra labiausiai priklausomos nuo socialinių-ekonominių sąlygų rajone, kurias dalinai įtakoja politiniai veiksmai šalyje bei Savivaldybės priimami nauji sprendimai (pvz. išmokų didinimas šeimai gimus naujam vaikui, NVŠ krepšelio didinimas, darbo užmokesčio didinimas). Šiuo metu politiniai veiksmai 5 ar 10 metų perspektyvoje negali būti numatomi, todėl objektyvi gyventojų prognozė negalima.

Gyventojų skaičiaus pokyčiai, gimstamumo ir mirtingumo disbalansas, vidaus bei užsienio migracijos rodikliai  mieste ir rajone didina socialines, jaunimo užimtumo ir darbo rinkos problemas. Remiantis aktualiais Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2018 m. Kupiškio rajono savivaldybės neto migracijos rodiklis sudarė -162, 2017 m. - -419, 2016 m. - -364, 2015 m. - -253, 2014 m. - -182. Emigrantų skaičius 2014-2017 m. laikotarpiu ženkliai didėjo, tačiau 2018 m. pastebimos mažėjimo tendencijos: 2014 m. – 283, 2015 m. – 758, 2016 m. – 879, 2017 m. – 862, 2018 m. – 727. Didžioji dalis išvykusiųjų – jauni, darbingi asmenys.

Iš pateiktos informacijos matyti, kad Kupiškio rajono savivaldybė sparčiai praranda demografinį potencialą, o tai savo ruožtu daro neigiamą įtaką verslo, paslaugų sektoriaus plėtros galimybių mažėjimui. Mažiau palankios ekonominio vystymosi prielaidos sukelia ženklias užimtumo problemas, lemia mažą vietinį ekonominį aktyvumą. Augančioje, klestinčioje ekonomikoje gyventojų kiekis didėja, nes žmonės renkasi palankesnes sąlygas gyvenimui ir darbui. Taigi gyventojų skaičiaus pokytis yra tiesiogiai susijęs su savivaldybės kuriamomis ekonominėmis, socialinėmis ir kitomis gerovės sąlygomis.

Be to, būtina pastebėti, kad Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centrą lankančių asmenų (vaikų) statistika, pateikta lentelėse nr. 10-13, vertinama kaip pakankamai stabili, nors tuo pačiu metu bendras rajono gyventojų skaičius sumažėjo 10 proc., o 0-15 m. amžiaus asmenų – 16 proc. Akivaizdu, kad mažėjantis Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų skaičius nedaro įtakos sportinio užimtumo organizavimui Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre.

Mokiniai ir jų užimtumo tendencijos

Kupiškio rajono savivaldybėje mažėjant bendram gyventojų skaičiui, mažėjo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius. Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2014-2015 m. m. – 201-2019 m. m. bendras mokinių skaičius sumažėjo 24 proc. Šį rodiklį labiausiai įtakoja gyventojų emigracija tiek vietiniu, tiek tarptautiniu mastu.

15 lentelė. Mokinių Kupiškio rajono mokyklose skaičius

| Mokslo metai | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendras mokinių skaičius | 2260 | 2108 | 1988 | 1830 | 1717 |

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pastebėtina, kad Kupiškio r. KKSC lankančių mokinių skaičiaus pokytis 2014 m. lyginant su 2018 m. sudarė 17 proc.,  o 2015 m. su 2018 m. tik 6 proc. Taigi bendras mokinių skaičiaus mažėjimas rajone mažai įtakoja Kupiškio r. KKSC bendrą mokinių skaičių. Tai patvirtinta ir mokinių, pasirenkančių sporto srities užimtumą neformalaus ugdymo įstaigose, statistinės tendencijos visoje šalyje. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 metais sporto sritį pasirinko virš 36 tūkst. mokinių Lietuvoje (žr. paveikslą 4). Per pastaruosius 5 metus pastebimas ženklus pokytis, rodantis, kad bendra paklausa sportui neformaliojo švietimo įstaigose išlieka stabili.

4 pav. Mokinių skaičiaus dinamika neformaliojo švietimo įstaigose (sritis - sportas)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Sportinio užimtumo stovyklų organizavimo tendencijos

Daugiausiai sportinio užimtumo stovyklų yra surengiama Panevėžio miesto savivaldybėje (2015 m. – 111, 2016 m. – 217, 2017 m. – 261) lyginant su kitomis apskrities savivaldybėmis. Atitinkamai šioje savivaldybėje sugeneruojamas ir didžiausias dalyvių skaičius (2015 m. – 2005, 2016 m. – 5751, 2017 m. – 7140).

16 lentelė. Sporto stovyklų duomenys Panevėžio apskrities savivaldybėse 2015-2017 m.

| Savivaldybės teritorija | Sporto stovyklų skaičius |  |  | Stovyklų trukmė, dienos |  |  | Dalyvių skaičius |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. |
| Kupiškio raj. sav. | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 134 | 52 | 70 |
| Panevėžio m. sav. | 261 | 217 | 111 | 2728 | 1437 | 510 | 7140 | 5751 | 2005 |
| Pasvalio raj. sav. | 27 | 11 | 10 | 190 | 105 | 87 | 2510 | 2260 | 2707 |
| Panevėžio raj. sav. | 6 | 8 | 1 | 26 | 18 | 7 | 117 | 113 | 105 |
| Rokiškio raj. sav. | 4 | 4 | 4 | 26 | 26 | 27 | 332 | 329 | 362 |
| Biržų raj. sav. | 5 | 2 | 12 | 98 | 10 | 250 | 1058 | 30 | 90 |
| Viso: | 308 | 244 | 139 | 3078 | 1603 | 883 | 11291 | 8535 | 5339 |

Šaltinis: Lietuvos sporto statistikos metraščiai (skelbiami buvusio Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV)

Galima būtų manyti, kad ženkliai išsiskiriančius Panevėžio miesto savivaldybės rodiklius labiausiai įtakoja didžiausias gyventojų skaičius lyginant su kitomis apskrities savivaldybėmis. Tačiau įvertinus sporto stovyklų skaičių, tenkantį 1000-iui gyventojų, galima daryti išvadą, kad sporto stovyklų skaičiaus gyventojų apimties rodikliai neįtakoja. Tikėtina, kad Panevėžio miesto savivaldybės analizuojamas rodiklis yra glaudžiai susijęs su  kokybiška ir įvairios paskirties sporto infrastruktūros pasiūla.

5 pav. Sporto stovyklų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, 2015-2017 m.

Sudaryta autorių remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

Taip pat būtina pastebėti, kad stovyklų skaičius 2015-2017 m. didėjo visose Panevėžio apskrities savivaldybėse, išskyrus Biržų rajono. Vidutinis Panevėžio m. savivaldybės sporto stovyklų dalyvių skaičius 2017 m. sudarė 27, 2016 m. – 26,5, 2015 m. – 18. Sporto stovyklų skaičiaus augimo tendencijas galima pastebėti ir įvertinus bendrus visos šalies atitinkamus rodiklius (žr. 6 pav.).

6 pav. Sporto stovyklų duomenys 2015-2017 m. visoje šalyje

Sudaryta autorių remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

Remiantis aukščiau pateikto paveikslo duomenimis, matyti, kad 2017 m. sparčiai išaugo sporto stovyklų skaičius (nuo 2539 stovyklų 2015 m. iki 25354 stovyklų 2017 m.). Pagrindinė to priežastis – 2015 m. pabaigoje įvestas neformalaus vaikų švietimo krepšelis, kuris paskatino daugiau vaikų įsitraukti į neformalias veiklas, taip pat ir sportines.

Artimiausio laikotarpio tendencijos, tikėtina, išliks ženkliai nepakitusios. Tą patvirtinta ir tai, kad didžiausia procentinė dalis vaikų, dalyvavusių sportinio ugdymo srityje naudojantis NVŠ tikslinio finansavimo programa,  2018 m. buvo sporto ugdymo kryptis (žr. 7 pav.)

7 pav. Vaikų skaičius procentais pagal kryptis visoje šalyje

Šaltinis: Nacionalinis švietimo NVO tinklas

Nacionalinis švietimo NVO tinklas 2018 m. parengė NVŠ tikslinio finansavimo programų įgyvendinimo rezultatų analizę. Gauti rezultatai rodo, kad neformaliojo vaikų švietimo sritis stokoja kokybinės pažangos. Viena iš susidariusios situacijos priežasčių yra tai, kad neformaliojo vaikų švietimo sritis nėra orientuota į kompetencijų, reikalingų vėlesniam gyvenimui, ugdymą, o yra tiesiog laiko praleidimo forma. Vienas iš esamos problemos sprendimų būdų yra kokybiškesnis vaikų stovyklų organizavimas, kuomet yra vykdoma tikslinga edukacinė programa, vaikai prasmingai leidžia laisvalaikį, ugdo savarankiškumą bei bendrąsias kompetencijas.

Socialinės-ekonominės tendencijos

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla Lietuvoje 2013-2017 m. generavo vis didesnę pridėtinę vertę.  Remiantis 2014 m. skelbtais DNB banko duomenimis, sportas, kaip ūkio sritis, mažose valstybėse negali būti pelningas. Pridėtinę vertę gali sukurti su juo bendradarbiaujančios vadinamosios palydovinės įmonės. Pavyzdžiui, didžiausią įtaką ženkliam pridėtinės vertės pokyčiui 2017 m. lyginant su 2016 m. turėjo padidėjusi sportinių transporto priemonių ir įrangos gamybos, sportinė ir sporto organizacijų veiklų pridėtinė vertė. Visgi didžiausia sporto sektoriaus pridėtinės vertės dalis yra sukuriama švietimo veikloje (2017 m. – 36,9 proc., 2016 m. – 40,9 proc., 2015 m. – 38,4 proc.).

8 pav. Sporto sektoriaus pridėtinė vertė, mln. Eur

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Sporto ir sveikatinimo paslaugų prieinamumą rinkoje taip pat įtakoja ir socialinė-ekonominė situacija šalyje bei mieste. Pagrindiniai rodikliai, nusakantys gyventojų padėtį – disponuojamų pajamų dydis, vartojimo kainų (toliau – VK) pokyčiai, nedarbo lygis bei jų dinamika. Paveiksle nr. 9 pateikiama pastarųjų 5 metų šių dydžių tendencija.

9 pav. Socialiniai-ekonominiai šalies ir Kupiškio rajono rodikliai, 2014-2018 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Analizuojamu laikotarpiu pastebimas disponuojamų pajamų vidutinis 8,1 proc. metinis augimas, kurio dydis 2018 metais siekė 481,9 Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad ženklus disponuojamų pajamų augimas nuo 2014 m.  neįtakojo vartojimo kainų, kurių vidutinis metinis augimas siekė 0,003 proc. Daroma išvada, kad Kupiškio rajono gyventojų perkamoji galia kasmet augo vidutiniu 8,1 proc. dydžiu. Socialinė-ekonominė situacija Kupiškio rajone taip pat pagerėjo dėl mažėjančio registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykio lyginant 2014 m. ir 2018 m., tačiau pastarasis rodiklis nuo 2017 m. linkęs vėl didėti.

Kupiškio rajone dominuoja smulkusis ir vidutinis verslas. Smulkus ir vidutinis verslas yra vienas svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, turintis esminį poveikį bendrai šalies ūkio raidai ir socialiniam stabilumui. Šis ūkio sektorius sugeba greičiausiai pajusti paklausos ir pasiūlos pokyčius rinkoje, prisitaikyti prie jų, kurti naujas darbo vietas tose veiklose, kurių produktai ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią paklausą. Kupiškio r. savivaldybėje 2019 m. pradžioje veikė 315 ūkio subjektų.  Lyginant su 2015 m. duomenimis šis rodiklis išaugo 18 proc., kai tuo pačiu metu Panevėžio apskrityje šis skaičius padidėjo 14 proc., o visoje šalyje – 13 proc. Įregistruotų ūkio subjektų skaičius Kupiškio rajono savivaldybėje 2019 m. pradžioje siekė 778, taigi veikiantys subjektai sudarė 34,3 proc. visų ūkio subjektų, kai vidutiniškai Lietuvoje šis rodiklis tuo pačiu metu siekė 42,3 proc., o Panevėžio apskrityje – 44,3 proc. Iš pateiktų duomenų matyti, kad Kupiškio rajono savivaldybėje būtina sudaryti sąlygas  aktyvesnei ūkinės veiklos plėtotei.

17 lentelė. Įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius 2015–2019 m. (vnt.)

| Teritorija | Struktūra | 2019 m. | 2018 m. | 2017 m. | 2016 m. | 2015 m. | Veikiančių ūkio sub. dalis 2019 m., proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lietuvos Respublika | Įregistruoti ūkio subjektai | 232729 | 225667 | 218994 | 225544 | 220044 | 42,3 |
|  | Veikiantys ūkio subjektai | 105093 | 104117 | 104074 | 99200 | 93017 |  |
| Panevėžio apskritis | Įregistruoti ūkio subjektai | 12759 | 12528 | 12325 | 12903 | 12714 | 44,3 |
|  | Veikiantys ūkio subjektai | 6406 | 6394 | 6403 | 5982 | 5628 |  |
| Kupiškio r. sav. | Įregistruoti ūkio subjektai | 798 | 769 | 760 | 787 | 778 | 34,3 |
|  | Veikiantys ūkio subjektai | 315 | 318 | 326 | 290 | 267 |  |

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, srautai 2014-2018 m. laikotarpiu Kupiškio rajono savivaldybėje praktiškai nekito ir metinis vidurkis tesiekė vos 189 Eur/1 gyv. Tuo pačiu metu Lietuvoje šis rodiklis nuo 4709 Eur/1 gyv. padidėjo iki 5805 Eur/1 gyv. ir metinis vidurkis sudarė 5225 Eur/1 gyv.

10 pav. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Kupiškio r. savivaldybėje, Panevėžio apskrities teritorijoje ir Lietuvos Respublikoje 2014-2017 m., EUR

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Materialinės investicijos (tai investicijos ilgalaikiam materialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti) 2014-2017 m. tendencingai augo visoje Lietuvoje, Panevėžio apskrityje taip pat didėjo, o Kupiškio rajono savivaldybėje praktiškai išliko nepakitęs.

11 pav. Materialinės užsienio investicijos Kupiškio r. savivaldybėje, Panevėžio apskrities teritorijoje ir Lietuvos Respublikoje 2014–2017 m., EUR

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Taigi, remiantis pateikta statistika, galima teigti, kad Kupiškio r. savivaldybėje būtina spręsti investicijų pritraukimo problemas bei sudaryti sąlygas  aktyvesnei ūkinės veiklos plėtotei. Sporto ir sveikatingumo infrastruktūros vystymas prisidėtų prie pastarųjų problemų sprendimo.

Paslaugos paklausos elastingumas laikui

Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015-2019 m. deklaruotų gyventojų skaičius Kupiškio rajone sumažėjo 1922 gyventojais, vadinasi vidutinis metinis gyventojų skaičiaus mažėjimo tempas yra apie 384 gyventojai/metus. Atsižvelgiant į esamas gyventojų kaitos tendencijas, formuluojami trys gyventojų ir viešųjų paslaugų vartotojų (vartotojais laikomi Kupiškio rajono gyventojai) paklausos prognozės iki 2041 m. (atsižvelgiant į ataskaitinį projekto laikotarpį – 20 metų) scenarijai:

- Pesimistinis – gyventojų skaičius mažės kasmet dvigubai didesniais tempais nei mažėjo 2015-2019 m. laikotarpiu (-768 gyventojai per metus);

- Labiausiai tikėtinas – gyventojų skaičiaus kaitos tempai kasmet išliks, kaip 2015-2019 m. laikotarpiu (-384 gyventojai per metus);

- Optimistinis – gyventojų skaičius išliks nekintantis, toks pat kaip ir 2019 m. (0 gyventojų skaičiaus kaita per metus).

Tikėtina, kad pasireikš labiausiai tikėtinas scenarijus, nes esminę įtaką jam daro šie veiksniai:

- neigiama natūrali gyventojų kaita;

- neigiama neto migracija.

Nepaisant numatomos Kupiškio rajono gyventojų mažėjimo tendencijos (žr. 12 pav.), akivaizdu, kad ši teritorija 2036 metais vis dar išliks gyvybinga. Visoje šalyje pagrindiniai gyventojų skaičiaus mažėjimo faktoriai yra nepakankamas gyventojų prieaugis ir emigracija. Tačiau, tikėtina, senėjančios visuomenės tendencijos pristabdys teritorijos emigracijos srautus, kadangi pastaroji grupė yra sėslesnė, o vyresnio amžiaus asmenų skaičius ateityje turėtų ženkliai išaugti.

- 12 pav. Sporto ir sveikatinimo infrastruktūros paklausos prognozė Kupiškio rajone iki 2041 m., atsižvelgiant į gyventojų skaičių

Šaltinis: sudaryta autorių

Taigi ilgalaikiu laikotarpiu viešoji sporto ir sveikatinimo infrastruktūra Kupiškio rajone išliks patraukli, kokybiškos fiziniam aktyvumui būtinos infrastruktūros paklausa išliks. Technologiniu požiūriu, atliekant einamuosius sukurtos infrastruktūros būklės priežiūros darbus, taip pat galima tikėtis geros ją supančios aplinkos būklės.

TEISINĖ APLINKA

Įgyvendindama LR Vietos savivaldos įstatymo jai paskirtas savarankiškąsias ir valstybės perduotas funkcijas, Kupiškio rajono savivaldybė planuoja savo trumpalaikę ir ilgalaikę veiklą. Šiuo metu savivaldybė įgyvendina Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano, Kupiškio rajono 2019-2021 m. strateginio veiklos plano tikslus, uždavinius ir sprendinius, kurie turi užtikrinti miesto socialinius, ekonominius, technologinius, aplinkosauginius, inžinerinius ir kitus poreikius. Visi Kupiškio rajono savivaldybės strateginiai planavimo dokumentai yra suderinti tarpusavyje ir daugeliu atveju atitinka Lietuvos Respublikos strateginius plėtros tikslus ir uždavinius.

Projekto įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs tiek su Kupiškio rajono strateginiais veiklos ir plėtros tikslais, tiek su Kupiškio rajono savivaldybės tiesioginėmis veiklos funkcijomis. Remiantis LR Vietos savivaldos įstatymu, savivaldybė yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos apima: vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimą, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimą, sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymą, savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimą ir įgyvendinimą, paramą savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai ir kt.

Projektas atitinka ir 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos (patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296) 4 tikslo „Sukurti bazinę sporto infrastruktūrą mėgėjams ir didelio meistriškumo sportininkams“ 4.5 uždavinio „Derinti viešojo ir privataus sektorių investicijų lėšas universalios sporto infrastruktūros tinklui optimizuoti nacionaliniu ir regionų mastu“ 4.5.4. priemonę „Sporto infrastruktūros plėtrai ir jos naudojimui taikyti ir tobulinti Lietuvos Respublikos koncesijos įstatyme apibrėžtus teisinius mechanizmus, siekiant į viešųjų sporto bazių statybą, įrengimą ir naudojimą plačiau įtraukti privačius subjektus (vertinimo kriterijus: sporto bazių, kurias Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo nustatyta tvarka administruoja privatūs subjektai, skaičius“).

Be to 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijos 4 tikslu numatyta, kad siekiama sukurti ir/ar renovuoti bazinę kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą, kad ji būtų tolygiai išvystyta visuose Lietuvos regionuose, prieinama kiekvienam gyventojui jo aplinkoje ir sudarytų tinkamas sąlygas įgyvendinti įvairių amžiaus grupių fizinį ugdymą, organizuoti visuotinį sportavimą ir vystyti mėgėjišką bei didelio meistriškumo sportą. Minėto tikslo pasiekimas vertinamas rajonų savivaldybių sveikatingumo ir sporto bazių skaičiaus rezultato kriterijumi, kai siektina reikšmė 2020 m. numatyta 100. Šiuo metu Kupiškio rajono savivaldybėje nėra nei vienos ištisus metus prieinamos sporto infrastruktūros, tinkamos tiek mėgėjiško, tiek didelio meistriškumo sportininkams.

Taip pat įgyvendinant Projektą būtų prisidedama prie valstybinio sporto plėtros tarpinstitucinio veiklos plano, kuris yra parengtas siekiant skatinti tarpinstituciniu bendradarbiavimu grindžiamą ir koordinuotą požiūrį į visų Lietuvos Respublikos gyventojų fizinio aktyvumo skatinimą ir sporto plėtrą, užtikrinti racionalų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų kūno kultūros ir sporto politikai įgyvendinti, naudojimą. Plane numatomi atitinkami strateginiai tikslai, siektini rezultatai ir valstybės biudžeto asignavimai. Vienas iš siejamų tikslų – sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos Respublikos gyventojų fiziniam aktyvumui ir sportavimui, kuriam yra suformuotas uždavinys – atnaujinti sporto infrastruktūrą. Priemonė – statyti ir (ar) rekonstruoti savivaldybių sporto infrastruktūros objektus – stadionus, plaukimo baseinus, sporto sales, sporto ir sveikatingumo kompleksus. 2019-2021 metų laikotarpiu šiai priemonei suplanuota skirti 26,18 mln. Eur.

FIBA reikalavimai

Krepšinio varžybų čempionatai organizuojami pagal tarptautinės krepšinio federacijos FIBA (pranc. Fédération internationale de basket-ball) įstatus. Krepšinio aikštės turi atitikti šios organizacijos nustatytus reikalavimus (pvz., aikštelės dydis privalomas 28 m X 15 m, linijų plotis – 5 cm, komandą lydintis personalas turi būti nutolęs nuo aikštelės mažiausiai 2 m atstumu ir kt.).

13 pav. Krepšinio aikštelės įrengimo reikalavimai

Šaltinis: http://www.fiba.basketball/documents/official-basketball-rules.pdf

Įrenginėjant sporto ir sveikatinimo infrastruktūrą Kupiškio rajone, bus atsižvelgta į šiuos reikalavimus siekiant vystyti ryšius su šia organizacija ir remiantis tarptautine patirtimi, kelti Lietuvos trenerių ir instruktorių kvalifikaciją. Tokiu būdu užtikrinant aukštos kokybės paslaugas sporto komplekso lankytojams. Būtina paminėti, kad reikalaujami krepšinio aikštelės išmatavimai yra tinkami salės futbolo bei rankinio varžyboms rengti.

Higienos normos

Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus nustato HN 123:2013 ,,Sporto klubo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-145. Higienos normoje pateikiami reikalavimai įrenginiams, profilaktikai ir tyrimams, persirengimo patalpoms, dušo, tualeto patalpų grindims, patalpų, įrangos, inventoriaus valymui ir dezinfekcijai bei kt.

Apgyvendinimo paslaugas reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82. Ši higienos norma privaloma asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems statinius ir patalpas, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos, paslaugų teikėjams bei kontroliuojančioms institucijoms.

Įgyvendinant Projektą bus atsižvelgta į reikalavimus apibrėžiančias normas. Tokiu būdu bus užtikrintos saugios bei kokybiškos sąlygos vietos gyventojams ir svečiams organizuoti sportinį užimtumą bei apgyvendinimą.

Teisės į infrastruktūrą

Projekto sklypo vieta – K. Šimonio g. 1A, Kupiškis (sklypo kad. Nr. 5720/0007:50). Žemės sklypas nuosavybės teisėmis priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teisėmis perduotas Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, o panaudos sutartis sudaryta su Kupiškio rajono savivaldybe 2015 m. gruodžio 30 d. Nr. 22SUN-4-(14.22.56), sutarties terminas numatytas iki 2114-12-30.

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu bei Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Turto perdavimo klausimą sprendžia Savivaldybės taryba.

Automobilių stovėjimo reglamentavimas

Statinio ar statinių grupės automobilių stovėjimo vietos įrengiamos statinio ar statinių grupei priklausančio žemės sklypo ribose. Tam yra nustatytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius prie įvairios paskirties statinių. Sporto paskirties pastatams, tiksliau – stadionuose, arenose, aikštelėse, viena automobilių stovėjimo vieta tenka 10 m2 tribūnų ploto, o sporto klubams – viena vieta tenka 30 m2 pagrindinio ploto. Taip pat Kupiškio rajono savivaldybė gali suskirstyti miesto teritorijas į zonas, nustatydama jose automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus.

Jei statinyje įrengiamos skirtingų paskirčių patalpos, statiniui reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas sumuojant kiekvienos paskirties patalpoms reikalingą automobilių stovėjimo vietų skaičių, nustatytą pagal automobilių stovėjimo reglamentavimo tvarką.

Pastato energinio naudingumo reikalavimai

Remiantis LR aplinkos ministro patvirtintu techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016, statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas po 2016 m. lapkričio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.

Pastatų energinio naudingumo vertinimo ir projektavimo principai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 VI skyriaus 14 punktu, A energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims) priskiriami pastatai (jo dalys), kurie atitinka šiuos reikalavimus:

- pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus;

- pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 86 punkto reikalavimus;

- jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³;

- pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus;

- pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus;

- šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus;

- ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais, atitinkamai įvardytais VIII skyriaus 30 punkte.

  - SPRENDŽIAMOS PROBLEMOS IR JŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTYS

Pasaulyje didžioji dalis žmonių gyvena urbanizuotose miesto vietovėse. 2014 m. 54 proc. pasaulio populiacijos gyveno miestuose, kai tuo tarpu 1950 m. miesto gyventojų tebuvo 30 proc. Manoma, jog 2050 m. apie 66 proc. pasaulio gyventojų gyvens miestuose. Šiuo metu labiausiai urbanizuoti regionai yra Šiaurės Amerika (82 proc. gyvena miestuose 2014m.), Lotynų Amerika ir Karibai (80 proc.) bei Europa (73 proc.). Kadangi globaliai urbanizacijos mastas tik didės, tvarios plėtros problemos susitelks į miestų teritorijas, ypač šalyse su mažesnėmis pajamomis, kuriose urbanizacijos augimas itin spartus. Būtina atsižvelgti ir imtis integruotų politinių priemonių, kuriomis būtų gerinamos miesto ir kaimo gyventojų gyvenimo sąlygos.

Tarptautinio tyrimo, atlikto 142 šalyse (reprezentuojant 93 proc. pasaulio populiacijos), duomenys atskleidžia, jog fizinio pasyvumo kaina sveikatos sistemai tarptautiniu mastu 2013 m. kainavo 53,8 mlrd. JAV dolerių. Papildomai, dėl mirčių, susijusių su fiziniu pasyvumu, tais pačiais metais buvo patirtas 13,7 mlrd. JAV dolerių nuostolis. Bendras nuostolis pasauliniu mastu bei fizinis pasyvumas kas dieną kainavo 13,4 mln. dolerių. Tyrimo metu paaiškėjo, jog mirčių priežastingumas dėl fizinio aktyvumo tarptautiniu mastu pasiskirsto tokiu būdu: 4 proc. koronarinės širdies ligos, 4,5 proc. insultas, 4,9 proc. 2 tipo diabetas, 7,1 proc. krūties vėžys, 7 proc. storosios žarnos vėžys.

Atsižvelgiant į esamą urbanizacijos lygmenį bei fizinio pasyvumo keliamas problemas, pastaraisiais dešimtmečiais populiarėja sveika gyvensena ir aktyvus laisvalaikio praleidimo būdas. Visuomenėje atsiranda vis daugiau sportuojančių, besiimančių kultivuoti įvairias sporto šakas asmenų ar net bendruomenių. Augant sportuojančiųjų skaičiui vis aktualesne tema tampa esama sporto infrastruktūra bei jos būklė, nes nuo to neretai priklauso ir sportuojančių susidomėjimas viena ar kita sporto šaka bei jų aktyvumas.

Lietuvoje 2017 metų lapkričio mėn. buvo atlikta gyventojų apklausa „Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas“. Remiantis šios apklausos duomenimis matyti, kad Lietuvoje reguliariai, t. y. ne mažiau kaip du kartus per savaitę, sportuojančių šalies gyventojų procentas 2017 m. padidėjo 2 proc. ir siekė 39 proc.

14 pav. Sportuojančių ir besimankštinančių Lietuvos gyventojų dalis, procentais

Šaltinis: Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2017 m. veiklos ataskaita

Pateiktame grafike matyti, kad Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas nesiekia Europos Sąjungos vidurkio (41 proc.), tai yra planas, kurį numatoma pasiekti jau artimiausiu metu – 2020 m. Tačiau 2011–2020 metų Valstybinės sporto plėtros strategijoje konstatuojama, kad valstybė viena neturi galimybių sukurti tinkamų sąlygų mėgėjų sportui ir sveikai gyvensenai plėtoti; švietimo įstaigų ir savivaldybių institucijų tvarkoma sporto infrastruktūra yra nepakankama, jos atnaujinimo ir plėtros tempai per lėti.

Pastebėtina, kad Kupiškio rajono savivaldybėje nėra nei vienos ištisus metus prieinamos universalios krepšinio, futbolo ar tinklinio sporto varžyboms pritaikytos salės, kurioje varžybas galėtų stebėti bent keli šimtai žiūrovų. Visos sporto salės yra įrengtos bendrojo ugdymo mokyklose, o Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro, kuriame sportuoja didžiausias mokinių skaičius, turi derinti savo įstaigos mokinių užimtumą su bendrojo ugdymo mokyklų administracijomis. Be to, visoje Panevėžio apskrities teritorijoje kokybišką ir varžyboms (ne plaukimo) pritaikytą infrastruktūrą gali pasiūlyti tik kūno kultūros ir sporto centrai, veikiantys Panevėžio miesto bei Pasvalio rajono savivaldybėse.

Toliau lentelėje yra pateikiama suformuluota problema ir pagrindinės jos atsiradimo priežastys.

18 lentelė. Projekto problema ir pagrindinės priežastys

| Problema | Pagrindinės priežastys |
| --- | --- |
| Neužtikrintas kokybiškas sporto ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas nei Kupiškio rajone, nei Panevėžio apskrityje | Vienintelis Panevėžio miesto savivaldybėje veikiantis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras gali pasiūlyti sporto infrastruktūros bei apgyvendinimo paslaugų paketą. |
|  | Sparčiai didėjantis sporto stovyklų, trunkančių ilgiau nei 1 dieną, populiarumas visose Panevėžio apskrities savivaldybėse. |
|  | Kupiškio rajono, Rokiškio rajono, Biržų rajono savivaldybėse nėra universalios sporto salės, prieinamos ištisus metus ir tinkamomis sąlygomis organizuoti tarptautines, šalies ar rajono sporto varžybas. |
|  | Esama Kupiškio, Biržų ir Rokiškio rajonuose veikiančių kūno kultūros ir sporto centrų bei didžiosios daugumos bendrojo ugdymo mokyklų sportinio užimtumo infrastruktūra yra fiziškai bei morališkai pasenusi, nepritaikyta tarptautinių varžybų, sporto stovyklų su apgyvendinimo paslaugomis organizavimui. |
|  | Kupiškio r. KKSC mokiniai neturi sąlygų kelti sportinio meistriškumo dėl sporto infrastruktūros trūkumo. Tai riboja galimybes organizuoti daugiau nei 3 treniruotes per savaitę. |
|  | Kupiškio r. KKSC neturi nuosavo sporto salės, pritaikytos skirtingoms sporto šakoms kultivuoti, jų įvairovei didinti. Moksleivių ir suaugusiųjų sporto treniruotės rengiamos bendrojo ugdymo mokyklų sporto salėse derinantis prie mokyklų užimtumo tvarkaraščių. |
|  | Kupiškio rajono savivaldybės lėšų trūkumas sporto infrastruktūros vystymui. |

Problemos sprendimo būdas – didinti kokybiškos sporto ir sveikatinimo paslaugų infrastruktūros prieinamumą plėtojant sporto ir sveikatingumo infrastruktūrą Kupiškio mieste.

Pagrindinės projekto metu kylančių problemų priežastys – vien Kupiškio rajono biudžeto lėšomis yra sudėtinga užtikrinti greitą ir kompleksišką sporto infrastruktūros plėtros ir atnaujinimo procesą. Pažymėtina ir tai, kad plėtojant sporto infrastruktūrą, kartu su šiais darbais bus patiriami ne tik kapitalo kaštai, tačiau kartu į ateitį suformuojamas papildomų išlaidų dengimo būtinumas, pvz., įrengus apgyvendinimo patalpas, jas nuolatos reikės prižiūrėti, remontuoti ir tam skirti papildomas lėšas.

Įgyvendinus investicijų projektą „Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“ būtų sudarytos galimybės išspręsti susidariusią kokybiškos sporto ir sveikatinimo infrastruktūros trūkumo problemą ir teikiamų susijusių paslaugų prieinamumą. Tokiu būdu ženkliai pagerėtų Kupiškio rajono gyventojų laisvalaikio užimtumo galimybės, taip pat Panevėžio apskrities sportuojančiųjų asmenų užimtumo su apgyvendinimo paslaugomis organizavimo sąlygos.

Skyriaus apibendrinimas. Planuojama inicijuojamo projekto kryptis – Kupiškio rajono gyventojų sportinis užimtumas, kurių pagrindiniai paslaugos gavėjai – mokyklinio amžiaus vaikai. Papildomos paslaugų gavėjų grupės – suaugę asmenys ir, miesto svečiai. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje nėra nei universalios sporto arenos, nei sporto komplekso, teikiančių skirtingas paslaugas įvairioms vartotojų grupėms. Savivaldybės mokiniai neturi sąlygų kelti sportinio meistriškumo dėl sporto infrastruktūros trūkumo, o tinkama bei prieinama sporto infrastruktūra yra vienas svarbiausių motyvatorių įsitraukti į sportinę veiklą.

Nors Kupiškio rajono savivaldybėje bendras gyventojų skaičius pastaraisiais metais mažėjo, tačiau akivaizdu, kad ši teritorija 2040 metais vis dar išliks gyvybinga. Projektu siekiama išspręsti problema – neužtikrintas kokybiškas sporto ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas nei Kupiškio rajone, nei Panevėžio apskrityje. Problemos sprendimo būdas – didinti kokybiškos sporto ir sveikatinimo paslaugų infrastruktūros prieinamumą plėtojant sporto ir sveikatingumo infrastruktūrą Kupiškio mieste. Teisinių apribojimų, nevertinant statybų techninių reglamentų, higienos ir aplinkos apsaugos normų laikymosi, nėra nustatyta.

PROJEKTO TURINYS

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINYS

Projekto tikslas – gerinti Kupiškio rajono savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti sporto infrastruktūros prieinamumą Kupiškio rajono bei Panevėžio apskrities gyventojams.

Projekto uždavinys – modernizuoti sporto paslaugų ir infrastruktūros sąlygas Kupiškio mieste.

Inicijuojamas projektas padės ne tik išspręsti projektu nustatytą problemą, tačiau kartu Kupiškio rajono gyventojai ir svečiai turės naują traukos centrą.

PROJEKTO SĄSAJOS SU KITAIS PROJEKTAIS

Numatomas įgyvendinti projektas tiesioginių sąsajų su anksčiau įgyvendintais projektais neturi. Kupiškio rajono savivaldybės administracija per paskutiniuosius 7-8 metus įgyvendino įvairius viešosios infrastruktūros modernizavimo projektus, tačiau jie neturi tiesioginių sąsajų su planuojamu įgyvendinti investicijų projektu „Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“.

PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS IR RIBOS

Investicijų projekto „Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“ tikslinės grupės yra pateikiamos toliau nurodytoje lentelėje.

19 lentelė. Projekto tikslinės grupės ir jų poreikiai

| Tikslinės grupės | Dydis | Tikslinių grupių poreikiai ir projekto poveikis |
| --- | --- | --- |
| Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro mokiniai, lankantys meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes | 147 | Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro mokinių, lankančių meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes, pagrindinis poreikis yra kelti savo meistriškumą sportuojant daugiau nei 3 kartus per savaitę, dalyvauti sportinio ugdymo veikloje kokybiškomis sąlygomis, rengti įvairaus lygio varžybas, sporto stovyklas. Įgyvendintas projektas užtikrins ne tik kokybišką sporto infrastruktūrą, pritaikytą stovyklų ir varžybų su žiūrovais organizavimui, bet ir didesnį nei šiuo metu įmanoma surengti treniruočių skaičių per savaitę (4-5 k.). Taigi įgyvendintas projektas įtakos šios tikslinės grupės pasiekimus, o tai skatins daugiau rajono mokinių įsitraukti į sportinio užimtumo veiklas. Sportinių stovyklų organizavimas taip pat prisidės prie vaikų kompetencijų, reikalingų vėlesniam gyvenimui, ugdymo. |
| Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro mokiniai, lankantys pradinio ugdymo grupes | 37 | Pagrindinis šios tikslinės grupės poreikis yra turėti galimybes treniruotis kokybiškoje ištisus metus prieinamoje sporto infrastruktūroje. Įgyvendinus projektą, bus siekiama tenkinti šios tikslinės grupės poreikius ir užtikrinti galimybes kelti sportinio meistriškumo lygį. |
| Kupiškio kūno kultūros ir sporto centrą lankantys suaugusieji | 156 | Pagrindinis šios tikslinės grupės poreikis yra turėti kokybišką nepriklausomai nuo metų laiko prieinamą infrastruktūrą, treniruotis, kelti meistriškumo lygį, dalyvauti ir rengti įvairaus lygmens varžybas. Įgyvendintas projektas patenkins Kupiškio r. KKSC suaugusiųjų poreikius, nes įrengtoje salėje bus galima žaisti salės futbolą, vienu metu rengti daugiau nei 1 krepšinio ir tinklinio/badmintono treniruotes, organizuoti varžybas su žiūrovų publika. |
| Badmintono ir rankinio sporto šakų sportininkai | 40 | Pagrindinis šios tikslinės grupės poreikis yra turėti kokybišką nepriklausomai nuo metų laiko prieinamą infrastruktūrą, treniruotis, kelti meistriškumo lygį, dalyvauti varžybose. Įgyvendinus projektą, bus sudarytos sąlygos kultivuoti naujas badmintono ir rankinio sporto šakas, kurių iki projekto įgyvendinimo rajone nebuvo siūloma. Vertinama, kad bus sudarytos galimybės suburti po dvi 20-ties mokinių kiekvienos sporto šakos grupes. Taigi, įgyvendintas projektas patenkins tikslinės grupės poreikius, nes bus sudarytos prieinamumo sąlygos, o tai skatins daugiau mokinių dalyvauti sporto pamokose ir tokiu būdu didins Kupiškio rajone esančio sportinio užimtumo sąlygų efektyvumą. |
| Panevėžio apskrityje rengiamų sporto stovyklų dalyviai | 11291 | Pagrindinis šios tikslinės grupės poreikis yra dalyvauti sportinio užimtumo programoje ilgiau nei 1 dieną ir tokiu būdu efektyviau kelti sportinio meistriškumo lygį. Įgyvendintas projektas patenkins šios tikslinės grupės poreikius, nes projektu siekiama sukurti sportinio užimtumo infrastruktūrą su apgyvendinimo paslaugomis. |

Sudaryta autorių

Netiesioginė projekto tikslinė grupė yra Kupiškio r. KKSC pradinio ugdymo mokiniai. Šios tikslinės grupės pagrindinis poreikis yra sportinio užimtumo alternatyvų įvairovė, galimybės tobulėti dalyvaujant sporto stovyklose, o pasiekus meistriškumo ugdymo ar meistriškumo tobulinimo lygį treniruotis kokybiškomis sąlygomis. Įgyvendintas projektas patenkins Kupiškio r. KKSC pradinio ugdymo mokinių poreikius, nes meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupės rengs treniruotes atskirai numatomose įrengti patalpose (tokiu būdu atsilaisvins bendrojo ugdymo mokyklose užimamas plotas), bus sudarytos sąlygos organizuoti badmintono ir rankinio treniruotes, sportinio užimtumo stovyklas.

Taip pat netiesioginė projekto tikslinė grupė yra Kupiškio rajono gyventojai (16756), kurių pagrindinis poreikis yra susijęs su kokybiškos sporto infrastruktūros prieinamumu ištisus metus siekiant būti fiziškai aktyviais tiek individualiai, tiek grupėmis. Įgyvendintas projektas patenkins Kupiškio rajono gyventojų poreikius, nes galės lankyti kokybiškai įrengtą ir šiuolaikinius poreikius atitinkantį sporto kompleksą, rinktis įvairius grupinius užsiėmimus, kompleksinius paslaugų paketus (kai teikiamos kompleksinės paslaugos, pvz., treniruoklių salė, sporto salė, maitinimo paslaugos), organizuoti aktyvų laisvalaikį su visa šeima. Be to įgyvendintas projektas skatins daugiau gyventojų užsiimti aktyvia fizine veikla, domėtis sporto renginiais, vykstančiais Kupiškio mieste, bei juose dalyvauti kaip žiūrovams.

Projektas bus įgyvendinamas kaip vienas projektas, kurio pareiškėjas yra Kupiškio rajono savivaldybės administracija.

Remiantis 1.3. poskyryje atlikta problemų, kurioms spręsti yra rengiamas investicijų projektas, analize, nustatytos projekto geografinės ribos – Kupiškio rajono savivaldybė.

Teisinės projekto ribos: teisinės projekto ribos aprašytos projekto 1.2. poskyryje „Teisinė aplinka”.

Finansinės projekto ribos: Projektą svarstoma įgyvendinti viešos ir privačios partnerystės būdu (VPSP). Įgyvendinant projektą VPSP, Kupiškio rajono savivaldybė atliktų tik privataus investuotojo atrankos konkursą ir perduotų tiesiogines inicijuojamo projekto veiklų įgyvendinimo funkcijas atrinktam privačiam subjektui. Tokiu atveju Kupiškio rajono savivaldybė tik kontroliuotų kaip pagal jos nustatytus kriterijus, reikalavimus ir terminus yra atliekami visi numatyti darbai (koreguojamas techninis projektas, vykdomas projekto įgyvendinimas numatytu grafiku ir apimtis bei pan.). Šiuo atveju Kupiškio rajono savivaldybė perduotų projektavimo korekcijų, statybų, įrengimo ir eksploatacijos funkcijas privačiam subjektui. Jei projektą įgyvendinti būtų numatyta tradiciniu būdu (Kupiškio rajono savivaldybė pati atliktų visas aukščiau išvardintas veiklas), tai už sukurto turto eksploatavimą ir priežiūrą būtų atsakinga pati savivaldybė.

Vertinant projekto poveikį visuomenei tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiais, galima išskirti, kad bus patiriama nauda dėl sportinio užimtumo infrastruktūros pasiūlos didėjimo.

Bendrai įvertinus projekto ribas, nustatoma, jog tolimesnės ir nedalomos projekto ribos apims reikalingos sporto infrastruktūros projektavimą, įrengimą, eksploataciją ir administravimą.

  - PROJEKTO ORGANIZACIJA

Projekto organizacija – Kupiškio rajono savivaldybė. Projekto įgyvendinimu rūpinasi Kupiškio rajono savivaldybės administracija, kuri atlieka ir projekto pareiškėjo funkcijas. Kupiškio rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, kurios veikla skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų numatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą Kupiškio rajono savivaldybėje ir atliekant Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimą. Projekto pareiškėjo, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos, rekvizitai pateikiami toliau esančioje lentelėje.

20 lentelė. Pareiškėjo rekvizitai

| Pavadinimas | Kupiškio rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| Adresas | Vytauto g. 2, LT-40115, Kupiškis |
| Įstaigos kodas | 188774975 |
| Teisinė forma | Biudžetinė įstaiga |
| Steigėjas | Kupiškio rajono savivaldybės taryba |
| Telefonas | (8 459) 35500 |
| Faksas | (8 459) 35510 |
| El. pašto adresas | savivaldybe@kupiskis.lt |
| Interneto svetainės adresas | www.kupiskis.lt |
| Institucijos vadovas | Administracijos direktorius Marius Mališauskas |

Kupiškio rajono savivaldybėje 2018 m. gruodžio 31 d. buvo fiksuojamas 139 darbuotojų skaičius. Detalesnis darbuotojų etatų pasiskirstymas 2016-2018 m. nurodomas toliau esančioje lentelėje.

21 lentelė. Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojų sudėtis

|  | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Etatai | 144,75 (iš jų 2 politinio pasitikėjimo, 56 valstybės tarnyba) | 141,25 (iš jų 2 politinio pasitikėjimo, 51,5 valstybės tarnyba) | 140,75 (2 politinio pasitikėjimo, 48,5 valstybės tarnyba) |
| Užimti etatai | 133,75 (iš jų 1 politinio pasitikėjimo, 50 valstybės tarnyba) | 129,25 (iš jų 1 politinio pasitikėjimo, 43 valstybės tarnyba) | 129,25 (1 politinio pasitikėjimo, 39 valstybės tarnyba) |
| Darbuotojų skaičius | 144 | 142 | 139 |

Šaltinis Kupiškio rajono savivaldybės administracijos metinė 2018 m. veiklos ataskaitos

Kupiškio rajono savivaldybės administracija įgyvendina LR Vietos savivaldos įstatyme jai pavestas funkcijas ir užduotis. Kupiškio rajono savivaldybė, siekdama įgyvendinti projektą vadovaujasi ne tik projekto metu sprendžiama problematika, tačiau ir Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentais.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija turi didelę patirtį įgyvendinant ir valdant įvairius infrastruktūros modernizavimo ir kūrimo projektus viešųjų pastatų modernizavimo, šilumos tinklų, komunalinių atliekų tvarkymo, viešųjų erdvių tvarkymo ir kitose srityse. 2007-2014 m. laikotarpiu Kupiškio rajono savivaldybės administracija įgyvendino daugiau nei 30 skirtingų projektų, finansuotų ES struktūrinių fondų ir nuosavomis lėšomis.

Kupiškio rajono savivaldybės metinės biudžeto pajamos 2018 m. sudarė  21311,3 tūkst. Eur, 2017 m. – 17794,6 tūkst. Eur, 2016 m. – 16718,0 tūkst. Eur. Taigi savivaldybės biudžeto pajamų surinkimas kiekvienais metais didėjo. Detalesnis pajamų pasiskirstymas pateikiamas toliau esančiame paveiksle.

15 pav. Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2016-2018 m., tūkst. Eur

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos metinės veiklos ataskaitos

Didžiausia Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto išlaidų dalis kasmet skiriama švietimui ir socialinei apsaugai:

- švietimui 2016 m. buvo panaudota 43,2 proc., 2017 m. – 40,1 proc., 2018 m. – 32,5 proc. visoje Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje;

- socialinei apsaugai 2016 m. buvo panaudota 14,7 proc., 2017 m. – 14,9 proc., 2018 m. – 14,5 proc. visoje Savivaldybės biudžeto išlaidų struktūroje.

Pagal ekonominę biudžeto išlaidų klasifikaciją didžiausia savivaldybės biudžeto dalis skiriama darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti. Detalesnis išlaidų pasiskirstymas pagal ekonominę biudžeto išlaidų klasifikaciją pateikiamas toliau esančiame paveiksle.

16 pav. Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto išlaidos 2018 m., tūkst. Eur

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos metinė veiklos ataskaita

Savivaldybės bendra skola (bankų paskolos ir kiti įsipareigojimai) 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 4752,2 tūkst. eurų arba 48,3 proc. (negali viršyti 60 proc.) Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintų prognozuojamų pajamų. Savivaldybės suteiktos garantijos 2018 m. gruodžio 31 d. – 211 tūkst. eurų, tai sudarė 2,1 proc. (negali viršyti 10 proc.). Savivaldybė neviršijo Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų.

PROJEKTO SIEKIAMI REZULTATAI

Įgyvendinus projekto uždavinį, planuojami pasiekti kiekybiniai rezultatai, kuriuos bus galima nesudėtingai išmatuoti lyginant juos su pradine situacija.

22 lentelė. Siekiami projekto rezultatai

| Problema | Pagrindinės priežastys | Siekiami minimalūs rezultatai |
| --- | --- | --- |
| Neužtikrintas kokybiškas sporto ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas nei Kupiškio rajone, nei Panevėžio apskrityje | Vienintelis Panevėžio miesto savivaldybėje veikiantis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras gali pasiūlyti sporto infrastruktūros bei apgyvendinimo paslaugų paketą. | - Sudaryta galimybė rengti sporto stovyklas su ne mažiau nei apgyvendinimo 20 vietų. - Užtikrinta infrastruktūra, kuri atitiktų FIBA ir FIFA reikalavimus dėl jos dydžio ir varžybų organizavimo įrangos. - Suteikta galimybė ne mažiau nei 147 vaikams ugdyti bei tobulinti sportinį meistriškumą organizuojant daugiau nei 3 treniruotes per savaitę. - Sudarytos sąlygos kultivuoti bent 2 naujas sporto šakas. - Sudarytos sąlygos sporto renginius stebėti ne mažiau nei 300 žiūrovų. - Užtikrintos sąlygos organizuoti sportinį užimtumą A++ energinio efektyvumo klasės patalpose. |
|  | Sparčiai didėjantis sporto stovyklų, trunkančių ilgiau nei 1 dieną, populiarumas visose Panevėžio apskrities savivaldybėse. |  |
|  | Kupiškio rajono, Rokiškio rajono, Biržų rajono savivaldybėse nėra universalios sporto salės, prieinamos ištisus metus ir tinkamomis sąlygomis organizuoti tarptautines, šalies ar rajono sporto varžybas. |  |
|  | Esama Kupiškio, Biržų ir Rokiškio rajonuose veikiančių kūno kultūros ir sporto centrų bei didžiosios daugumos bendrojo ugdymo mokyklų sportinio užimtumo infrastruktūra yra fiziškai bei morališkai pasenusi, nepritaikyta tarptautinių varžybų, sporto stovyklų su apgyvendinimo paslaugomis organizavimui. |  |
|  | Kupiškio r. KKSC mokiniai neturi sąlygų kelti sportinio meistriškumo dėl sporto infrastruktūros trūkumo. Tai riboja galimybes organizuoti daugiau nei 3 treniruotes per savaitę. |  |
|  | Kupiškio r. KKSC neturi nuosavo sporto salės, pritaikytos skirtingoms sporto šakoms kultivuoti, jų įvairovei didinti. Moksleivių ir suaugusiųjų sporto treniruotės rengiamos bendrojo ugdymo mokyklų sporto salėse derinantis prie mokyklų užimtumo tvarkaraščių. |  |
|  | Kupiškio rajono savivaldybės lėšų trūkumas sporto infrastruktūros vystymui. |  |

Sudaryta autorių

Taip pat kokybinis projektu siekiamas rezultatas – pagerėjusi viešoji visuomenės sporto, sveikatinimo ir aktyvaus laisvalaikio paslauga Kupiškio rajono gyventojams ir svečiams.

Tiesioginiai projekto rezultatai, kuriuos pajus projekto organizacija / savininkas (Kupiškio rajono savivaldybė) – įrengta sporto ir sveikatingumo infrastruktūra bei tokiu būdu padidinta viešosios paslaugos kokybė.

Tiesioginiai projekto rezultatai, kuriuos pajus projekto tikslinės grupės – užtikrintas kokybiškos sporto ir sveikatinimo  infrastruktūros prieinamumas, išplėstas šių paslaugų skaičius. Sudarytos įvairesnės bei kokybiškesnės sportinio užimtumo organizavimo sąlygos gerins ne tik viešosios paslaugos kokybę, bet ir Kupiškio rajono bei visos Panevėžio apskrities teritorijos įvaizdį bei, tikėtina, sportinius Kupiškio rajono ir apskrities mokinių pasiekimus.

Uždavinių kiekybinių rezultatų kokybei užtikrinti numatoma, kad visos veiklos ir siekiama sukurti infrastruktūra privalomai turės atitikti jai taikomus statybos techninius reglamentus ir higienos normas. Darbams atlikti naudojamos medžiagos bus sertifikuotos kokybės ir aplinkos apsaugos reikalavimų atžvilgiais. Įranga atitiks jiems taikomus reikalavimus. Projekto kokybiniai rodikliai bus užtikrinti projekto metu numatytus rangos darbus atliekant pagal galiojančius įstatyminius ir poįstatyminius reikalavimus.

Skyriaus apibendrinimas. Projekto tikslas – gerinti Kupiškio rajono savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti sporto infrastruktūros prieinamumą Kupiškio rajono bei Panevėžio apskrities gyventojams. Projekto tikslui pasiekti numatomas uždavinys – modernizuoti sporto paslaugų ir infrastruktūros sąlygas Kupiškio mieste. Projekte yra išskirtos šios tiesioginės tikslinės grupės: Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro mokiniai, Panevėžio apskrityje rengiamų sporto stovyklų dalyviai.  Projektas įgyvendinamas kaip vienas projektas, kurio pareiškėjas yra Kupiškio rajono savivaldybės administracija. Žemės naudojimo sutartys yra tinkamos įgyvendinti inicijuojamą investicijų projektą. Projektu bus pasiekti minimalūs rezultatai bei kiekybinė ir kokybinė nauda.

- GALIMYBĖS IR ALTERNATYVOS

- 3.1. ESAMA SITUACIJA

Jei Kupiškio rajono savivaldybė neįgyvendintų viešųjų paslaugų plėtros projekto, esanti rajono sporto ir sveikatinimo infrastruktūra neprisidėtų prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo, paslaugų sektoriaus vystymosi. Tokiu būdu vietos gyventojų sveikatinimas, sportinis užimtumas, fizinis aktyvumas nebūtų skatinamas per viešųjų paslaugų sektorių, nebūtų sudarytos sąlygos kurtis naujoms paslaugų sektoriaus darbo vietoms. Tai neigiamai veiktų Kupiškio rajono savivaldybės bei regiono socialinius ir ekonominius rodiklius.

Kadangi investicijų projekto tikslas – gerinti Kupiškio rajono savivaldybės sveikatinimo paslaugų kokybę ir didinti sporto infrastruktūros prieinamumą Kupiškio rajono bei Panevėžio apskrities gyventojams, tai investicijų projekto atskaitos taškas bus nulis, nes nevykdant projekto, viešųjų paslaugų sektorius nebus modernizuotas ir tokiu būdu nebus prisidedama prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo, verslo sektoriaus vystymosi galimybių didinimo Kupiškio rajone.

- 3.2. GALIMOS PROJEKTO VEIKLOS

Remiantis „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“, rengiamo investicijų projekto vertė yra ne mažesnė nei 300 tūkst. Eur, bet neviršija 15 mln. Eur, todėl vertinamų alternatyvų skaičius ir turinys iš karto gali būti pasirenkamas atsižvelgiant į minėtos metodikos 4 priede nurodytą projekto investavimo objektų ir alternatyvų sąrašą.

- 3.3. VEIKLŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Galimų projekto veiklų sąrašas nėra sudaromas, todėl neišskiriami ir veiklų vertinimo kriterijai.

- 3.4. TRUMPASIS VEIKLŲ SĄRAŠAS IR PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ALTERNATYVOS

Alternatyvų skaičius ir turinys bus parenkamas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos 4 priede pateiktą Projekto investavimo objektų ir alternatyvų sąrašą. Inicijuojamo projekto investavimo objektas (daugiau kaip 56 proc. planuojamo projekto biudžeto išlaidų) yra ilgalaikis turtas, t. y. pastatai / patalpos. Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos yra šios:

- Naujų pastatų statyba (taip pat ir pradėto statyti pastato užbaigimas)

- Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas

- Pastatų / patalpų nuoma / panauda

- Pastatų / patalpų įsigijimas

- Optimizavimas (taikoma tik jau teikiamai paslaugai)

- Kooperacija

- Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų techninių savybių gerinimas (rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, bendrojo ploto padidinimas, paskirties keitimas, įrangos įsigijimas trūkstamoms techninėms savybėms užtikrinti)

Remiantis minimaliu nagrinėtinu alternatyvų sąrašu, pateikiamas alternatyvų įgyvendinimo galimumo vertinimas.

23 lentelė. Trumpasis veiklų sąrašas ir detalus aprašymas

| Alternatyva | Alternatyvos įgyvendinimo galimumas | Alternatyvos tikslingumas nagrinėti toliau |
| --- | --- | --- |
| Naujų pastatų statyba | Siekiant patenkinti tikslinių grupių poreikius ir sukurti aplinkybes sportinio užimtumo bei sveikatinimo viešųjų paslaugų plėtrai Kupiškio rajone, šios alternatyvos įgyvendinimo atveju numatoma statyti naują sporto ir sveikatingumo centrą sklypo, adresu K. Šimonio g. 1A, Kupiškis, teritorijoje. Statybos darbus numatoma vykdyti pagal 2016 m. parengto techninio projekto „Sveikatingumo ir sporto komplekso (8.14) K. Šimonio g. 1A, Kupiškis statybos projektas“ II etapą prieš tai atlikus techninio projekto koregavimą. Alternatyvos įgyvendinimo metu numatoma universalios sporto salės su papildomomis patalpomis statyba. Reikalavimai patalpų įrengimui numatyti šie: - Iki 2900 kv. m patalpų ploto skirti sporto salei, persirengimo kabinoms, dušams, administracinėms patalpoms, imtynių salei, treniruoklių salei. - Sporto salė turi atitikti minimalius FIBA reikalavimus. Be šių sporto šakų, salė pritaikyta sporto šakoms: salės futbolas; rankinis; badmintonas; įvairūs gimnastikos užsiėmimai; stalo tenisas. - 300 vietų mobilios tribūnos. - Numatyti švieslentės įrengimo projektą. - Suprojektuoti garso sistemą varžyboms organizuoti. - Numatyti sklypo tvarkymą, įvažiavimus į teritoriją, automobilių stovėjimo vietas, pėsčiųjų takus, žaliuosius plotus. - Pastato energetinė klasė – A++. - Numatytos maitinimo paslaugoms teikti skirtos patalpos. - Numatyti apgyvendinimo kambariai (10 dviviečių kambarių ir keli papildomi vienviečiai). Pirmame aukšte projektuojamos šios patalpos: persirengimo patalpos, patalpos administracijai, inventorinė, sporto salė. Salė įrengta taip, kad joje vienu metu galėtų treniruotis 3 komandos (3 krepšinio aikštės dydžio zonos), atskirtos sportinėmis užuolaidomis. Antrame aukšte projektuojamos šios patalpos: apgyvendinimo kambariai, užsiėmimų patalpa, rytų kovų menų salė. Paminėtina, kad Kupiškio rajono savivaldybės direktorius 2016 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. ADV-461 patvirtino techninį projektą nr. PRC16-482-TP „Dėl Sveikatingumo ir sporto komplekso (8.14) K. Šimonio g. 1A, Kupiškyje statybos techninio projekto patvirtinimo“. Taigi technologiniu požiūriu alternatyva galima ir nėra kliūčių jos įgyvendinimui. Žemės sklypas, adresu K. Šimonio g. 1A, žemės panaudos sutartimi yra perduotas Kupiškio rajono savivaldybei. Valstybinės žemės panaudos sutartyje, sudarytoje 2015 m. gruodžio 30 d. nr. 22SUN-4-(14.22.56.), numatytas leidimas statyti naujus statinius, jeigu tokia statyba neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui ir nustatyta tvarka gavusi tokią statybą leidžiantį dokumentą. Teisiniu požiūriu alternatyvos įgyvendinimas neturi jokių apribojimų. Projekto įgyvendinimas nepakeis nuosavybės ir disponavimo teisių, lyginant su pradine projekto situacija. Socialiniu-ekonominiu požiūriu alternatyva sprendžia įvertintą problematiką. Įgyvendinus projektą bus įrengtas modernus bei funkcionalus sporto ir sveikatingumo centras, kuriame bus užtikrinamos sveikos, saugios, kokybiškos, patogios ir palankios sporto ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo sąlygos profesionaliems ir neprofesionaliems sportininkams bei sveikatingumo sričių atstovams. Alternatyvos įgyvendinimas prisidės prie Kupiškio r. KKSC mokinių ir suaugusiųjų (t. y. tikslinių grupių žr. 2.3. skyrių) poreikių tenkinimo tokiu būdu darbo dienomis iki 20 h rugsėjo-gegužės mėn.: - Sudarytos sąlygos meistriškumo tobulinimo grupių treniruotes rengti 5 kartus per savaitę, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi 41 moksleivis; - Sudarytos sąlygos 3 meistriškumo ugdymo grupėms treniruotes rengti 3 kartus per savaitę, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi apie 35 moksleivius; - Sudarytos sąlygos 2 kartus per savaitę rengti badmintono ir rankinio treniruotes, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi 40 moksleivių; - Sudarytos sąlygos 2 kartus per savaitę rengti pradinio ugdymo treniruotes, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi apie 37 moksleivius; - Sudarytos sąlygos 2 kartus per savaitę rengti suaugusiųjų krepšinio ir tinklinio treniruotes, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi 36 asmenys; - Sudarytos sąlygos 4 suaugusiųjų grupėms 2 kartus per savaitę rengti futbolo treniruotes, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi 30 asmenų. - VISO moksleiviams numatyta 18 treniruočių, o suaugusiems – 10 (detalesnis pateikimas priede nr. 8). Alternatyvos įgyvendinimas taip pat prisidės prie Panevėžio apskrityje rengiamų sporto stovyklų dalyvių (t. y. tikslinės grupės, žr. 2.3. skyrių) poreikių tenkinimo tokiu būdu: - Sudarytos sąlygos 18 kartų rugsėjo-gegužės mėn. laikotarpiu surengti 2 dienų su 2 nakvynėmis sporto stovyklas; - Sudarytos sąlygos 8 kartus vasaros laikotarpiu surengti 6 dienų trukmės sporto stovyklas. Apibendrintai vertintina, kad alternatyva šios įstaigos atžvilgiu yra galima. | Toliau nagrinėti tikslinga |
| Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas | Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų siekiama nuotoliniu būdu suteikti sveikatinimo ir sportinio užimtumo paslaugas. Tačiau technologiniu bei ekonominiu atžvilgiais tai nėra įmanoma, nes nei fizinių, nei finansinių pajėgumų organizuoti sporto ir sveikatingumo paslaugas nuotoliniu būdu visoms projekto tikslinėms grupėms Kupiškio rajono savivaldybės administracija neturi. Dėl šių priežasčių alternatyva „Nuotolinis projekto tikslinių grupių aptarnavimas“ nėra tinkama toliau analizuoti. | Toliau nagrinėti netikslinga |
| Pastatų / patalpų nuoma / panauda | Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų nuomojama Kupiškio rajono savivaldybėje veikianti minimaliai FIBA standartus atitinkanti sporto salė su papildomomis sportiniam užimtumui tinkamomis patalpomis, ir išnuomota infrastruktūra naudojama viešųjų paslaugų teikimui. Technologiniu atžvilgiu tai nėra įmanoma, nes Kupiškio rajono savivaldybėje nėra nei vienos FIBA reikalavimus atitinkančios sporto salės, kurioje būtų 300 vietų žiūrovų tribūnos. Dėl šių priežasčių alternatyva „Pastatų / patalpų nuoma / panauda“ nėra tinkama toliau analizuoti. | Toliau nagrinėti netikslinga |
| Pastatų / patalpų įsigijimas | Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų perkama Kupiškio rajono savivaldybėje veikianti minimaliai FIBA standartus atitinkanti sporto salė su papildomomis sportiniam užimtumui tinkamomis patalpomis, ir įsigyta infrastruktūrą naudojama viešųjų paslaugų teikimui. Technologiniu atžvilgiu tai nėra įmanoma, nes Kupiškio rajono savivaldybėje nėra nei vienos FIBA reikalavimus atitinkančios sporto salės, kurioje būtų 300 vietų žiūrovų tribūnos. Dėl šios priežasties alternatyva „Pastatų / patalpų įsigijimas“ nėra tinkama toliau analizuoti. | Toliau nagrinėti netikslinga |
| Optimizavimas (taikoma tik jau teikiamai paslaugai) | Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų keičiami Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro veiklos įgyvendinimo principai, būdai, sportinio užimtumo procedūros, veiklą vykdantys asmenys. Tačiau įgyvendinus minėtus pokyčius, sporto salės, atitinkančios minimaliai FIBA reikalavimus ir turinčios 300 vietų žiūrovams, neatsirastų. Taigi, technologiniu požiūriu alternatyva nėra tinkama analizuoti. Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų padidintas esančių sporto salių užimtumas vykdant veiklą didesniu darbo valandų skaičiumi tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais. Ekonominiu požiūriu tai nebūtų efektyvu, nes padidintų darbo užmokesčio sąnaudas, salių nuomos sąnaudas, be to, savaitgaliais dažniausiai yra organizuojamos įvairios sporto varžybos, kuomet laiko sporto treniruotėms nebelieka. Socialiniu požiūriu alternatyva dalinai išspręstų projekto problemas, tačiau tikslinių grupių poreikius tenkintų tik iš dalies. Teisiniu požiūriu alternatyvos įgyvendinimas neturi jokių apribojimų Apibendrinant, kad technologiniu požiūriu alternatyva nėra tinkama analizuoti, o socialiniu ir ekonominiu požiūriais projekto problematiką sprendžia tik iš dalies, vertinama, kad alternatyva „Optimizavimas“ nėra tinkama toliau analizuoti. | Toliau nagrinėti netikslinga |
| Kooperacija | Alternatyvos įgyvendinimo atveju būtų sutelktos dviejų ar daugiau nesusijusių pavaldumo ryšiais juridinių asmenų sutelkimas bendrai veiklai siekiant to paties projekto tikslo. Tačiau Kupiškio rajone nėra tinkamų projekto įgyvendinimui dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kurie kooperacijos būdu pasiektų siekiamų projekto rezultatų, užtikrintų tikslinių grupių poreikius bei sukurtų socialinę ekonominę naudą. Taigi, nei socialiniu-ekonominiu, nei technologiniu ar teisiniu požiūriais projekto alternatyva „Kooperacija“ nėra tinkama toliau analizuoti. | Toliau nagrinėti netikslinga |
| Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų techninių savybių gerinimas | Kupiškio rajono savivaldybėje nėra pradėto statyti ir nebaigto modernaus statyti sporto komplekso pastato. Be to, Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras turi tik administracijai skirtas patalpas, o sportiniam užimtumui reikalingas erdves naudoja bendrojo ugdymo įstaigose. Taigi, nei technologiniu, nei teisiniu požiūriais nėra galimybių atlikti esamo pastato techninių savybių gerinimo. Socialiniu ekonominiu požiūriu projekto problema nesprendžiama. Vertinama, kad alternatyva „Esamo/-ų pastato(-ų)/patalpų techninių savybių gerinimas“ nėra tinkama toliau analizuoti. | Toliau nagrinėti netikslinga |

Sudaryta autorių

Siekiant įvertinti bent 2 projektui įgyvendinti tinkamas alternatyvas, suformuojama papildoma alternatyva „Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį sprendinį“. Taigi siekiant patenkinti tikslinių grupių poreikius ir sukurti aplinkybes sportinio užimtumo bei sveikatinimo viešųjų paslaugų plėtrai Kupiškio rajone bei Panevėžio apskrityje, alternatyvos „Naujų pastatų statyba“ įgyvendinimo atveju numatoma statyti naują sporto ir sveikatingumo centrą sklypo, adresu K. Šimonio g. 1A, Kupiškis, teritorijoje. Statybos darbus numatoma atlikti tokia pačia apimtimi kaip ir alternatyvos „Naujų pastatų statyba“, išskyrus tribūnų įrengimo sprendinį. Alternatyvos „Naujų pastatų statyba“ atveju numatomos mobilios teleskopinės tribūnos, kurias galima sustumti ir jų vietoje rengti papildomus sportinius užsiėmimus, o alternatyvos „Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį sprendinį“ atveju – stacionarios, kurios nesudaro sąlygų didinti treniruotėms skirtą universalios sporto salės plotą nesant žiūrovų. Technologiniu ir teisiniu požiūriu tokia alternatyva yra galima ir jos įgyvendinimui kliūčių nekyla, atitinka Kupiškio r. KKSC mokinių ir suaugusiųjų (t. y. tikslinių grupių žr. 2.3. skyrių) poreikius ir lūkesčius darbo dienomis iki 20 h rugsėjo-gegužės mėn. tokiu būdu:

- Sudarytos sąlygos meistriškumo tobulinimo grupių treniruotes rengti 6 kartus per savaitę, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi 21 moksleivis (papildomas treniruotėms reikalingas laikas numatomas bendrojo ugdymo įstaigų salėse);

- Sudarytos sąlygos 3 meistriškumo ugdymo grupėms treniruotes rengti 3 kartus per savaitę, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi apie 35 moksleivius;

- Sudarytos sąlygos 2 kartus per savaitę rengti badmintono ir rankinio treniruotes, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi 40 moksleivių;

- Sudarytos sąlygos 1 kartą per savaitę rengti pradinio ugdymo treniruotes, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi apie 37 moksleivius (papildomas treniruotėms reikalingas laikas numatomas bendrojo ugdymo įstaigų salėse);

- Sudarytos sąlygos 2 kartus per savaitę rengti suaugusiųjų krepšinio ir tinklinio treniruotes, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi 36 asmenys;

- Sudarytos sąlygos 4 suaugusiųjų grupėms 2 kartus per savaitę rengti futbolo treniruotes, kai sporto salėje vienu metu treniruojasi 30 asmenų.

- VISO moksleiviams numatyta 18 treniruočių, o suaugusiems – 10 (detalesnis pateikimas priede nr. 8).

Alternatyvos įgyvendinimas taip pat prisidės prie Panevėžio apskrityje rengiamų sporto stovyklų dalyvių (t. y. tikslinės grupės, žr. 2.3. skyrių) poreikių tenkinimo tokiu būdu:

- Sudarytos sąlygos 18 kartų rugsėjo-gegužės mėn. laikotarpiu surengti 2 dienų su 2 nakvynėmis sporto stovyklas;

- Sudarytos sąlygos 8 kartus vasaros laikotarpiu surengti 6 dienų trukmės sporto stovyklas.

Alternatyvos „Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį sprendinį“ įgyvendinimas leidžia žymiai prisidėti prie 1.3 investicijų projekto dalyje identifikuotų problemų sprendimo.

Apibendrintai vertintina, kad tinkamos toliau analizuoti šios alternatyvos:

- Naujų pastatų statyba (I alternatyva)

- Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį sprendinį (II alternatyva)

- 3.5. ANALIZĖS METODO PASIRINKIMAS

Projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimas ir palyginimas atliekamas SNA metodu, nes įgyvendintas projektas turės įtakos esamos paslaugos turiniui, formai, teikimo apimčiai, vartotojų skaičiui.

Skyriaus apibendrinimas. Remiantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, rengiamo investicijų projekto vertė yra mažesnė nei 15 mln. Eur, todėl toliau yra identifikuojamos tinkamiausios veiklos, kurios naudojamos tolesniam Projekto įgyvendinimo alternatyvų vertinimui ir analizei:

- Naujų pastatų statyba (I alternatyva)

- Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį sprendinį (II alternatyva)

Šios alternatyvos toliau vertinamos finansiniu ir socialiniu-ekonominiu aspektais. Planuojama Kupiškio sporto ir sveikatingumo centro įrengimo vieta – K. Šimonio g. 1A, Kupiškis. Šiame sklype šiuo metu nėra jokių pastatų ar inžinerinės infrastruktūros.

- FINANSINĖ ANALIZĖ

Finansinės analizės tikslas yra išnagrinėti finansinius IP įgyvendinimo alternatyvų pinigų srautus.

- 4.1. PROJEKTO ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Remiantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto, lėšų rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337,  2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija, projekto „Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“ ataskaitinis laikotarpis – 15 metų, nes projektas yra priskiriamas prie sektorių „kiti“.

Planuojama, kad pirmieji projekto išlaidų metai bus 2021 m. (nuliniai), projekto įgyvendinimo trukmė – 15 m.

- 4.2. FINANSINĖ DISKONTO NORMA

Remiantis Europos Komisijos kaštų-naudos rengimo rekomendacijomis (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects), Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams finansinė diskonto norma (FDN) turi būti nustatyta atskiru Finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę analizę, reikėtų taikyti Finansų ministerijos nustatytą FDN. Tol, kol valstybės lygmeniu FDN nenustatyta, finansinėje analizėje taikytina 4 proc. FDN.

- 4.3. PROJEKTO LĖŠŲ SRAUTAI

Projekto lėšų srautų analizė apima projekto investicijų, projekto investicijų likutinės vertės, projekto veiklos pajamų, projekto veiklos išlaidų, projekto mokesčių ir projekto finansavimo analizę.

- 4.3.1. Investicijų išlaidos

Projekto investicijos – tai visos projekto veikloms įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias planuojama patirti sukuriant apibrėžtus projekto rezultatus. Šioje investicijų projekto dalyje yra realiai įvertintas investicijų lėšų poreikis ir suplanuota reali investicijų išlaidų patyrimo eiga, dalis ir proporcijos.

Abiejų projekto įgyvendinimo alternatyvų bendra investicijų vertė yra skirtinga dėl skirtingų technologinių sprendinių, kai pirmos projekto alternatyvos statybos darbų investicijos yra vertinamos numatant įrengti mobilias teleskopines 300 vietų žiūrovų tribūnas.

Toliau yra pateikiama investicinių išlaidų pasiskirstymo lentelė.

24 lentelė. Projekto galimų įgyvendinti alternatyvų investicijos, Eur su PVM

| Investicijos | I alternatyva | II alternatyva |
| --- | --- | --- |
| Techninio projekto korekcijos | 8 243 | 8 181 |
| Techninio projekto korekcijų ekspertizės paslaugos | 801 | 795 |
| Rangos darbai | 4 579 411 | 4 544 926 |
| Statybos darbai | 4 075 493 | 4 041 008 |
| Lauko inžineriniai tinklai | 503918 | 503 918 |
| Techninė projekto vykdymo priežiūra | 32 056 | 31 814 |
| Projekto vykdymo priežiūra | 16 028 | 15 907 |
| Įranga | 219113 | 219113 |
| Švieslentė | 37081 | 37081 |
| Sporto salės treniruoklių įranga | 133950 | 133950 |
| Baldai: | 48082 | 48082 |
| Vienvietės lovos (23 vnt.) | 3320 | 3320 |
| Dvigule lova (1 vnt.) | 323 | 323 |
| Vienguliai čiužiniai (23 vnt.) | 2967 | 2967 |
| Dviguliai čiužiniai (1 vnt.) | 118 | 118 |
| Patalynės komplektai (50 vnt.) | 1167 | 1167 |
| Spintelės (25 vnt.) | 32292 | 32292 |
| Minkštasuoliai (26 vnt.) | 4862 | 4862 |
| Stalo ir kėdžių komplektas (13 vnt.) | 1829 | 1829 |
| Biuro stalas (3 vnt.) | 620 | 620 |
| Biuro spinta (3 vnt.) | 586 | 586 |
| VISO: | 4 855 652 | 4 820 737 |

Šaltinis: sudaryta autorių

Preliminarus pirmos projekto alternatyvos statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas parengtas vadovaujantis sąmatiniais II etapo skaičiavimais, pateiktais Sveikatingumo ir sporto komplekso (8.14) K. Šimonio g. 1A, Kupiškis statybos projekte (UAB „Projektų rengimo centras“). Kadangi techniniame projekte pateiktos sąmatos yra apskaičiuotos pagal 2016 m. kovo mėn. normatyvus, tai investicijų projekto rengimo metu yra taikomas statybos sąnaudų elementų kainų bei inžinerinių statinių elementų kainų  indeksavimas pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis (atitinkamai 2016 m. kovo mėn. – 99,8433, 2019 m. rugpjūčio mėn. – 113,6661, 2016 m. kovo mėn. – 99,9844, 2019 m. rugpjūčio mėn. – 111,7871). Antros projekto alternatyvos atveju statybos darbų kaina vertinama remiantis minėtais pirmos projekto alternatyvos sąmatiniais skaičiavimais, tačiau išminusuojant investicijas, reikalingas mobilių teleskopinių tribūnų įrengimui. Remiantis UAB „Vaigora“ žodine apklausa, vykdyta 2019 m. sausio 22 d., mobilių teleskopinių 300 vietų tribūnų įrengimo kaina yra 34485 Eur su PVM (1 kėdės kaina – 95 Eur be PVM).

Techninio projekto vykdymo priežiūros, techninės rangos darbų priežiūros kainos pirmos ir antros alternatyvų įgyvendinimo atvejais nustatytos vadovaujantis bendraisiais ekonominiais normatyvais statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymui. Inžinierinių paslaugų išlaidoms skiriami 5 proc. bendros rangos darbų vertės, iš jų 14 proc. priskiriant techninei priežiūrai, projekto vykdymo priežiūrai – 7 proc. Techninio projekto korekcijų paslaugos vertinamos darant prielaidą, kad išlaidos joms nesieks daugiau nei 5 proc. nuo bendrųjų ekonominių normatyvų statinių statybos skaičiuojamosioms kainoms.

Abiejų projekto alternatyvų įgyvendinimo metu numatoma įsigyti švieslentę, sporto salės treniruoklius ir baldus. Švieslentės įsigijimo kaštai grindžiami UAB „RGGLED“ komerciniu pasiūlymu (žr. priedą nr. 3),  sporto salės treniruoklių įrangos – UAB „Euro atletas“ komerciniu pasiūlymu (žr. priedą nr. 5). Įrangos kainos yra grindžiamos nurodytu komerciniu pasiūlymu, kuris buvo gautas iki 2019 m. Remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais kainų pokyčių indeksais, įrangos kainos yra indeksuojamos ir apskaičiuojamos bendrame projekto alternatyvų biudžete (vertinamas indeksas informacijos ir ryšių paslaugoms 2017 m. spalio mėn. – 98,0676, 2019 m. spalio mėn. – 92,9629; indeksas pagamintų produktų 2017 m. spalio mėn. – 99,7559, 2019 m. spalio mėn. – 100,007).

Abiejų projekto alternatyvų įgyvendinimo atvejais numatomos reinvesticijos pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, kai kompiuterių ir jų įrangos normatyvas yra 4-7 metai, baldų – 6-10 metų. Taigi reinvesticijos numatomos: 2 kartus per ataskaitinį laikotarpį į baldus kas 8 metus (I ir II alternatyvų atvejais baldų reinvesticijų vertė – 48082 Eur), kompiuterinę įrangą – kas 7 metus (I ir II alternatyvų atvejais įrangos investicijų vertė – 37081 Eur, reinvesticijoms numatoma 50 proc. pradinių investicijų dėl numatomo poreikio atnaujinti ne visą įrangą, bet tik programinę dalį). Pastebėtina, kad sporto treniruokliai priskiriami prie kitų mašinų ir įrenginių kategorijos, kuriai taikomas 13-20 metų nusidėvėjimo normatyvas, tačiau reinvesticijos šioms išlaidoms projekto ataskaitiniu laikotarpiu nenumatomos, nes likęs laikas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos reinvesticijoms yra per trumpas (1-2 metai).

Reinvesticijos į rangos darbus nėra vertinamos, nes pastatų, kurių sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai, nusidėvėjimo normatyvas, remiantis minėtais ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvais, yra 60-100 metų. Ilgesnis nei 15 metų laikotarpis nepatenka į projekto ataskaitinį laikotarpį, todėl šios reinvesticijos nėra toliau vertinamos. Taip pat šio projekto ribose nėra vertinamos reinvesticijos į lauko infrastruktūrą, nes betoninių, gelžbetoninių ir akmens infrastruktūros statinių nusidėvėjimo normatyvas yra 60 metų, metalinių – 30-40 metų. Be to, inžineriniai statiniai statomi pagal modernius ir griežtus kokybinius standartus, kas leidžia užtikrinti, kad kuriamos infrastruktūros palaikymas bus minimalus, o saugaus ir patikimo tarnavimo laikas sieks bent 15 metų. Taigi reinvesticijos sutvarkytos lauko viešosios infrastruktūros rekonstrukcijai projekto ataskaitiniu laikotarpiu nenumatomos.

- 4.3.2. Investicijų likutinė vertė

Investicijų likutinė vertė – tai ilgalaikio turto vertė, pasibaigus projekto ataskaitiniam laikotarpiui. Likutinė vertė apskaičiuojama tik tam turtui, kuriam įsigyti ar sukurti numatytos IP investicijos.

Likutinė vertė skaičiuojama tik tuomet, kai turto naudingo tarnavimo laikotarpis yra ilgesnis už projekto ataskaitinį laikotarpį. Likutinė vertė lygi turto sukūrimo savikainai, iš kurios atimama atsižvelgiant į nusidėvėjimo normatyvus apskaičiuota nusidėvėjimo vertė, sukaupta per projekto ataskaitinį laikotarpį.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą  (tiesinį) metodą pagal racionalų sukurtos infrastruktūros dėvėjimosi intensyvumą ir reinvesticijoms būtiną laikotarpį. Vertinama, kad po 15 metų, kai bus baigtos įgyvendinti projekto veiklos, bus reikalingos ženklios investicijos visai infrastruktūrai atnaujinti ir užtikrinti modernius ir griežtus kokybinius standartus.

Naujai pastatyto pastato likutinė vertė nurodoma projekto alternatyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, kai PVM netraukiamas į likutinę vertę.

25 lentelė. Investicijų ir reinvesticijų likutinė vertės apskaičiavimas I projekto alternatyvos atveju

| Likutinė vertė | Investicijos, Eur | Taikomas nusidėvėjimo laikotarpis, m | Vertinamas nusidėvėjimo laikotarpis, m | Likutinė vertė, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastatai | 4 075 493 | 15 | 13 | 543 399 |
| Lauko teritorija | 503 918 43 | 15 | 13 | 67 189 |
| Baldai | 48 082 | 8 | 3 | 18 031 |
| Kompiuterinė įranga | 37081 | 7 | 4 | 10 595 |
| Treniruokliai | 133950 | 16,5 | 16,5 | 0 |

Šaltinis: sudaryta autorių

26 lentelė. Investicijų ir reinvesticijų likutinė vertės apskaičiavimas II projekto alternatyvos atveju

| Likutinė vertė | Investicijos, Eur | Taikomas nusidėvėjimo laikotarpis, m | Vertinamas nusidėvėjimo laikotarpis, m | Likutinė vertė, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastatai | 4 041 008 | 15 | 13 | 538 801 |
| Lauko teritorija | 503 918 43 | 15 | 13 | 67 189 |
| Baldai | 48 082 | 8 | 3 | 18 031 |
| Kompiuterinė įranga | 37081 | 7 | 4 | 10 595 |
| Treniruokliai | 133950 | 16,5 | 16,5 | 0 |

Šaltinis: sudaryta autorių

Bendra likutinė rangos ir įrangos turto vertė pirmos projekto alternatyvos įgyvendinimo atveju – 656 531 Eur, antros –651 933 Eur.

- 4.3.3. Veiklos pajamos

Projekto veiklos pajamas sudaro pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, kurios sukuriamos įgyvendinant projektą. Abiejų projekto alternatyvų įgyvendinimo metu bus gaunamos pajamos. Pajamas kiekvienu atveju sudarys šios paslaugų grupės:

- Universalios sporto salės užimtumo veikla

- Sportinių treniruoklių salės užimtumo veikla

- Apgyvendinimo paslaugų veikla

- Nuomojamų patalpų veikla

Universalios sporto salės užimtumo veikla bus organizuojama užtikrinant fizinį aktyvumą Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro mokiniams bei privatiems lankytojams; sportinių treniruoklių salės užimtumo bei apgyvendinimo paslaugų veikla – visiems Kupiškio rajono gyventojams ir svečiams.

Pirma projekto įgyvendinimo alternatyva.

Universalios sporto salės ir apgyvendinimo paslaugų generuojamos pajamos. Universalios sporto salės lankytojų pasiskirstymas rugsėjo-gegužės mėn. laikotarpiu darbo dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais yra pateikiamas toliau esančioje lentelėje.

27 lentelė. Sporto salės užimtumas rugsėjo-gegužės mėn.

| Laikotarpis (mėnesiais) | Savaitės dienos | Kupiškio rajono KKSC užimtumas |  | Privatūs asmenys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laikas | Mokinių skaičius per dieną | Laikas | Užimta valandų | Lankytojų skaičius per dieną |
| Rugsėjis-gegužė | Darbo dienos | I, III, V - 11:00-20:00 II, IV – 12:30-20:00 | 175-210 | 20:00-23:00 | 3 | 60 |
|  | Šeštadieniai | - | 0 | 8:00-23:00 | 15 | 300 |
|  | Sekmadieniai | - | 0 | 9:30- -20:00 | 10,5 | 180 |

Sudaryta autorių

Prognozuojama, kad universalios sporto salės nuomos kaina sieks apie 58 Eur/1 val. Pastaroji kaina grindžiama įvertinus įvairių Lietuvoje veikiančių panašaus pobūdžio sporto salių įkainius (žr. priedą nr. 4). Bendros pajamos darbo dienomis, kai rugsėjo-gegužės mėnesių laikotarpis sudaro apie 36 savaites, sudaro 31320 Eur per metus, t. y. privačių lankytojų 3 užimtos valandos * 5 d. d. * 36 savaitės * 58 Eur. Savaitgaliais sporto salės nuomos kaina prognozuojama taip pat 58 Eur/1 val. įvertinant, kad apie 18 savaitgalių rugsėjo-gegužės mėn. nebus prieinami pavieniams privatiems lankytojams (prognozuojama, kad apie 2 kartus per mėnesį savaitgaliais bus rengiamos įvairių sporto rinktinių ar vaikų klubų sportinio užimtumo stovyklos su nakvyne). Bendros pajamos už universalios sporto salės nuomą privatiems lankytojams savaitgaliais rugsėjo-gegužės mėn. sudaro apie 26622 Eur, t. y. privačių lankytojų 25,5 užimtos valandos per šeštadienį ir sekmadienį * 58 Eur * 18 savaitgalių.

Kaip jau buvo minėta, numatoma kad rugsėjo-gegužės mėn. kiekvieną mėnesį po 2 kartus bus organizuojamos sportinio užimtumo stovyklos, kurių metu bus nuomojama universali sporto salė bei perkamos apgyvendinimo paslaugos. Universalios aikštės nuoma visai dienai grindžiama įvertinus įvairių Lietuvoje veikiančių panašaus pobūdžio sporto salių įkainius (žr. priedą nr. 4). Apgyvendinimo paslaugų kaina vienam asmeniui taip pat įvertinta remiantis Lietuvoje veikiančių panašaus pobūdžio įstaigų viešai skelbiamais įkainiais (žr. priedą nr. 4). Vidutinis vaikų, dalyvaujančių stovykloje, skaičius (apie 20) grindžiamas siūlomu apgyvendinimo vietų skaičiumi (20 vietų dviviečiuose kambariuose ir 3-4 vienviečiai kambariai) bei Panevėžio m. savivaldybėje 2015-2017 m. fiksuojamu vidutiniu dalyvių skaičiumi vienoje stovykloje (žr. skyrių 1.1.3. Paslaugos paklausa).

28 lentelė. Išeitiniai sporto stovyklų organizavimo duomenys savaitgalių metu ir pajamos rugsėjo-gegužės mėn.

| Paslaugos | Kaina | Poreikis | Paslaugos gavėjų skaičius | Paslaugos suteikimo kartai | Pajamos, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sporto salė | 637 Eur/diena | 2 dienos | - | 18 | 22 932 |
| Apgyvendinimas | 10,15 Eur/asm./nakvynė | 2 nakvynės | 20 | 18 | 7 308 |

Sudaryta autorių

Sporto ir sveikatingumo centro užimtumas vasaros metu prognozuojamas skirtingu būdu – numatant, kad birželio-rugpjūčio mėnesiai bus skirti tik sporto stovyklų organizavimui su apgyvendinimo paslaugomis. Prognozuojama, kad minėtu laikotarpiu bus surengta apie 8 sporto stovyklas po 6 dienas/6 nakvynes, kai vienos stovyklos metu susirenka apie 20 asmenų.

29 lentelė. Išeitiniai sporto stovyklų organizavimo duomenys ir pajamos birželio-rugpjūčio mėn.

| Paslaugos | Kaina | Poreikis | Paslaugos gavėjų skaičius | Paslaugos suteikimo kartai | Pajamos, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sporto salė | 637 Eur/diena | 6 dienos | - | 8 | 30576 |
| Apgyvendinimas | 10,15 Eur/asm./nakvynė | 6 nakvynės | 20 | 8 | 9744 |

Sudaryta autorių

Taip pat numatoma, kad universali sporto salė bent 4 kartus per metus bus išnuomota komerciniams sporto renginiams. Tokiu būdu pajamos už universalios sporto salės nuomą sieks apie 2728 Eur per metus, t. y. 4 k. * 637 Eur.

Sportinių treniruoklių salės generuojamos pajamos. Sportinių treniruoklių salės lankytojų srautas prognozuojamas remiantis atitinkamas paslaugas teikiančia įstaiga VšĮ „Sveikatos oazė“ Anykščiuose. Remiantis šios įstaigos 2016 m. metinės veiklos ataskaita, matyti, kad 2016 m. sporto salėje lankytojų srautas per metus siekė 14784. Šios sporto salės lankytojų srautas, tenkantis 1000-iui Anykščių rajono gyventojų, sudaro 626. Atsižvelgiant į pastarąjį rodiklį, yra prognozuojamas naujai įrengtos Kupiškio sporto ir sveikatingumo centro sportinių treniruoklių salės lankomumas, kai Kupiškio rajono gyventojų skaičius 2019 m. pradžioje buvo 16756. Taigi vertinamas treniruoklių salės lankytojų skaičius per metus sudaro 10489, t. y. 16756/1000 * 626. Tikėtina, kad vienas unikalus lankytojas sporto salėje apsilanko bent 2 kartus per savaitę, taigi unikalių lankytojų skaičius sieks apie 109 (kai apie 109 unikalių lankytojų lankosi 2 kartus per savaitę, 8 kartus per mėn. ir 96 kartus per metus).

Prognozuojama, kad apie 70 proc. unikalių lankytojų, iš kurių 70 proc. sudarys suaugę asmenys, 20 proc. mokiniai ir 10 proc. pensininkai bei neįgalieji, sporto klubą lankys nusipirkę mėnesinį abonementą, o 30 proc. – vienkartinius bilietus (atitinkamas pasiskirstymas tarp amžiaus grupių). Prognozuojami įkainiai skirtingoms vartotojų grupėms grindžiami Biržų, Druskininkų ir Birštono KKSC skelbiamų įkainių vidurkiais (žr. priedą nr. 4).

30 lentelė. Sportinių treniruoklių salės generuojamos pajamos ištisus metus

| Sportinių treniruoklių salės pajamos | Asm. | Eur/mėn. | Eur/metus |
| --- | --- | --- | --- |
| Lankytojų, įsigijusių abonementą, pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: | 76 |  |  |
| Suaugę | 53 | 16,7 | 7965,9 |
| Mokiniai | 15 | 8 | 1080 |
| Pensininkai ir neįgalieji | 8 | 8 | 576 |
| Lankytojų, įsigijusių vienkartinį bilietą, pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: | 33 |  |  |
| Suaugę | 23 | 3,2 | 662,4 |
| Mokiniai | 7 | 1,75 | 110,25 |
| Pensininkai ir neįgalieji | 3 | 1,75 | 47,25 |
| VISO: |  |  | 10 441,80 |

Sudaryta autorių

Papildomos pajamos iš kitų veiklų. Įgyvendinus projektą numatoma dalį patalpų ploto skirti maitinimo paslaugoms teikti. Kupiškio rajono savivaldybė numato šias patalpas išnuomoti maitinimo paslaugų įmonei už vidutinę rinkos kainą, t. y. apie 7,5 Eur/kv. m (žr. priedą nr. 4), kai plotas – 150 kv. m, laikotarpis per metus – 12 mėn. Pajamos už patalpų nuomą sudarys apie 10785,6 Eur.

31 lentelė. Pirmos alternatyvos pajamų apibendrinimas

| Paslaugų grupės | Pajamų šaltinis | Rugsėjo-gegužės mėn. | Gegužės-rugpjūčio mėn. | Viso per metus, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universali sporto salė | Privatūs pavieniai lankytojai darbo dienomis | 32 320 | - | 31 320 |
|  | Privatūs pavieniai lankytojai savaitgaliais | 26 622 | - |  |
|  | Stovyklos | 22 932 | 30 576 | 53 508 |
|  | Komerciniai renginiai | 2 728 |  | 2 728 |
| Apgyvendinimo paslaugos | Stovyklos | 7 308 | 9 744 | 17 052 |
| Sportinių treniruoklių salė | Privatūs pavieniai lankytojai | 10 441,80 |  | 10 441,80 |
| Nuomojamos patalpos | Privatūs subjektai | 10 785,60 |  | 10 785,60 |
| Naujų sporto treniruočių generuojamos pajamos | Kupiškio r. KKSC mokiniai | 1360 |  | 1360 |
| VISO: |  |  |  | 153 817,40 |

Sudaryta autorių

Bendros pirmos projekto alternatyvos generuojamos pajamos siekia 153 817 Eur  per metus.

Antra projekto įgyvendinimo alternatyva. Antros projekto alternatyvos atveju lankytojų srautas skirsis tik organizuojant universalios sporto salės užimtumą. Įrengus stacionarias tribūnas,  tikėtina, kad privačių lankytojų rugsėjo-gegužės mėnesiais bus mažiau nei pirmos projekto alternatyvos įgyvendinimo atveju. Toliau yra įvertinamos tik universalios sporto salės generuojamos pajamos pasirinkus įgyvendinti antrąją alternatyvą.

32 lentelė. Sporto ir sveikatingumo centro užimtumas rugsėjo-gegužės mėn.

| Laikotarpis (mėnesiais) | Savaitės dienos | Kupiškio rajono KKSC užimtumas |  | Privatūs asmenys |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Laikas | Mokinių skaičius per dieną | Laikas | Užimta valandų | Lankytojų skaičius per dieną |
| Rugsėjis-gegužė | Darbo dienos | I, III, V - 11:00-20:00 II, IV – 12:30-20:00 | 155-186 | 20:00-23:00 | 3 | 45 |
|  | Šeštadieniai | - | 0 | 8:00-23:00 | 15 | 225 |
|  | Sekmadieniai | - | 0 | 9:30- -20:00 | 10,5 | 158 |

Sudaryta autorių

Pajamos už universalios sporto salės nuomą pakis lyginant su pirmąja projekto alternatyva, nes dėl mažesnio žaidybinio ploto valandinis nuomos įkainis įvertinamas 43,5 Eur/h. Šis nuomos dydis apskaičiuotas įvertinus vienam privačiam lankytojui tenkančios 1 valandos nuomos kainos dalis pirmos alternatyvos atveju, t. y. 58 Eur/h / 20 lankytojų = 2,9 Eur/asm./h; antros alternatyvos atveju prognozuojamas privačių lankytojų skaičius sudaro 15, tad nuomos kaina siekia 43,5 Eur/h (15 asm. X 2,9 Eur/asm.)). Visos kitos pajamos atitinka pirmos alternatyvos aprašyme numatytus pagrindimus, išskyrus sporto salės nuomos įkainį.

33 lentelė. Antros alternatyvos pajamų apibendrinimas

| Paslaugų grupės | Pajamų šaltinis | Rugsėjo-gegužės mėn. | Gegužės-rugpjūčio mėn. | Viso per metus, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universali sporto salė | Privatūs pavieniai lankytojai darbo dienomis | 23 490 | - | 23 490 |
|  | Privatūs pavieniai lankytojai savaitgaliais | 19 996,5 | - | 19 966,5 |
|  | Stovyklos | 15 319 | 20 425 | 35 744 |
|  | Komerciniai renginiai | 1 882 |  | 1 882 |
| Apgyvendinimo paslaugos | Stovyklos | 7 308 | 9 744 | 17 052 |
| Sportinių treniruoklių salė | Privatūs pavieniai lankytojai | 9 153 |  | 9 153 |
| Nuomojamos patalpos | Privatūs subjektai | 10 785,6 |  | 10 785,6 |
| Naujų sporto treniruočių generuojamos pajamos | Kupiškio r. KKSC mokiniai | 1360 |  | 1360 |
| VISO: |  |  |  | 119 433,1 |

Sudaryta autorių

Taigi bendros antros projekto alternatyvos generuojamos pajamos siekia 119 433 Eur  per metus.

- 4.3.4. Veiklos išlaidos

Projekto veiklos išlaidos – išlaidos, kurios patiriamos eksploatuojant IP įgyvendinimo metu sukurtą turtą viešajai paslaugai teikti.

Abiejų projekto alternatyvų įgyvendinimo atvejais bus patiriamos šios veiklos išlaidos:

- sporto ir sveikatingumo centro eksploatacija,

- personalo darbo užmokestis,

- būtinos veiklos užtikrinimo sąnaudos.

Didžiausias naujo pastato eksploatacines sąnaudas sudarys šildymui skirtos išlaidos. Remiantis Sveikatingumo ir sporto komplekso K. Šimonio g. 1A, Kupiškis techniniu projektu, matyti, kad šildymas numatytas dviem būdais: geoterminis ir centralizuotų miesto tinklų.

34 lentelė. Šildymo sąnaudų įvertinimas remiantis techninio projekto duomenimis

| Šildymo būdas | Mwh | KWh | Sezoninio naudingumo koeficientas |  |  | Energijos poreikis, kWh |  | Eur/kWh | Kaina per metus, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metinis šilumos poreikis šildymui (geoterminis) | 382 | 382000 | 3 |  |  | 127333 |  | 0,14 | 17827 |
| Metinis šilumos poreikis vėdinimui (centralizuoti tinklai) | 251 | 251000 | 1 |  |  | 251000 |  | 0,056 | 14056 |
| VISO: |  |  |  |  |  |  |  |  | 31883 |

Elektros sąnaudos bus patiriamos ne tik naudojant geoterminį šildymo būdą, bet ir už patalpų apšvietimą. Remiantis minėtu techniniu projektu, įvertinti apšvietimo lempučių kiekiai bei galingumai, numatytas vidutinis švietimo valandų skaičius per parą, vidutinis dienų skaičius per metus, naudojamas elektros įkainis už 1 kWh ir tokiu būdu apskaičiuotos bendros išlaidos.

35 lentelė. Elektros sąnaudos naudojant vidaus patalpų ir lauko apšvietimą

| Elektros sąnaudos už apšvietimą | Vidaus patalpų apšvietimas |  |  |  |  |  |  |  | Lauko apšvietimas |  |  | VISO, Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Galingumas, W | 108 | 47,9 | 48 | 248 | 38 | 16 | 152 | 37,6 | 37 | 23 | 14 |  |  |
| Kiekis, vnt. | 122 | 34 | 4 | 13 | 6 | 34 | 36 | 4 | 7 | 5 | 5 |  |  |
| Vidutinis švietimo valandų skaičius per parą | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| Dienų skaičius per metus | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| Kainas, Eur/kwh | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |
| Metinės išlaidos, Eur | 5534 | 684 | 81 | 1354 | 96 | 228 | 2298 | 63 | 87 | 39 | 24 |  | 10487 |

Sudaryta autorių

Pastebėtina, kad nors pirmos projekto alternatyvos įgyvendinimo atveju numatoma įrengti mobilių konstrukcijų tribūnas, kurių eksploatacijai yra reikalinga elektra, tačiau šių tribūnų naudojimo metu elektros sąnaudos nėra ženklios, todėl atskirai nėra vertinamos. Taigi elektros energijos sąnaudos sutampa abiejų projekto alternatyvų atvejais, todėl atskirai jos nėra detalizuojamos.

Taip pat bus patiriamos ir vandens suvartojamo išlaidos. Šios išlaidos priklauso nuo lankytojų srauto. Vertinama, kad vienas asmuo duše suvartoja apie 8 l per 1 minutę, kai vidutinis asmens laikas duše – 5 minutės. Pirmos projekto alternatyvos atveju numatomas bendras vandens vartotojų skaičius siekia 56 940 per metus, o sąnaudos už vandens suvartojimą ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 6 332 Eur.

36 lentelė. Vandens ir nuotekų sąnaudų išlaidos I alternatyvos atveju

| Išlaidos | Suvartojamas kiekis, l/asm./min. | Vidutinis laikas 1 asm. duše, min | Vartotojų skaičius per metus, asm. | Geriamojo vandens tiekimo kaina, Eur su PVM/kub. m | Nuotekų tvarkymo kaina, Eur su PVM/kub. m | Viso, Eur su PVM per metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geriamojo vandens suvartojimas | 8 | 5 | 56940 | 1,1 |  | 2505,36 |
| Nuotekos |  |  |  |  | 1,68 | 3826,37 |

Sudaryta autorių

Antros projekto alternatyvos atveju numatomas bendras vandens vartotojų skaičius siekia 47 922 per metus, o sąnaudos už vandens suvartojimą ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 5 329 Eur.

37 lentelė. Vandens ir nuotekų sąnaudų išlaidos II alternatyvos atveju

| Išlaidos | Suvartojamas kiekis, l/asm./min. | Vidutinis laikas 1 asm. duše, min | Vartotojų skaičius per metus, asm. | Geriamojo vandens tiekimo kaina, Eur su PVM/kub. m | Nuotekų tvarkymo kaina, Eur su PVM/kub. m | Viso, Eur su PVM per metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geriamojo vandens suvartojimas | 8 | 5 | 47922 | 1,1 |  | 2109 |
| Nuotekos |  |  |  |  | 1,68 | 3220 |

Sudaryta autorių

Įgyvendinus projektą, numatoma patirti naujas darbo užmokesčio išlaidas. Siekiant kuo efektyviau įveiklinti naują sporto kompleksą, užtikrinti visų paslaugų prieinamumą ir higienos normas, numatoma sukurti 7 naujus etatus.  Darbo užmokesčio išlaidos sutampa tiek pirmos, tiek antros projekto alternatyvų atvejais.

38 lentelė. Darbo užmokesčio sąnaudos įgyvendinus I ir II projekto alternatyvas

| Naujai sukurtos darbo vietos | Etatų skaičius | Darbo laikotarpis per metus, mėn. | Bruto darbo užmokestis KRS 2019 K2, Eur ir MMA | Soc. draudimo įmoka | Įmokos į garantinį fondą | Įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą | Kaina per metus, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| budintieji-kontrolieriai | 2 | 12 | 993,70 | 1,45% | 0,16% | 0,16% | 24271 |
| Sporto treneriai | 2 | 12 | 993,70 | 1,45% | 0,16% | 0,16% | 24271 |
| Valytojos | 1,5 | 12 | 993,70 | 1,45% | 0,16% | 0,16% | 18203 |
| Inžinierius-elektrikas | 0,25 | 12 | 993,70 | 1,45% | 0,16% | 0,16% | 3034 |
| Paslaugų administratorius | 1 | 12 | 993,70 | 1,45% | 0,16% | 0,16% | 12135 |
| Rinkodaros specialistas | 0,25 | 12 | 993,70 | 1,45% | 0,16% | 0,16% | 3034 |
| Viso: | 7 |  |  |  |  |  | 84948 |

Šaltinis: sudaryta autorių

Būtina paminėti, kad projekto įgyvendinimo viešosios ir privačios partnerystės atveju, sporto trenerių nauji etatai būtų palikti Kupiškio r. KKSC veiklos apskaitoje. Šių trenerių paslaugos yra aktualios Kupiškio r. KKSC veiklai užtikrinti.

Pradėjus funkcionuoti Kupiškio sporto ir sveikatingumo centrui, veiklos išlaidas taip pat sudarys ir būtinosios kanceliarinės, ryšių ir komunikacijos, draudimo ir kitų paslaugų išlaidos.

39 lentelė. Būtinosios veiklos užtikrinimui sąnaudos pirmai ir antrai projekto alternatyvoms, Eur

| Veiklos išlaidos viso sporto komplekso veiklai organizuoti | Eur (I ir II alt.) | Šaltinis/pagrindimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suvenyrai, apdovanojimai | 2200 | Remiantis Pasvalio sporto mokyklos viešųjų pirkimų 2018 m., Rokiškio baseino viešųjų pirkimų 2018 m., Anykščių VšĮ „Sveikatos oazė“ viešųjų pirkimų 2018 m. vidurkiu |  |  |  |  |
| Reklamos ir rinkodaros išlaidos | 3000 | Remiantis Pasvalio sporto mokyklos viešųjų pirkimų 2018 m., Rokiškio baseino viešųjų pirkimų 2018 m., Anykščių VšĮ „Sveikatos oazė“ viešųjų pirkimų 2018 m. vidurkiu |  |  |  |  |
| Kanceliarinės prekės | 1367 | Remiantis Pasvalio sporto mokyklos viešųjų pirkimų 2018 m., Rokiškio baseino viešųjų pirkimų 2018 m., Anykščių VšĮ „Sveikatos oazė“ viešųjų pirkimų 2018 m. vidurkiu |  |  |  |  |
| Telefoninio ryšio paslaugos | 1000 | Remiantis Pasvalio sporto mokyklos viešųjų pirkimų 2018 m. duomenimis. http://www.pasvaliosm.lt/index.php/veikla/viesieji-pirkimai/2018m-viesieji-pirkimai |  |  |  |  |
| Kasos aparatų techninis aptarnavimas | 500 | Remiantis Pasvalio sporto mokyklos viešųjų pirkimų 2018 m. duomenimis. http://www.pasvaliosm.lt/index.php/veikla/viesieji-pirkimai/2018m-viesieji-pirkimai |  |  |  |  |
| Draudimo paslaugos | 1100 | Remiantis Rokiškio baseino viešųjų pirkimų 2018 m., Anykščių VšĮ „Sveikatos oazė“ viešųjų pirkimų 2018 m. vidurkiu |  |  |  |  |
| Kitos išlaidos (10 proc. nuo bendrų veiklos išlaidų) | 917 | Vertinant projekto išlaidas pridėta 10 proc. galimų neįvertintų išlaidų, kurios gali būti patirtos vykdant veiklą |  |  |  |  |
| Viso: | 10083 |  |  |  |  |  |

Šaltinis: sudaryta autorių

Būtina paminėti, kad projekto įgyvendinimo viešosios ir privačios partnerystės atveju, suvenyrų, apdovanojimų ir kanceliarinių prekių išlaidos būtų paliktos Kupiškio r. KKSC veiklos apskaitoje. Šios sąnaudos yra aktualios Kupiškio r. KKSC veiklos efektyvumui užtikrinti.

Siekiant užtikrinti kokybišką sukurtos infrastruktūros priežiūrą, numatoma po 5 metų, kai bus baigtos įgyvendinti projekto investicijos, kasmet skirti 0,05 proc. lėšų infrastruktūros gerai būklei užtikrinti. Pirmos projekto alternatyvos atveju šios sąnaudos sieks 2428 Eur, antros – 2410 Eur per metus.

40 lentelė. Veiklos išlaidų apibendrinimas

| Išlaidų kategorija | I alternatyva, Eur | II alternatyva, Eur |
| --- | --- | --- |
| Šildymas | 14 056 | 14 056 |
| Elektra | 28 314 | 28 314 |
| Vanduo ir nuotekos | 6 332 | 5 329 |
| Darbo užmokestis | 84 948,36 | 84 948,36 |
| Veiklos užtikrinimo sąnaudos | 10 083,34 | 10 083,34 |
| Infrastruktūros geros būklės priežiūra | 2 428 | 2 410 |
| Viso per metus, Eur | 146 161 | 145 141 |

Šaltinis: sudaryta autorių

Detalesnis projekto alternatyvų veiklos išlaidos apskaičiavimas pateikiamas sąnaudų ir naudos lentelės (skaičiuoklėje) darbalaukiuose „Sąnaudos“ ir „Sąnaudos (2)“.

- 4.3.5. Mokesčiai

Projekto mokesčiai – tai piniginiai srautai, kurie atsiranda dėl investicijų projekto veiklų įgyvendinimo. Projekto investicijų, pajamų ir išlaidų PVM išlaidos yra netraukiamos į finansinius srautus.

- 4.3.6. Finansavimas

Projekto įgyvendinimo alternatyvoms finansavimui vertinama, kad Kupiškio rajono savivaldybė naudotų skolintas lėšas. Priimama, kad abiejų alternatyvų atvejais, nuosavo ir skolinto kapitalo santykis sudarys 20 / 80, o paskolos terminas sieks 8 metus, 1-ais metais numatomas kredito dalies mokėjimo atidėjimas.

Alternatyvos I atveju Kupiškio rajono savivaldybės administracija turėtų skolintis iš finansinių kredito institucijų, kad galėtų savarankiškai įgyvendinti projektą. Žemiau pateikiamos prielaidos, kuriomis remiantis vertinama potenciali paskola projekto įgyvendinimui.

41 lentelė. Projekto finansavimo paskolos grąžinimo prielaidos Alternatyvos I atveju

| Nuosavas kapitalas | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skolintas kapitalas | 80% |  |  |  |  |  |  |  |
| Paskolos terminas | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinė palūkanų norma | 3 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Paskolos dydis | 3 884 522 Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Paskolos grąžinimas | Metai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Paskolos grąžinimas | - | 1 034 | 206 700 | 735 358 | 735 358 | 735 358 | 735 358 | 735 358 |
| Palūkanų mokėjimas | 217 | 37 237 | 116 505 | 110 304 | 88 243 | 66 182 | 44 121 | 22 061 |
| Paskolos likutis | - | 6 202 | 1 033 500 | 2 941 430 | 2 206 073 | 1 470 715 | 735 358 | 0 |

Šaltinis: sudaryta autorių

Alternatyvos II atveju Kupiškio rajono savivaldybės administracija turėtų skolintis iš finansinių kredito institucijų, kad galėtų savarankiškai įgyvendinti projektą. Žemiau pateikiamos prielaidos, kuriomis remiantis vertinama potenciali paskola projekto įgyvendinimui.

42 lentelė. Projekto finansavimo paskolos grąžinimo prielaidos Alternatyvos II atveju

| Nuosavas kapitalas | 20% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skolintas kapitalas | 80% |  |  |  |  |  |  |  |
| Paskolos terminas | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinė palūkanų norma | 3 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Paskolos dydis | 3 856 589 Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Paskolos grąžinimas | Metai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Paskolos grąžinimas | - | 1 026 | 205 144 | 730 084 | 730 084 | 730 084 | 730 084 | 730 084 |
| Palūkanų mokėjimas | 215 | 36 957 | 115 667 | 109 513 | 87 610 | 65 708 | 43 805 | 21 903 |
| Paskolos likutis | - | 6 155 | 1 025 718 | 2 920 336 | 2 190 252 | 1 460 168 | 730 084 | - |

Šaltinis: sudaryta autorių

- 4.4. FINANSINIAI RODIKLIAI

Viešosioms paslaugoms būdinga tai, kad investavimas siekiant pagerinti viešosios paslaugos kokybinius parametrus lemia viešojo finansavimo poreikio padidėjimą pasibaigus projekto investicijų laikotarpiui. Dėl šios priežasties svarbu įvertinti, ar projekto savininkas yra pajėgus finansuoti projektą ir užtikrinti projekto tęstinumą.

- 4.4.1. Investicijų finansiniai rodikliai

Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė skaičiuojama siekiant įvertinti planuojamų investicijų naudą šiandien, t. y. grynoji dabartinė vertė parodo, ar verta investuoti į projektą. Iš viso atliekant sąnaudų ir naudos analizę, vertinamos trys grynosios dabartinės vertės reikšmės, ir pirmoji iš jų – investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV). Investicijų FGDV parodo, kokią finansinę naudą padeda gauti projekto investicijos per ataskaitinį laikotarpį ir kiek ši nauda verta šiandien. Jei investicijų FGDV < 0, tai reiškia, kad diskontuoti projekto grynųjų pajamų srautai nepadengia diskontuotų investicijų ir projektas per ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka. Kai investicijų FGDV < 0, įgyvendinant projektą finansinė nauda nebus gauta. Esant teigiamai investicijų FGDV reikšmei, diskontuoti grynųjų pajamų srautai padengia diskontuotas investicijas, todėl projektas yra finansiškai patrauklus investuotojams. Kitaip sakant, jeigu investicijų FGDV teigiama, vadinasi, investicija atsipirks, projekto finansinė nauda padengs investuotų lėšų sumą.

Investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN) yra antrasis finansinės analizės rodiklis, vertinamas kartu su investicijų FGDV. Esant labai neigiamai investicijų FGDV, investicijų FVGN dažniausiai neskaičiuojama. Jeigu apskaičiuota investicijų FVGN didesnė už rinkoje esančią vidutinę palūkanų normą, vadinasi, projekto sukuriama finansinė nauda didesnė už lėšų projektui įgyvendinti skolinimosi išlaidas.

Jei iš projekto gaunama pajamų, turi būti paskaičiuotas finansinis naudos ir išlaidų santykį (FNIS).

Skaičiuojant FGDV gautas pinigų srautas yra diskontuojamas 4 proc. diskonto norma. Lietuvoje įgyvendinamiems investicijų projektams finansinė diskonto norma (FDN) turi būti nustatyta atskiru Finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant finansinę analizę, reikėtų taikyti Finansų ministerijos nustatytą FDN. Tol, kol valstybės lygmeniu FDN nenustatyta, finansinėje analizėje taikoma 4 proc. FDN.

Investicijų finansiniai rodikliai yra skaičiuojami remiantis Centrinės projekto valdymo agentūros (CPVA) rekomendacijomis (finansinių rodiklių skaičiuokle).

Atlikus alternatyvų skaičiavimus, paaiškėjo, kad abiejų projekto alternatyvų įgyvendinimas turi neigiamą finansinę grynąją dabartinę vertę investicijoms: I alt. – -4147339 EUR, II alt. – -4425273 EUR; finansinė vidinė grąžos norma investicijoms I alternatyvos atveju siekia -13,77 proc., II alt. – -15,89 proc.

- 4.4.2. Išvada dėl finansinio gyvybingumo

Projekto finansinis gyvybingumas vertinamas nagrinėjant projekto pajamas bei visas, su projektu susijusias veiklos išlaidas. Siekiant, kad projektas būtų gyvybingas, per visą projekto ataskaitinį laikotarpį sukauptas grynųjų pinigų srautas turi būti ne neigiamas. Projekto sukauptasis grynųjų pinigų srautas parodo, kaip projekto ataskaitiniu laikotarpiu numatomos įplaukos padengs išlaidas atitinkamu laikotarpiu. Kaupiant pinigų srautus kiekvienų metų pinigų likučiai perkeliami į paskesnius metus. Pagal sukauptąjį grynųjų pinigų srautą sprendžiama, ar įgyvendinant projektą pajėgiama užtikrinti reikalingus pinigų srautus per visą ataskaitinį laikotarpį. Esant situacijai, kai kuriuo nors momentu sukauptas grynųjų pinigų srautas taps neigiamas, Kupiškio rajono savivaldybės administracija privalės surasti papildomų lėšų projekto išlaidoms padengti.

Įgyvendinus projekto alternatyvas, numatyta, kad projektas generuos pajamas.

Išlaidas, susijusias infrastruktūros būklės palaikymu, dengs Kupiškio rajono savivaldybė.

Atlikus skaičiavimus matome, kad nors FNIS rodiklis I alternatyvos atveju yra lygus 0,26, II alt. – 0,2. Projekto įgyvendinimas yra gyvybingas.

- 4.4.3. Kapitalo finansiniai rodikliai

Kapitalo finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV(K)) atskleidžia, kokią finansinę naudą per ataskaitinį laikotarpį sukuria jo savininko investuotas kapitalas. Kai investicijų projektą planuojama įgyvendinti viešajame sektoriuje ir projekto organizaciją sudaro viešojo sektoriaus subjektai, projekto savininkas yra Kupiškio rajono savivaldybė, kadangi prie projekto įgyvendinimo prisidedama biudžeto lėšomis. Jei FGDV(K) < 0, projekto savininkui finansiškai nėra naudinga vykdyti projektą, nes projekto generuojami diskontuoti pinigų srautai nepadengia savininko įnašo. Esant teigiamai FGDV(K) reikšmei, projekto savininkui naudingas projekto įgyvendinimas, nes projekto pinigų srautai padengia į projektą investuotą kapitalą. FVGN(K) skaičiuojama kaip antrasis rodiklis. Jeigu FVGN(K) didesnė už rinkoje esančią palūkanų normą, vadinasi, projektas duos didesnę naudą už kapitalo skolinimosi išlaidas.

Skaičiuojant kapitalo rodiklius valstybės, privatūs ir nuosavo privataus kapitalo įnašai suprantami kaip valstybės arba projekto savininko patiriamos projekto vykdymo sąnaudos, todėl įtraukiami su neigiamu ženklu (skirtingai nei skaičiuojant projekto finansavimo šaltinius ir projekto gyvybingumą).

Šiame projekte kapitalu yra laikomos Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

FGDV(K) rodiklis visų nagrinėjamų projekto alternatyvų atvejais yra neigiamas: I alt. – -6398570 EUR, II alt. - -13695739 EUR. Tai rodo, kad projekto alternatyvų atvejais projekto savininkui nenaudinga įgyvendinti investicijų projekto, nes investicijų projekto pinigų srautai nepadengia į projektą investuotų sumų. Tai yra normali viešųjų paslaugų investicijų praktika. FVGN(K) rodiklis I ir II alternatyvų atvejais neskaičiuojamas.

- 5. EKONOMINĖ ANALIZĖ

Socialinė-ekonominė analizė įvertina projekto indėlį regiono ar visos šalies ekonominei gerovei.

Kaip jau buvo paminėta kituose investicijų skyriuose, socialinė ekonominė nauda viešosios infrastruktūros kūrimo ir modernizavimo atveju yra pagrindinė viešųjų investicijų projekto nauda. Atsižvelgiant į socialinės ekonominės naudos vertinimo rodiklius, bus įvertinta atrinkta alternatyva ir nurodyti rodikliai, kuriais remiantis bus nustatyta ar investicijų projekto įgyvendinimas sukuria didesnę naudą nei patiriami kaštai.

Finansinėje analizėje buvo nagrinėjami pinigų srautų pasikeitimai. Socialinės ekonominės analizės tikslas yra įvertinti Projekto socialinius ekonominius rodiklius. Socialinėje ekonominėje analizėje įvertinamas Projekto indėlis į nacionalinę ekonominę gerovę. Projekto poveikio vertinimo ribos yra visi Kupiškio rajono gyventojai. Vertinimas atliekamas atskirai abiem alternatyvoms, nustatyto periodo ir prielaidų rėmuose. Pagrindiniai ekonominio socialinio poveikio vertinimo rodikliai yra ekonominė grynoji dabartinė vertė ir ekonominė vidinė grąžos norma (EGDV ir EVGN) bei ekonominis naudos ir išlaidų santykis (ENIS).

Socialinės ekonominės naudos skaičiavimai pinigine išraiška įvertina dėl Projekto įgyvendinimo visuomenei ir Savivaldybei sukuriamą naudą ar sumažinamą žalą. Šioje dalyje pirmiausia identifikuojamos skirtingos Projekto socialinės ekonominės naudos.

  - RINKOS KAINŲ PAVERTIMAS Į EKONOMINES

Finansinėje analizėje apskaičiuota pinigų srautų vertė yra veikiama netobulos konkurencijos dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai neatspindi tikrosios pinigų vertės. Dėl šios priežasties finansiniai pinigų srautai konvertuojami perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines vertes.

Atliekant konvertavimą, naudojami finansinėje analizėje taikyti pinigų srautai. Konvertavimui konversijos koeficientai taikomi:

- išskaičiuojant PVM, muitus, akcizus bei veiklos subsidijas;

- atskirai kiekvienai prekių ir paslaugų grupei pagal ekonominės veiklos sektorius (toliau nagrinėjama 2.3.2 skyrelyje). Konversijos koeficientai naudojami iš 2019 rinkos kainų konvertavimo suvestinės.

  - SOCIALINĖ DISKONTO NORMA

Kaip numatyta Metodikoje, sekančiame skyriuje skaičiuojant alternatyvų ekonominius rodiklius naudojama 5% socialinė diskonto norma (SDN).

  - IŠORINIO POVEIKIO ĮVERTINIMAS

Išorinis poveikis vertinamas nustatant Projekto sukuriamą naudą ir žalą tikslinėms grupėms ir kitoms išorinėms grupėms. Atsižvelgiant į sektorius, kuriuose Projektas sukuria ekonominę vertę, išskiriamos dvi projekto turinį atitinkančios sritys:

- Švietimas ir mokslas.

- Viešoji infrastruktūra verslui.

    - Poveikio komponentai

Projekto socialinei ekonominei nauda įvertinti, taikomi šie komponentai:

- Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (išvengtos auklės samdymo sąnaudos)

- Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (laiko vertė ne darbo reikalais vykstantiems keleiviams)

- Pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (TPES)

- Vieno darbuotojo sukuriama pridėtinė vertė

    - Poveikio mastas

Toliau pateikiama nurodytų poveikio komponentų apskaičiavimo metodika.

44 lentelė. Poveikio komponentų apskaičiavimo pagrindimas

| Laiko sutaupymai (ne darbo reikalais vykstančio keleivio laiko vertė) | Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai (lengvasis automobilis) | Išvengtos auklės samdymo sąnaudos |
| --- | --- | --- |
| 1. Socialinė ekonominė nauda vertinama apskaičiavus privačių lankytojų srautą per metus (I alternatyvos atveju – 19980, II alternatyvos – 14994). 2. Daroma prielaida, kad vienam suaugusiajam vidutiniškai tenka vykti 20 min iki naujai įrengto sporto komplekso. 3. Apskaičiuota laiko sutaupymų socialinė ekonominė nauda suaugusiems naudojant kasmetinius įverčius. | 1. Socialinė ekonominė nauda vertinama apskaičiavus privačių lankytojų srautą per metus (I alternatyvos atveju – 19980, II alternatyvos – 14994). 2. Įvertintas vidutinis atstumas – 20 km iki sporto komplekso, tenkantis vienam suaugusiajam. 3. Apskaičiuota laiko sutaupymų socialinė ekonominė nauda suaugusiems naudojant kasmetinius įverčius. | 1. Socialinė ekonominė nauda vertinama apskaičiavus pokytį tarp dabartinių ir prognozuojamų treniruočių, skirtų moksleiviams, per savaitę (atitinkamai ir per metus): meistriškumo tobulinimo treniruočių skaičiaus pokytis – 2, meistriškumo ugdymo – 1, pradinio ugdymo – 0. 2. Apskaičiuota išvengtų auklės samdymo sąnaudų socialinė ekonominė nauda naudojant kasmetinius įverčius bei priimant prielaidą, kad vidutinis apsilankymas sporto komplekse trunka 2,5 val. |

Sudaryta autorių

Įvertinus tris poveikio komponento sudedamąsias dalis nustatyta 2024-2036 m. laikotarpio pasiryžimo sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (laiko vertė ne darbo reikalais vykstantiems keleiviam bei TPES) vertė (GDV) I alternatyvos atveju yra 1 595 405 EUR, II alt. – 1 197 272 EUR; pasiryžimas sumokėti už padidėjusį neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą (išvengtos auklės samdymo sąnaudos) vertė (GDV) I alternatyvos atveju yra 810 967 EUR, II alt. – 810 967 EUR.

Taip pat Sporto ir sveikatingumo komplekso įrengimas Kupiškio mieste sudarys sąlygas smulkiam verslui kurtis ar plėstis. Kaip buvo minėta skyriuje „1.1.3. Paslaugos paklausa“, sportas, kaip ūkio sritis, mažose valstybėse negali būti pelningas; pridėtinę vertę gali sukurti su juo bendradarbiaujančios vadinamosios palydovinės įmonės. Atsižvelgiant į tai, prognozuojama, kad dėl įgyvendinto projekto smulkus verslas turės galimybes sukurti mažiausiai 20 naujų darbo vietų I alternatyvos atveju, 18 naujų darbo vietų II alternatyvos atveju bei teikti paslaugas šiose srityse:

- Maitinimo paslaugos

- Valymo paslaugos

- Pavėžėjimo paslaugos

- Sportinio inventoriaus tiekimo paslaugos

- Renginių organizavimo paslaugos ir pan.

Įvertinus vieno darbuotojo sukuriamą pridėtinę vertę, nustatyta 2024-2036 m. laikotarpio vertė (GDV) I alternatyvos atveju yra

Įrengtas sporto kompleksas bus pasiekiamas plačiai žmonių visuomenei: vaikams, suaugusiems, pensinio amžiaus asmenims, kurie keliaus į sporto kompleksą tiek automobiliu, dviračiu, autobusu ar pėsčiomis. Tikėtina, kad vykimo į sporto kompleksą būdų įvairovė nesudarys papildomų transporto spūsčių gatvėse, tad socialinė ekonominė žala nebus sukelta. Pažymėtina ir tai, kad bendras lankytojų srautas pasiskirstys visu dienos metu.

    - Rodiklių suvestinė

Toliau pateikiama finansinių ir ekonominių rodiklių suvestinė lentelė. Iš pateiktų rodiklių matyti, kad tinkamiausia įgyvendinti alternatyva yra pirmoji – Naujų pastatų statyba (pirma alternatyva).

45 lentelė. Projekto alternatyvų finansinių ir ekonominių rodiklių suvestinė

| Vertinamos alternatyvos / Vertinami rodikliai | EGDV | EVGN | ENIS | FGDV(I) | FVGN(I) | FMVGN(I) | FNIS | Finansinis gyvybingumas (realiąja išraiška) | FGDV(K) | FVGN(K) | FMVGN(K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternatyva "Naujų pastatų statyba" | 472 554 | 8,44% | 1,09 | -4 147 339 | -13,77% | -11,11% | 0,26 | Taip | -6 398 570 | Nėra reikšmės | -14,07% |
| Alternatyva "Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį sprendinį" | -117 438 | 4,12% | 0,95 | -4 425 273 | -15,89% | -12,66% | 0,20 | Taip | -13 695 739 | Nėra reikšmės | -18,95% |

- JAUTRUMAS IR RIZIKOS

Projektai planuojami remiantis pagrindinių projektus apibūdinančių parametrų prognozėmis, todėl tai nėra tik subjektyvios nuomonės apie projektą formavimas. Kadangi projekto planavimas ir rengimas yra veikla, kuria siekiama sudaryti finansinių srautų ateities projekcijas, tikėtinos atitinkamos prognozavimo klaidos ir netikslumai. Dažna prognozavimo klaidų ir netikslumų priežastis yra istorinių duomenų trūkumas, kuris ypač būdingas inovatyviems, precedentų neturintiems projektams. Taip pat tikėtinas subjektyvių, neplanuotų ir objektyviai neidentifikuojamų veiksnių pasireiškimas.

Tikimybė, kad tam tikras įvykis neigiamai (arba teigiamai) paveiks investicijų projekto įgyvendinimą, vadinama rizika. Dar kitaip rizika apibrėžiama kaip bet kuris veiksnys, įvykis ar poveikis, kuris turi neigiamos (teigiamos) įtakos sėkmingam investicijų projekto įgyvendinimui nustatytu laiku, patiriant iš anksto apibrėžtą išlaidų sumą ir užtikrinant reikalingą kokybę.

Investicijų projekte išanalizuojami ir įvertinami rizikos veiksniai, darantys įtaką investicijų projektui, parengiamas jų valdymo planas, numatomi būtinieji ištekliai jiems valdyti, įvertinamas rizikų pasireiškimo poveikis projekto finansams. Tradiciškai projekto parametrų prognozavimo klaidos ir netikslumai ir jiems įtaką dariusios rizikos pagal rizikų pasireiškimo priežastis ir kitus skiriamuosius bruožus skirstomos į kategorijas. Priklausomai nuo projekto tipo, kiekviena rizika gali nevienodai pasireikšti skirtinguose projektuose – pavyzdžiui, projektuose, kurių planuojama įgyvendinimo trukmė vieni metai, o suplanuota statybos veikla 24 mėnesiai, statybos vėlavimų rizika turės lemiamos reikšmės projekto įgyvendinimui.

Rengiant šią investicijų projekto dalį, pateikiamas sisteminis suvokimas apie potencialias konkretaus projekto rizikas ir įvertinamas šių rizikų galimas poveikis projekto įgyvendinimo sėkmingumui. Kartais atliekant analizę tampa akivaizdu, kad tos pačios rizikos turi nevienodą poveikį projektui skirtingu jo įgyvendinimo laikotarpiu (projekto planavimo, įgyvendinimo ar kontrolės metu).

  - JAUTRUMO ANALIZĖ

Jautrumo analizė paprastai atliekama tik tiems projektams, kurių projekto biudžetas viršija 3 mln. EUR. Jeigu projekto biudžetas yra mažesnis nei 3 mln. EUR, kritiniais laikomi dešimt kintamųjų, kurie sukuria didžiausius diskontuotus projekto lėšų srautus.

Jautrumo analizė atskleidžia, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja analizuojamo investicijų projekto rezultatus.

Jautrumo analizė atliekama atskirai keičiant prielaidas dėl kiekvieno kintamojo reikšmės ir stebint, kaip šis pasikeitimas įtakoja finansinius (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominius (EGDV, EVGN) rodiklius. Vienu metu keičiama tik vieno kintamojo reikšmė bei nekeičiamos kitų kintamųjų reikšmės.

Jautrumo analizės rezultatas yra kritinių kintamųjų ir jų lūžio taškų sąrašas, taip pat grafiškai pavaizduota kritinių kintamųjų įtaka. Nurodytas sąrašas sudaromas atlikus visų kintamųjų jautrumo analizę. Kritiniais kintamaisiais laikomi kintamieji, kurių reikšmei pasikeitus 1 proc., projekto FGDV(I), FVGN(I), EVGN arba EGDV pasikeičia daugiau nei 1 proc. Įvertinę IP specifiką (pvz., esant dideliam kintamųjų skaičiui, kurių kiekvienas turi nedidelę įtaką rezultatui), galima taikyti ir mažesnį nei 1 % pokytį tam, kad kintamuosius laikytumėme kritiniais.

Jautrumo analizė atliekama šiuo eiliškumu:

- nustatomi kintamieji;

- eliminuojamas kintamųjų tarpusavio priklausomumas;

- atliekama elastingumo analizė;

- nustatomi kritiniai kintamieji ir jų lūžio taškai.

- 6.1.1. Kintamųjų nustatymas

Projekto kintamieji analizės tikslais suskirstyti į tris grupes:

- bendrieji – bendrosios Projekto finansinio modelio prielaidos (finansinė diskonto norma, socialinė diskonto norma, Projekto ataskaitinis laikotarpis);

- tiesioginiai – Projekto investicijų srautai, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos ir finansinės išlaidos, mokesčiai, socialinio-ekonominio poveikio finansinė išraiška;

- specifiniai – kintamieji, susiję su Projektui būdinga specifine veikla ar jos įgyvendinimo ypatumais (paslaugos vartotojų skaičius, paslaugos kaina, įdarbintų asmenų skaičius, energijos kaina, sunaudojamas energijos kiekis ir kt.).

- 6.1.2. Tarpusavio priklausomybės įvertinimas

Atskiri specifiniai kintamieji gali būti to paties tiesioginio kintamojo sudedamoji dalis, o tai gali sąlygoti jautrumo (scenarijų) analizės rezultatų iškraipymą. Dėl šios priežasties investicinio projekto skaičiuoklėje atliekama visų tiesioginių kintamųjų, kuriems yra suteikta finansinė išraiška, elastingumo analizė, skaičiuojant atitinkamus rodiklius. Tai reiškia, kad jautrumo analizei atlikti buvo panaudotas visų projekto finansinių (finansiniams rodikliams) ir ekonominių lėšų (finansiniams ir ekonominiams rodikliams) kitimo vertinimas.

- 6.1.3. Elastingumo analizė

Elastingumo analizė parodo, kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja analizuojamo investicinio projekto rezultatus. Projekto atveju buvo atlikta skaičiuojamoji elastingumo analizė pasirenkant, kad atitinkamas kintamasis kis tokiais procentiniais dydžiais: -25%, -20%, -15%, -10%, -5%, -3%, -1%, 0%, 1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ir stebint šio pasikeitimo įtaką finansiniams (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams. Rodiklių pokyčiai fiksuoti procentine išraiška.

- 6.1.4. Kritiniai kintamieji

Įvertinus elastingumo analizės rezultatus, kritiniais laikomi kintamieji, kurių reikšmei padidėjus (sumažėjus) 1 proc., bent vieno finansinio ar ekonominio rodiklio reikšmė pakinta daugiau nei 1 proc. Kritiniai kintamieji paprastai tiesiogiai įtakoja pagrindinius finansinius srautus: investicijas, veiklos pajamas, veiklos išlaidas ir pan. Paprastai kritinių kintamųjų skaičius neturėtų viršyti dešimties.

Jautrumo analizės rezultatai pateikiami grafiškai sąnaudų ir naudos lentelėje (skaičiuoklėje). Sėkmingai atliktos jautrumo analizės grafiniai rezultatai yra kreivės, vaizduojančios kritinių kintamųjų įtaką finansiniams (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams.

Kritiniams kintamiesiems taip pat paskaičiuojami lūžio taškai. Lūžio taškas – tai kritinio kintamojo reikšmė, kurią pasiekus EGDV tampa lygi nuliui, arba kitaip tariant, projekto sukuriama socialinė-ekonominė nauda nesiekia minimalios priimtinos reikšmės, kuriai esant grynoji dabartinė projekto išlaidų vertė lygi sukuriamai naudai.

Kritinių kintamųjų lūžio taškas yra skirtas nustatyti didžiausią riziką lemiančius kintamuosius, įvertinti projekto rizikingumą, suteikti daugiau informacijos apie galimas rizikos valdymo priemones.

Atlikus projekto optimalios alternatyvos jautrumo analizę, nustatyta, kad projekto kritiniai kintamieji yra investicijų likutinė vertė, paslaugų suteikimo pajamos, darbo užmokesčio išlaidos, bendra SE naudos komponentų finansinė išraiška. Rizikos suvaldymo prielaidos pateikiamos 47 lentelėje.

- 6.2. SCENARIJŲ ANALIZĖ

Scenarijų analizė yra speciali jautrumo analizės forma. Standartinėje jautrumo analizėje buvo išnagrinėta kiekvieno atskiro kintamojo įtaka projekto rodikliams.

Atliekant scenarijų analizę, įvertinama kritinių kintamųjų bendra įtaka finansiniams (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominiams (EGDV, EVGN) rodikliams. Analizė atliekama esant tariamai pesimistinei ir tariamai optimistinei įvykių klostymosi eigai. Optimistinės ir pesimistinės reikšmės leidžia modeliuoti investicinio projekto rodiklius, tokiu būdu įvertinant bendrą investicinio projekto rizikingumą. Projekto finansiniai ir ekonominiai rodikliai bus paskaičiuoti kiekvienam kritinių kintamųjų reikšmių deriniui (scenarijui).

Optimalios alternatyvos atveju iš viso atliekama penkių įvykių klostymosi scenarijų analizė: 1) pesimistinis; 2) mažiau pesimistinis; 3) realus; 4) mažiau optimistinis, 5) optimistinis. Labiausiai tikėtina reikšmė yra prilyginta 100%, atitinkamai didesnė ar mažesnė už 100% reikšmė rodo tiesioginio kintamojo pokyčius atitinkamai į didesnę ar mažesnę pusę kiekvieno scenarijaus atveju (skaičiuoklėje prielaidos yra parenkamos automatiškai). Numatoma, kad daugiausiai prielaidos gali kisti +(-) 25 proc.

Gauti scenarijų analizės rodikliai rodo, kad projekto įgyvendinimas socialiniu ekonominiu požiūriu yra atsiperkantis net ir pesimistinio scenarijaus atveju (EVGN – 6,32 proc.).

- 6.3. KINTAMŲJŲ TIKIMYBĖS

Atliekant jautrumo ir scenarijų analizes, nebuvo atsižvelgiama į tikimybę, kad kintamasis tam tikra apimtimi gali paveikti investicinio projekto rodiklius tikrovėje. Kitaip tariant, kintamojo reikšmės keitimas sąlyginiu procentiniu dydžiu nereiškia tikimybės, kad kintamasis pasikeis būtent tokiu dydžiu. Todėl kiekvienam kintamajam reikia nustatyti tikimybių skirstinį arba galimų kintamojo reikšmių ir kiekvienos reikšmės tikimybės sąrašą (grafiką).

Optimalios projekto alternatyvos atveju investicijų projekto skaičiuoklėje kiekvienam tiesioginiam kintamajam pagal nutylėjimą parinktas labiausiai tikėtinas tikimybių skirstinys ir jo parametrų reikšmės (remiantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ ar valstybės biudžeto, lėšų rengimo metodika).

- 6.4. RIZIKŲ ĮVERTINIMAS

Rizikų vertinimas yra atliekamas šiuo eiliškumu:

- atlikama jautrumo analizė;

- atlikama scenarijų analizė;

- nustatomos kintamųjų tikimybės;

- įvertinamos rizikos;

- įvertinamas rizikos priimtinumas;

- numatomi rizikų valdymo veiksmai.

- 6.4.1. Kintamųjų rizikos įverčiai

Kiekvieno kritinio (tiesioginio) kintamojo rizikos įverčiui apskaičiuoti pasirenkama mažiausia reikšmė, kurios (pagal kaupiamosios tikimybių kreivės duomenis) kritinis (tiesioginis) kintamasis:

- investicijų atveju – neviršys 70 % atvejų;

- investicijų likutinės vertės atveju – neviršys 30 % atvejų;

- veiklos pajamų atvejų – neviršys 30 % atvejų;

- veiklos išlaidų atveju – neviršys 70 % atvejų;

- socialinės-ekonominės naudos atveju – neviršys 30 % atvejų; ir

- socialinė-ekonominės žalos atveju – neviršys 70 % atvejų.

Kritinio (tiesioginio) kintamojo rizikos įvertis (absoliutus skaičius) gaunamas, iš pasirinktos reikšmės atėmus projekto biudžete numatytą atitinkamo kritinio (tiesioginio) kintamojo reikšmę.

- 6.4.2. Rizikos grupės

Projekte galinčios pasireikšti rizikos įvertinamos pagal išskiriamas 8 kintamųjų rizikos grupes:

- Projektavimo rizika

- Rangos darbų rizika

- Įsigyjamos (pagaminamos) įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto rizika

- Įsigyjamų Paslaugų rizika

- Finansavimo prieinamumo rizika

- Teikiamų Paslaugų rizika

- Paklausos rinkoje rizika

- Turto likutinės vertės rizika

- 6.4.3. Vertė rizikos grupėse

Kiekvienai rizikų grupei priskyrus tiesioginių kintamųjų rizikos įverčius kiekvienoje jų rizikų įverčiai susumuojami. Tokiu būdu apskaičiuojama kiekvienoje rizikos grupių galimų pasireikšti rizikų vertė. Skaičiuoklė savarankiškai priskiria rizikos įverčius atitinkamoms rizikų grupėms ir apskaičiuoja galimos pasireikšti rizikos atskirose rizikų grupėse vertę

- 6.4.4. Rizikos grupių vertės laike

Kiekvieną rizikos įvertį pagal projekto ataskaitinio laikotarpio metus skaičiuoklė paskirsto proporcingai šios rizikų grupės įtakojamo tiesioginio kintamojo lėšų srautui.

Remiantis sąnaudų ir naudos lentelės (skaičiuoklės) duomenimis, didžiausią įtaką (bei riziką) sėkmingam projekto įgyvendinimui turi rangos darbų rizika. Remiantis analizės duomenimis matyti, jog siekiant iš anksto eliminuoti galimą riziką bei jos pasekmes, būtina užtikrinti rangos darbų kokybę ir kainą (t. y. skirti didelį dėmesį darbų įsigijimo kainai, darbų atlikimui).

- 6.5. RIZIKOS PRIIMTINUMAS

Atliekant projektų vertinimus šiuo metodu, svarbu įvertinti galimą kompromisą tarp rizikingų projektų, sukuriančių reikšmingą socialinę naudą, ir mažiau rizikingų, kartu sukuriančių ir mažesnę socialinę-ekonominę naudą.

Rekomenduojama neutraliai žvelgti į rizikas, kadangi viešasis sektorius turi galimybę sugrupuoti ir (arba) įvairinti rizikas, taip jas sumažindamas, įgyvendinti didelį skaičių projektų. Tokiais atvejais EGDV apibūdina rizikos įvertį. Kai kuriais atvejais projekto organizacija gali nukrypti nuo neutralios pozicijos ir pasiūlyti pasirinkti didesnę arba mažesnę potencialią riziką turintį projektą, tačiau tokiais atvejais vertėtų aiškiai pagrįsti pasirinktą poziciją.

Rizikos priimtinumui įvertinti bus naudojamas Monte Carlo metodas. Pagal šį statistinio pasiskirstymo metodą daugelį kartų imamos (simuliuojamos) atsitiktinės kritinių (tiesioginių) kintamųjų reikšmės iš apibrėžto intervalo (skirstinio) ir apskaičiuojamos investicijų projekto finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės. Pakartojus šį procesą apie 500 kartų (didesnis simuliacijų skaičius didina rezultatų patikimumą), Monte Carlo metodo taikymo rezultatai (FGDV(I), FVGN(I), EGDV ir EVGN rodiklių reikšmių tikėtinas pasiskirstymas) pateikiami grafiniu (pvz., kaupiamąja tikimybių kreive) arba skaitiniu (pvz., reikšmių lentele) formatu.  Kiekvienam rodikliui atskirai nurodoma, kokia yra tikimybė, kad rodiklio reikšmė bus nepriimtina (neigiama arba mažesnė nei nurodyta kaip pageidaujama). Paaiškinama, ar projekto organizacijai tokia neigiamų (arba mažesnių nei pageidaujama) rezultatų tikimybė yra priimtina, ir nustatomos labiausiai tikėtinos finansinių (FGDV(I), FVGN(I)) ir ekonominių (EGDV, EVGN) rodiklių reikšmės.

Projekto skaičiavimams buvo atlikta 500 simuliacijų. Skaičiavimuose buvo nurodyta, kad pageidaujami finansiniai rodikliai būtų bent tokie, kad projektas taptų atsiperkantis.

46 lentelė. Monte Carlo metodo analizės rezultatai

| Rodiklis | Nurodykite pageidaujamą (minimaliai priimtiną) rodiklio reikšmę | Tikimybė, kad Jūsų nurodyta reikšmė bus pasiekta | Labiausiai tikėtina rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| FGDV(I) | 0 | 0,2% | -2 736 968 |
| FVGN(I) | 0,0% | 14,2% | -1,6% |
| EGDV | 1 | 62,6% | 157 388 |
| EVGN | 5,1% | 61,9% | 5,1% |

Šaltinis: sąnaudų ir naudos lentelė (skaičiuoklė)

Atlikus skaičiavimus, gauti rezultatai parodė, kad ekonominių ir finansinių rodiklių pasiekiamumas yra realus.

- 6.6. RIZIKŲ VALDYMO VEIKSMAI

Šioje investicijų projekto dalyje pateikiami projekto rizikų veiksniai, kurie yra paaiškinami ir detalizuojami, pateikiami numatyti rizikų valdymo būdai.

47 lentelė. Projekto rizikos ir jų valdymas

| Rizikos veiksniai | Paaiškinimas (detalizavimas) |  | Valdymo būdai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projektavimo (planavimo) kokybės rizikų grupė |  |  |  |
| Užsitęsę viešieji pirkimai |  | Projekto veiklos gali vėluoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Rizikos atsiradimą gali įtakoti užsitęsusios sudėtingos pasiūlymų vertinimo procedūros (jei pasiūlymai vertinami remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi) ir teisminiai procesai. Gavus skundus dėl pirkimo procedūrų, gali būti sustabdytos tolimesnės pirkimo procedūros, kol teismas priims sprendimą. | Parengti aiškūs ir išsamūs viešųjų pirkimų dokumentai. Tiksliai nustatytos numatomų pirkti darbų ir paslaugų apimtys. Siekiant išvengti skundų dėl pirkimų vykdymo, išsamiai aprašytos perkamų objektų techninės specifikacijos, vertinimo kriterijai ir jais tinkamai vadovaujamasi priimant sprendimus viešųjų pirkimų komisijoje. Pirkimo dokumentuose išsamiai aprašyta ginčų nagrinėjimo tvarka ir galimos teisinių ginčų pasekmės, pvz., Perkančiajai organizacijai laimėjus ginčą, iš ieškovo pareikalauti atlyginti žalą už laiku neįgyvendintą projektą. Konkurso būdu pasirinkti darbų rangovai ir paslaugų teikėjai, kurių kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Darbų / paslaugų sutarties projektuose tiksliai apibrėžiama kaina, paslaugų teikimo ar darbų vykdymo grafikas, sankcijos dėl darbų nevykdymo, numatyta delspinigių dydžio, skaičiavimo, išsireikalavimo tvarka už ne laiku suteiktas paslaugas ar atliktus darbus. Projekto įgyvendinimo metu kilus bet kokiems ginčams su darbų vykdytojais ar paslaugų teikėjais (pvz. ginčai dėl paslaugų darbų / kokybės, dėl neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams, dėl sutarties nuostatų nesilaikymo ir t.t.), jie tarp šalių sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia ir remiantis sutarčių nuostatomis, kuriose numatyta šalių atsakomybė. |
| Projektų veiklų vėlavimas ir įgyvendinimo grafiko nesilaikymas |  | Dažniausiai projekto veiklos vėluoja dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, tačiau projekto veiklų vėlavimą gali įtakoti ir nepakankama komunikacija tarp perkančiosios organizacijos ir darbų rangovų bei paslaugų teikėjų atstovų, nesavalaikis problemų sprendimas, atitinkamas veiklas vykdančių darbuotojų žinių bei įgūdžių trūkumas. | Planuojant projekto veiklas, įvertintas laiko rezervas nenumatytiems atvejams. Pasirašytų sutarčių plano sudarymas ir valdymas bei kontrolė siekiant, kad paslaugos būtų suteiktos ir darbai atlikti iki numatytos projekto įgyvendinimo pabaigos. Jei įmanoma, sutarčių įgyvendinimo terminai numatyti 1-2 mėn. trumpesni nei projektų veiklų įgyvendinimo pabaiga. Susitikimų organizavimas su darbų rangovais ir paslaugų teikėjais. Nuolatinė komunikacija bei bendradarbiavimas prisidės prie sėkmingo projekto įgyvendinimo. |
| Nenugalimos jėgos (force majeure) rizika |  | Ši rizika gali kilti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (pvz., gaisro, potvynio, streiko, stichinės nelaimės ir pan.). Ši rizika yra visiškai neapibrėžta ir gali kilti bet kada. | Sutartyse apibrėžti darbų rangovų ir paslaugų tiekėjų atsakomybę, susijusią su šios rizikos pasireiškimu, įvardinant atvejus ir aplinkybes, kai šalys gali būti atleidžiamos nuo atsakomybės, pasireiškus šiai rizikai. Tokiu būdu bus išvengiama situacijų, kai rangovai ir tiekėjai gali manipuliuoti nenugalimos jėgos aplinkybėmis, siekdami išvengti sutartinių įsipareigojimų vykdymo. |
| 2. Įsigyjamų (atliekamų) rangos darbų kokybės rizikų grupė |  |  |  |
| Projektavimo klaidos |  | Techniniame projekte klaidos gali būti pastebėtos pradėjus įgyvendinti, įgyvendinant arba tik baigus įgyvendinti projektą. Klaidų žala skiriasi priklausomai nuo etapo. Statybų metu klaidos gali pasireikšti statybos proceso sutrikdymu (esminė projektavimo klaida, dėl kurios neįmanoma įgyvendinti pasirinkto sprendimo), o projekto įgyvendinimo pabaigoje – sukurtosios infrastruktūros netinkamumu ar nepakankamu pritaikomumu numatomoms paslaugoms teikti. | Profesionali techninio projekto ekspertizė reikiamu laiku. Projektuojamo objekto sudėtingumą atitinkantys projektuotojų kvalifikacijos reikalavimai. Kokybiškai parengta projektavimo užduotis. |
| Vėlavimas atlikti statybos darbus |  | Paprastai vėluojama dėl objektyvių išorinių priežasčių: sezoniškumo neigiamos įtakos, išorinės aplinkos (darbų neleidžiama atlikti dviem pamainomis, nes netoli statybvietės yra gyvenamųjų namų kvartalas), neatliktų parengiamųjų darbų (statybų leidimo gavimas reikiamu laiku, statybvietės perdavimas rangovui ir pan.). Gali būti vėluojama ir dėl vidinių priežasčių: žemesnė nei būtina rangovo kompetencija ir patirtis, techninių sprendimų sudėtingumas, technologijų inovatyvumas ir pan. | Gauti visi reikalingi leidimai ir iki statybos pradžios atlikti suderinimai. |
| Statybos darbų neatitiktis normatyviniams reikalavimams ir standartams |  | Rašydamas statybos darbų aktus, techninės priežiūros atstovas gali nustatyti, kad statybos darbai atlikti nesilaikant technologinių principų, neatitinka taikomų standartų. Galimas neatitikties nustatymas statybos darbų pabaigoje, kai rangovui baigus vykdyti darbus, objektą reikia priduoti valstybinei nuolatinei statybos komisijai. | Įpareigoti rangovą drausti atliekamus statybos darbus statybų rizikų draudimu. Rangos sutartyje aprašyti statybos darbų neatitikties normatyviniams reikalavimams ir standartams užfiksavimo ir pašalinimo procedūras bei atsakomybę. Organizuoti ir užtikrinti profesionalią techninę priežiūrą. |
| Rangos darbų ir paslaugų kainų išaugimas |  | Vykdant viešuosius pirkimus, dalyviai pasiūlymuose gali nurodyti per dideles ir perkančiajai organizacijai nepriimtinas kainas. Darbų / paslaugų kainos gali išaugti ir įgyvendinant projektą, jei bus priimti atitinkami sprendimai, pvz. nusprendus keisti projektinius sprendinius ar naudojamas technologijas. | Pirkimų dokumentuose nurodyti pirkimams skirtą maksimalią lėšų sumą bei numatyti derybų tvarką. Užtikrinti tinkamą sutarčių vykdymo kontrolę. Darbus ar paslaugas įsigijus mažesnėmis kainomis nei numatyta, galima projekto biudžeto lėšas perskirstyti tarp atitinkamų projekto veiklų ir eilučių bei perkelti lėšas trūkstamų veiklų įgyvendinimui. Apibrėžti naujų technologijų taikymo atvejus ir aspektus. |
| 3. Turto likutinės vertės projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje rizikų grupė |  |  |  |
| Nepakankamas infrastruktūros būklės palaikymas arba netiksliai suplanuotos infrastruktūros būklės palaikymo išlaidos |  | Rizikos veiksnys dažnai pasireiškia ne iš karto, o pradėjus eksploatuoti sutvarkytą infrastruktūrą, t.y. per projekto ataskaitinį laikotarpį, kai sutvarkyta infrastruktūra bus naudojama. | Projekto pareiškėjo įsipareigojimas vykdyti nuolatinę naujai sukurtos infrastruktūros priežiūrą, atsiradus trūkumams, gedimams, nedelsiant užtikrinti jų šalinimą. Už sutvarkytos infrastruktūros sugadinimą numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. |

Šaltinis: sudaryta autorių

- 7. PROJEKTO VYKDYMO PLANAS

- 7.1. PROJEKTO TRUKMĖ IR ETAPAI

Investicijų atlikimui reikalingas preliminarus terminas – 28 mėn. Šiuo terminu turi būti įvykdytos techninio projekto korekcijos, viešasis statybos darbų pirkimas, pasirašyta rangos darbų sutartis ir įvykdytas antras statybos darbų etapas įrengiant sporto ir sveikatingumo kompleksą.

Planuojama, kad projekto įgyvendinimo pradžia bus 2021 m. III ketv., kai bus suderintas projekto įgyvendinimas.

48 lentelė. Preliminarus projekto vykdymo grafikas

|  | 2021 m. |  |  |  | 2022 m. |  |  |  | 2023 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Techninio projekto koregavimo paslaugos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viešasis rangos darbų pirkimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rangos darbų įgyvendinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrangos pirkimas ir diegimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Statybos darbų užbaigimo aktavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Šaltinis: sudaryta autorių

Pažymėtina, kad tai tik preliminarus projekto vykdymo grafikas, kuris gali būti koreguojamas atsižvelgiantį sutarties pasirašymo, gauto finansavimo datas bei sutartyje apsibrėžtus projekto įgyvendinimo terminus.

- 7.2. PROJEKTO VIETA

Investicijų projektas yra vykdomas Kupiškio rajone – K. Šimonio g. 1A, Kupiškis.

17 pav. Investicijų projekto įgyvendinimo numatoma vieta

Šaltinis: techninis projektas

- 7.3. PROJEKTO KOMANDA

Atsižvelgiant į projekto metu atliekamų darbų pobūdį bei apimtį, taip pat remiantis anksčiau vykdytų projektų patirtimi, Kupiškio rajono savivaldybės administracija planuoja projektą administruoti pati. Projekto administravimo komandą sudarys projekto vadovas, koordinatorius ir finansininkas.

Projekto vadovas atsakingas už projekto planavimą, organizavimą, valdymą ir kontrolę, bendravimą su atsakingomis institucijomis, reikiamos informacijos teikimą, projekto vykdytojų darbo kontrolę, veiklų terminų kontrolę ir pan.

Projekto koordinatorius stebi, prižiūri ir kontroliuoja projekto vykdymo eigą, dalyvauja viešųjų pirkimų veikloje, taip pat vykdo projekto vadovo pavestas užduotis.

Projekto finansininkas atsakingas už finansinių operacijų vykdymą, projekto išlaidų kontrolę, išlaidų pagrįstumo patikrinimą, atliktų buhalterinių operacijų teisingumą, mokėjimo prašymų rengimą ir teikimą.

Prireikus kitokios kompetencijos darbuotojų įgyvendinant projektą, projekto vykdytojas pagal poreikį galės paskirti papildomus komandos narius, kaip pavyzdžiui projekto administratorių ir (ar) projekto inžinierių.

- 7.4. PROJEKTO PRIELAIDOS IR TĘSTINUMAS

Inicijuojant projektą „Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“ yra numatomos šios pagrindinės prielaidos, kurias išpildžius projekto įgyvendinimas bus sėkmingas:

- projektas išspręs dabartinę problematiką – nepakankamai išvystyta ir kokybiška Kupiškio rajono bei Panevėžio apskrities  sporto ir sveikatinimo infrastruktūra sporto renginiams su apgyvendinimo paslaugomis rengti;

- kokybiškų viešųjų paslaugų infrastruktūros ir jos plėtros poreikis Kupiškio rajone išliks nuolatinis ir/ar augantis.

Inicijuojamo projekto „Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“ tęstinumas bus užtikrintas šiais lygmenimis:

- Instituciniu (teisiniu) – įgyvendinus projektą projekto pareiškėjui, naujai įrengtas sporto ir sveikatingumo kompleksas bus valdomas BĮ Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro; projekto rezultatais galės naudoti visi Lietuvos gyventojai ir svečiai – jokie infrastruktūros naudojimo apribojimai nėra ir nebus numatomi. Teisės aktų ar poįstatyminių teisės aktų pasikeitimai, kurie galėtų riboti naudojimąsi naujai sukurta infrastruktūra, taip pat nenumatomi. Projekto įgyvendinimo institucinį tęstinumą užtikrina ir tai, jog projekto metu numatomi įgyvendinti darbai numatyti savivaldybės strateginiuose dokumentuose.

- Finansiniu – projekto metu sukurtai infrastruktūrai bus užtikrintas reikalingas finansavimas. Infrastruktūros priežiūra ir eksploatacija rūpinsis Kupiškio rajono savivaldybė, kuri kasmet skirs reikalingas lėšas infrastruktūros priežiūrai ir tinkamai būklei užtikrinti;

- Socialiniu ekonominiu – viešųjų kokybiškų fizinio aktyvumo ir sveikatinimo paslaugų poreikis išliks Kupiškio rajone, o gyventojų skaičius Kupiškio rajono savivaldybėje bus pakankamas užtikrinti sporto komplekso naudojimo reikalingumą;

- Technologiniu – prognozuojama, kad pastačius naują sporto ir sveikatingumo centrą, adresu K. Šimonio g. 1A, Kupiškis, jokie didesni remontai (kapitalinis ar rekonstrukcija) nebus reikalingi bent 20 metų, kasmet skiriant tam tikras lėšas objekto priežiūrai (remontui, įrangos priežiūrai ir pan. darbams);

- Aplinkosauginiu – projekto įgyvendinimo metu bus naudojamos sertifikuotos ir visus aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios medžiagos, todėl aplinkosauginiu požiūriu neigiamas poveikis aplinkai bus visiškai eliminuotas arba minimalus;

- Projektų rezultatų veiklos – projekto rezultatų tęstinumas bus užtikrintas naudojant sporto centro infrastruktūrą visuomenės reikmėms. Viešųjų sporto ir sveikatinimo paslaugų teikimą Kupiškio mieste užtikrins Kupiškio rajono savivaldybė.

- 7.5. KITOS IŠVADOS

Projekto „Sporto ir sveikatingumo centro Kupiškio mieste įrengimas“ įgyvendinimui nustatyta optimali įgyvendinimo alternatyva: „Naujų pastatų statyba (t. y. Alternatyva I).

49 lentelė. Projekto loginė matrica

| Uždavinys | Veikla | Fiziniai rodikliai | Matavimo vnt. | Siekiama reikšmė | Biudžeto išlaidų kategorija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Modernizuoti sporto paslaugų ir infrastruktūros sąlygas Kupiškio mieste | 1.1. Sporto ir sveikatingumo komplekso II etapo statyba ir įrengimas adresu K. Šimonio g. 1A, Kupiškis | 1.1.1. Įrengtas sporto ir sveikatingumo centras | Obj. | 1 | 3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai |

Šaltinis: sudaryta autorių

Alternatyvos įgyvendinimo metu numatoma pastatyti sporto ir sveikatingumo centrą adresu K. Šimonio g. 1A, Kupiškis pagal atnaujintą Sveikatingumo ir sporto komplekso K. Šimonio g. 1A, Kupiškis statybos projekto II etapą. Taip pat planuojama įsigyti įrangą, būtiną kokybiškai įrengto sporto ir sveikatinimo centro veiklai užtikrinti.

Atrinktą projekto alternatyvą numatoma įgyvendinti viešosios ir privačios partnerystės būdu. Įgyvendinimo modelis parinktas atlikus detalų finansinį vertinimą sąnaudų ir naudos lentelėje (skaičiuoklėje). Minėtoje lentelėje finansiniai srautai yra apskaičiuoti, kai projektą planuojama įgyvendinti VPSP būdu.

- PRIEDAI

- Priedas

Kupiškio rajono savivaldybės alternatyvios galimybės išvystyti sporto infrastruktūros prieinamumą

| Galimybės | Taip/Ne |
| --- | --- |
| Ar turite šiuo metu nenaudojamą (-us) pastatą (-ų) / patalpas (-ų), kurį (-iuos) pritaikius būtų galima panaudoti paslaugai (-oms) teikti? | Ne |
| Ar turite šiuo metu nebaigtą statyti pastatą, kurį užbaigus statyti būtų galima pritaikyti paslaugai (-oms) teikti? | Ne |
| Ar turite šiuo metu nebaigtą statyti pastatą, kurį nugriovus būtų galima pastatyti naują pastatą paslaugai (-oms) teikti? | Ne |
| Ar turite sklypą, kurį galima būtų panaudoti naujam pastatui pastatyti ir jį pritaikius teikti paslaugą (-as)? | Ne |
| Jei neturite sklypo, ar yra rinkos apribojimų sklypui įsigyti? | Ne |
| Ar nėra rinkos apribojimų patalpų, galimų pritaikyti paslaugai teikti, nuomai? | Ne |
| Ar nėra rinkos apribojimų įsigyti pastatą/patalpas, reikalingus paslaugai (-oms) teikti? | Ne |

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracija

- Priedas

PRELIMINARUS STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS

- Priedas

UAB „RGGLED“ komercinis pasiūlymas

- Priedas

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Sporto salė | Eur/para | Eur/h |
| --- | --- | --- |
| Jonavos arena: |  |  |
| arenos nuoma nekomerciniam renginiui | 1000 |  |
| arenos nuoma komerciniam renginiui* | 1000 |  |
| arenos nuoma ne komerciniam renginiui |  | 100 |
| arenos nuoma komerciniam renginiui* |  | 100 |
| pagrindinės sporto salės su 2 persirengimo rūbinėmis nuoma |  | 50 |
| Palangos arena |  |  |
| universalios sporto salės nuoma nekomerciniams renginiams | 880 |  |
| universalios sporto salės nuoma komerciniams renginiams** | 880 |  |
| universalios sporto salės nuoma nekomerciniams renginiams |  | 100 |
| universalios sporto salės nuoma komerciniams renginiams** |  | 100 |
| Ignalinos sporto ir SPA centras |  |  |
| Sporto salė su persirengimo kambariais ir dušais |  | 22,5 |
| Utenos daugiafunkcinis sporto centras |  |  |
| Pagrindinės sporto salės su įranga ir pagalb. patalpomis*** | 434 |  |
| Pagrindinės sporto salės treniruotėms |  | 43,4 |
| Kauno sporto mokykla Startas |  |  |
| Krepšinio/tinklinio salė | 400 | 30 |
| Druskininkų sporto centras |  |  |
| Sporto salės nuoma su pilnu apšvietimu | 492 | 41 |
| Sporto salės nuoma su daliniu apšvietimu | 360 | 30 |
| Pasvalio sporto centras |  |  |
| Sporto salės nuoma su dirbtiniu apšvietimu | 288 | 24 |
| VIDURKIS: | 637 | 58 |

| Apgyvendinimo paslaugų kainos | Eur/24 h/1 vieta |
| --- | --- |
| Ignalinos sporto ir SPA centras | 10 |
| Panevėžio kūno kultūros ir sport centras | 12 |
| Alytaus SRC | 12,1 |
| Palangos sporto centras | 6,5 |
| VIDURKIS: | 10,15 |

| Vidutinės sporto salės nuomos kainos, Eur/kv. m | Eur/kv. m |
| --- | --- |
| Biržų r. | 4,7 |
| Pasvalio r. | 4,96 |
| Rokiškio r. | 10 |
|  | 2,8 |
|  | 7,5 |
| VIDURKIS: | 6,0 |

| Sportinių treniruoklių salės pajamų šaltiniai | Druskininkų sporto centras, Eur | Biržų raj. sav. sporto centras, Eur | Birštono sporto centras, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| Lankytojų, įsigijusių abonementą, pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: |  |  |  |
| Suaugę | 20 | 15 | 15 |
| Mokiniai | 10 | 6 | - |
| Pensininkai ir neįgalieji | 10 | 6 | - |
| Lankytojų, įsigijusių vienkartinį bilietą, pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: |  |  |  |
| Suaugę | 5 | 3 | 1,5 |
| Mokiniai | 2 | 1,5 | - |
| Pensininkai ir neįgalieji | 2 | 1,5 | - |

- Priedas

UAB „Euro atletas“ komercinis pasiūlymas sporto treniruoklių salei įrengti

- Priedas

VšĮ „Sveikatos oazė“ pajamų duomenys 2009-2016 m.

| Metai | Komercinės pajamos | Finansavimo pajamos | Viso: | Komercinių pajamų dalis, proc. | Finansuojamų pajamų dalis, proc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 138117 | 80792 | 218909 | 63,1 | 36,9 |
| 2010 | 132335 | 78749 | 211084 | 62,7 | 37,3 |
| 2011 | 107758 | 128558 | 236316 | 45,6 | 54,4 |
| 2012 | 143105 | 124831 | 267936 | 53,4 | 46,6 |
| 2013 | 192143 | 117762 | 309905 | 62,0 | 38,0 |
| 2014 | 193712 | 126808 | 320520 | 60,4 | 39,6 |
| 2015 | 219319 | 137117 | 356436 | 61,5 | 38,5 |
| 2016 | 233716 | 147830 | 381546 | 61,3 | 38,7 |
| Vidurkis: | 170025,6 | 117805,9 | 287831,5 | 58,75 | 41,25 |

Šaltinis: VšĮ „Sveikatos oazė“ veiklos ataskaitos

- Priedas

Kupiškio r. KKSC naudojamos valandos bendrojo ugdymo įstaigų sporto erdvėse

| Sporto šaka/metai | 2018 m. m. pab. |  | Patalpos/erdvė | Patalpos/erdvė | 2018 m. m. pab. |  | 2017 m. m. pab. |  | 2016 m. m. pab. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VISO: |  |  |  | Užimtas/naudojamas laikas, h | Užimtas/naudojamas laikas, h | Užimtas/naudojamas laikas, h | Užimtas/naudojamas laikas, h | Užimtas/naudojamas laikas, h | Užimtas/naudojamas laikas, h |
|  | Vaikai | Suaugę |  |  | Vaikai | Vaikai | Suaugę | Vaikai | Suaugę | Vaikai |
|  |  |  | Vaikai | Suaugę |  |  |  |  |  |  |
| Futbolas | 28 | 120 |  | Povilo Matulionio progim. sporto salė ir daugiafunkcinė sporto aikštelė | 4 val. per savaitę | 4 val. per savaitę | 4 val. per savaitę |  | 4 val. per savaitę |  |
|  |  |  | Povilo Matulionio progim. sporto salės ir daugiafunkcinės sporto aikštelės |  | 9 val. per savaitę | 9 val. per savaitę |  | 9 val. per savaitę |  | 9 val. per savaitę |
| Imtynės | 20 | - | Subačiaus gim. salė. |  | 16 val. per savaitę | 16 val. per savaitę |  | 16 val. per savaitę |  | 16 val. per savaitę |
| Irklavimas | 32 | - | Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos salė |  | 15 val. per savaitę | 15 val. per savaitę |  | 15 val. per savaitę |  | 15 val. per savaitę |
| Krepšinis | 85 | 16 | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gim. sporto salė | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gim. sporto salė | 46 val. per savaitę | 46 val. per savaitę | Pagal galimybes, varžyboms ir savaitgaliais | 46 val. per savaitę | Pagal galimybes, varžyboms ir savaitgaliais | 46 val. per savaitę |
|  |  |  | Povilo Matulionio progim. sporto salė | Povilo Matulionio progim. sporto salė | Pagal galimybes, varžyboms | Pagal galimybes, varžyboms | Pagal galimybes, varžyboms | Pagal galimybes, varžyboms | Pagal galimybes, varžyboms | Pagal galimybes, varžyboms |
| L. atletika | 29 | - | Povilo Matulionio progim. sporto salė. |  | 20 val. per savaitę | 20 val. per savaitę | ---------------- | 20 val. per savaitę | ----------------- | 20 val. per savaitę |
| Stalo tenisas | 3 | - | Povilo Matulionio progim. mažoji sporto salė. |  | 6 val. per savaitę | 5 val. per savaitę | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai | 6 val. per savaitę | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai | 6 val. per savaitę |
| Tinklinis | - | 20 |  | Povilo Matulionio progimnazijos sporto salė | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. |
|  |  |  |  | Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gim. sporto salė | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. | Pagal susitarimą, kada gali įeiti į salę, nesistemingai. |
| Šaškės/šachmatai | - | 26 |  | Povilo Matulionio progim. mažoji salė. | Pagal poreikį, nesistemingai | Pagal poreikį, nesistemingai | Pagal poreikį, nesistemingai | Pagal poreikį, nesistemingai | Pagal poreikį, nesistemingai | Pagal poreikį, nesistemingai |
| Viso: | 197 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Šaltinis: Kupiškio r. KKSC administracija

- Priedas

Vertinamų alternatyvų prognozės numatant sporto salės užimtumą iki 20 h darbo dienomis

Alternatyva „Naujų pastatų statyba“

| Savaitės diena | 8:00-9:30 | 9:30-11:00 | 11:00-12:30 | 12:30-14:00 | 14:00-15:30 | 15:30-17:00 | 17:00-18:30 | 18:30-20:00 | VISO: | Vidurkis treniruotėje: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | 41 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 207 | 34 |
| II |  |  |  | 41 | 40 | 37 | 36 | 30 | 184 | 37 |
| III |  |  | 41 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 207 | 34 |
| IV |  |  |  | 37 | 40 | 41 | 30 | 30 | 178 | 36 |
| V |  |  | 41 | 35 | 35 | 35 | 36 | 30 | 213 | 35 |

Alternatyva „Naujų pastatų statyba pasirinkus skirtingą technologinį sprendinį“

| Savaitės diena | 8:00-9:30 | 9:30-11:00 | 11:00-12:30 | 12:30-14:00 | 14:00-15:30 | 15:30-17:00 | 17:00-18:30 | 18:30-20:00 | VISO: | Vidurkis treniruotėje: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | 21 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 187 | 31 |
| II |  |  |  | 21 | 40 | 21 | 36 | 30 | 148 | 30 |
| III |  |  | 21 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 187 | 31 |
| IV |  |  |  | 37 | 40 | 21 | 30 | 30 | 158 | 32 |
| V |  |  | 21 | 35 | 35 | 35 | 36 | 30 | 193 | 32 |

58 proc. meistriškumo ugdymo ir 20 proc. meistriškumo tobulinimo ugdymo grupių mokinių

Lietuvos savivaldybių indeksas 2016 m., Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Naujausi skelbiami duomenys portale http://kksd.lrv.lt/

Šaltinis: https://www.lzinios.lt/ekonomika/sportas-pelningiausias-palydovams/178702

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Valstybės žinios, 1994-07- 20, Nr. 55-1049.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimas. TAR, 2014-06-17, Nr. 7690.

Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimas. TAR, 2016-12-01, Nr. 27896.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. World Urbanization Prospects. The 2014 Revision Highlights.

Dig Ding, Kenry D. Lasan, Tracy L Kolbe-Alexander, Eric A Finkelstein, Peter T Katzmarzyk, Willem van Mechelen, Michael Pratt, for the Lancet Physical Activitie series 2 Executive Commitee.The economic borden of physical inactivity: a global analysis of mahor non-communicable disease. The Lancet, 2016.

Išskyrus Biržų rajono

Remiantis Kupiškio r. KKSC 2018 m. rugsėjo 1 d. duomenimis

Nevertinami suaugusieji, žaidžiantys šachmatais ir šaškėmis (skaičiuojami 120 – futbolo, 16 – krepšinio, 20 – tinklinio sporto šakų sportininkai)

Bendras Panevėžio apskrityje 2017 m. užfiksuotas sporto stovyklų dalyvių skaičius

Išskyrus Biržų rajono

Aktuali redakcija nuo 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 2019/8-214 redakcija

Sąmatiniuose skaičiavimuose, priede nr. 2, yra pateikiama sportinės įrangos investicijų eilutė. Šios investicijos yra vertinamos kaip lėšos, už kurias numatoma įsigyti smulkų fizinio užimtumo veiklai užtikrinti būtiną inventorių., pvz., krepšinio kamuoliai, krepšinio stovai, rankinio ar teniso tinklai, plaukimo reikmenys ir pan.

Mobilios tribūnos, numatomos pirmos projekto alternatyvos įgyvendinimo atveju, sudaro sąlygas nesant žiūrovų užimti didesnį sporto salės plotą fizinėms veiklos organizuoti

Bendros elektros sąnaudos reikalingos geoterminiam šildymui (17827 Eur per metus) ir apšvietimo sąnaudos – 10487 Eur per metus

„Konversijos koeficientų, socialinės-ekonominės naudos (žalos) įverčių apskaičiavimo metodika“

Detalus apskaičiavimas pateikiamas sąnaudos naudos lentelėje (skaičiuoklėje)

Dėl prognozuojamo mažesnios antros alternatyvos privačių kliento srauto per metus lyginant su pirmąja projekto alternatyva

Monte Carlo metodas – statistikoje taikomas simuliacijos metodas, kurio esmė – galimų proceso (algoritmo) rezultatų simuliavimas.