PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2024 m. d.

sprendimu Nr. T-

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE ATLIEKAMI PAPRASTOJO REMONTO DARBAI (APIMTIS NE MAŽESNĖ NEI 1000 M²) IR SU ŠIAIS DARBAIS SUSIJUSIOS INŽINERINĖS PASLAUGOS, PRIORITETINIS TREJŲ METŲ SĄRAŠAS

Metai	Eil. Nr.	Numatomi įgyvendinti projektai	Preliminarus remontuoja-mo ruožo ilgis, m
2024	1	Ąžuolų g. (JI-107) Anglininkų k. Jiezno sen. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga)	900
2	Ryto g. (NA-34) Žemaitkiemio k. Naujosios Ūtos sen. paprastasis remontas (žvyro danga)	1152
3	Kauno g. (JI-41) Jiezno m. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga.)	470
4	Partizanų g. (BA-22) Balbieriškio mstl. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga)	350
5	Alytaus g. (IS-9) ir Kelmyno g. (IS-10) Išlaužo k. Išlaužo sen. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga)	480
6	Šaltinių g. (PR-107) Prienų m. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga)	580
7	Ežero g. (SI-43) Prienlaukio k. Šilavoto sen. paprastasis remontas (žvyro danga)	1402
8	Nemuno g. (PA-72) Vangų k. Pakuonio sen. paprastasis remontas (žvyro danga)	1721
9	Ežero g. (JI-91) Kašonių k. Jiezno sen. paprastasis remontas (žvyro danga)	2000
10	Pašilės g. (SI-58) dalis Ingavangio k. Šilavoto sen. paprastasis remontas (žvyro danga)	800
11	Pašilės g. (BA-28) dalis Nešeikių, Mardosų, Norkūnų, Medžiukų, Daujotiškių kaimuose Balbieriškio sen. paprastasis remontas (asfaltbetonio/žvyro danga)	2300
12	Eglinės g. (IS-50) Šiauliškių k. Išlaužo sen. paprastasis remontas (žvyro danga)	1923
2025	1	Vyturių g. (SI-84) Kuišių k. Šilavoto sen. paprastasis remontas (žvyro danga)	560
2	Ragaišinės g. (VE-82) Padrečių k. Veiverių sen. paprastasis remontas (žvyro danga)	1682
3	Kelio NA-15 Pilotiškių k. Naujosios Ūtos sen. paprastasis remontas (žvyro danga)	1916
4	Gerulių g. (BA-26) dalis Balbieriškio mstl. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga)	541
5	Beržų g. (PR-170) Strielčių k. Prienų sen. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga)	180
6	Žiedo g. (ST-182) Vyšniūnų k. Stakliškių sen. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga)	500
7	Vairuotojų g. (VE-55) Skriaudžių k. Veiverių sen. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga)	445
8	Kalno g. (JI-81) Pelekonių k. Jiezno sen. paprastasis remontas (žvyro danga)	2500
2026	1	Eglių g. (BA-74) Paprūdžių k. Balbieriškio sen. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga)	334
2	Gamybos g. (PR-162) Liepaloto k. Prienų sen. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga)	630
3	Kumprės g. (IS-35) Pakumprio k. Išlaužo sen. paprastasis remontas (žvyro danga)	2700
4	Aukštoji g. ( ST-175) Vyšniūnų, Želkūnų k. Stakliškių sen. paprastasis remontas (asfaltbetonio danga)	404

Pastaba. Visos lėšos, sutaupytos atlikus viešųjų pirkimų procedūras ir statybos darbus, pagal poreikį skiriamos einamaisiais metais numatytiems projektams. Jei einamųjų metų projektams papildomo lėšų poreikio nėra, sutaupytomis lėšomis pradedamas įgyvendinti kitais metais numatytas projektas. Jeigu įgyvendinant projektus pritrūksta einamųjų metų lėšų, pradėti projektai užbaigiami ateinančiais metais, tada pereinama prie kitų (pagal sudarytą sąrašą) projektų.