### 6.2.   Bevariklio transporto sprendinių įgyvenimo prioritetai

Bevariklio transporto trasų įgyvendinimo prioritetai išskirti siekiant pagerinti tinklo rišlumą, įvertinant esamą situaciją, teikiamą naudą bei atsižvelgiant į gyventojų išreikštas pastabas ir pageidavimus.

69 lentelė. Dviračių bei pėsčiųjų ir dviračių takų, dviračių eismo juostų, dviračių gatvių įrengimo ir rekonstravimo prioritetinės atkarpos (žr. Dviračių tinklo plėtros schemą)

| Eil. Nr.* | Gatvė | Atkarpa | Planuojamai darbai** | Ilgis, km | Įgyvendinimo metai*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aviacijos g. | Aviacijos g. 50 – Parašiutų g. | Įrengimas | 0,82 | 2022–2023 |
| 2. | Aukštabalio g. | Išradėjų g. – Serbentų g. | Įrengimas | 1,82 | 2022–2023 |
| 3. | Dainų tak. | Lyros g. – Aido g. | Rekonstravimas | 0,48 | 2022–2023 |
| 4. | Architektų g. | Gegužių g. – Jono Jablonskio g. | Įrengimas | 2,3 | 2022–2023 |
| 5. | Sevastopolio g. | Lieporių g. – Krymo g. 38 | Rekonstravimas | 0,18 | 2022–2023 |
| 6. | Statybininkų g. | Tilžės g. – Signatarų a. | Rekonstravimas | 0,22 | 2022–2023 |
| 7. | Serbentų g. | Aukštabalio g. – Pramonės g. | Įrengimas | 0,66 | 2022–2030 |
| 8. | Aerouosto g. | Dubijos g. – gatvės pabaiga | Įrengimas | 1,9 | 2023–2030 |
| 9. | Lakūnų g. | Aerouosto g. – gatvės pabaiga | Įrengimas | 0,27 | 2023–2030 |
| 10. | Takas Talkšos ež. Pakrantėje iki Tilžės g. |  | Įrengimas | 1,41 | 2023–2030 |
| 11. | Tilžės g. | Dubijos g. Vytauto g. | Rekonstravimas | 0,36 | 2023–2030 |
| 12. | Karaliaučiaus g. | Gegužių g. – miesto riba | Rekonstravimas | 1,44 | 2023–2030 |
| 13. | Pramonės g. | Tilžės g. – Bačiūnų g. | Rekonstravimas | 4,55 | 2023–2030 |
| 14. | Jono Jablonskio g. | Architektų g. – Jono Jablonskio g. 22 | Įrengimas | 0,36 | 2023–2030 |
| 15. | Žemaitės g. | Dubijos g. – Dvaro g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 2,32 | 2023–2030 |
| 16. | Vilniaus g. | Draugystės pr. – miesto riba (link Kairių) | Rekonstravimas | 2,56 | 2023–2030 |
| 17. | Žuvininkų g. | Vilniaus g. – Šeduvos g. | Įrengimas | 0,28 | 2023–2030 |
| 18. | Aušros al. | V. Kudirkos g. – Žemaitės g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,62 | 2023–2030 |
| 19. | Žemaitės g. | Dvaro g. – Pakruojo g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 1,5 | 2023–2030 |
| 20. | Saulės tak. | Lieporių g. – S. Dariaus ir S. Girėno g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,56 | 2023–2030 |
| 21. | Aukštabalio g. | Aukštabalio g. 12 – Išradėjų g. | Įrengimas | 0,9 | 2023–2030 |
| 22. | Tauro g. | Baltų g. – Pikeliškės g. | Įrengimas | 0,19 | 2023–2030 |
| 23. | Takas nuo Aukštabalio g. iki Liejyklos g. |  | Rekonstravimas | 0,41 | 2023–2030 |
| 24. | Liejyklos g. | Liejyklos g. – Pramonės g. | Įrengimas | 0,58 | 2023–2030 |
| 25. | Vilniaus g. | Miesto riba – Žemaitės g. | Įrengimas | 1,87 | 2024–2030 |
| 26. | Tilžės g. | Ragainės g. – Dubijos g. | Įrengimas | 0,5 | 2024–2030 |
| 27. | Dubijos g. | Tilžės g. 99 – Ežero g. | Įrengimas | 1,46 | 2024–2030 |
| 28. | Bačiūnų g. | Per geležinkelį | Įrengimas | 0,1 | 2024–2030 |
| 29. | Serbentų g. | Pramonės g. – Dubijos g. | Rekonstravimas | 1,34 | 2024–2030 |
| 30. | Serbentų g. | Dubijos g. – Vilniaus g. | Įrengimas | 1,1 | 2024–2030 |
| 31. | Takas tarp Ginkūnų ir Meškerių gatvių |  | Rekonstravimas | 0,48 | 2024–2030 |
| 32. | S. Dariaus ir S. Girėno g. | Lieporių g. – Statybininkų g. | Rekonstravimas | 0,42 | 2024–2030 |
| 33. | Lieporių g. | V. Grinkevičiaus g. – S. Dariaus ir S. Girėno g. | Rekonstravimas | 0,33 | 2024–2030 |
| 34. | Sembos g. | Kalniškių g. – Jotvingių g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,55 | 2024–2030 |
| 35. | Statybininkų g. | Garažų g. – Latvių g. | Rekonstravimas | 0,43 | 2024–2030 |
| 36. | Takai nuo Dainų parko takų iki Gardino g. tako |  | Įrengimas | 0,31 | 2024–2030 |
| 37. | Gegužių g. | Architektų g. – Tilžės g. | Rekonstravimas | 1,37 | 2025–2030 |
| 38. | Dubijos g. | Serbentų g. – Aerouosto g. | Rekonstravimas | 1,79 | 2025–2030 |
| 39. | Dubijos g. | Ežero g. – Serbentų g. | Įrengimas | 1,43 | 2025–2030 |
| 40. | V. Bielskio g. | Panevėžio g. – J. Basanavičiaus g. | Įrengimas | 1,03 | 2025–2030 |
| 41. | Išradėjų g. | Pramonės g. – K. Donelaičio g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,57 | 2025–2030 |
| 42. | K. Donelaičio g. | Tilžės g. – Išradėjų g. | Įrengimas | 1,19 | 2025–2030 |
| 43. | Panevėžio g. | Birutės g. – V. Bielskio g. | Rekonstravimas | 1,18 | 2025–2030 |
| 44. | V. Bielskio g. | J. Basanavičiaus g. – Žemaitės g. | Įrengimas | 0,7 | 2025–2030 |
| 45. | J. Basanavičiaus g. | V. Bielskio g. – Vaidoto g. | Įrengimas | 0,39 | 2026–2030 |
| 46. | S. Daukanto g. | Vilniaus g. – Birutės g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,73 | 2026–2030 |
| 47. | Birutės g. | Skroblų g. – Žemaitės g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 2,53 | 2026–2030 |
| 48. | Dubijos g. | S. Daukanto g. – Gumbinės g. 33C | Įrengimas | 0,31 | 2026–2030 |
| 49. | S. Daukanto g. | Pumpučių g. 19 – Vilniaus g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 1,15 | 2026–2030 |
| 50. | Takas nuo S. Daukanto g. iki Pumpučių g. 19 |  | Įrengimas | 0,09 | 2026–2030 |
| 51. | Tilžės g. | Pakruojo g. – miesto riba | Rekonstravimas | 0,67 | 2026–2030 |
| 52. | Gytarių g. | K. Korsako g. – Gegužių g. | Rekonstravimas | 0,38 | 2026–2030 |
| 53. | Gytarių g. | Kviečių g. – K. Korsako g. | Įrengimas | 0,36 | 2026–2030 |
| 54. | Takai nuo Dainų parko takų iki Tilžės g. tako |  | Rekonstravimas | 0,55 | 2026–2030 |
| 55. | Jono Jablonskio g. | Jono Jablonskio g. 22 – Tilžės g. | Rekonstravimas | 0,58 | 2026–2030 |
| 56. | Takas Rėkyvos parke ir takas nuo Rėkyvos parko iki Energetikų g. |  | Rekonstravimas | 0,3 | 2026–2030 |
| 57. | Energetikų g. | Rėkyvos parko takas – Bačiūnų g. | Įrengimas | 0,45 | 2026–2030 |
| 58. | Bačiūnų g. | Pramonės g. – Dubijos g. | Įrengimas | 0,99 | 2026–2030 |
| 59. | Žemynos g. | Žiogų g. – Pramonės g. | Įrengimas | 1,67 | 2026–2030 |
| 60. | Žiogų g. | Žemynos g. – Bačiūnų g. | Įrengimas | 2,14 | 2027–2030 |
| 61. | Kviečių g. | Javų g. – Gytarių g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,67 | 2027–2030 |
| 62. | J. Basanavičiaus g. | Žemaitės g. – V. Bielskio g. | Įrengimas | 1,96 | 2027–2030 |
| 63. | Dainų g. | Lyros g. – Lyros g. 24 | Įrengimas | 0,11 | 2027–2030 |
| 64. | V. Bielskio g. | Miesto riba – Panevėžio g. | Įrengimas | 0,69 | 2028–2030 |
| 65. | Ukmergės g. | V. Bielskio g. – miesto riba | Įrengimas | 1,57 | 2028–2030 |
| 66. | Metalistų g. | Pramonės g. – Ragainės g. | Įrengimas | 1,14 | 2028–2030 |
| 67. | Dvaro g. | Aušros al. – Žemaitės g. | Įrengimas | 1,47 | 2028–2030 |
| 68. | P. Lukšio g. | Dvaro g. – Aukštoji g. | Įrengimas | 0,2 | 2028–2030 |
| 69. | Aukštoji g. | P. Lukšio g. – Tilžės g. | Rekonstravimas | 0,11 | 2028–2030 |
| 70. | Vaidoto g. | Žemaitės g. – Tilžės g. | Įrengimas | 0,57 | 2028–2030 |
| 71. | K. Korsako g. | Gegužių g. – Gegužių g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 1,45 | 2028–2030 |
| 72. | V. Kudirkos g. | Vilniaus g. – Birutės g. | Įrengimas | 0,79 | 2028–2030 |
| 73. | J. Basanavičiaus g. | Vaidoto g. – miesto riba | Įrengimas | 1,26 | 2028–2030 |
| Iš viso ilgis km: |  |  |  | 70,12 |  |

Šaltinis: sudaryta vyr. specialisto

| Eil. Nr.* | Gatvė | Atkarpa | Planuojami darbai** | Ilgis (preliminarus), km | Įgyvendinimo metai*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aerouosto g. | Lakūnų g. - Lakūnų g. 4 | Įrengimas | 0,59 | 2024 |
| 2 | Karaliaučiaus g. | Gegužių g. - miesto riba | Rekonstravimas | 1,00 | 2024 |
| 3 | Jono Jablonskio g. | Architektų g. - Jono Jablonskio g. 22 | Įrengimas | 0,41 | 2024 |
| 4 | Žuvininkų g. | Vilniaus g. - Žuvininkų g. 11 | Įrengimas | 0,30 | 2024 |
| 5 | Aukštabalio g. | Aukštabalio g. 12 - Baltų g. | Įrengimas | 0,85 | 2024 |
| 6 | Takas nuo Aukštabalio g. iki Liejyklos g. |  | Rekonstravimas | 0,41 | 2024 |
| 7 | Liejyklos g. | Liejyklos g. 10 - Pramonės g. | Įrengimas | 0,58 | 2024 |
| 8 | Pramonės g. | Tilžės g. - Bačiūnų g. | Rekonstravimas | 4,41 | 2024 - 2025 |
| 9 | Ežero g. | Dubijos g. - Vilniaus g. | Įrengimas | 0,49 | 2024 - 2025 |
| 10 | Ežero g. | Talšos g. - Tilžės g. | Įrengimas | 0,49 | 2024 - 2025 |
| 11 | Tilžės g. | Ežero g. - Aukštosios g. | Įrengimas | 0,15 | 2024 - 2025 |
| 12 | Aušros al. | V. Kudirkos g. - Žemaitės g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,67 | 2024 - 2026 |
| 13 | Saulės tak. | Saulės tak. 7 - S. Dariaus ir S. Girėno g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,57 | 2024 - 2026 |
| 14 | Trasa Talkšos ež. pakrantėje iki Tilžės g. |  | Įrengimas | 1,61 | 2024 - 2027 |
| 15 | Serbentų g. | Pramonės g. - Vilniaus g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 2,62 | 2024 - 2027 |
| 16 | Bačiūnų g. | Per geležinkelį | Įrengimas | 0,10 | 2025 - 2026 |
| 17 | S. Dariaus ir S. Girėno g. | Lieporių g. - Statybininkų g. | Rekonstravimas | 0,42 | 2025 - 2026 |
| 18 | Statybininkų g. | Garažų g. - Latvių g. | Rekonstravimas | 0,43 | 2025 - 2026 |
| 19 | Takai nuo Gardino g. iki Dainų parko |  | Įrengimas | 0,31 | 2025 - 2026 |
| 20 | Takai nuo Dainų parko iki Tilžės g. tako |  | Rekonstravimas | 0,55 | 2025 - 2026 |
| 21 | Vilniaus g. | Draugystės pr. - Vilkaviškio g. | Rekonstravimas | 1,88 | 2025 - 2027 |
| 22 | Signatarų al. | Lieporių g. - Statybininkų g. | Rekonstravimas | 0,53 | 2025 - 2027 |
| 23 | Žemaitės g. | Dubijos g. - Pakruojo g.**** | Įrengimas ir rekonstravimas | 6,94 | 2025 - 2028 |
| 24 | Birutės g. | Karklų g. - Žemaitės g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 2,51 | 2025 - 2028 |
| 25 | Sembos g. | Kalniškių g. - Jotvingių g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,55 | 2025 - 2028 |
| 26 | Vilniaus g. | Miesto riba - Žemaitės g. | Įrengimas | 1,81 | 2025 - 2028 |
| 27 | Vilniaus g. | Vilkaviškio g. - miesto riba | Rekonstravimas | 0,72 | 2025 - 2028 |
| 28 | S. Daukanto g. | Pumpučių g. 19 - Birutės g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 1,87 | 2025 - 2028 |
| 29 | Takas tarp Pumpučių g. 19 ir S. Daukanto g. |  | Įrengimas | 0,08 | 2025 - 2028 |
| 30 | Stumbro g. | Žemaitės g. - Tilžės g. | Įrengimas | 0,73 | 2025 - 2030 |
| 31 | Takas nuo Dainų g. iki Gardino g. |  | Įrengimas | 0,32 | 2025 - 2030 |
| 32 | Dainų g. | Aido g. - Dainų g. 5 | Įrengimas | 0,13 | 2025 - 2030 |
| 33 | Tilžės g. | Ragainės g. - Tilžės g. 101 | Įrengimas | 0,42 | 2026 - 2027 |
| 34 | Lieporių g. | V. Grinkevičiaus g. - S. Dariaus ir S. Girėno g. | Rekonstravimas | 0,32 | 2026 - 2027 |
| 35 | Energetikų g. | Energetikų g. 18 - Bačiūnų g. | Įrengimas | 0,45 | 2026 - 2027 |
| 36 | Takai tarp Ginkūnų ir Meškerių gatvių |  | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,63 | 2026 - 2028 |
| 37 | Dubijos g. | Ežero g. - Aerouosto g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 3,22 | 2026 - 2028 |
| 38 | Išradėjų g. | Pramonės g. - K. Donelaičio g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,59 | 2026 - 2028 |
| 39 | K. Donelaičio g. | Tilžės g. - Išradėjų g. | Įrengimas | 1,19 | 2026 - 2028 |
| 40 | Panevėžio g. | Birutės g. - V. Bielskio g. | Rekonstravimas | 1,18 | 2026 - 2028 |
| 41 | Tilžės g. | Pakruojo g. - miesto riba | Rekonstravimas | 0,68 | 2026 - 2028 |
| 42 | Metalistų g. | Pramonės g. - Ragainės g. | Įrengimas | 1,16 | 2026 - 2028 |
| 43 | Gegužių g. | Architektų g. - Tilžės g.**** | Rekonstravimas | 2,88 | 2026 - 2029 |
| 44 | V. Bielskio g. | Panevėžio g. - Žemaitės g. | Įrengimas | 1,72 | 2026 - 2029 |
| 45 | Dubijos g. | S. Daukanto g. - Žemaitės g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,53 | 2026 - 2029 |
| 46 | V. Bielskio g. | Miesto riba - Panevėžio g. | Įrengimas | 0,69 | 2026 - 2029 |
| 47 | K. Korsako g. | Gegužių g. - Gegužių g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 1,45 | 2026 - 2029 |
| 48 | Gvazdikų tak. | Saulės tak. - Lieporių g. | Įrengimas | 0,42 | 2026 - 2030 |
| 49 | Tilžės g. | Smėlio g. - Stumbro g. | Įrengimas | 0,54 | 2026 - 2030 |
| 50 | Dubijos g. tęsinys | Miesto riba - S. Daukanto g. | Įrengimas | 1,37 | 2026 - 2030 |
| 51 | Geležinkelio g. | Dubijos g. - Vilniaus g. | Įrengimas | 0,40 | 2026 - 2030 |
| 52 | Gatvė nuo Uosių g. iki "Talkšos ež." stovėjimo aikštelės |  | Įrengimas | 0,35 | 2026 - 2030 |
| 53 | Žemynos g. | Žiogų g. - Pramonės g. | Įrengimas | 1,66 | 2026 - 2030 |
| 54 | Jono Jablonskio g. | Jono Jablonskio g. 22 - Tilžės g. | Rekonstravimas | 0,58 | 2026 - 2030 |
| 55 | Išradėjų g. | Daubos g. - Pramonės g. | Rekonstravimas | 0,68 | 2026 - 2030 |
| 56 | Dainų g. | Dainų g. 7 - Lyros g. | Įrengimas | 0,40 | 2026 - 2030 |
| 57 | Tilžės g. | Tilžės g. 101 - Vytauto g.**** | Rekonstravimas | 0,71 | 2027 - 2028 |
| 58 | Dubijos g. | Tilžės g. 99 - Ežero g. | Įrengimas | 1,46 | 2027 - 2029 |
| 59 | Žemaitės g. takas ties "Park and Ride" aikštele |  | Įrengimas | 0,16 | 2027 - 2030 |
| 60 | Gytarių g. | K. Korsako g. - Gegužių g. | Rekonstravimas | 0,35 | 2027 - 2030 |
| 61 | Radviliškio g. | Dubijos g. - Aerouosto g. | Įrengimas | 0,24 | 2027 - 2030 |
| 62 | Tilžės g. | Aukštoji g. - Tilžės g. 227 | Rekonstravimas | 0,70 | 2027 - 2030 |
| 63 | Žiogų g. | Žemynos g. - Bačiūnų g. | Įrengimas | 2,14 | 2027 - 2030 |
| 64 | Gytarių g. | Kviečių g. - K. Korsako g. | Įrengimas | 0,37 | 2027 - 2030 |
| 65 | Kviečių g. | Javų g. - Gytarių g. | Įrengimas ir rekonstravimas | 0,67 | 2027 - 2030 |
| 66 | Dainų g. | Lyros g. - Dainų g. 86 | Įrengimas | 0,11 | 2027 - 2030 |
| 67 | J. Basanavičiaus g. | Žemaitės g. - Vaidoto g. | Įrengimas | 2,40 | 2027 - 2030 |
| 68 | Statybininkų g. | Latvių g. - Baltų g. | Rekonstravimas | 0,33 | 2027 - 2030 |
| 69 | Bačiūnų g. | Pramonės g. - Dubijos g. | Įrengimas | 0,99 | 2027 - 2030 |
| 70 | Ukmergės g. | V. Bielskio g. - Vinkšnėnų g. | Įrengimas | 0,71 | 2028 - 2030 |
| 71 | Dvaro g. | Aušros al. - Žemaitės g. | Įrengimas | 1,44 | 2028 - 2030 |
| 72 | P. Lukšio g. | Dvaro g. - Aukštoji g. | Įrengimas | 0,20 | 2028 - 2030 |
| 73 | Aukštoji g. | P. Lukšio g. - Tilžės g. | Rekonstravimas | 0,11 | 2028 - 2030 |
| 74 | Vaidoto g. | Žemaitės g. - Tilžės g. | Įrengimas | 0,55 | 2028 - 2030 |
| 75 | V. Kudirkos g. | Vilniaus g. - Birutės g. | Įrengimas | 0,77 | 2028 - 2030 |
| 76 | J. Basanavičiaus g. | Vaidoto g. - miesto riba | Įrengimas | 1,26 | 2028 - 2030 |
| Iš viso ilgis, km (apytikslis): |  |  |  | 74,21 |  |

Šaltinis: sudaryta vyr. specialisto

*Sąrašas išdėstytas prioriteto tvarka, tačiau įgyvendinimo eilė gali skirtis priklausomai nuo strateginiuose ar kituose planuose numatytų / pakeistų / patikslintų planų, projektavimo eigos ar kitų subjektyvių priežasčių.

**Darbų rūšis gali skirtis priklausomai nuo projektavimo procedūrų metu išaiškėjusių techninių galimybių ar parinktų sprendinių. Gatvių statinių ir (ar) sklypų ribose esantys ir planuojami taki (ir (ar) juostos) projektuojami parengiant gatvių kapitalinio remonto/ rekonstravimo/ statybos projektus.

***Siūlomi įgyvendinimo metai yra orientaciniai.

****Dalyje atkarpos dviračių infrastruktūrą planuojama įrengti abejose gatvės pusėse.