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.   Bevariklio transporto sprendinių įgyvenimo prioritetai

Bevariklio transporto trasų įgyvendinimo prioritetai išskirti siekiant pagerinti tinklo rišlumą, įvertinant esamą situaciją, teikiamą naudą bei atsižvelgiant į gyventojų išreikštas pastabas ir pageidavimus.

69 lentelė. Dviračių bei pėsčiųjų ir dviračių takų, dviračių eismo juostų, dviračių gatvių įrengimo ir rekonstravimo prioritetinės atkarpos (žr. Dviračių tinklo plėtros schemą)

Eil. Nr.*	Gatvė	Atkarpa	Planuojamai darbai**	Ilgis, km 	Įgyvendinimo metai***
1.	Aviacijos g.	Aviacijos g. 50 – Parašiutų g.	Įrengimas	0,82	2022–2023
2.	Aukštabalio g.	Išradėjų g. – Serbentų g.	Įrengimas	1,82	2022–2023
3.	Dainų tak.	Lyros g. – Aido g.	Rekonstravimas	0,48	2022–2023
4.	Architektų g.	Gegužių g. – Jono Jablonskio g.	Įrengimas	2,3	2022–2023
5.	Sevastopolio g.	Lieporių g. – Krymo g. 38	Rekonstravimas	0,18	2022–2023
6.	Statybininkų g.	Tilžės g. – Signatarų a.	Rekonstravimas	0,22	2022–2023
7.	Serbentų g.	Aukštabalio g. – Pramonės g.	Įrengimas	0,66	2022–2030
8.	Aerouosto g.	Dubijos g. – gatvės pabaiga	Įrengimas	1,9 	2023–2030 
9.	Lakūnų g.	Aerouosto g. – gatvės pabaiga	Įrengimas	0,27	2023–2030
10.	Takas Talkšos ež. Pakrantėje iki Tilžės g.		Įrengimas	1,41 	2023–2030	
11.	Tilžės g.	Dubijos g. Vytauto g.	Rekonstravimas	0,36 	2023–2030	
12.	Karaliaučiaus g.	Gegužių g. – miesto riba	Rekonstravimas	1,44 	2023–2030	
13.	Pramonės g.	Tilžės g. – Bačiūnų g.	Rekonstravimas	4,55 	2023–2030	
14.	Jono Jablonskio g.	Architektų g. – Jono Jablonskio g. 22	Įrengimas	0,36 	2023–2030	
15.	Žemaitės g.	Dubijos g. – Dvaro g. 	Įrengimas ir rekonstravimas	2,32 	2023–2030	
16.	Vilniaus g.	Draugystės pr. – miesto riba (link Kairių)	Rekonstravimas	2,56 	2023–2030	
17.	Žuvininkų g.	Vilniaus g. – Šeduvos g.	Įrengimas	0,28 	2023–2030	
18.	Aušros al.	V. Kudirkos g. – Žemaitės g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,62 	2023–2030	
19.	Žemaitės g.	Dvaro g. – Pakruojo g.	Įrengimas ir rekonstravimas	1,5	2023–2030
20.	Saulės tak.	Lieporių g. – S. Dariaus ir S. Girėno g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,56 	2023–2030	
21.	Aukštabalio g.	Aukštabalio g. 12 – Išradėjų g.	Įrengimas	0,9 	2023–2030 
22.	Tauro g.	Baltų g. – Pikeliškės g.	Įrengimas	0,19	2023–2030
23.	Takas nuo Aukštabalio g. iki Liejyklos g.		Rekonstravimas	0,41	2023–2030	
24.	Liejyklos g.	Liejyklos g. – Pramonės g.	Įrengimas	0,58	2023–2030	
25.	Vilniaus g.	Miesto riba – Žemaitės g.	Įrengimas	1,87 	2024–2030	
26.	Tilžės g.	Ragainės g. – Dubijos g. 	Įrengimas	0,5 	2024–2030	
27.	Dubijos g.	Tilžės g. 99 – Ežero g.	Įrengimas	1,46	2024–2030	
28.	Bačiūnų g.	Per geležinkelį	Įrengimas	0,1	2024–2030	
29.	Serbentų g.	Pramonės g. – Dubijos g.	Rekonstravimas	1,34 	2024–2030	
30.	Serbentų g.	Dubijos g. – Vilniaus g.	Įrengimas	1,1 	2024–2030	
31.	Takas tarp Ginkūnų ir Meškerių gatvių		Rekonstravimas 	0,48 	2024–2030	
32.	S. Dariaus ir S. Girėno g.	Lieporių g. – Statybininkų g.	Rekonstravimas	0,42	2024–2030	
33.	Lieporių g.	V. Grinkevičiaus g. – S. Dariaus ir S. Girėno g.	Rekonstravimas	0,33	2024–2030
34.	Sembos g.	Kalniškių g. – Jotvingių g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,55	2024–2030
35.	Statybininkų g.	Garažų g. – Latvių g.	Rekonstravimas	0,43	2024–2030
36.	Takai nuo Dainų parko takų iki Gardino g. tako		Įrengimas	0,31	2024–2030
37.	Gegužių g.	Architektų g. – Tilžės g.	Rekonstravimas	1,37	2025–2030
38.	Dubijos g.	Serbentų g. – Aerouosto g.	Rekonstravimas	1,79	2025–2030
39.	Dubijos g.	Ežero g. – Serbentų g.	Įrengimas	1,43	2025–2030
40.	V. Bielskio g.	Panevėžio g. – J. Basanavičiaus g.	Įrengimas	1,03	2025–2030
41.	Išradėjų g.	Pramonės g. – K. Donelaičio g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,57	2025–2030
42.	K. Donelaičio g.	Tilžės g. – Išradėjų g.	Įrengimas	1,19	2025–2030
43.	Panevėžio g.	Birutės g. – V. Bielskio g.	Rekonstravimas	1,18	2025–2030
44.	V. Bielskio g.	J. Basanavičiaus g. – Žemaitės g.	Įrengimas	0,7	2025–2030
45.	J. Basanavičiaus g.	V. Bielskio g. – Vaidoto g.	Įrengimas	0,39	2026–2030
46.	S. Daukanto g.	Vilniaus g. – Birutės g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,73	2026–2030
47.	Birutės g.	Skroblų g. – Žemaitės g.	Įrengimas ir rekonstravimas	2,53	2026–2030
48.	Dubijos g.	S. Daukanto g. – Gumbinės g. 33C	Įrengimas	0,31	2026–2030
49.	S. Daukanto g.	Pumpučių g. 19 – Vilniaus g.	Įrengimas ir rekonstravimas	1,15	2026–2030
50.	Takas nuo S. Daukanto g. iki Pumpučių g. 19		Įrengimas	0,09	2026–2030
51.	Tilžės g.	Pakruojo g. – miesto riba	Rekonstravimas	0,67	2026–2030
52.	Gytarių g.	K. Korsako g. – Gegužių g.	Rekonstravimas	0,38	2026–2030
53.	Gytarių g.	Kviečių g. – K. Korsako g.	Įrengimas	0,36	2026–2030
54.	Takai nuo Dainų parko takų iki Tilžės g. tako		Rekonstravimas	0,55	2026–2030
55.	Jono Jablonskio g.	Jono Jablonskio g. 22 – Tilžės g.	Rekonstravimas	0,58	2026–2030
56.	Takas Rėkyvos parke ir takas nuo Rėkyvos parko iki Energetikų g.		Rekonstravimas	0,3	2026–2030
57.	Energetikų g.	Rėkyvos parko takas – Bačiūnų g.	Įrengimas	0,45	2026–2030
58.	Bačiūnų g.	Pramonės g. – Dubijos g.	Įrengimas	0,99	2026–2030
59.	Žemynos g.	Žiogų g. – Pramonės g.	Įrengimas	1,67	2026–2030
60.	Žiogų g.	Žemynos g. – Bačiūnų g.	Įrengimas	2,14	2027–2030
61.	Kviečių g.	Javų g. – Gytarių g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,67	2027–2030
62.	J. Basanavičiaus g.	Žemaitės g. – V. Bielskio g.	Įrengimas	1,96	2027–2030
63.	Dainų g.	Lyros g. – Lyros g. 24	Įrengimas	0,11	2027–2030
64.	V. Bielskio g.	Miesto riba – Panevėžio g.	Įrengimas	0,69	2028–2030
65.	Ukmergės g.	V. Bielskio g. – miesto riba	Įrengimas	1,57	2028–2030
66.	Metalistų g.	Pramonės g. – Ragainės g. 	Įrengimas	1,14	2028–2030
67.	Dvaro g.	Aušros al. – Žemaitės g.	Įrengimas	1,47	2028–2030
68.	P. Lukšio g.	Dvaro g. – Aukštoji g.	Įrengimas	0,2	2028–2030
69.	Aukštoji g.	P. Lukšio g. – Tilžės g.	Rekonstravimas	0,11	2028–2030
70.	Vaidoto g.	Žemaitės g. – Tilžės g.	Įrengimas	0,57	2028–2030
71.	K. Korsako g.	Gegužių g. – Gegužių g.	Įrengimas ir rekonstravimas	1,45	2028–2030
72.	V. Kudirkos g.	Vilniaus g. – Birutės g.	Įrengimas	0,79	2028–2030
73.	J. Basanavičiaus g.	Vaidoto g. – miesto riba	Įrengimas	1,26	2028–2030
Iš viso ilgis km:	70,12	

Šaltinis: sudaryta vyr. specialisto

Eil. Nr.*	Gatvė	Atkarpa	Planuojami darbai**	Ilgis (preliminarus), km	Įgyvendinimo metai***
1	Aerouosto g.	Lakūnų g. - Lakūnų g. 4	Įrengimas	0,59	2024
2	Karaliaučiaus g.	Gegužių g. - miesto riba	Rekonstravimas	1,00	2024
3	Jono Jablonskio g.	Architektų g. - Jono Jablonskio g. 22	Įrengimas	0,41	2024
4	Žuvininkų g.	Vilniaus g. - Žuvininkų g. 11	Įrengimas	0,30	2024
5	Aukštabalio g.	Aukštabalio g. 12 - Baltų g.	Įrengimas	0,85	2024
6	Takas nuo Aukštabalio g. iki Liejyklos g.		Rekonstravimas	0,41	2024
7	Liejyklos g.	Liejyklos g. 10 - Pramonės g.	Įrengimas	0,58	2024
8	Pramonės g.	Tilžės g. - Bačiūnų g.	Rekonstravimas	4,41	2024 - 2025
9	Ežero g.	Dubijos g. - Vilniaus g.	Įrengimas	0,49	2024 - 2025
10	Ežero g.	Talšos g. - Tilžės g.	Įrengimas	0,49	2024 - 2025
11	Tilžės g.	Ežero g. - Aukštosios g.	Įrengimas	0,15	2024 - 2025
12	Aušros al.	V. Kudirkos g. - Žemaitės g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,67	2024 - 2026
13	Saulės tak.	Saulės tak. 7 - S. Dariaus ir S. Girėno g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,57	2024 - 2026
14	Trasa Talkšos ež. pakrantėje iki Tilžės g.		Įrengimas	1,61	2024 - 2027
15	Serbentų g.	Pramonės g. - Vilniaus g.	Įrengimas ir rekonstravimas	2,62	2024 - 2027
16	Bačiūnų g.	Per geležinkelį	Įrengimas	0,10	2025 - 2026
17	S. Dariaus ir S. Girėno g.	Lieporių g. - Statybininkų g.	Rekonstravimas	0,42	2025 - 2026
18	Statybininkų g.	Garažų g. - Latvių g.	Rekonstravimas	0,43	2025 - 2026
19	Takai nuo Gardino g. iki Dainų parko		Įrengimas	0,31	2025 - 2026
20	Takai nuo Dainų parko iki Tilžės g. tako		Rekonstravimas	0,55	2025 - 2026
21	Vilniaus g.	Draugystės pr. - Vilkaviškio g.	Rekonstravimas	1,88	2025 - 2027
22	Signatarų al.	Lieporių g. - Statybininkų g.	Rekonstravimas	0,53	2025 - 2027
23	Žemaitės g.	Dubijos g. - Pakruojo g.****	Įrengimas ir rekonstravimas	6,94	2025 - 2028
24	Birutės g.	Karklų g. - Žemaitės g.	Įrengimas ir rekonstravimas	2,51	2025 - 2028
25	Sembos g.	Kalniškių g. - Jotvingių g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,55	2025 - 2028
26	Vilniaus g.	Miesto riba - Žemaitės g.	Įrengimas	1,81	2025 - 2028
27	Vilniaus g.	Vilkaviškio g. - miesto riba	Rekonstravimas	0,72	2025 - 2028
28	S. Daukanto g.	Pumpučių g. 19 - Birutės g.	Įrengimas ir rekonstravimas	1,87	2025 - 2028
29	Takas tarp Pumpučių g. 19 ir S. Daukanto g.		Įrengimas	0,08	2025 - 2028
30	Stumbro g.	Žemaitės g. - Tilžės g.	Įrengimas	0,73	2025 - 2030
31	Takas nuo Dainų g. iki Gardino g.		Įrengimas	0,32	2025 - 2030
32	Dainų g.	Aido g. - Dainų g. 5	Įrengimas	0,13	2025 - 2030
33	Tilžės g.	Ragainės g. - Tilžės g. 101	Įrengimas	0,42	2026 - 2027
34	Lieporių g.	V. Grinkevičiaus g. - S. Dariaus ir S. Girėno g.	Rekonstravimas	0,32	2026 - 2027
35	Energetikų g.	Energetikų g. 18 - Bačiūnų g.	Įrengimas	0,45	2026 - 2027
36	Takai tarp Ginkūnų ir Meškerių gatvių		Įrengimas ir rekonstravimas	0,63	2026 - 2028
37	Dubijos g.	Ežero g. - Aerouosto g.	Įrengimas ir rekonstravimas	3,22	2026 - 2028
38	Išradėjų g.	Pramonės g.  - K. Donelaičio g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,59	2026 - 2028
39	K. Donelaičio g.	Tilžės g. - Išradėjų g.	Įrengimas	1,19	2026 - 2028
40	Panevėžio g.	Birutės g. - V. Bielskio g.	Rekonstravimas	1,18	2026 - 2028
41	Tilžės g.	Pakruojo g. - miesto riba	Rekonstravimas	0,68	2026 - 2028
42	Metalistų g.	Pramonės g. - Ragainės g.	Įrengimas	1,16	2026 - 2028
43	Gegužių g.	Architektų g. - Tilžės g.****	Rekonstravimas	2,88	2026 - 2029
44	V. Bielskio g.	Panevėžio g. - Žemaitės g.	Įrengimas	1,72	2026 - 2029
45	Dubijos g.	S. Daukanto g. - Žemaitės g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,53	2026 - 2029
46	V. Bielskio g.	Miesto riba - Panevėžio g.	Įrengimas	0,69	2026 - 2029
47	K. Korsako g.	Gegužių g. - Gegužių g.	Įrengimas ir rekonstravimas	1,45	2026 - 2029
48	Gvazdikų tak.	Saulės tak. - Lieporių g.	Įrengimas	0,42	2026 - 2030
49	Tilžės g.	Smėlio g. - Stumbro g.	Įrengimas	0,54	2026 - 2030
50	Dubijos g. tęsinys	Miesto riba - S. Daukanto g.	Įrengimas	1,37	2026 - 2030
51	Geležinkelio g.	Dubijos g. - Vilniaus g.	Įrengimas	0,40	2026 - 2030
52	Gatvė nuo Uosių g. iki "Talkšos ež." stovėjimo aikštelės		Įrengimas	0,35	2026 - 2030
53	Žemynos g.	Žiogų g. - Pramonės g.	Įrengimas	1,66	2026 - 2030
54	Jono Jablonskio g.	Jono Jablonskio g. 22 - Tilžės g.	Rekonstravimas	0,58	2026 - 2030
55	Išradėjų g.	Daubos g. - Pramonės g.	Rekonstravimas	0,68	2026 - 2030
56	Dainų g.	Dainų g. 7 - Lyros g.	Įrengimas	0,40	2026 - 2030
57	Tilžės g.	Tilžės g. 101 - Vytauto g.****	Rekonstravimas	0,71	2027 - 2028
58	Dubijos g.	Tilžės g. 99 - Ežero g.	Įrengimas	1,46	2027 - 2029
59	Žemaitės g. takas ties "Park and Ride" aikštele		Įrengimas	0,16	2027 - 2030
60	Gytarių g.	K. Korsako g. - Gegužių g.	Rekonstravimas	0,35	2027 - 2030
61	Radviliškio g.	Dubijos g. - Aerouosto g.	Įrengimas	0,24	2027 - 2030
62	Tilžės g.	Aukštoji g. - Tilžės g. 227	Rekonstravimas	0,70	2027 - 2030
63	Žiogų g.	Žemynos g. - Bačiūnų g.	Įrengimas	2,14	2027 - 2030
64	Gytarių g.	Kviečių g. - K. Korsako g.	Įrengimas	0,37	2027 - 2030
65	Kviečių g.	Javų g. - Gytarių g.	Įrengimas ir rekonstravimas	0,67	2027 - 2030
66	Dainų g.	Lyros g. - Dainų g. 86	Įrengimas	0,11	2027 - 2030
67	J. Basanavičiaus g.	Žemaitės g. - Vaidoto g.	Įrengimas	2,40	2027 - 2030
68	Statybininkų g.	Latvių g. - Baltų g.	Rekonstravimas	0,33	2027 - 2030
69	Bačiūnų g.	Pramonės g. - Dubijos g.	Įrengimas	0,99	2027 - 2030
70	Ukmergės g.	V. Bielskio g. - Vinkšnėnų g.	Įrengimas	0,71	2028 - 2030
71	Dvaro g.	Aušros al. - Žemaitės g.	Įrengimas	1,44	2028 - 2030
72	P. Lukšio g.	Dvaro g. - Aukštoji g.	Įrengimas	0,20	2028 - 2030
73	Aukštoji g.	P. Lukšio g. - Tilžės g.	Rekonstravimas	0,11	2028 - 2030
74	Vaidoto g.	Žemaitės g. - Tilžės g.	Įrengimas	0,55	2028 - 2030
75	V. Kudirkos g.	Vilniaus g. - Birutės g.	Įrengimas	0,77	2028 - 2030
76	J. Basanavičiaus g.	Vaidoto g. - miesto riba	Įrengimas	1,26	2028 - 2030
Iš viso ilgis, km (apytikslis):	74,21

Šaltinis: sudaryta vyr. specialisto

*Sąrašas išdėstytas prioriteto tvarka, tačiau įgyvendinimo eilė gali skirtis priklausomai nuo strateginiuose ar kituose planuose numatytų / pakeistų / patikslintų planų, projektavimo eigos ar kitų subjektyvių priežasčių.

**Darbų rūšis gali skirtis priklausomai nuo projektavimo procedūrų metu išaiškėjusių techninių galimybių ar parinktų sprendinių. Gatvių statinių ir (ar) sklypų ribose esantys ir planuojami taki (ir (ar) juostos) projektuojami parengiant gatvių kapitalinio remonto/ rekonstravimo/ statybos projektus.

***Siūlomi įgyvendinimo metai yra orientaciniai.

****Dalyje atkarpos dviračių infrastruktūrą planuojama įrengti abejose gatvės pusėse.
