DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ MELIORACIJOS PROGRAMOS TVIRTINIMO

2015 m. vasario 23 d. Nr. T1-17

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 7 straipsnio 27 punktu ir 16 straipsnio 4 dalimi, Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo, melioracijos darbų finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 19 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 3D-968 „Dėl 2015–2017 metų melioracijos programos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 3D-1027 „Dėl 2015 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Druskininkų savivaldybės 2015-2017 metų melioracijos programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras	Ričardas Malinauskas

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-17

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ MELIORACIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Druskininkų savivaldybės 2015-2017 metų melioracijos programa (toliau – programa) skirta nustatyti savivaldybės teritorijoje esančių, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių, kuriuos patikėjimo teise valdo ir naudoja savivaldybė (toliau – melioracijos statiniai) racionalaus naudojimo tikslą ir uždavinius, numatyti priemones ir būtinas lėšas šiems uždaviniams pasiekti, nustatyti programos vertinimo rezultatus.

2. Programos vykdytojas – Druskininkų savivaldybės administracija.

3. Programos įgyvendinimo lėšos – lėšos iš valstybės biudžeto (melioracijai valstybinėms funkcijoms atlikti skirta specialioji tikslinė dotacija ir valstybės investicijų programos lėšos).

II. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Programos tikslas – įgyvendinti racionalų melioracijos statinių, melioruotos žemės naudojimą, išsaugant gerą žemės agrarinę būklę, turto ir aplinkos apsaugą bei gerą kaimo gyventojų gyvenimo kokybę.

5. Programos uždaviniai:

5.1. užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir įrenginių tinkamą veikimą;

5.2. užtikrinti žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių tinkamą veikimą, užtikrinant tinkamas ūkininkavimo sąlygas melioruotose žemėse;

5.3. gerinti kaimo kraštovaizdį.

III. PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

6. Druskininkų savivaldybėje yra 3001,5 ha melioruotos žemės, drenažu nusausinta 2300,2 ha.

7. Programoje numatytos lėšos melioracijos statinių (melioracijos griovių, pralaidų, drenažo rinktuvų ir tiltų) remontui, rekonstrukcijai ir priežiūrai (melioracijos griovių šienavimui).

8. Melioracijos statinių kiekiai:

1 lentelė

Drenažo tinklas (12,5 cm ir didesnio skersmens rinktuvai)	km	90,33
Magistraliniai grioviai	km	140,50
Hidrotechniniai statiniai	Tiltai	vnt.	2

Pralaidos	vnt.	159

Reguliatoriai (slenksčiai, greitvietės)	vnt.	5

9. Melioracijos statinių balansinė vertė ir nusidėvėjimas:

2 lentelė

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Balansinė vertė	Likutinė vertė	Nusidėvėjimas	Nusidėvėjimas, proc.
1.	Drenažo tinklas	925226	173565	751661	81,2
2.	Reguliatoriai	4344	1202	3142	72,3
3.	Tiltai	51338	21832	29506	57,5
4.	Pralaidos	133309	20538	112771	84,6
6.	Magistraliniai grioviai	796332	76592	719740	90,4
Iš viso, Eur	1910549	293728	1616820	84,6
Iš viso, tūkst. Lt	6596,742	1014,185	5582,557	84,6

IV. LĖŠŲ POREIKIS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI

10. Lėšų poreikis programos įgyvendinimui:

3 lentelė

Eil. Nr.	Metai	Iš viso	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (išlaidos), Eur	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (investicijų lėšos), Eur
1.	2015	12743	12743	-
2.	2016	81000	23000	58000
3.	2017	87000	29000	58000
IŠ VISO	180743	64743	116000

V. PROGRAMOS PRIEMONĖS IR REZULTATAI

11. Programos lėšomis planuojami atlikti melioracijos darbai ir laukiami rezultatai:

4 lentelė

Eil. Nr.	Lėšų paskirtis	Mato vnt.	2015 m.	2016 m.	2017 m.

Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Kiekis	Suma, Eur
1.	IŠLAIDOS	12743	23000	29000
1.1.	Melioracijos įrenginių ir statinių eksploatacija	12743	22000	27000
1.1.1.	Griovių šienavimas	km	10	4000	10	4000
1.2.	Melioracijos įrenginių ir statinių remontas	12743	18000	23000
1.2.1.	Pralaidų remontas	vnt.	1	2000	2	4000	1	2000
1.2.2.	Tiltų ir lieptų remontas	vnt.	1	15000
1.2.3.	Sausinimo sistemų remontas	ha	3	1500	4	2000	2	1000
1.2.4.	Griovių remontas	km	1,9	9243	2,4	12000	1	5000
1.3.	Projektinės dokumentacijos parengimas	1000	1000
2.	VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOS	58000	58000
2.1.	Melioracijos įrenginių ir statinių rekonstravimas	55000	55000
2.1.1.	Griovių rekonstravimas	km	1	10000	2	20000
2.1.2.	Tiltų rekonstravimas	vnt.	1	30000
2.1.3.	Pralaidų rekonstravimas	vnt.	1	5000	3	15000
2.1.4.	12,5 cm ir didesnio skersmens rinktuvų rekonstravimas	km	0,5	10000	1	2000
2.2.	Projektinės dokumentacijos parengimas	3000	300
3.	IŠ VISO	12743	81000	87000

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Programa keičiama ar papildoma pasikeitus teisės aktams.

________________________