


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
	DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 2023–2025 M. PRIORITETINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO IR KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJOMS 2023 METAIS  


	
2023 m. kovo 16 d.  Nr. T-923
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17, 30 punktais, akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VE-25 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2023 metais“ ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-449 (2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-670 redakcija), nuostatomis, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto 2023-2025 m. prioritetinį objektų sąrašą (1 priedas).
2.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių paprastojo remonto 2023–2025 m. prioritetinį objektų sąrašą (kai darbai atliekami didesniame kaip 1000 m2 plote) (2 priedas).
3. Paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo priemonėms ir darnaus judumo priemonėms finansuoti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms 2023 metais iš viso 2 389 400 Eur, iš jų:
3.1.  1 838 900 Eur – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos esminiam turto pagerinimui: Radviliškio rajono  savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti 2023 metais (3 priedas);
3.2. 550 500 Eur – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms einamiesiems tikslams: vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir paprastajam remontui atlikti, saugaus eismo priemonėms ir darnaus judumo priemonėms finansuoti 2023 metais (4 priedas).
4. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui:
4.1. tvirtinti (tikslinti) Radviliškio rajono savivaldybės objektų, 2023 metais finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimui, taisymui (remontui), rekonstravimui, priežiūrai, saugaus eismo priemonių ir darnaus judumo priemonių užtikrinimui (ne mažiau kaip 10 % programos lėšų), nekeičiant nustatytos lėšų proporcijos tarp 3.1 ir 3.2 papunkčių, sąrašą.
4.2. atlikti darbų, paslaugų užsakovo funkcijas, susijusias Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimu, taisymu (remontu), rekonstravimu, priežiūra, saugaus eismo priemonių ir darnaus judumo priemonių užtikrinimu.
4.3. organizuoti tiekėjų (rangovų) parinkimą, sudaryti rangos darbų, paslaugų sutartis su jais Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
5. Pripažinti netekusius galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų 2022–2024 m. prioritetinių objektų sąrašų patvirtinimo ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Radviliškio rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo savivaldybės administracijos seniūnijoms 2022 metais“ 1 ir 2 punktus.
6. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

	




Savivaldybės meras                                                                                                       Vytautas Simelis 




	
	
	
	
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023-03-16 sprendimo Nr. T-923
1 priedas



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO 
2023–2025 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

	Eil Nr.
	Objekto pavadinimas, darbų rūšis
	Objekto parametrai
	Objekto vertė turtui įsigyti Eur
	Bendra objekto pirmumo balų suma 
	Statybos darbų  įgyvendi-nimo terminai
	Pastabos

	
	
	Ilgis m
	Plotis m
	
	
	
	

	1
	Radviliškio m. J. Basanavičiaus g. RD8135 kapitalinis remontas
	870
	5,5
	916 067
	107
	2023–2024
	

	2
	Baisogalos sen. Baisogalos mstl. S. Neries g. RD7610 kapitalinis remontas
	336
	4,5, 6,0
	255 578
	106
	2022–2023
	

	3
	Radviliškio m. Vingėliškio g. RD8039 rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų dviračių taką
	606
	5,5
	685 415
	100
	2022–2023
	

	4
	Vietinės reikšmės kelių RD0345 Vedreikiai–Pašušvys ruožo nuo 1,32 km iki 2,01 km  ir RD0347 Grinkiškis–Vedreikiai ruožo nuo 1,19 km iki 1,25 km Grinkiškio sen. Radviliškio r. sav.  kapitalinis remontas 
	694, 61
	4,5
	318 291
	100
	2022–2023
	

	5
	Pakalniškių sen. Mažulių k. vietinės reikšmės kelio RD0278 Mažuliai–Raudondvaris kapitalinis remontas
	601
	6
	28 5702
	100
	2022–2023
	

	6
	Radviliškio m. RD8354 privažiavimas prie kapinių nuo Vingėliškio g. RD8039 kapitalinis remontas
	51
	5,5
	95 000
	100
	2023
	

	7
	Radviliškio r. sav. Šeduvos m. sen. Šeduvos m. Žvejų g. RD7652 kapitalinis remontas
	615
	4,5, 5
	620 810
	95
	2023–2024
	Kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, ar / arba investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, planuojamas finansavimas valstybės, savivaldybės biudžetų lėšomis

	8
	Vietinės reikšmės kelio RD0225 Sidabravas–Džiugoniai, sutampančio su Apynių g., Džiugonių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	1422
	4,5
	604 779
	90
	2023–2025
	

	9
	Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba
	322
	6
	434 830
	88
	2023–2024
	

	10
	Radviliškio r. sav. Šeduvos m. gatvės atkarpos tarp Kėdainių ir Žvejų gatvių statyba
	275
	5,5
	443 066
	86
	2023–2024
	Kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, ar / arba investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, planuojamas finansavimas valstybės, savivaldybės biudžetų lėšomis 

	11
	Vietinės reikšmės kelio RD0319 Vadaktai–Ožaičiai, sutampančio su Vilties g., Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	540
	4,5
	305 000
	85
	2023–2024
	

	12
	Radviliškio sen. Kutiškių k. Pievų g. RD7107, RD7108 kapitalinis remontas
	680
	4,5
	516 064
	85
	2023–2024
	

	13
	Vietinės reikšmės kelio RD0501 Šiaulėnai–Jokūbiškiai, sutampančio su Jasaičių g., Jokūbiškių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	733
	4,5
	414 000
	82
	2023–2024
	

	14
	Radviliškio m. Birutės g. RD8025 kapitalinis remontas
	318
	2,75, 3,5, 5
	352 677
	79
	2023–2024
	

	15
	Radviliškio m. Strazdelio g. RD8052, Kapų g. RD8053, M. Valančiaus g. RD8054, Trakų g. RD8055 kapitalinis remontas
	1030
	3,0-3,5
	1 200 000
	78
	2024–2025
	

	16
	Radviliškio rajono sav. Šeduvos m. Šaltinio g. automobilių stovėjimo aikštelės statyba 
	40x40
	4,5
	170 000
	77
	2023–2024
	

	17
	Radviliškio m. vietinės reikšmės kelio (gatvės) RD8130 privažiavimas prie Geležinkelio g. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. ruožo nuo 0,012 km iki 0,144 km kapitalinis remontas (rekonstravimas) 
	132
	5,5
	140 000
	76
	2024
	

	18
	Vietinės reikšmės kelių RD0613 privažiavimas prie Januškonių nuo krašto kelio 144 ir  RD0614 privažiavimas prie Januškonių nuo rajoninio kelio 3417, Januškonių k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	880
	4,5
	364 000
	75
	2024–2025
	

	19
	Šeduvos m. dalies Šiaulėnų g. RD7631 kapitalinis remontas
	306
	5,5
	424 000
	73
	2024–2025
	

	20
	Vietinės reikšmės kelio RD0288 Prasčiūnai–Dargėnai–Pakiršiniai, sutampančio su J. Žuko g., Pakiršinių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	1150
	4,5
	650 000
	72
	2025
	

	21
	Vietinės reikšmės kelio RD0380 Skomaičiai–Gražiškiai, sutampančio su Tuopų g., Skomaičių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	1900
	6
	960 000
	72
	2024–2025
	

	22
	Radviliškio m. dalies Skirjočių g. RD8144 ir privažiavimo prie SB „Pušelė“ nuo Skirjočių g. RD8358 kapitalinis remontas
	900
	4,5
	609 000
	70
	2024
	

	23
	Vietinės reikšmės kelio RD0357 Juodžiai–Rudžiai–Grinkiškis, sutampančio su Rudžių g., Rudžių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	730
	6
	420 000
	70
	2024
	

	24
	Vietinės reikšmės kelio RD0530 Kalnai–Lenartuva dalies, esančios Šaukoto sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	1320
	4,5
	515 000
	70
	2024
	

	25
	Radviliškio m. Ąžuolyno g. RD8471, esančios SB „Ąžuolas“ teritorijoje, kapitalinis remontas
	560
	3,5; 4,5
	400 000
	69
	2025
	

	26
	Vietinės reikšmės kelio RD0571 Žinėnai–Varnioniai, sutampančio su Klevų g., Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	850
	4,5
	400 000
	62
	2025
	

	27
	Pakalniškių sen. Veliakiemių k. vietinės reikšmės kelio RD0245 Veliakiemiai–Vaižgai kapitalinis remontas
	1540
	4,5
	644 000
	52
	2025
	





Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2023-03-16 sprendimo Nr. T-923
2 priedas

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO 
2023–2025 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

	Eil Nr.
	

Objekto pavadinimas
	Objekto parametrai
	Objekto preliminari vertė turtui įsigyti Eur
	Bendra objekto pirmumo balų suma 
	Objekto įgyvendini-mo terminai
	Pastabos

	
	
	Ilgis m
	Plotis m
	
	
	
	

	1
	Radviliškio m. Dariaus ir Girėno g. RD8002 (nuo Valstiečių g. iki geležinkelio pervažos) paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	212
	7
	19 500
	139
	2023
	

	2
	Radviliškio m. A. Povyliaus g. RD8084 paprastasis remontas (tarp Saulėtekio ir Obelėlės g.) atnaujinant a/b dangą
	232
	6,3
	19 600
	134
	2023
	

	3
	Baisogalos mstl. Maironio g. RD7603 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	350
	5,5
	30 800
	134
	2023
	

	4
	Skėmių sen. Skėmių k. Alyvų g. RD7156 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	1 290
	3,5–4
	51 500
	124
	2023
	

	5
	Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Taikos g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0133 Kauliniai–Kalnelio Gražioniai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	300
	7
	30 390
	108
	2023
	

	6
	Baisogalos mstl. dalies Dvaro g. RD8160 ir privažiavimo RD76069 prie Dvaro g. nuo Žebenkos g. paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	227, 300
	3,2; 4
	33 400
	98
	2023
	

	7
	Sidabravo sen. Davongalio k. kelio RD0299 Smilgiai–Beinorava paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	920
	4
	90 300
	95
	2023
	

	8
	Pakalniškių sen. vietinės reišmės kelio Alksniupiai–Naujasodis–Sliekiai RD0250 nuo 1,95 iki 2,47 km paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	520
	5,2
	39 100
	95
	2023
	

	9
	Grinkiškio mstl. Šušvės g. RD7197 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	360
	3,5
	25 500
	89
	2023
	

	10
	Šaukoto sen. Šaukoto mstl. Beržų g. RD7532 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	470
	4
	40 000
	88
	2023
	

	11
	Radviliškio sen. Miežaičių k. Laukų g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0007 privažiavimas prie Miežaičių nuo kelio RD0003 ir Pempių g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0008 privažiavimas prie Miežaičių fermos nuo kelio RD0003, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	630; 240
	3,5
	79 000
	87
	2023
	

	12
	Šiaulėnų sen. Acokavų k. Pievų g. RD7506 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	270
	3,3
	24 800
	86
	2023
	

	13
	Tyrulių sen. Polekėlės k. vietinės reikšmės kelio RD7565 privažiavimas prie Čiūtelių k. nuo Pievų g. paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	390
	3
	30 000
	85
	2023
	

	14
	Šeduvos m. Paniauduvės g. RD7629 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	270
	2,5–3
	24 800
	84
	2023
	

	15
	Radviliškio m. Pievų g. RD8022 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	236
	4
	24 300
	83
	2023
	

	16
	Radviliškio m. Širvintų g. RD8080 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	236
	2,5–3
	23 000
	81
	2023
	

	17
	Šeduvos m. Aukštaičių g. RD7643 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	217
	2,5–3,0
	18 300
	80
	2023
	

	18
	Grinkiškio sen. Vaitiekūnų k., Tarailio g. RD7707 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	540
	3,0–4,0
	37 000
	79
	2023
	

	19
	Baisogalos sen. Palonų k. Lelijų g. RD7585 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	473
	3–3,5
	39 000
	78
	2023
	

	20
	Pakalniškių sen. Pociūnų k. Gėlių RD7017, Alyvų g. RD8427 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	30; 390
	3,5–4,5
	25 400
	77
	2023
	

	21
	Radviliškio m. Vydūno g. RD8062 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	132
	4,8
	17 000
	77
	2023
	

	22
	Radviliškio m. Ąžuolų g. RD8030 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	110
	2,5–4
	12 000
	77
	2023
	

	23
	Grinkiškio mstl. pravažiuojamojo kelio pro daugiabučius į kelią 3429 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą
	146
	3,5
	23 000
	77
	2023
	

	24
	Baisogalos sen. Palonų k. Pakrantės g. RD7588 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	305
	3
	27 000
	76
	2023–2024
	

	25
	Grinkiškio sen. Kairėnėlių k. Kaimynų g., sutampančios su keliu RD0376, privažiavimas prie Kairėnėlių nuo kelio 2011, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	230
	4
	16 500
	76
	2023–2024
	

	26
	Aukštelkų sen. Mažaičių k. Dvaro g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0119, privaž. Prie Mažaičių nuo kelio 212, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	230
	3
	16 000
	75
	2023–2024
	

	27
	Grinkiškio sen. Kairėnėlių k. Naujosios g. RD7086 ir Kairėnų k. Mokyklos g. RD7085 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	130; 290
	4,5; 6; 4
	25 500
	75
	2023–2024
	

	28
	Radviliškio m. Nepriklausomybės g. RD8095, RD8339 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	256
	4
	21 000
	74
	2023–2024
	

	29
	Radviliškio m. Miško a. RD8038, RD8128 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	270
	3,5
	23 500
	74
	2023–2024
	

	30
	Šaukoto sen. Papušynio k. Žiedų g. RD7525 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	560
	3
	30 000
	73
	2023–2024
	

	31
	Sidabravo sen. Sidabravo mstl. Miškių g. RD7050, Miniotų g. RD7064 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	330; 80
	3,0, 3,5
	34 000
	73
	2023–2024
	

	32
	Šaukoto sen. Diktariškių k. dalies vietinės reikšmės kelių RD0503 Kunigiškiai–Žeimiai ir RD0509 Kunigiškiai–Diktariškiai paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	220; 210
	4,5
	48 000
	73
	2023–2024
	

	33
	Pakalniškių sen. Pociūnų k. Sodų g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0233 Pociūnai–Rimaičiai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	290
	4,5
	30 000
	73
	2023–2024
	

	34
	Baisogalos mstl. Vyšnių g. RD7592 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	410
	4,5
	45 000
	72
	2023–2024
	

	35
	Skėmių sen. Pociūnėlių k. Valmančių g. RD7176 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	105; 56; 40
	3,2–5,0
	15 000
	72
	2023–2024
	

	36
	Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Tulpių g. RD7145, Pievų g. RD7147 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	514
	3,0-3,5
	30 000
	72
	2023–2024
	

	37
	Šiaulėnų sen. Acokavų k. Vyturių g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0520 Acokavai–Birietiškiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	140; 380
	3; 4
	46 600
	70
	2023–2024
	

	38
	Skėmių sen. Skėmių k. privažiavimų prie Alyvų g. RD7153, RD7154, RD7155 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	156; 158, 151
	3,2
	26 500
	70
	2023–2024
	

	39
	Radviliškio m. Gamyklos g. RD8123, RD8437 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	360
	4
	36 000
	69
	2023–2024
	

	40
	Pakalniškių sen. Alksniupių k. Vidugirio g. RD7028 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	270
	3,5
	21 200
	69
	2023–2025
	

	41
	Baisogalos sen. Pakiršinėlio k. Aido g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0607 Pakiršinėlis-Čelkiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	340
	3,5
	29 000
	68
	2023–2025
	

	42
	Sidabravo sen. vietinės reikšmės kelio RD0308 Vadaktai–Tauginai, sutampančio su Vadaktų k. Darželio g., paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	200
	3,5
	19 000
	68
	2023–2025
	

	43
	Radviliškio sen. Voskonių k. Beržų g. RD7120 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	320
	3
	25 000
	68
	2023–2025
	

	44
	Šeduvos m. Naujosios g. skersg. RD7664, RD7665 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	200
	3
	16 000
	68
	2023–2025
	

	45
	Šeduvos m. Žvejų g. apvažiavimo RD8442 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	570
	5,5
	101 200
	65
	2023–2025
	

	46
	Pakalniškių sen. Alksniupių k. Pušyno g. RD7029 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	280
	2,8
	20 000
	65
	2023–2025
	

	47
	Skėmių sen. Pociūnėlių k. Lauko g., sutampančios su keliu RD0087 Pociūnėliai–Valmančiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	380
	4
	37 000
	63
	2023–2025
	

	48
	Radviliškio sen. Mankiškių k. Pievų g. RD7095 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	240
	2,5–3,0
	18 000
	63
	2023–2025
	

	49
	Šeduvos m. sen. Pavartyčių k. Žiedo g. RD7005 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	87
	5
	8 000
	63
	2023–2025
	

	50
	Radviliškio sen. Kutiškių k.  g. Linksmosios g. RD7125 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	210
	3,3
	18 000
	62
	2023–2025
	

	51
	Pakalniškių sen. Raudondvario k. Ežero g. RD8428 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	250
	3,5
	21 000
	60
	2023–2025
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KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOS ESMINIAM TURTO PAGERINIMUI:
RADVILIŠKIO RAJONO  SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS TIESTI, REKONSTRUOTI IR KAPITALIŠKAI REMONTUOTI  2023 METAIS


	Eil. Nr. 
	Objekto pavadinimas (vietinės reikšmės kelio Nr.), darbų rūšis
	Skiriama lėšų 
2023 m. tūkst. Eur
	Pastabos

	1
	Radviliškio m. J. Basanavičiaus g. RD8135 kapitalinis remontas
	259,3
	

	2
	Baisogalos sen. Baisogalos mstl. S. Neries g. RD7610 kapitalinis remontas
	126,0
	

	3
	Radviliškio m. Vingėliškio g. RD8039 rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų dviračių taką
	468,6
	

	4
	Vietinės reikšmės kelių RD0345 Vedreikiai–Pašušvys ruožo nuo 1,32 km iki 2,01 km  ir RD0347 Grinkiškis–Vedreikiai ruožo nuo 1,19 km iki 1,25 km Grinkiškio sen. Radviliškio r. sav.  kapitalinis remontas 
	168,0
	

	5
	Pakalniškių sen. Mažulių k. vietinės reikšmė kelio RD0278 Mažuliai–Raudondvaris kapitalinis remontas
	189,0
	

	6
	Radviliškio m. RD8354 privažiavimo prie kapinių nuo Vingėliškio g. RD8039 kapitalinis remontas
	38,0
	

	7
	Vietinės reikšmės kelio RD0225 Sidabravas–Džiugoniai, sutampančio su Apynių g., Džiugonių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	200,0
	

	8
	Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba
	100,0
	

	9
	Vietinės reikšmės kelio RD0319 Vadaktai–Ožaičiai, sutampančio su Vilties g., Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	45,0
	

	10
	Radviliškio sen. Kutiškių k. Pievų g. RD7107, RD7108 kapitalinis remontas
	150,0
	

	11
	Vietinės reikšmės kelio RD0501 Šiaulėnai–Jokūbiškiai, sutampančio su Jasaičių g., Jokūbiškių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	45,0
	

	12
	Radviliškio m. Birutės g. RD8025 kapitalinis remontas
	50,0
	

	
	IŠ VISO
	1 838,9
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KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJOMS EINAMIESIEMS TIKSLAMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRAI IR PAPRASTAJAM REMONTUI ATLIKTI, SAUGAUS EISMO PRIEMONĖMS IR DARNAUS JUDUMO PRIEMONĖMS FINANSUOTI 2023 METAIS

	 
Eil.
Nr.
 
	
Seniūnija

 
	Pagal gyventojų skaičių, 40 %
	Pagal kelių ir gatvių ilgį 60 %
	Viso
Eur:
	Iš jų:

	
	
	
	
	
	[bookmark: _Hlk98167754]Paprastojo remonto darbų objekto pavadinimas, 
kai darbai atliekami didesniame 
kaip 1 000 kv. m plote
	
Darbų vertė, Eur

	
	
	Gyventojų skaičius            (2023-02-03)
	Eur
	Ilgis km
	Eur
	
	
	

	1.
	Radviliškio m. 
	15 930
	96 516
	80,2
	19 219
	
115 736
	Radviliškio m. S. Dariaus ir S. Girėno g. RD8002
Radviliškio m. A. Povyliaus g. RD8084
Radviliškio m. Pievų g. RD8022
Radviliškio m. Širvintų g. RD8080
	19 500
19 600
24 300
23 000

	2.
	Šeduvos m. 
	4 050
	24 538
	166,7
	39 948
	64 487
	Šeduvos m. Paniauduvės g. RD7629
Šeduvos m. Aukštaičių g. RD7643
	24 800
18 300

	3.
	Aukštelkų
	1 460
	8 846
	89,9
	21 544
	30 390
	K. Gražionių k. kelias RD0133 Kauliniai–Kalnelio Gražioniai, sutampantis su Taikos g.
	30 390

	4.
	Baisogalos
	3 371
	20 424
	140,9
	33 766
	54 190
	Baisogalos mstl. Maironio g. RD7599
Baisogalos mstl. Dvaro g. RD8160 ir RD7609
	30 800
23 390

	5.
	Grinkiškio
	1 826
	11 063
	152,9
	36 641
	47 705
	Grinkiškio mstl. Šušvės g. RD7197
Vaitiekūnų k. Tarailio g. RD7707
	25 500
22 205

	6.
	Pakalniškių
	1980
	11 996
	137,4
	32 927
	44 923
	Naujasodžio k. vietinės reikšmės kelias RD0250 Alksniupiai–Naujasodis
	39 000

	7.
	Radviliškio
	2 664
	16 141
	193,5
	46 371
	62 511
	Miežaičių k. Laukų g. (kelias RD0007 privažiavimas prie Miežaičių nuo kelio RD0003) ir Pempių g. (kelias RD0008 privažiavimas prie Miežaičių fermos nuo kelio RD0003)
	62 511

	8.
	Sidabravo
	1 401
	8 488
	85,6
	20 513
	29 002
	Davongalio k. kelias RD0299 Smilgiai–Beinorava 
	29 002

	9.
	Skėmių
	968
	5 865
	75,6
	18 117
	23 982
	Skėmių k. Alyvų g. RD7156
	23 982

	10.
	Šaukoto
	777
	4 708
	121
	28 997
	33 704
	Šaukoto mstl. Beržų g. RD7532
	33 704

	11.
	Šiaulėnų
	1 265
	7 664
	88,3
	21 160
	28 825
	Acokavų k. Pievų g. RD7506
	24 800

	12.
	Tyrulių
	652
	3 950
	46,3
	11 095
	15 046
	Polekėlės k. vietinės reikšmės kelio RD7565 privažiavimas prie Čiūtelių k. nuo Pievų g.
	15 046

	Iš viso:
	36 344
	220 200
	1 378,3
	330 300
	550 500
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