RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 2023–2025 M. PRIORITETINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO IR KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJOMS 2023 METAIS

2023 m. kovo 16 d.  Nr. T-923

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17, 30 punktais, akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VE-25 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2023 metais“ ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-449 (2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-670 redakcija), nuostatomis, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto 2023-2025 m. prioritetinį objektų sąrašą (1 priedas).

2.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių paprastojo remonto 2023–2025 m. prioritetinį objektų sąrašą (kai darbai atliekami didesniame kaip 1000 m2 plote) (2 priedas).

3. Paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo priemonėms ir darnaus judumo priemonėms finansuoti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms 2023 metais iš viso 2 389 400 Eur, iš jų:

3.1.  1 838 900 Eur – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos esminiam turto pagerinimui: Radviliškio rajono  savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti 2023 metais (3 priedas);

3.2. 550 500 Eur – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms einamiesiems tikslams: vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir paprastajam remontui atlikti, saugaus eismo priemonėms ir darnaus judumo priemonėms finansuoti 2023 metais (4 priedas).

4. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui:

4.1. tvirtinti (tikslinti) Radviliškio rajono savivaldybės objektų, 2023 metais finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimui, taisymui (remontui), rekonstravimui, priežiūrai, saugaus eismo priemonių ir darnaus judumo priemonių užtikrinimui (ne mažiau kaip 10 % programos lėšų), nekeičiant nustatytos lėšų proporcijos tarp 3.1 ir 3.2 papunkčių, sąrašą.

4.2. atlikti darbų, paslaugų užsakovo funkcijas, susijusias Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimu, taisymu (remontu), rekonstravimu, priežiūra, saugaus eismo priemonių ir darnaus judumo priemonių užtikrinimu.

4.3. organizuoti tiekėjų (rangovų) parinkimą, sudaryti rangos darbų, paslaugų sutartis su jais Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

5. Pripažinti netekusius galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų 2022–2024 m. prioritetinių objektų sąrašų patvirtinimo ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Radviliškio rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo savivaldybės administracijos seniūnijoms 2022 metais“ 1 ir 2 punktus.

6. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                       Vytautas Simelis

|  |  |  | Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023-03-16 sprendimo Nr. T-923 1 priedas |
| --- | --- | --- | --- |

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO

2023–2025 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil Nr. | Objekto pavadinimas, darbų rūšis | Objekto parametrai |  | Objekto vertė turtui įsigyti Eur | Bendra objekto pirmumo balų suma | Statybos darbų įgyvendi-nimo terminai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilgis m | Plotis m |  |  |  |  |
| 1 | Radviliškio m. J. Basanavičiaus g. RD8135 kapitalinis remontas | 870 | 5,5 | 916 067 | 107 | 2023–2024 |  |
| 2 | Baisogalos sen. Baisogalos mstl. S. Neries g. RD7610 kapitalinis remontas | 336 | 4,5, 6,0 | 255 578 | 106 | 2022–2023 |  |
| 3 | Radviliškio m. Vingėliškio g. RD8039 rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų dviračių taką | 606 | 5,5 | 685 415 | 100 | 2022–2023 |  |
| 4 | Vietinės reikšmės kelių RD0345 Vedreikiai–Pašušvys ruožo nuo 1,32 km iki 2,01 km ir RD0347 Grinkiškis–Vedreikiai ruožo nuo 1,19 km iki 1,25 km Grinkiškio sen. Radviliškio r. sav. kapitalinis remontas | 694, 61 | 4,5 | 318 291 | 100 | 2022–2023 |  |
| 5 | Pakalniškių sen. Mažulių k. vietinės reikšmės kelio RD0278 Mažuliai–Raudondvaris kapitalinis remontas | 601 | 6 | 28 5702 | 100 | 2022–2023 |  |
| 6 | Radviliškio m. RD8354 privažiavimas prie kapinių nuo Vingėliškio g. RD8039 kapitalinis remontas | 51 | 5,5 | 95 000 | 100 | 2023 |  |
| 7 | Radviliškio r. sav. Šeduvos m. sen. Šeduvos m. Žvejų g. RD7652 kapitalinis remontas | 615 | 4,5, 5 | 620 810 | 95 | 2023–2024 | Kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, ar / arba investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, planuojamas finansavimas valstybės, savivaldybės biudžetų lėšomis |
| 8 | Vietinės reikšmės kelio RD0225 Sidabravas–Džiugoniai, sutampančio su Apynių g., Džiugonių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1422 | 4,5 | 604 779 | 90 | 2023–2025 |  |
| 9 | Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba | 322 | 6 | 434 830 | 88 | 2023–2024 |  |
| 10 | Radviliškio r. sav. Šeduvos m. gatvės atkarpos tarp Kėdainių ir Žvejų gatvių statyba | 275 | 5,5 | 443 066 | 86 | 2023–2024 | Kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, ar / arba investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, planuojamas finansavimas valstybės, savivaldybės biudžetų lėšomis |
| 11 | Vietinės reikšmės kelio RD0319 Vadaktai–Ožaičiai, sutampančio su Vilties g., Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 540 | 4,5 | 305 000 | 85 | 2023–2024 |  |
| 12 | Radviliškio sen. Kutiškių k. Pievų g. RD7107, RD7108 kapitalinis remontas | 680 | 4,5 | 516 064 | 85 | 2023–2024 |  |
| 13 | Vietinės reikšmės kelio RD0501 Šiaulėnai–Jokūbiškiai, sutampančio su Jasaičių g., Jokūbiškių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 733 | 4,5 | 414 000 | 82 | 2023–2024 |  |
| 14 | Radviliškio m. Birutės g. RD8025 kapitalinis remontas | 318 | 2,75, 3,5, 5 | 352 677 | 79 | 2023–2024 |  |
| 15 | Radviliškio m. Strazdelio g. RD8052, Kapų g. RD8053, M. Valančiaus g. RD8054, Trakų g. RD8055 kapitalinis remontas | 1030 | 3,0-3,5 | 1 200 000 | 78 | 2024–2025 |  |
| 16 | Radviliškio rajono sav. Šeduvos m. Šaltinio g. automobilių stovėjimo aikštelės statyba | 40x40 | 4,5 | 170 000 | 77 | 2023–2024 |  |
| 17 | Radviliškio m. vietinės reikšmės kelio (gatvės) RD8130 privažiavimas prie Geležinkelio g. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. ruožo nuo 0,012 km iki 0,144 km kapitalinis remontas (rekonstravimas) | 132 | 5,5 | 140 000 | 76 | 2024 |  |
| 18 | Vietinės reikšmės kelių RD0613 privažiavimas prie Januškonių nuo krašto kelio 144 ir RD0614 privažiavimas prie Januškonių nuo rajoninio kelio 3417, Januškonių k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 880 | 4,5 | 364 000 | 75 | 2024–2025 |  |
| 19 | Šeduvos m. dalies Šiaulėnų g. RD7631 kapitalinis remontas | 306 | 5,5 | 424 000 | 73 | 2024–2025 |  |
| 20 | Vietinės reikšmės kelio RD0288 Prasčiūnai–Dargėnai–Pakiršiniai, sutampančio su J. Žuko g., Pakiršinių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1150 | 4,5 | 650 000 | 72 | 2025 |  |
| 21 | Vietinės reikšmės kelio RD0380 Skomaičiai–Gražiškiai, sutampančio su Tuopų g., Skomaičių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1900 | 6 | 960 000 | 72 | 2024–2025 |  |
| 22 | Radviliškio m. dalies Skirjočių g. RD8144 ir privažiavimo prie SB „Pušelė“ nuo Skirjočių g. RD8358 kapitalinis remontas | 900 | 4,5 | 609 000 | 70 | 2024 |  |
| 23 | Vietinės reikšmės kelio RD0357 Juodžiai–Rudžiai–Grinkiškis, sutampančio su Rudžių g., Rudžių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 730 | 6 | 420 000 | 70 | 2024 |  |
| 24 | Vietinės reikšmės kelio RD0530 Kalnai–Lenartuva dalies, esančios Šaukoto sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1320 | 4,5 | 515 000 | 70 | 2024 |  |
| 25 | Radviliškio m. Ąžuolyno g. RD8471, esančios SB „Ąžuolas“ teritorijoje, kapitalinis remontas | 560 | 3,5; 4,5 | 400 000 | 69 | 2025 |  |
| 26 | Vietinės reikšmės kelio RD0571 Žinėnai–Varnioniai, sutampančio su Klevų g., Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 850 | 4,5 | 400 000 | 62 | 2025 |  |
| 27 | Pakalniškių sen. Veliakiemių k. vietinės reikšmės kelio RD0245 Veliakiemiai–Vaižgai kapitalinis remontas | 1540 | 4,5 | 644 000 | 52 | 2025 |  |

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2023-03-16 sprendimo Nr. T-923

2 priedas

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO

2023–2025 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil Nr. | Objekto pavadinimas | Objekto parametrai |  | Objekto preliminari vertė turtui įsigyti Eur | Bendra objekto pirmumo balų suma | Objekto įgyvendini-mo terminai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilgis m | Plotis m |  |  |  |  |
| 1 | Radviliškio m. Dariaus ir Girėno g. RD8002 (nuo Valstiečių g. iki geležinkelio pervažos) paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 212 | 7 | 19 500 | 139 | 2023 |  |
| 2 | Radviliškio m. A. Povyliaus g. RD8084 paprastasis remontas (tarp Saulėtekio ir Obelėlės g.) atnaujinant a/b dangą | 232 | 6,3 | 19 600 | 134 | 2023 |  |
| 3 | Baisogalos mstl. Maironio g. RD7603 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 350 | 5,5 | 30 800 | 134 | 2023 |  |
| 4 | Skėmių sen. Skėmių k. Alyvų g. RD7156 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 1 290 | 3,5–4 | 51 500 | 124 | 2023 |  |
| 5 | Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Taikos g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0133 Kauliniai–Kalnelio Gražioniai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 300 | 7 | 30 390 | 108 | 2023 |  |
| 6 | Baisogalos mstl. dalies Dvaro g. RD8160 ir privažiavimo RD76069 prie Dvaro g. nuo Žebenkos g. paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 227, 300 | 3,2; 4 | 33 400 | 98 | 2023 |  |
| 7 | Sidabravo sen. Davongalio k. kelio RD0299 Smilgiai–Beinorava paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 920 | 4 | 90 300 | 95 | 2023 |  |
| 8 | Pakalniškių sen. vietinės reišmės kelio Alksniupiai–Naujasodis–Sliekiai RD0250 nuo 1,95 iki 2,47 km paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 520 | 5,2 | 39 100 | 95 | 2023 |  |
| 9 | Grinkiškio mstl. Šušvės g. RD7197 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 360 | 3,5 | 25 500 | 89 | 2023 |  |
| 10 | Šaukoto sen. Šaukoto mstl. Beržų g. RD7532 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 470 | 4 | 40 000 | 88 | 2023 |  |
| 11 | Radviliškio sen. Miežaičių k. Laukų g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0007 privažiavimas prie Miežaičių nuo kelio RD0003 ir Pempių g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0008 privažiavimas prie Miežaičių fermos nuo kelio RD0003, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 630; 240 | 3,5 | 79 000 | 87 | 2023 |  |
| 12 | Šiaulėnų sen. Acokavų k. Pievų g. RD7506 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 270 | 3,3 | 24 800 | 86 | 2023 |  |
| 13 | Tyrulių sen. Polekėlės k. vietinės reikšmės kelio RD7565 privažiavimas prie Čiūtelių k. nuo Pievų g. paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 390 | 3 | 30 000 | 85 | 2023 |  |
| 14 | Šeduvos m. Paniauduvės g. RD7629 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 270 | 2,5–3 | 24 800 | 84 | 2023 |  |
| 15 | Radviliškio m. Pievų g. RD8022 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 236 | 4 | 24 300 | 83 | 2023 |  |
| 16 | Radviliškio m. Širvintų g. RD8080 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 236 | 2,5–3 | 23 000 | 81 | 2023 |  |
| 17 | Šeduvos m. Aukštaičių g. RD7643 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 217 | 2,5–3,0 | 18 300 | 80 | 2023 |  |
| 18 | Grinkiškio sen. Vaitiekūnų k., Tarailio g. RD7707 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 540 | 3,0–4,0 | 37 000 | 79 | 2023 |  |
| 19 | Baisogalos sen. Palonų k. Lelijų g. RD7585 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 473 | 3–3,5 | 39 000 | 78 | 2023 |  |
| 20 | Pakalniškių sen. Pociūnų k. Gėlių RD7017, Alyvų g. RD8427 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 30; 390 | 3,5–4,5 | 25 400 | 77 | 2023 |  |
| 21 | Radviliškio m. Vydūno g. RD8062 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 132 | 4,8 | 17 000 | 77 | 2023 |  |
| 22 | Radviliškio m. Ąžuolų g. RD8030 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 110 | 2,5–4 | 12 000 | 77 | 2023 |  |
| 23 | Grinkiškio mstl. pravažiuojamojo kelio pro daugiabučius į kelią 3429 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 146 | 3,5 | 23 000 | 77 | 2023 |  |
| 24 | Baisogalos sen. Palonų k. Pakrantės g. RD7588 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 305 | 3 | 27 000 | 76 | 2023–2024 |  |
| 25 | Grinkiškio sen. Kairėnėlių k. Kaimynų g., sutampančios su keliu RD0376, privažiavimas prie Kairėnėlių nuo kelio 2011, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 230 | 4 | 16 500 | 76 | 2023–2024 |  |
| 26 | Aukštelkų sen. Mažaičių k. Dvaro g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0119, privaž. Prie Mažaičių nuo kelio 212, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 230 | 3 | 16 000 | 75 | 2023–2024 |  |
| 27 | Grinkiškio sen. Kairėnėlių k. Naujosios g. RD7086 ir Kairėnų k. Mokyklos g. RD7085 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 130; 290 | 4,5; 6; 4 | 25 500 | 75 | 2023–2024 |  |
| 28 | Radviliškio m. Nepriklausomybės g. RD8095, RD8339 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 256 | 4 | 21 000 | 74 | 2023–2024 |  |
| 29 | Radviliškio m. Miško a. RD8038, RD8128 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 270 | 3,5 | 23 500 | 74 | 2023–2024 |  |
| 30 | Šaukoto sen. Papušynio k. Žiedų g. RD7525 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 560 | 3 | 30 000 | 73 | 2023–2024 |  |
| 31 | Sidabravo sen. Sidabravo mstl. Miškių g. RD7050, Miniotų g. RD7064 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 330; 80 | 3,0, 3,5 | 34 000 | 73 | 2023–2024 |  |
| 32 | Šaukoto sen. Diktariškių k. dalies vietinės reikšmės kelių RD0503 Kunigiškiai–Žeimiai ir RD0509 Kunigiškiai–Diktariškiai paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 220; 210 | 4,5 | 48 000 | 73 | 2023–2024 |  |
| 33 | Pakalniškių sen. Pociūnų k. Sodų g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0233 Pociūnai–Rimaičiai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 290 | 4,5 | 30 000 | 73 | 2023–2024 |  |
| 34 | Baisogalos mstl. Vyšnių g. RD7592 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 410 | 4,5 | 45 000 | 72 | 2023–2024 |  |
| 35 | Skėmių sen. Pociūnėlių k. Valmančių g. RD7176 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 105; 56; 40 | 3,2–5,0 | 15 000 | 72 | 2023–2024 |  |
| 36 | Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Tulpių g. RD7145, Pievų g. RD7147 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 514 | 3,0-3,5 | 30 000 | 72 | 2023–2024 |  |
| 37 | Šiaulėnų sen. Acokavų k. Vyturių g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0520 Acokavai–Birietiškiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 140; 380 | 3; 4 | 46 600 | 70 | 2023–2024 |  |
| 38 | Skėmių sen. Skėmių k. privažiavimų prie Alyvų g. RD7153, RD7154, RD7155 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 156; 158, 151 | 3,2 | 26 500 | 70 | 2023–2024 |  |
| 39 | Radviliškio m. Gamyklos g. RD8123, RD8437 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 360 | 4 | 36 000 | 69 | 2023–2024 |  |
| 40 | Pakalniškių sen. Alksniupių k. Vidugirio g. RD7028 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 270 | 3,5 | 21 200 | 69 | 2023–2025 |  |
| 41 | Baisogalos sen. Pakiršinėlio k. Aido g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0607 Pakiršinėlis-Čelkiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 340 | 3,5 | 29 000 | 68 | 2023–2025 |  |
| 42 | Sidabravo sen. vietinės reikšmės kelio RD0308 Vadaktai–Tauginai, sutampančio su Vadaktų k. Darželio g., paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 200 | 3,5 | 19 000 | 68 | 2023–2025 |  |
| 43 | Radviliškio sen. Voskonių k. Beržų g. RD7120 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 320 | 3 | 25 000 | 68 | 2023–2025 |  |
| 44 | Šeduvos m. Naujosios g. skersg. RD7664, RD7665 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 200 | 3 | 16 000 | 68 | 2023–2025 |  |
| 45 | Šeduvos m. Žvejų g. apvažiavimo RD8442 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 570 | 5,5 | 101 200 | 65 | 2023–2025 |  |
| 46 | Pakalniškių sen. Alksniupių k. Pušyno g. RD7029 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 280 | 2,8 | 20 000 | 65 | 2023–2025 |  |
| 47 | Skėmių sen. Pociūnėlių k. Lauko g., sutampančios su keliu RD0087 Pociūnėliai–Valmančiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 380 | 4 | 37 000 | 63 | 2023–2025 |  |
| 48 | Radviliškio sen. Mankiškių k. Pievų g. RD7095 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 240 | 2,5–3,0 | 18 000 | 63 | 2023–2025 |  |
| 49 | Šeduvos m. sen. Pavartyčių k. Žiedo g. RD7005 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 87 | 5 | 8 000 | 63 | 2023–2025 |  |
| 50 | Radviliškio sen. Kutiškių k. g. Linksmosios g. RD7125 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 210 | 3,3 | 18 000 | 62 | 2023–2025 |  |
| 51 | Pakalniškių sen. Raudondvario k. Ežero g. RD8428 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 250 | 3,5 | 21 000 | 60 | 2023–2025 |  |

____________________

|  |  | Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-923 3 priedas |
| --- | --- | --- |

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOS ESMINIAM TURTO PAGERINIMUI:

RADVILIŠKIO RAJONO  SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS TIESTI, REKONSTRUOTI IR KAPITALIŠKAI REMONTUOTI  2023 METAIS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas (vietinės reikšmės kelio Nr.), darbų rūšis | Skiriama lėšų 2023 m. tūkst. Eur | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radviliškio m. J. Basanavičiaus g. RD8135 kapitalinis remontas | 259,3 |  |
| 2 | Baisogalos sen. Baisogalos mstl. S. Neries g. RD7610 kapitalinis remontas | 126,0 |  |
| 3 | Radviliškio m. Vingėliškio g. RD8039 rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų dviračių taką | 468,6 |  |
| 4 | Vietinės reikšmės kelių RD0345 Vedreikiai–Pašušvys ruožo nuo 1,32 km iki 2,01 km ir RD0347 Grinkiškis–Vedreikiai ruožo nuo 1,19 km iki 1,25 km Grinkiškio sen. Radviliškio r. sav. kapitalinis remontas | 168,0 |  |
| 5 | Pakalniškių sen. Mažulių k. vietinės reikšmė kelio RD0278 Mažuliai–Raudondvaris kapitalinis remontas | 189,0 |  |
| 6 | Radviliškio m. RD8354 privažiavimo prie kapinių nuo Vingėliškio g. RD8039 kapitalinis remontas | 38,0 |  |
| 7 | Vietinės reikšmės kelio RD0225 Sidabravas–Džiugoniai, sutampančio su Apynių g., Džiugonių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 200,0 |  |
| 8 | Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba | 100,0 |  |
| 9 | Vietinės reikšmės kelio RD0319 Vadaktai–Ožaičiai, sutampančio su Vilties g., Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 45,0 |  |
| 10 | Radviliškio sen. Kutiškių k. Pievų g. RD7107, RD7108 kapitalinis remontas | 150,0 |  |
| 11 | Vietinės reikšmės kelio RD0501 Šiaulėnai–Jokūbiškiai, sutampančio su Jasaičių g., Jokūbiškių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 45,0 |  |
| 12 | Radviliškio m. Birutės g. RD8025 kapitalinis remontas | 50,0 |  |
|  | IŠ VISO | 1 838,9 |  |

_________________________

|  | Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-923 4 priedas. |
| --- | --- |

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJOMS EINAMIESIEMS TIKSLAMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRAI IR PAPRASTAJAM REMONTUI ATLIKTI, SAUGAUS EISMO PRIEMONĖMS IR DARNAUS JUDUMO PRIEMONĖMS FINANSUOTI 2023 METAIS

| Eil. Nr. | Seniūnija | Pagal gyventojų skaičių, 40 % |  | Pagal kelių ir gatvių ilgį 60 % |  | Viso Eur: | Iš jų: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Paprastojo remonto darbų objekto pavadinimas, kai darbai atliekami didesniame kaip 1 000 kv. m plote | Darbų vertė, Eur |
|  |  | Gyventojų skaičius (2023-02-03) | Eur | Ilgis km | Eur |  |  |  |
| 1. | Radviliškio m. | 15 930 | 96 516 | 80,2 | 19 219 | 115 736 | Radviliškio m. S. Dariaus ir S. Girėno g. RD8002 Radviliškio m. A. Povyliaus g. RD8084 Radviliškio m. Pievų g. RD8022 Radviliškio m. Širvintų g. RD8080 | 19 500 19 600 24 300 23 000 |
| 2. | Šeduvos m. | 4 050 | 24 538 | 166,7 | 39 948 | 64 487 | Šeduvos m. Paniauduvės g. RD7629 Šeduvos m. Aukštaičių g. RD7643 | 24 800 18 300 |
| 3. | Aukštelkų | 1 460 | 8 846 | 89,9 | 21 544 | 30 390 | K. Gražionių k. kelias RD0133 Kauliniai–Kalnelio Gražioniai, sutampantis su Taikos g. | 30 390 |
| 4. | Baisogalos | 3 371 | 20 424 | 140,9 | 33 766 | 54 190 | Baisogalos mstl. Maironio g. RD7599 Baisogalos mstl. Dvaro g. RD8160 ir RD7609 | 30 800 23 390 |
| 5. | Grinkiškio | 1 826 | 11 063 | 152,9 | 36 641 | 47 705 | Grinkiškio mstl. Šušvės g. RD7197 Vaitiekūnų k. Tarailio g. RD7707 | 25 500 22 205 |
| 6. | Pakalniškių | 1980 | 11 996 | 137,4 | 32 927 | 44 923 | Naujasodžio k. vietinės reikšmės kelias RD0250 Alksniupiai–Naujasodis | 39 000 |
| 7. | Radviliškio | 2 664 | 16 141 | 193,5 | 46 371 | 62 511 | Miežaičių k. Laukų g. (kelias RD0007 privažiavimas prie Miežaičių nuo kelio RD0003) ir Pempių g. (kelias RD0008 privažiavimas prie Miežaičių fermos nuo kelio RD0003) | 62 511 |
| 8. | Sidabravo | 1 401 | 8 488 | 85,6 | 20 513 | 29 002 | Davongalio k. kelias RD0299 Smilgiai–Beinorava | 29 002 |
| 9. | Skėmių | 968 | 5 865 | 75,6 | 18 117 | 23 982 | Skėmių k. Alyvų g. RD7156 | 23 982 |
| 10. | Šaukoto | 777 | 4 708 | 121 | 28 997 | 33 704 | Šaukoto mstl. Beržų g. RD7532 | 33 704 |
| 11. | Šiaulėnų | 1 265 | 7 664 | 88,3 | 21 160 | 28 825 | Acokavų k. Pievų g. RD7506 | 24 800 |
| 12. | Tyrulių | 652 | 3 950 | 46,3 | 11 095 | 15 046 | Polekėlės k. vietinės reikšmės kelio RD7565 privažiavimas prie Čiūtelių k. nuo Pievų g. | 15 046 |
| Iš viso: |  | 36 344 | 220 200 | 1 378,3 | 330 300 | 550 500 |  |  |

____________________