


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
	DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ
 2025–2027 M. PRIORITETINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO 


	
2025 m. vasario 13 d. Nr. T-586
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, įgyvendindama Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T-506 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punktą, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto 2025–2027 m. prioritetinį objektų sąrašą (1 priedas).
2.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių paprastojo remonto 2025–2027 m. prioritetinį objektų sąrašą (kai darbai atliekami didesniame kaip 1000 m2 plote) (2 priedas).



Savivaldybės meras                                                                                                 Kazimieras Račkauskis                                                                     




	
	
	
	
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-586 1 priedas



RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO 
2025–2027 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

	Eil Nr.
	Objekto pavadinimas, darbų rūšis
	Pagrindinio statinio  parametrai
	Objekto vertė turtui įsigyti, tūkst. Eur
	Bendra objekto pirmumo balų suma 
	Statybos darbų  įgyvendi-nimo terminai
	Pastabos

	
	
	Ilgis, m
	Plotis, m
	
	
	
	

	1
	Radviliškio m. dalies Skirjočių g. RD8144 ir privažiavimo prie SB „Pušelė“ nuo Skirjočių g. RD8358 rekonstravimas
	815; 243
	5,5; 5
	1 275,1
	106
	2025
	

	2
	Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba
	322
	5,5
	441,0
	98
	2025
	

	3
	Radviliškio m. Strazdelio g. RD8052, Kapų g. RD8053, M. Valančiaus g. RD8054, Trakų g. RD8055 kapitalinis remontas
	1030
	3,0-3,5
	741,2
	93
	2025
	

	4
	Vietinės reikšmės kelio RD0380 Skomaičiai–Gražiškiai sutampančio su Tuopų g., Skomaičių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	1900; 890
	4,5; 6,0
	1 994,2
	82
	2025
	

	5
	Radviliškio r. sav. Šeduvos m. sen. Šeduvos m. Žvejų g. RD7652 kapitalinis remontas
	615
	4,5, 5
	631,2
	81
	2025
	

	6
	Vietinės reikšmės kelio RD0357 Juodžiai–Rudžiai–Grinkiškis, sutampančio su Rudžių g., Rudžių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	897
	6
	1 017,3
	80
	2025–2026
	

	7
	Pakalniškių sen. Veliakiemių k. vietinės reikšmės kelio RD0245 Veliakiemiai–Vaižgai kapitalinis remontas
	1532
	3,5; 4,5
	891,5
	77
	2025–2026
	

	8
	Vietinės reikšmės kelio RD0021 privažiavimas prie kareivinių nuo kelio A9, sutampančio su Linkaičių g., Karčemų k., Radviliškio r. sav., ruožo nuo 0,0 km iki 1,16 km rekonstravimas (kapitalinis  remontas) 
	233; 917
	6
	1 001,7
	76
	2025–2026
	

	9
	Susisiekimo komunikacijų Radviliškio r. sav. Šeduvos m. privažiuojamojo vietinės reikšmės kelio prie Vėriškių g. 63, Vėriškių g. 66 Šeduvos m. ir inžinerinių tinklų – lietaus (paviršinių) nuotekų tinklų statyba
	1084
	7
	3 500,0
	75
	2025–2026
	

	10
	Vietinės reikšmės kelio RD0288 Prasčiūnai–Dargėnai–Pakiršiniai, sutampančio su J. Žuko g., Pakiršinių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	1150
	4,5
	881,0
	72
	2026–2027
	

	11
	Radviliškio m. Kęstučio g. kapitalinis remontas
	370
	4,5; 5,5
	650,0
	72
	2026–2027
	

	12
	Sidabravo sen. Dotiškių k. vietinės reikšmės kelio RD0294 Dotiškiai–Sibičiai–Birželės kapitalinis remontas
	1560
	6
	900,0
	70
	2026–2027
	

	13
	Radviliškio m. Ąžuolyno g. RD8471, dalinai esančios SB „Ąžuolas“ teritorijoje, kapitalinis remontas
	560
	3,5; 4,5
	400,0
	69
	2026–2027
	

	14
	Vietinės reikšmės kelio RD0571 Žinėnai–Varnioniai, sutampančio su Klevų g., Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas
	850
	4,5
	535,5
	62
	2026–2027
	

	15
	Radviliškio m. Mindaugo g. statyba
	300
	5,5
	420,0
	62
	2026–2027
	

	16
	Šeduvos m. Vilties g. statyba
	130
	5,5
	180,0
	61
	2026–2027
	

	17
	Privažiuojamojo kelio RD8130 atkarpos, esančios Radviliškio m. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki geležinkelio kelio, kapitalinis remontas ir lietaus trasos nuo privažiuojamojo kelio iki melioracijos tinklų esančių Geležinkelio gatvėje statyba
	132
	5,5
	551,2
	56
	2026–2027
	

	18
	Radviliškio m. Prūsų g. statyba
	266
	6
	475,2
	56
	2026–2027
	

	19
	Šiaulėnų sen. Sklioriškių k. vietinės reikšmės kelio RD0515 Acokavai–Sklioriškai kapitalinis remontas
	580
	4,5
	380,0
	55
	2026–2027
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Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2025 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T-586
2 priedas

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO 
2025–2027 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

	Eil Nr.
	

Objekto pavadinimas
	Pagrindinio statinio parametrai
	Objekto preliminari vertė turtui įsigyti, tūkst. Eur
	Bendra objekto pirmumo balų suma 
	Objekto įgyvendini-mo terminai
	Pastabos

	
	
	Ilgis, m
	Plotis, m
	
	
	
	

	1
	Radviliškio m. Maironio g. RD8001 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	640
	7,4–8,0
	69,0
	143
	2025
	

	2
	Tyrulių sen. Polekėlės k. Mokyklos g.  RD7563 paprastasis remontas atnaujinant asfalto dangą 
	143
	3,5
	8,0
	102
	2025
	

	3
	Baisogalos mstl. Bažnyčios g. RD8163 paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą iš AC16PD 
	66; 210
	3,5-4,0
	30,0
	91
	2025
	

	4
	Grinkiškio sen. Šašių k. Tiesiosios g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0379 Šašiai–Gujėnai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	250
	4,5
	15,5
	90
	2025
	

	5
	Radviliškio m. J. Basanavičiaus  g. RD8135 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	180
	4,5
	20,0
	87
	2025
	

	6
	Šeduvos m. sen. Butėnų k. Atgimimo g. RD7013 paprastasis remontas atnaujinant asfalto dangą iš AC11VN 
	290
	3
	14,0
	81
	2025
	

	7
	Šaukoto mstl. Naujosios g. RD7542 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	310
	4
	23,0
	80
	2025
	

	8
	Radviliškio sen. Kutiškių k.  g. Beržų g. RD7109 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	390
	4
	39,9
	80
	2025
	

	9
	Pakalniškių sen. Pociūnų k. Sodų g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0233 Pociūnai-Rimaičiai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	290
	4,5
	33,4
	77
	2025
	

	10
	Sidabravo sen. Sidabravo mstl. Miškių g. RD7050, Miniotų g. RD7064 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	330; 80
	3,0, 3,5
	41,4
	77
	2025
	

	11
	Aukštelkų sen. Aukštelkų k. Vėzgės g. RD7137 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	190
	3,2
	21,9
	77
	2025
	

	12
	Skėmių sen. Pociūnėlių k. Lauko g., sutampančios su keliu RD0087 Pociūnėliai–Valmančiai, privaž. prie Lauko g. gyv. namų paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	380; 130
	4; 3,5
	47,0
	75
	2025
	

	13
	Šiaulėnų sen. Jokūbiškių k. Plytinės g. sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0502 Žeimiai–Jokubiškis, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	200
	4,5
	26,5
	74
	2025
	

	14
	Radviliškio m. Miško a. RD8038, RD8128 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	270
	3,5
	36,7
	73
	2025–2026
	

	15
	Šaukoto sen. Diktariškių k. dalies vietinės reikšmės kelių RD0503 Kunigiškiai–Žeimiai ir RD0509 Kunigiškiai–Diktariškiai paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	220; 210
	4,5
	48,0
	73
	2025–2026
	

	16
	Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Tulpių g. RD7145, Pievų g. RD7147 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	514
	3,0–3,5
	30,6
	72
	2025–2026
	

	17
	Šeduvos m. Žilionių g.  RD7658 paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą iš AC16PD 
	490
	3,2
	41,0
	71
	2025–2026
	

	18
	Radviliškio m. Nepriklausomybės g. RD8095, RD8339 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	256
	4
	27,3
	71
	2025–2026
	

	19
	Aukštelkų sen. Aukštelkų k. dalies Klevų g. RD7130 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	320
	3,5
	25,0
	70
	2025–2026
	

	20
	Vietinės reikšmės kelių RD0613 privažiavimas prie Januškonių nuo krašto kelio 144 ir RD0614 privažiavimas prie Januškonių nuo rajoninio kelio 3417, Januškonių k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., paprastasis remontas
	880
	4,5
	167,0
	70
	2025–2026
	

	21
	Sidabravo sen. Vadaktų k. Šilo RD707 ir Sodo RD7069 gatvių paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	150; 170
	3,5
	30,0
	70
	2025–2026
	

	22
	Polekėlės k. Dvaro g.  RD7941, Gudesių g. RD7942 paprastasis remontas atnaujinant asfalto dangą 
	150; 400
	4,5–5
	40,3
	69
	2025–2026
	

	23
	Pakalniškių sen. Alksniupių k. Vidugirio g. RD7028 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	270
	3,5
	23,3
	69
	2025–2026
	

	24
	Šeduvos m. sen. Butėnų k. Jaunimo g. RD7014 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą
	260
	4,5
	17,0
	69
	2025–2026
	

	25
	Baisogalos sen. Pakiršinėlio k. Aido g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0607 Pakiršinėlis–Čelkiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	340
	3,5
	31,9
	68
	2025–2026
	

	26
	Radviliškio m. Agrastų g.  RD8474 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	230
	3,5
	24,0
	68
	2025–2026
	

	27
	Radviliškio m. Akacijų RD8484 ir Rugiagėlių RD8485 gatvių paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	480
	3,5
	48,0
	68
	2025–2026
	

	28
	Sidabravo sen. vietinės reikšmės kelio RD0308 Vadaktai–Tauginai, sutampančio su Vadaktų k. Darželio g. paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	200
	3,5
	24,5
	67
	2025–2026
	

	29
	Šeduvos m. Liepų a. RD7561 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	240
	2,8–3,0
	20,4
	67
	2025–2026
	

	30
	Šeduvos m. Parko g. RD7627 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	310
	3–3,5
	30,5
	67
	2025–2026
	

	31
	Grinkiškio mstl. pravažiuojamojo kelio pro daugiabučius į kelią 3429 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą
	146
	3,5
	24,5
	66
	2025–2026
	

	32
	Baisogalos sen. Dauderių k. Pušyno g. sutampančios su keliu RD0635 Biliūnai–Augmėnai paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	420
	4,5
	53,5
	65
	2025–2026
	

	33
	Aukštelkų sen. Sedūnų k. dalies vietinės reikšmės kelio RD0142 Sedūnai–Vėzgės up. paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	360
	3,5
	31,0
	65
	2025–2026
	

	34
	Radviliškio sen. Kutiškių k.  g. Linksmosios g. RD7125 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	210
	3,3
	19,8
	62
	2025–2026
	

	35
	Radviliškio sen. Ilguočių k. Beržės g. sutampančios su keliu RD0015 Ilguočiai–Beržės up. paprastasis remontas įrengiant a/b dangą
	900
	3,5
	88,0
	60
	2025–2026
	

	36
	Radviliškio m.  privažiavimų RD8116, RD8389, RD8390 prie Biliūno g. gyvenamųjų namų paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą 
	130; 62; 60
	3,5–4,0
	29,0
	60
	2025–2026
	

	37
	Radviliškio m.  privažiavimų RD8387 prie Vaižganto g. gyvenamųjų namų paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą 
	70
	4
	16,0
	60
	2025–2026
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