LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S
DĖL STATYBŲ, FINANSUOJAMŲ VISUOMENĖS LĖŠOMIS, STATYBOS IR PROJEKTAVIMO RANGOS SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKOS

1996 m. spalio 11 d. Nr. 1195
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Nustatyti, kad statybų, finansuojamų visuomenės lėšomis, užsakovai:
1.1. sudaro statybos rangos sutartis dėl objektų (statinių) arba jų dalių statybos (montavimo, tiesimo), rekonstravimo, nukėlimo, nugriovimo, remonto arba atnaujinimo, taip pat dėl tam tikrų statybos darbų arba su statyba susijusių tiekimo, projektavimo ir kitų paslaugų pagal Statybos ir urbanistikos ministerijos patvirtintus Statybos rangos sutarties nuostatus ir normatyvinius statybos dokumentus (taisykles, rekomendacijas ir kt.);
1.2. sudaro sutartis dėl statybinių ir kitų medžiagų, technologinių įrengimų ir kitokio tiekimo, transporto, mechanizmų, projektavimo, inžinerinių tyrinėjimų, mokslo tyrimo, konsultavimo ir kitų su statyba susijusių paslaugų, kurios neįtrauktos į statybos rangos sutartį, arba tuo atveju, kai statoma ūkio būdu, pagal bendrą tvarką, nustatytą pirkimui visuomenės lėšomis;
1.3. nustato statybos objektų (darbų) skaičiuojamąsias kainas pagal normatyvines darbo, materialinių išteklių, mašinų ir mechanizmų sąnaudas, ekonominius normatyvus ir rinkos kainas Statybos ir urbanistikos ministerijos nustatyta tvarka, kurioje turi būti nurodyti tik statytojui (užsakovui) privalomi reikalavimai ir statybos objektų (darbų) kainos apskaičiavimo normatyvai, taip pat atsižvelgta į prognozuojamą infliaciją statybos laikotarpiu;
1.4. turi taikyti tik sutartines kainas, kurias gali keisti Statybos rangos sutarties nuostatuose nurodytais atvejais, jeigu gaunamas Ekonomikos ministerijos (įmonių, organizacijų ir savivaldybių statyboms, finansuojamoms iš tikslinių Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, valstybės vardu arba su jos garantija gautų paskolų bei kitų valstybinių fondų lėšų) bei kitų asignavimų valdytojų sutikimas.
Jeigu reikia šalinti stichinių nelaimių ir avarijų padarinius, taip pat jeigu darbai iš anksto negali būti tiksliai apibrėžti arba yra kitokios didelės rizikos ir dėl to negalima tiksliai nustatyti darbų kainos, gali būti sudaroma savikainos kompensavimo sutartis, pagal kurią už darbus sumokama pagal faktines rangovo išlaidas, pridedant prie faktinių išlaidų iki 10 procentų pelno. Šiuo atveju sutartyje reikia nurodyti orientacinę sutartinę darbų kainą.
Jeigu visam objektui pastatyti asignavimų nepakanka, nustatomos objekto dalių, kelių darbų grupių, konstrukcijų dalių ir panašiai sutartinės kainos;
1.5. pasirenka projektuotojus ir rangovus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 2 d. nutarimą Nr. 721 „Dėl statybos objektų (darbų) kainos nustatymo tvarkos“ (Žin., 1992, Nr. 30-942; 1993, Nr. 41-855; 1994, Nr. 86-1628; 1995, Nr. 10-223, Nr. 38-950) ir 1995 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. 510 „Dėl Valstybinio pirkimo laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 33-778) bei Statybos ir urbanistikos ministerijos patvirtintus Statybos rangos konkurso nuostatus ir kitus normatyvinius statybos dokumentus, o nuo 1997 m. sausio 1 d. – pagal Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000) ir normatyvinius statybos dokumentus (taisykles, rekomendacijas ir kt.).
Pasirenkami tik kompetentingi, patikimi ir pajėgūs projektuotojai bei rangovai, kad statybos ir statinių naudojimo išlaidos būtų kuo mažesnės.
2. Pavesti Statybos ir urbanistikos ministerijai:
2.1. patvirtinti Statybos rangos sutarties nuostatus, suderintus su Ekonomikos ministerija ir Valstybine konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
2.2. patikslinti Statybos rangos konkurso nuostatus, Statybos objektų (darbų) kainos skaičiavimo tvarką ir kitus normatyvinius statybos dokumentus pagal šio nutarimo reikalavimus.
3. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. 510 „Dėl Valstybinio pirkimo laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. ), išbraukti 2.1 punkto antrąją pastraipą.
4. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1206 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 510 „Dėl Valstybinio pirkimo laikinųjų taisyklių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 76-1774), išbraukti 2 punktą.
5. Pripažinti netekusiais galios:
5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 2 d. nutarimą Nr. 721 „Dėl statybos objektų (darbų) kainos nustatymo tvarkos“ (Žin., 1992, Nr. 30-942) – nuo 1997 m. sausio 1 dienos;
5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 640 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 721 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 41-855) – nuo 1997 m. sausio 1 dienos;
5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. 1051 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 2 d. nutarimo Nr. 721 dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1994, Nr. 86-1628) – nuo 1997 m. sausio 1 dienos;
5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 114 „Dėl Statybos rangos sutarties nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 10-223) – nuo Statybos ir urbanistikos ministerijos patvirtintų Statybos rangos sutarties nuostatų paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos;
5.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. 1058 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių nuostatų, susijusių su Valstybine konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 63-1597) 13 punktą – nuo Statybos ir urbanistikos ministerijos patvirtintų Statybos rangos sutarties nuostatų paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos.

MINISTRAS PIRMININKAS	MINDAUGAS STANKEVIČIUS

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRĖ	ALDONA BARANAUSKIENĖ