RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 2026–2028 M. PRIORITETINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

2026 m. vasario 12 d.  Nr. T-903

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, įgyvendindama Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-449 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-670 redakcija) 9 punktą, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto 2026–2028 m. prioritetinį objektų sąrašą (1 priedas).

2.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių paprastojo remonto 2026–2028 m. prioritetinį objektų sąrašą (kai darbai atliekami didesniame kaip 1000 m2 plote) (2 priedas).

3. Nurodyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

Savivaldybės meras                                                                                            Kazimieras Račkauskis

|  |  |  | Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2026-02-12 sprendimo Nr. T-903 1 priedas |
| --- | --- | --- | --- |

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO 2026–2028 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas, darbų rūšis | Pagrindinio statinio parametrai |  | Projekto vertė (likusi darbų), Eur su PVM | Bendra objekto pirmumo balų suma | Statybos darbų įgyvendinimo terminai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilgis, m | Plotis, m |  |  |  |  |
| 1 | Radviliškio m. A. Povyliaus, Alytaus, Šiaulių g. kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų dviračių taką | 1424 | 3,0/2,5/2,0 | 806178 (769203) | 117 | 2026 |  |
| 2 | Vietinės reikšmės kelio RD0380 Skomaičiai–Gražiškiai sutampančio su Tuopų g., Skomaičių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1900; 890 | 4,5; 6,0 | 1306442 (962906) | 92 | 2026–2027 |  |
| 3 | Radviliškio m. Prūsų g. ir paviršinių nuotekų tinklų statyba | 286 | 6 | 475203 | 87 | 2026–2027 |  |
| 4 | Vietinės reikšmės kelio RD0288 Praščiūnai–Dargėnai–Pakiršiniai (nuo 0,00 km iki 1,16 km), sutampančio su J. Žuko g. Praščiūnų k. Sidabravo sen. Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1203 | 4,5 | 1192791 | 87 | 2026–2027 |  |
| 5 | Vietinės reikšmės kelio RD0357 Juodžiai–Rudžiai–Grinkiškis, sutampančio su Rudžių g., Rudžių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 897 | 6 | 725727 (351387) | 82 | 2026 |  |
| 6 | Pakalniškių sen. Veliakiemių k. vietinės reikšmės kelio RD0245 Veliakiemiai–Vaižgai kapitalinis remontas | 1532 | 3,5; 4,5 | 661131 (229443) | 82 | 2026 |  |
| 7 | Vietinės reikšmės vietinės reikšmės kelių RD0571 Žinėnai–Varnioniai ruožo nuo 3,00 km iki 3,848 km, RD0012 Daukučiai–Varnioniai–Uodynė ruožo nuo 2,28 km iki 2,49 km, RD0554 Varnioniai–Varnionių miškas ruožo nuo 0,00 km iki 0,10 km, Varnionių k. Radviliškio sen. Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 848; 210; 100 | 4,5; 4,5; 3,5 | 1113552 | 80 | 2026–2027 |  |
| 8 | Radviliškio m. Dzūkų g. ir paviršinių nuotekų tinklų statyba | 295 | 6 | 400000 | 77 | 2027–2028 |  |
| 9 | Sodų g. RD8096 dalies Radviliškio m. Radviliškio r. sav. kapitalinis remontas ir paviršinių nuotekų tinklų statyba | 680 | 5,5 | 1200000 | 76 | 2027–2028 |  |
| 10 | Radviliškio m. Kęstučio g. kapitalinis remontas | 370 | 4,5; 5,5 | 650000 | 72 | 2027–2028 |  |
| 11 | Sidabravo sen. Dotiškių k. vietinės reikšmės kelio RD0294 Dotiškiai–Sibičiai-Birželės kapitalinis remontas | 1560 | 6 | 900000 | 70 | 2027–2028 |  |
| 12 | Radviliškio m. Ąžuolyno g. RD8471, dalinai esančios SB „Ąžuolas“ teritorijoje, kapitalinis remontas | 560 | 3,5; 4,5 | 400000 | 69 | 2027–2028 |  |
| 13 | Radviliškio m. Mindaugo g. dalies, privažiuojamojo kelio prie Jaunystės g. 6A, privažiuojamojo kelio nuo Spindulio g. iki Jaunystės g. 6, jų paviršinių nuotekų statyba | 290; 190; 110 | 5,5 | 638000 | 62 | 2027–2028 |  |
| 14 | Šeduvos m. Vilties g. statyba | 130 | 5,5 | 180000 | 61 | 2027–2028 |  |
| 15 | Radviliškio m. S. Dariaus ir S. Girėno g. RD8002 dalies nuo 1,9 km iki 3,36 km kapitalinis remontas | 1460 | 6,0 | 1500000 | 60 | 2027–2028 |  |
| 16 | Privažiuojamojo kelio RD8130 atkarpos esančios Radviliškio m. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki geležinkelio kelio kapitalinis remontas ir lietaus trasos nuo privažiuojamojo kelio iki melioracijos tinklų esančių Geležinkelio gatvėje statyba | 132 | 5,5 | 551197 | 56 | 2027–2028 |  |
| 17 | Grinkiškio g. RD7601, Taikos g. RD7609, privažiavimo prie siurblinės Taikos g. 14A RD1332, Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav. kapitalinis remontas, paviršinių nuotekų tinklų statyba bei Sodų ir Serbentėlės 1-sios gatvių Baisogalos mstl. apšvietimas | 374; 150 | 5,5; 4,5 | 600000 | 56 | 2027–2028 |  |
| 18 | Šiaulėnų sen. Sklioriškių k. vietinės reikšmės kelio RD0515 Acokavai–Sklioriškai kapitalinis remontas | 580 | 4,5 | 380000 | 55 | 2027–2028 |  |

________________

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2026-02-12 sprendimo Nr. T-903

2 priedas

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO

2026–2028 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Pagrindinio statinio parametrai |  | Objekto preliminari vertė, tūkst. Eur | Bendra objekto pirmumo balų suma | Objekto įgyvendini-mo terminai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilgis, m | Plotis, m |  |  |  |  |
| 1 | Radviliškio sen. Šniūraičių k. Kurų g. RD7113 paprastasis remontas atnaujinat a/b dangą | 260 | 3,5 | 25100 | 82 | 2026 |  |
| 2 | Griniškio mstl. apvažiavimo RD8483 aplink Grinkiškio mstl. kapines paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą | 300 | 3 | 22800 | 82 | 2026 |  |
| 3 | Šeduvos m. sen. Butėnų k. Jaunimo g. RD7014 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 250 | 4 | 15500 | 81 | 2026 |  |
| 4 | Pakalniškių sen. Pakalniškių k. dalies kelio Pakalniškiai–Baukai RD0240 paprastasis remontas atnaujinat a/b dangą | 440 | 4,5 | 45000 | 80 | 2026 |  |
| 5 | Radviliškio m. Vilties RD8059 ir P. Eimučio RD8058 gatvių paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 148; 208 | 3,2 | 29000 | 79 | 2026 |  |
| 6 | Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Tulpių g. RD7145, Pievų g. RD7147 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 514 | 3,0–3,5 | 30600 | 77 | 2026 |  |
| 7 | Šeduvos m. Liepų a. RD7561 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 240 | 2,8–3,0 | 21500 | 76 | 2026 |  |
| 8 | Radviliškio m. Akacijų RD8484 ir Rugiagėlių RD88485 gatvių paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 480 | 3,5 | 48000 | 75 | 2026 |  |
| 9 | Privažiavimo RD7589 prie Polono g. gyvenamųjų namų, Palonų k. Baisogalos sen., paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 430 | 3,5 | 40000 | 75 | 2026 |  |
| 10 | Šaukoto sen. Diktariškių k. dalies vietinės reikšmės kelių RD0503 Kunigiškiai–Žeimiai ir RD0509 Kunigiškiai–Diktariškiai paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 220; 210 | 4,5 | 48000 | 75 | 2026 |  |
| 11 | Skėmių sen. Skėmių k. Sodų g. RD7158, privažiavimo RD7161 prie Skėmių pramogų ir šokių salės nuo Beržų g., paprastasis remontas atnaujinant a/b dangas | 122; 140 | 3,5–4 | 24100 | 72 | 2026 |  |
| 12 | Polekėlės k. Dvaro g. RD7941, Gudesių g. RD7942 paprastasis remontas atnaujinant asfalto dangą | 150; 400 | 4,5–5 | 27000 | 72 | 2026 |  |
| 13 | Sidabravo sen. Vadaktų k. Šilo RD707 ir Sodo RD7069 gatvių paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 150; 170 | 3,5 | 30000 | 71 | 2026 |  |
| 14 | Šiaulėnų sen. Žeimių k. privažiavimo RD0507 prie laukų nuo Žeimių a/b dangos įrengimas | 200 | 3,2 | 17800 | 70 | 2026 |  |
| 15 | Radviliškio m. Maironio g. RD8001 dalies tarp Žalgirio ir M. Mažvydo g. paprastasis remontas | 480 | 7,0 | 50000 | 70 | 2026–2027 |  |
| 16 | Radviliškio m. privažiavimo RD8116 prie Biliūno g. gyvenamųjų namų paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą | 130 | 3,5 | 15000 | 70 | 2026–2027 |  |
| 17 | Vietinės reikšmės kelių RD0613 privažiavimas prie Januškonių nuo krašto kelio 144 ir RD0614 privažiavimas prie Januškonių nuo rajoninio kelio 3417, Januškonių k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., paprastasis remontas | 880 | 4,5 | 167000 | 69 | 2026–2028 |  |
| 18 | Radviliškio m. Agrastų g. RD8474 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 230 | 3,5 | 24000 | 69 | 2026–2027 |  |
| 19 | Šeduvos m. Žvejų g. RD7652 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą | 350 | 4,5 | 24200 | 69 | 2026–2027 |  |
| 20 | Radviliškio m. Nepriklausomybės g. RD8095 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 184 | 4 | 22000 | 69 | 2026–2027 |  |
| 21 | Pakalniškių sen. Alksniupių k. Vidugirio g. RD7028 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 270 | 3,5 | 23300 | 67 | 2026–2027 |  |
| 22 | Sidabravo sen. vietinės reikšmės kelio RD0308 Vadaktai–Tauginai, sutampančio su Vadaktų k. Darželio g. paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 200 | 3,5 | 19300 | 67 | 2026–2027 |  |
| 23 | Radviliškio sen. Ilguočių k. Beržės g. sutampančios su keliu RD0015 Ilguočiai–Beržės up. paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 900 | 3,5 | 72400 | 67 | 2026–2027 |  |
| 24 | Radviliškio m. privažiavimo RD8354 prie kapinių nuo Vingėliškio g. a/m stovėjimo aištelės a/b dangos įrengimas | 1080 m2 | 0 | 30000 | 67 | 2026–2027 |  |
| 25 | Grinkiškio mstl. pravažiavimo RD1314 tarp Sodų g. 4 ir Kapų g. 2 gyvenamųjų namų paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 146 | 3,5 | 24500 | 66 | 2026–2027 |  |
| 26 | Šeduvos m. Parko g. RD7627 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 310 | 3–3,5 | 30500 | 65 | 2026–2027 |  |
| 27 | Šaukoto mstl. privažiavimo RD8170 prie Šiaulėnų g. gyvenamųjų namų paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 320 | 3 | 26500 | 65 | 2026–2027 |  |
| 28 | Baisogalos sen. Pakiršinėlio k. Aido g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0607 Pakiršinėlis–Čelkiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 340 | 3,5 | 31900 | 65 | 2026–2027 |  |
| 29 | Aukštelkų sen. Aukštelkų k. dalies Klevų g. RD7130 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 320 | 3,5 | 25000 | 65 | 2026–2027 |  |
| 30 | Aukštelkų sen. Sedūnų k. dalies vietinės reikšmės kelio RD0142 Sedūnai–Vėzgės up. paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 360 | 3,5 | 31000 | 65 | 2026–2027 |  |
| 31 | Skėmių sen. Pociūnėlių k. Simoniškių g. RD7178 ir pravažiavimo RD7175 tarp Naujosios ir Krekenagos g. paprastasis remontas atnaujinat asfalto dangas | 146; 70 | 3–3,5 | 21000 | 62 | 2026–2027 |  |
| 32 | Pakalniškių sen. Alksniupių k. rajoninio kelio Nr. 2911 Karašilis–Derveliai–Alksniupiai-Šeduva, sutampančio su Algirdo g., Tilto g. RD7027, Pušyno g. RD7029 apšvietimas (paprastasis remontas) | 460; 150; 190 |  | 80000 |  | 2026 |  |

____________________