RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 2024–2026 M. PRIORITETINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

2024 m. vasario 1 d.  Nr. T-266

Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, įgyvendindama Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-449 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-670 redakcija) 9 punktą, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto 2024–2026 m. prioritetinį objektų sąrašą (1 priedas).

2.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių paprastojo remonto 2024–2026 m. prioritetinį objektų sąrašą (kai darbai atliekami didesniame kaip 1000 m2 plote) (2 priedas).

3. Nurodyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

Savivaldybės meras                                                                                           Kazimieras Račkauskis

|  |  |  | Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-266 1 priedas |
| --- | --- | --- | --- |

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO

2024–2026 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil Nr. | Objekto pavadinimas, darbų rūšis | Objekto parametrai |  | Objekto vertė turtui įsigyti Eur | Bendra objekto pirmumo balų suma | Statybos darbų įgyvendi-nimo terminai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilgis m | Plotis m |  |  |  |  |
| 1 | Radviliškio m. J. Basanavičiaus g. RD8135 kapitalinis remontas | 870 | 5,5 | 984998 | 122 | 2024 |  |
| 2 | Vietinės reikšmės kelio RD0225 Sidabravas–Džiugoniai, sutampančio su Apynių g., Džiugonių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1422 | 4,5 | 657486 | 114 | 2024 |  |
| 3 | Vietinės reikšmės kelio RD0501 Šiaulėnai–Jokūbiškiai, sutampančio su Jasaičių g., Jokūbiškių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 733 | 4,5 | 335257 | 91 | 2024 |  |
| 4 | Radviliškio r. sav. Šeduvos m. gatvės atkarpos tarp Kėdainių ir Žvejų gatvių statyba | 275 | 5,5 | 443066 | 91 | 2024 |  |
| 5 | Vietinės reikšmės kelio RD0319 Vadaktai–Ožaičiai, sutampančio su Vilties g., Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 540 | 4,5 | 235863 | 89 | 2024 |  |
| 6 | Radviliškio sen. Kutiškių k. Pievų g. RD7107, RD7108 kapitalinis remontas | 680 | 4,5 | 396131 | 89 | 2024 |  |
| 7 | Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba | 322 | 6 | 434830 | 88 | 2024–2025 |  |
| 8 | Radviliškio m. dalies Skirjočių g. RD8144 ir privažiavimo prie SB „Pušelė“ nuo Skirjočių g. RD8358 rekonstravimas | 815; 243 | 5,5; 5 | 1382152 | 86 | 2024–2025 |  |
| 9 | Radviliškio m. Birutės g. RD8025 kapitalinis remontas, lietaus nuotekų tinklų | 318 | 2,75, 3,5, 5 | 303658 | 82 | 2024 |  |
| 10 | Radviliškio r. sav. Šeduvos m. sen. Šeduvos m. Žvejų g. RD7652 kapitalinis remontas | 615 | 4,5, 5 | 620810 | 81 | 2024–2025 |  |
| 11 | Radviliškio m. Strazdelio g. RD8052, Kapų g. RD8053, M. Valančiaus g. RD8054, Trakų g. RD8055 kapitalinis remontas | 1030 | 3,0-3,5 | 1200000 | 78 | 2024–2025 |  |
| 12 | Vietinės reikšmės kelio RD0530 Kalnai–Lenartuva dalies, esančios Šaukoto sen., Radviliškio r. sav., rekonstravimas | 1377 | 4,5 | 655290 | 77 | 2024–2025 |  |
| 13 | Privažiuojamojo kelio RD8130 atkarpos esančios Radviliškio m. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki geležinkelio kelio kapitalinis remontas ir lietaus trasos nuo privažiuojamojo kelio iki melioracijos tinklų esančių Geležinkelio gatvėje statyba | 132 | 5,5 | 140000 | 76 | 2025 |  |
| 14 | Vietinės reikšmės kelių RD0613 privažiavimas prie Januškonių nuo krašto kelio 144 ir RD0614 privažiavimas prie Januškonių nuo rajoninio kelio 3417, Januškonių k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 880 | 4,5 | 670000 | 75 | 2025 |  |
| 15 | Šeduvos m. dalies Šiaulėnų g. RD7631 kapitalinis remontas | 306 | 5,5 | 424000 | 73 | 2025 |  |
| 16 | Vietinės reikšmės kelio RD0288 Prasčiūnai–Dargėnai–Pakiršiniai, sutampančio su J. Žuko g., Pakiršinių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1150 | 4,5 | 880000 | 72 | 2026 |  |
| 17 | Vietinės reikšmės kelio RD0380 Skomaičiai–Gražiškiai sutampančio su Tuopų g., Skomaičių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 1900 | 6 | 960000 | 72 | 2026 |  |
| 18 | Vietinės reikšmės kelio RD0357 Juodžiai–Rudžiai–Grinkiškis, sutampančio su Rudžių g., Rudžių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 730 | 6 | 788400 | 70 | 2025 |  |
| 19 | Sidabravo sen. Dotiškių k. vietinės reikšmės kelio RD0294 Dotiškiai–Sibičiai–Birželės kapitalinis remontas | 1560 | 6 | 900000 | 70 | 2026 |  |
| 20 | Radviliškio m. Ąžuolyno g. RD8471, dalinai esančios SB „Ąžuolas“ teritorijoje, kapitalinis remontas | 560 | 3,5; 4,5 | 400000 | 69 | 2026 |  |
| 21 | Vietinės reikšmės kelio RD0021 privažiavimas prie kareivinių nuo kelio A9, sutampančio su Linkaičių g. Karčemų k. Radviliškio r. sav., ruožo nuo 0,0 km iki 1,16 km rekonstravimas (kapitalinis remontas) | 1160 | 6 | 1252000 | 68 | 2025 |  |
| 22 | Pakalniškių sen. Veliakiemių k. vietinės reikšmės kelio RD0245 Veliakiemiai–Vaižgai kapitalinis remontas | 1540 | 4,5 | 1178000 | 67 | 2025 |  |
| 23 | Vietinės reikšmės kelio RD0571 Žinėnai–Varnioniai, sutampančio su Klevų g., Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas | 850 | 4,5 | 535500 | 62 | 2026 |  |
| 24 | Šiaulėnų sen. Sklioriškių k. vietinės reikšmės kelio RD0515 Acokavai–Sklioriškai kapitalinis remontas | 580 | 4,5 | 380000 | 55 | 2026 |  |

________________

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-266

2 priedas

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO

2024–2026 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

| Eil Nr. | Objekto pavadinimas | Objekto parametrai |  | Objekto preliminari vertė turtui įsigyti Eur | Bendra objekto pirmumo balų suma | Objekto įgyvendini-mo terminai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilgis m | Plotis m |  |  |  |  |
| 1 | Radviliškio m. Maironio g. RD8001 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 620 | 5 | 75000 | 135 | 2024 |  |
| 2 | Radviliškio m. Laisvės al. RD8066 paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 300 | 3,5-6 | 36000 | 135 | 2024 |  |
| 3 | Sidabravo mstl. Pergalės g. sutampančios su keliu RD0225 Sidabravas–Džiugoniai–Vaižgai paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 550 | 4,5 | 39500 | 126 | 2024 |  |
| 4 | Šaukoto sen. Papušynio k. Pušyno g. RD7522 paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 860 | 5 | 63600 | 113 | 2024 |  |
| 5 | Radviliškio sen. Voskonių k. vietinės reikšmės kelio RD0108 Gražioniai–Rukaičiai paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 380 | 5,5 | 55500 | 107 | 2024 |  |
| 6 | Tyrulių mstl. Ligoninės g. RD7560, Polekėlės k. Mokyklos g. RD7563 paprastasis remontas atnaujinant asfalto dangą | 160; 200 | 3,5 | 23000 | 102 | 2024 |  |
| 7 | Pakalniškių sen. Raudondvario k. Lauko g. RD7048, Kalno g. RD7046 paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 285; 140 | 3,2 | 23800 | 88 | 2024 |  |
| 8 | Šeduvos m. sen. Pavartyčių k. Žiedo g. RD7005, Kiemo g. RD8429 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 87; 250 | 3,5 | 29200 | 82 | 2024 |  |
| 9 | Skėmių sen. Pociūnėlių k. Valmančių g. RD7176 paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 105; 56; 40 | 3,2-5,0 | 18400 | 82 | 2024 |  |
| 10 | Aukštelkų sen. Aukštelkų k. Vyšnių g. RD7133 paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 280 | 4 | 13300 | 82 | 2024 |  |
| 11 | Grinkiškio sen. Vaitiekūnų k. Bokšto g. RD7704 paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 480 | 3,2 | 21100 | 81 | 2024 |  |
| 12 | Baisogalos mstl. Vyšnių g. RD7592 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 410 | 4,5 | 45000 | 80 | 2024 |  |
| 13 | Šiaulėnų sen. Acokavų k. Vyturių g. sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0520 Acokavai–Birietiškiai, paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 140; 380 | 3; 4 | 53600 | 80 | 2024 |  |
| 14 | Radviliškio m. Gamyklos g. RD8123, RD8437 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 360 | 4 | 29500 | 79 | 2024 |  |
| 15 | Pakalniškių sen. Pociūnų k. Sodų g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0233 Pociūnai–Rimaičiai, paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 290 | 4,5 | 33400 | 77 | 2024 |  |
| 16 | Baisogalos mstl. Tulpių g. RD7594 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 320 | 3,5 | 30600 | 77 | 2024 |  |
| 17 | Baisogalos sen. Dauderių k. Pušyno g. sutampančios su keliu RD0635 Biliūnai–Augmėnai paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 420 | 4,5 | 53500 | 76 | 2024–2025 |  |
| 18 | Grinkiškio sen. Kairėnėlių k. Naujosios g. RD7086 ir Kairėnų k. Mokyklos g. RD7085 paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 130; 290 | 4,5; 6; 4 | 30600 | 76 | 2024–2025 |  |
| 19 | Grinkiškio mstl. pravažiuojamojo kelio pro daugiabučius į kelią 3429 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 146 | 3,5 | 24500 | 76 | 2024–2025 |  |
| 20 | Radviliškio m. Miško a. RD8038, RD8128 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą | 270 | 3,5 | 36700 | 76 | 2024–2025 |  |
| 21 | Polekėlės k. Dvaro g. RD7941, Gudesių g. RD7942 paprastasis remontas atnaujinant asfalto dangą | 150; 400 | 4,5-5 | 40300 | 75 | 2024–2025 |  |
| 22 | Šaukoto mstl. Naujosios g. RD7542 paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 340 | 4 | 22000 | 75 | 2024–2025 |  |
| 23 | Radviliškio m. Nepriklausomybės g. RD8095, RD8339 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 256 | 4 | 27300 | 74 | 2024–2025 |  |
| 24 | Sidabravo sen. Sidabravo mstl. Miškių g. RD7050, Miniotų g. RD7064 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 330; 80 | 3,0, 3,5 | 41400 | 73 | 2024–2025 |  |
| 25 | Šaukoto sen. Diktariškių k. dalies vietinės reikšmės kelių RD0503 Kunigiškiai–Žeimiai ir RD0509 Kunigiškiai–Diktariškiai paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 220; 210 | 4,5 | 48000 | 73 | 2024–2025 |  |
| 26 | Aukštelkų sen. Aukštelkų k. Vėzgės g. RD7137 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 190 | 3,2 | 21900 | 72 | 2024–2025 |  |
| 27 | Šiaulėnų sen. Jokūbiškių k. Plytinės g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0502 Žeimiai–Jokubiškis, paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 200 | 4,5 | 26500 | 72 | 2024–2025 |  |
| 28 | Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Tulpių g. RD7145, Pievų g. RD7147 paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 514 | 3,0-3,5 | 30600 | 72 | 2024–2025 |  |
| 29 | Skėmių sen. Skėmių k. privažiavimų prie Alyvų g. RD7153, RD7154, RD7155 paprastasis remontas atnaujinant asfaltbetonio dangą | 156; 158, 151 | 3,2 | 32500 | 70 | 2024–2025 |  |
| 30 | Pakalniškių sen. Alksniupių k. Vidugirio g. RD7028 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 270 | 3,5 | 23300 | 69 | 2024–2025 |  |
| 31 | Šeduvos m. sen. Butėnų k. Jaunimo g. RD7014 paprastasis remontas atnaujinant asfalto dangą | 260 | 4,5 | 17000 | 69 | 2024–2025 |  |
| 32 | Baisogalos sen. Pakiršinėlio k. Aido g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0607 Pakiršinėlis–Čelkiai, paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą | 340 | 3,5 | 31900 | 68 | 2024–2025 |  |
| 33 | Sidabravo sen. vietinės reikšmės kelio RD0308 Vadaktai–Tauginai, sutampančio su Vadaktų k. Darželio g. paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 200 | 3,5 | 24500 | 68 | 2024–2025 |  |
| 34 | Šeduvos m. Liepų a. RD7561 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 240 | 2,8–3,0 | 20400 | 65 | 2024-2025 |  |
| 35 | Šeduvos m. Parko g. RD7627 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 310 | 3–3,5 | 30500 | 65 | 2024–2025 |  |
| 36 | Šeduvos m. Žvejų g. apvažiavimo RD8442 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 570 | 5,5 | 101200 | 65 | 2024–2025 |  |
| 37 | Radviliškio sen. Miežaičių k. Vyturių g. RD7111, Sodų g. RD7112 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 145; 120 | 3 | 21700 | 65 | 2024–2025 |  |
| 38 | Radviliškio sen. Ilguočių k. Beržės g. sutampančios su keliu RD0015 Ilguočiai–Beržės up. paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 900 | 3,5 | 88000 | 64 | 2024–2025 |  |
| 39 | Sidabravo sen. Davongalio k. kelio RD0299 Smilgiai–Beinorava paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 1000 | 4 | 90000 | 64 | 2024–2025 |  |
| 40 | Skėmių sen. Pociūnėlių k. Lauko g., sutampančios su keliu RD0087 Pociūnėliai–Valmančiai paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 380 | 4 | 42500 | 63 | 2024–2025 |  |
| 41 | Radviliškio sen. Kutiškių k. g. Linksmosios g. RD7125 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 210 | 3,3 | 19800 | 62 | 2024–2025 |  |
| 42 | Radviliškio m. privažiavimų RD8116, RD8389, RD8390 prie Biliūno g. gyvenamųjų namų paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 130; 62; 60 | 3,5–4,0 | 29000 | 60 | 2024–2025 |  |
| 43 | Radviliškio m. privažiavimų RD8387 prie Vaižganto g. gyvenamųjų namų paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 70 | 4 | 16000 | 60 | 2024–2025 |  |
| 44 | Pakalniškių sen. Raudondvario k. Ežero g. RD8428 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą | 250 | 3,5 | 23100 | 60 | 2024–2025 |  |

___________________