LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL VEIKSMŲ PLANO UPIŲ VIENTISUMUI ATKURTI IR HIDROELEKTRINIŲ NEIGIAMAM POVEIKIUI MAŽINTI PATVIRTINIMO

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. D1-664

Vilnius

Įgyvendindamas Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 6.4.19 veiksmą:

1.	T v i r t i n u Veiksmų planą upių vientisumui atkurti ir hidroelektrinių neigiamam poveikiui mažinti (pridedama).

2.	P a v e d u Aplinkos ministerijos Strateginių pokyčių grupei ir Taršos prevencijos politikos grupei pagal kompetenciją koordinuoti įsakymo vykdymą.

Aplinkos ministras								Simonas Gentvilas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. D1-664

VEIKSMŲ PLANAS UPIŲ VIENTISUMUI ATKURTI IR HIDROELEKTRINIŲ NEIGIAMAM POVEIKIUI MAŽINTI

| Eil.Nr. | Priemonės pavadinimas | Atsakingi vykdytojai | Dalyvaujančios institucijos |  | Įvykdymo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tikslas: Siekti kuo mažesnio hidroelektrinių neigiamo poveikio vandens telkiniams ir biologinei įvairovei |  |  |  |  |
| 1.1. | Uždavinys: Atnaujinti teisės aktus pagal pasikeitusias aplinkos sąlygas ir mokslo pažangą |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo pakeitimo projektą siekiant sudaryti sąlygas upių vientisumui atkurti, pasiekti gerą vandens telkinių būklę, numatyti kad visos hidroelektrinės privalo turėti vandens naudojimo leidimus. | Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupė (toliau – AM TPPG) |  | Aplinkos ministerijos Strateginių pokyčių grupė (toliau – AM SPG), Energetikos ministerija (toliau – EM) | 2021 m. IV ketv. |
| 1.1.2. | Parengti ir patvirtinti teisės aktus, kuriuose bus įtvirtintos elektros gamybos leidimų sustabdymo ir panaikinimo nuostatos dėl aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymo. | AM TPPG |  | EM, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) | 2023 m. IV ketv. |
| 1.1.3. | Numatyti finansavimą ir parengti ekologinio nuotėkio skaičiavimo metodiką, parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-382 „Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą gamtosauginio debito skaičiavimui, pritaikant ekologinio nuotėkio skaičiavimo koncepciją. | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (toliau – LHMT), AM TPPG |  | Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) | 2023 m. IV ketv. |

| 1.1.4. | Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 565 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.02.03:2003 Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą, įvertinus 2020 m. Aplinkos ministerijos įgyvendinto projekto „Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo galimybių studijos parengimas“ vykdytojų pasiūlymus dėl STR 2.02.03:2003 Žuvų pralaidos pakeitimų. | Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė (toliau – AM STPPG) | Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupė (toliau – AM GAPG), AM TPPG | 2023 m. I ketv. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. | Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 81-2006 „Vandens debito matavimo hidrometriniais suktukais ir plūdėmis metodika“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą norint aiškiau reglamentuoti vandens debito matavimus. | AM TPPG | AAA, Aplinkos ministerijos Klimato kaitos grupė (toliau – AM KPG), LHMT | 2022 m. III ketv. |
| 1.1.6. | Nustatyti hidrologinės sausros kriterijų, parengti metodiką jam skaičiuoti, parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą įtraukiant hidrologinės sausros kriterijų. | AM KPG, AM TPPG | AAA, LHMT | 2022 m. II ketv. |
| 1.1.7. | Kelių statybos taisykles papildyti upių vientisumą užtikrinančiais ir žuvims palankiais vandens pralaidų konstrukciniais sprendimais. | Susisiekimo ministerija |  | 2022 m. III ketv. |
| 1.1.8. | Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3D-437 „Dėl migruojančių žuvų rūšių stebėsenos metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektą pritaikant pasaulinės pažangos ir naujas žinias, įvertinus 2020 m. Aplinkos ministerijos įgyvendinto projekto „Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo galimybių studijos parengimas“ vykdytojų pasiūlymus. | Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) | AM GAPG | 2022 m. III ketv. |
| 1.1.9. | Parengti ir patvirtinti aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-27 „Dėl Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą pateikiant metodiką apskaičiuoti žuvų ištekliams hidroelektrinių daromą žalą. | AM GAPG | AM SPG | 2021 IV ketv. |
| 1.2. | Uždavinys: užtikrinti efektyvią hidroelektrinių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę |  |  |  |
| 1.2.1. | Vykdyti mokymus ir praktinius užsiėmimus Aplinkos apsaugos departamento darbuotojams ir inspektoriams apie aplinkosauginius reikalavimus hidroelektrinėms, vandens lygio stebėjimus ir vandens debito matavimus. | AAD | AAA, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupė, AM SPG, LHMT, VERT | 2022 m. IV ketv. |
| 1.2.2. | Sudaryti AAD ir VERT bendradarbiavimo sutartį dėl efektyvesnės hidroelektrinių kontrolės. | AAD, VERT |  | 2021 IV ketv. |
| 2. | Tikslas: padėti savivaldybėms sprendžiant įsisenėjusias valstybinių užtvankų ir tvenkinių problemas |  |  |  |
| 2.1. | Uždavinys: ieškoti finansinių priemonių avarinės būklės ir nenaudojamų užtvankų šalinimui, bešeimininkio turto inventorizavimui ir perėmimui |  |  |  |
| 2.1.1. | Skatinti savivaldybes vykdyti hidrotechninių statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūras. | AM SPG, AM TPPG, savivaldybės |  | 2021 m. IV ketv. |
| 2.1.2. | Sukurti finansinės paramos modelį, padėsiantį savivaldybėms šalinti ekonominės naudos neturinčias, nenaudojamas ar avarinės būklės valstybei priklausančias užtvankas. | AM SPG, AM TPPG, savivaldybės | ŽŪM | 2022 IV ketv. |
| 2.1.3. | Vykdant viešąsias konsultacijas su savivaldybėmis, sudaryti užtvankų pripažinimo bešeimininkėmis, nurašymo ir likvidavimo procesų aprašus, ieškoti sprendimų, kaip efektyviau valdyti procesus, susijusius su užtvankomis. | AM SPG, savivaldybės, Lietuvos savivaldybių asociacija |  | 2022 II ketv. |
| 2.1.4. | Parengti savivaldybių administracijoms skirtą esamo proceso aprašą dėl iš rinkos pasitraukiančių hidroelektrinių savininkų, kurie naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančias užtvankas, tolesnio užtvankų eksploatavimo. | AM SPG, AM TPPG | EM, ŽŪM, savivaldybės | 2022 m. III ketv. |
| 3. | Tikslas: Užtikrinti upių vientisumo atkūrimo įgyvendinimo efektyvumą, tęstinumą, koordinavimą ir teisinį pagrindą |  |  |  |
| 3.1. | Uždavinys: Sukurti teisinį ir institucinį modelį upių vientisumo atkūrimo projektams įgyvendinti |  |  |  |
| 3.1.1. | Sudaryti tarpinstitucinę užtvankų įvertinimo ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu studijos priežiūros grupę. | AM SPG |  | 2021 m. IV ketv. |
| 3.1.2. | Įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą (angl. „LIFE Integrated projects – Environment”) sudaryti ir patvirtinti upių vientisumo atkūrimo ekspertų komitetą. | AM TPPG |  | 2024 III ketv. |
| 3.1.3. | Sukurti tarpinstitucinį upių vientisumo atkūrimo procesų modelį ir aprašą, siekiant įgyvendinti planuojamus upių vientisumo atkūrimo projektus. | AM SPG, AM TPPG | AAA, Aplinkos projektų valdymo agentūra, Žuvininkystės tarnyba, ŽŪM, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba | 2022 II ketv. |
| 3.1.4. | Įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą (angl. „LIFE Integrated projects – Environment“), sukurti pajėgumus upių vientisumo atkūrimo projektų įgyvendinimui aplinkos ministro ir (ar) žemės ūkio ministro įgaliotoje institucijoje. | AM GAPG, AM SPG, AM TPPG, ŽŪM, Žuvininkystės tarnyba |  | 2024 m. IV ketv. |
| 3.1.5. | Parengti rekomendacinį dokumentą upių vientisumo atkūrimo projektų įgyvendinimo koordinatoriams. | AM SPG | ŽŪM | 2022 m. III ketv. |
| 3.1.6. | Parengti ir patvirtinti žuvų migracijai trukdančių kliūčių sąrašą. | AM GAPG, AM SPG, AM TPPG |  | 2022 IV ketv. |