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Atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos (toliau – LR) atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme: „Atsinaujinančių išteklių energija – energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės energija, aplinkos energija, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija“.

Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimas yra vienas iš pagrindinių tvarios energetikos plėtros užduočių. Darni energetika apima išteklius ir aplinką tausojančius aprūpinimo energija būdus, kai didinamas energijos vartojimo efektyvumas ir tradiciniai energijos būdai keičiami atsinaujinančių išteklių energija.

Pagal LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą viena iš savivaldybės funkcijų, susijusių su AIE plėtra, yra rengti ir tvirtinti bei įgyvendinti AIE naudojimo plėtros veiksmų planą, kurio pagrindais bus rengiama AIE plėtros finansavimo programa, lėšų panaudojimo tvarkos aprašas ir planuojamos lėšos konkretiems AIE finansavimo programų projektams savivaldybių teritorijoje finansuoti.

AIE plano rengimo tikslas – įvertinti esamą situaciją ir nustatyti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslus ir priemones šiems tikslams pasiekti 2021–2030 metams.

Radviliškio rajono savivaldybė siekia sudaryti kuo palankesnes sąlygas investicijoms į alternatyviąją energetiką, investuoti į visuomeninių pastatų efektyvumą, daugiabučių modernizavimą, gatvių apšvietimą, transporto tinklą bei dalyvauti su šiomis investicijomis susijusiose programose.

Radviliškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas 2021–2030 metams patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. T-903, o priežiūra vykdoma vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023-03-16 d. sprendimu Nr. 902 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei veiksmų plano ataskaitos vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022-06-03 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo”. Veiksmų plano stebėsena susideda iš 2 etapų:

.	ne rečiau kaip kas dvejus metus vertinama AIE plano įgyvendinimo pažanga bei rengiama ataskaita;
.	ne rečiau kaip kas ketverius metus iki rugpjūčio 31 dienos vertina Planų įgyvendinimo pažangą.

Radviliškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros planas 2021–2030 metams yra strateginis dokumentas, kurio įgyvendinimu prisidedama, siekiant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnyje nurodytų uždavinių ir nacionalinių planinių rodiklių, siekiama Nacionaliniame pažangos plane ir kituose strateginio lygmens planavimo dokumentuose nustatytų strateginių tikslų ir (ar) pažangos uždavinių atsinaujinančių išteklių energetikos srityje. 

Nustatyti rodikliai iki 2030 metų:

.	Energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, sudarytų ne mažiau kaip 45 proc.
.	Atsinaujinančių energijos išteklių energijos dalis visų rūšių transporto sektoriuje sudarytų ne mažiau 15 proc.
.	Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalis elektros suvartojimo balanse sudarytų ne mažiau 45 proc.
.	Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalis šilumos energijos balanse sudarytų ne mažiau kaip 90 proc., o namų ūkiuose – 80 proc.

 SKYRIUS



Rengiant Radviliškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą  iki 2030 m. koncepciniai scenarijai rengiami atsižvelgiant į esamos būklės analizės metu surinktą informaciją, daugiausia dėmesio skiriant sektoriams, kurie rengimo metu sukuria mažiausią indėlį į AIE dalį ir kur gali būti įdiegiamos ekonomiškai pagrįstos AIE naudojimą didinančios priemonės. 

Radviliškio rajono savivaldybėje buvo formuojami 3 scenarijai:

.	Scenarijus be papildomų priemonių „veiklos kaip įprasta“, remiamasi paskutinių metų savivaldybės plėtra, atsižvelgiant į jau priimtų sprendimų pasekmes, tačiau nenumatoma jokia papildoma plėtra ateityje. Pažymėtina, kad šio scenarijaus atveju, jei savivaldybėje auga energijos vartojimas, tačiau AIE dalis nedidėja (nėra suplanuota jokių konkrečių priemonių), AIE dalis bus mažesnė nei apskaičiuota ankstesniuose skyriuose.
.	Antrojo scenarijaus atveju vertinamos priemonės, kurias savivaldybė gali įgyvendinti pati savo jėgomis. Vertinamas AIE energijos panaudojimas savivaldybės įmonėms ir įstaigoms priklausančiuose pastatuose. 
.	Trečiojo scenarijaus atveju vertinamos tokios priemonės, kurios padėtų pasiekti 59,65 proc. AIE galutiniame suvartojime.
.	Savivaldybės pasirinktas ir įgyvendinamas trečiasis scenarijus.
.	Trečiojo scenarijaus atveju AIE didinimas nagrinėtas tokia tvarka: 
.	Saulės kolektoriai – karštam vandeniui (ant pastatų stogų), namų ūkio ir paslaugų sektoriuose. Reikalingas pastatų skaičius su saulės kolektoriais nustatomas ekspertiniu vertinimu. 
.	Fotomoduliai – elektros energijai (įrengiami ant pastatų stogų), namų ūkio, paslaugų ir pramonės sektoriuose. Reikalingi kiekiai parenkami taip pat ekspertiniu vertinimu. 
.	Šilumos siurbliai  – šildymui, namų ūkio ir paslaugų sektoriuose. 
 skyriuje nustatyta, kad Radviliškio rajono savivaldybėje prie CŠT tinklų neprijungtų namų ūkių šildomas plotas sudaro: 
	1–2 butų gyvenamųjų namų – 1 080 332,94 m², 
	daugiabučių namų – 266 704,35 m², 
	iš viso – 1 347 037,29 m2 (iš kurių 33,19 proc. naudoja iškastinę energiją).
Bendros metinės šilumos energijos sąnaudos prie CŠT neprijungtuose namų ūkių sektoriuje sudaro 224 462,37 MWh (19 303,61 tne, iš jų 17 915,80 tne šildymui ir 1 387,81 tne karštam vandeniui).
Siekiant didinti AIE dalį galutiniame energijos vartojime, Radviliškio rajono savivaldybėje būtina skatinti namų ūkius pereiti prie AIE. Vertinama, jog šio koncepcinio scenarijaus atveju iki 2030 m. prie AIE pereis apie 80 proc. namų ūkių (357 666,31 m2), kurie šiuo metu naudoja iškastinį kurą (pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, 2020 m. vidutinis būsto dydis Radviliškio rajono savivaldybėje siekė 66,9 m2). Perėjimas prie AIE Radviliškio rajono savivaldybėje paliestų apie 5 346 namų ūkius. Jei vieno namų ūkio vidutinės investicijos į AIE sudarytų iki 5 000 Eur, išeitų, kad bendros investicijos siektų apie 26,73 mln. Eur. Tačiau Radviliškio savivaldybės administracija taip pat turi imtis aktyvaus vaidmens ir informacinėmis bei finansinėmis priemonėmis skatinti gyventojus diegti inovatyvias technologijas.
Bendrame balanse iškastinio kuro kiekis sumatų 5 125,18 tne (nuo 6 406,48 tne iki 1 281,30 tne). Bei 80 proc. mažėjimas vertinamas 1.10 skyriuje apskaičiuotam sunaudotam dujų kiekiui, kuris sumažėtų 2 424,00 tne (nuo 3 030,00 tne iki 606,00 tne). Viso bendrame balanse iškastinio kuro kiekis sumažėtų 7 549,18 tne.
Taip pat į 3 koncepcinį scenarijų įtraukiamos priemonės, kurios numatytos ir 2 koncepciniame scenarijuje – saulės kolektorių ir fotomodulių įrengimas ant savivaldybės pastatų stogų. Sudaromas AIE 3 koncepcinio scenarijaus kuro balansas 2030 m.

 lentelė. Koncepcinis scenarijus
Energijos išteklių rūšis	Trans-portas	Pramonė	Žemės ūkis	Namų ūkiai	Paslaugų sektorius	Energijos nuostoliai ir savo reikmės	Iš viso, tne	AIE dalis, tne	AIE dalis, proc.
Transporto sektorius	1 483,21	93,29	6,29
Benzinas	198,97	-	-	-	-	-	198,97	20,09	10,10
Dyzelinas	1 215,73	-	-	-	-	-	1 215,73	73,20	6,02
Suskystintos dujos	68,51	-	-	-	-	-	68,51	0,00	0,00
Šilumos ir vėsumos sektorius	31 007,43	24 089,06	77,69
Suskystintos dujos	-	37,07	-	28,30	-	-	65,37	24,72	37,82
Anglys ir durpės	-	-	-	570,88	191,86	-	762,74	564,41	74,00
Gamtinės dujos	-	2 967,57	1 043,70	7 292,93	1 292,79	-	12 596,99	6 371,16	50,58
Suskystintas kuras	-	-	-	514,15	-	-	514,15	449,16	87,36
Biokuras (mediena)	-	1 622,76	133,03	10 540,51	315,34	-	12 611,64	12 611,64	100,00
Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai)	-	-	-	647,30	-	-	647,30	647,30	100,00
Kitos kuro ir energijos rūšys 	-	-	-	235,12	114,30	-	349,42	205,40	58,78
Šilumos energija (CŠT)	-	492,68	-	2 201,67	765,49	-	3 459,83	3 215,26	92,93
Elektros sektorius		11 009,52	1 765,42	16,04
Elektros energija	-	3 073,24	842,75	3 952,34	2 140,33	1 000,87	11 009,52	1 765,42	16,04
Iš viso	1 483,21	8 193,31	2 019,48	25 983,19	4 820,11	1 000,87	43 500,16	25 947,77	59,65




Atsižvelgiant į scenarijus, pasirinktos priemonės, kurios turėtų sudaryti galimybę pasiekti numatytus tikslus. Priemonių vertinimas atliekamas už 2021–2024 metus atsižvelgiant į tai, jog Planas patvirtintas 2023 m. kovo 16 d., priemonės, įgyvendintos 2021–2022 m. pakartotinai neaprašomos. 






.	Lentelė. Priemonės ir įvykdymas
Eil. Nr.	Priemonė	Orientacinis lėšų poreikis, tūkst. Eur	Stebėsenos rodiklis	Pasiekimo laikas	Atsakinga institucija	Įvykdymas
1.	Elektros sektorius
1.1.	Fotomodulių įrengimas ant savivaldybės pastatų stogų 	1 328,0	Numatoma AIE gamyba kWh/metus	2021–2030	Savivaldybė	2023–2024 m. priemonė įgyvendinta nebuvo. Numatomas įgyvendinimas 2025–2030 metais.	Fotomodulių įrengimas numatomas įgyvendinant projektus: Mokslo paskirties pastato Radviliškyje, Radvilų g. 6, atnaujinimas (modernizavimas), Mokslo paskirties pastato, Dariaus ir Girėno g. 30, Šiaulėnuose, Radviliškio r., kapitalinio remonto projektas.	2025 m. įrengta saulės elektrinė ant Radviliškio rajono savivaldybės administracijos stogo (40 kW). 
1.2.	Geografiškai nutolusių saulės šviesos energijos elektrinių įsigijimas	Nenustatyta	Numatoma AIE gamyba kWh/metus	2021–2030	Savivaldybė	2023–2024 m. veikla nebuvo vykdyta, nes nebuvo skelbtų kvietimų savivaldybės viešosioms įstaigoms dėl geografiškai nutolusių saulės šviesos energijos elektrinių įsigijimo.
1.3.	Saulės energijos panaudojimas gatvių, parkavimo aikštelių ir kt. viešų vietų apšvietimui 	Nenustatyta	Parengti projektai ir įrengti infrastruktūros objektai 	2021–2030	Savivaldybė	Priemonių įgyvendinta nebuvo.
1.4.	Skatinimas gaminti elektros energiją naudojant atsinaujinančius energijos išteklius	Nenustatyta	Skatinimo priemonių skaičius 	2021–2030	Savivaldybė	2023–2024 m. savivaldybė nevykdė programos, skatinančios gaminti elektros energiją naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Šiuo laikotarpiu Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbė kvietimus teikti paraiškas „Fizinių asmenų saulės elektrinių įsirengimas namų ūkiuose”. 2024 metais Radviliškio r. buvo finansuota 170 paraiškų, o išmokėtas finansavimas sudarė 444643 Eur, 2023 m. – 95 paraiškos, išmokėta paramos suma sudarė 256 212 Eur[footnoteRef:1]. [1:  Šaltinis: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika] 
2.	Šilumos sektorius
2.1.	Saulės kolektorių įrengimas ant savivaldybės pastatų stogų 	357,0	Numatoma AIE gamyba kWh/metus	2021–2030	Savivaldybė	2023–2024 m. priemonių nebuvo įgyvendinta.
2.2.	Fotomodulių, saulės kolektorių, šilumos siurblių įrengimas namų ūkiuose	26 730,0	Namų ūkių skaičius	2021–2030	Namų ūkiai	2023–2024 m. savivaldybė nevykdė programos, skatinančios namų ūkius įsirengti fotomodulius, saulės kolektorius, šilumos siurblius. Priemonė įgyvendinama Nacionaliniu mastu.
2.3.	Daugiabučių modernizavimas	Nenustatyta	Sutaupomas šiluminės energijos kiekis	2021–2030	Namų ūkiai	Kartu su 2.10 priemone.	2024 m. 1 daugiabutis įgyvendino projektą pagal priemonę „Saulės elektrinės daugiabučiams“, gauta parama sudarė 1585 Eur[footnoteRef:2]. [2:  Šaltinis: https://apvis.apva.lt/statistika/paraisku-statistika] 
2.4.	Naujų vartotojų pajungimas prie centralizuotų šilumos tinklų	Nenustatyta	Prijungtų vartotojų skaičius 	2021–2030	Savivaldybė	Vykdoma	Ataskaitiniu laikotarpiu vartotojų nebuvo prijungta.
2.5.	Nusidėvėjusių šilumos energijos perdavimo tinklų modernizavimas	Nenustatyta	Modernizuotų šilumos tinklų ilgis	2021–2030	Savivaldybė	Vykdoma	UAB „Radviliškio šiluma“ duomenimis 2023–2024 m. buvo pakeista 160 m. šilumos tinklų.
2.6.	Prie centralizuotų šilumos tinklų neprijungtų katilinių rekonstrukcija pritaikant jose naudoti biokurą vietoje iškastinio kuro (įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse) 	Nenustatyta	Parengti projektai ir naujai įrengta arba rekonstruota infrastruktūra 	2021–2030	Savivaldybė	2023-2024 metais veikla nebuvo vykdyta. Vadovaujantis UAB “Radviliškio šiluma” dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų plano duomenimis, veiklos vykdymas numatomas iki 2034 metų. 
2.7.	Saulės kolektorių naudojimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti centralizuotų šilumos tinklų sistemose 	Nenustatyta	Parengti projektai ir įrengta infrastruktūra 	2021–2030	Savivaldybė	2023–2024 metais veikla nebuvo vykdyta. Vadovaujantis UAB “Radviliškio šiluma” dešimties metų šilumos ūkio plėtros investicijų plano duomenimis, veiklos vykdymas numatomas iki 2034 metų.
2.8.	Skatinimas gaminti šilumos energiją naudojant saulės, vėjo energiją, šilumos siurblius	Nenustatyta	Skatinimo priemonių skaičius 	2021–2030	Savivaldybė	2023–2024 m. savivaldybė nevykdė programos, skatinančios gaminti šilumos energiją naudojant saulės, vėjo energiją, šilumos siurblius. 
2.9.	Viešųjų pastatų modernizavimas 	Nenustatyta	Sutaupytas energijos kiekis	2021–2030	Savivaldybė	Vykdoma.	Parengti techniniai projektai „Mokslo paskirties pastato Radviliškyje, Radvilų g. 6, atnaujinimo (modernizavimo) projektas bei Mokslo paskirties pastato, Dariaus ir Girėno g. 30, Šiaulėnuose, Radviliškio r., kapitalinio remonto projektas“.
2.10.	Remti ir skatinti daugiabučių namų savininkų bendrijas, dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programose, siekiant energijos naudojimo efektyvumo 	Nenustatyta	Sutaupytas energijos kiekis		2021–2030	Savivaldybė	Vykdoma.	2023 metais Radviliškio rajone buvo modernizuoti 4 daugiabučiai, 2024 metais Radviliškio rajone buvo modernizuoti 4 daugiabučiai gyvenamieji namai[footnoteRef:3].  [3:  Šaltinis: https://renomap.apva.lt/Radviliskio-rajono-37 ] 
3.	Transporto sektorius
3.1.	Transporto įkrovimo stotelių įrengimas 	190,0	Stotelių skaičius	2021–2030	Savivaldybė	Vykdoma.	2023–2024 m. Radviliškio mieste buvo 14 veikiančių įkrovimo stotelių, 6 – Šeduvoje [footnoteRef:4] [4:  Šaltinis: https://ev.vialietuva.lt/#map] 
3.2.	Elektrinių transporto priemonių įsigijimas	Nenustatyta	Dalis bendrame automobilių parke	2021–2030	Savivaldybė	Vykdoma.	2024 m. sausio 1 d. Radviliškio rajono savivaldybėje buvo registruotos 93 elektrinės transporto priemonės, 2025 m. sausio 1 d. buvo registruota 117 elektrinių transporto priemonių. [footnoteRef:5]  [5:  Plano rengimo metu elektrinių transporto priemonių skaičius buvo 59 vnt. Šaltinis: https://www.regitra.lt/lt/atviri-duomenys?filesyear=2022&filesquery=] 	Radviliškio rajono savivaldybės administracija įgyvendinamuose projektuose numatoma įsigyti tik elektrines transporto priemones.
3.3.	Alternatyvių transporto priemonių naudojimo skatinimas įrengiant dviračių takus 	Nenustatyta	Įrengtų dviračių takų ilgis, km 	2021–2030	Savivaldybė	Vykdoma.	Valstybinės duomenų agentūros duomenimis, Radviliškio r. sav. 2020 metais buvo 10,6 km dviračių takų, o 2024 m. – 9,0 km[footnoteRef:6]. 2025–2026 metais įgyvendinant Projektą „Šeduvos kultūros ir gamtos objektų pritaikymas lankymui” Nr. 26-317-P-0001 bus įrengta 3,29 km naujų dviračių takų. 2025–2026 m. įgyvendinant projektą pagal kvietimą Nr. 08-058-P, numatoma nutiesti 3,11 km naujų dviračių takų. [6:  AB Via Lietuva formavo A9 kelio inžinerinį statinį, todėl sumažėjo dviračių takų ilgis.] 
3.4.	Infrastruktūros plėtra alternatyviuosius degalus naudojančioms transporto priemonėms 	Nenustatyta	Parengti projektai ir įrengta infrastruktūra	2021–2030	Savivaldybė	2023–2024 metais veikla nebuvo vykdyta: analizuojamu laikotarpiu nebuvo registruotų alternatyviuosius degalus naudojančių transporto priemonių, todėl poreikio infrastruktūros plėtrai nenustatyta.
4.	Informavimas
4.1.	Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais	Nenustatyta	Apmokytų asmenų skaičius, mokymų skaičius	Kasmet	Savivaldybė	Vykdoma.	Savivaldybė 2023–2024 metais pagal poreikį vykdė savivaldybės, savivaldybei priklausančių įstaigų darbuotojų mokymus AIE klausimais. 
4.2.	Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos 	Nenustatyta	Parengtos ir įgyvendintos akcijos / renginiai 	Kasmet	Savivaldybė	Vykdoma.	Savivaldybė 2023–2024 metais dalijosi Valstybinių institucijų bei kitų įstaigų rengiama viešai prieinama informacija apie AIE.
4.3.	Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas 	Nenustatyta	Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje 	Kasmet	Savivaldybė	Vykdoma.	Savivaldybė 2023–2024 metais dalijosi informacija apie Valstybinių institucijų bei kitų įstaigų taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai taikomas paramos schemas, dalijosi kvietimų informacija.
5.	Kitos priemonės
5.1.	Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose	Nenustatyta	Pirkimų skaičius 	Kasmet	Savivaldybė	Vykdoma.	2023 m. žalieji pirkimai sudarė 95,2 proc.	2024 m. žalieji pirkimai sudarė 97,1 proc.
5.2.	AIE bendrijų steigimo skatinimas	Nenustatyta	Įsteigtų bendrijų skaičius 	2021-2030	Savivaldybė	Vykdoma	2023-2024 metais AIE bendrijų Radviliškio rajone nebuvo įsteigta.[footnoteRef:7] [7:  Šaltinis: https://www.vert.lt/Puslapiai/bendra/Paslaugos/atsinaujinanciu-istekliu-energijos-bendriju-statuso-turetojai.aspx https://vert.lt/Puslapiai/bendra/Paslaugos/Pilieciu-energetikos-bendrijos-statuto-turetojas.aspx ] 
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Pažanga vertinama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2022 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų rengimo, derinimo ir įgyvendinimo rezultatų skelbimo taisyklių patvirtinimo” taisyklių 23.1. p.:

.	Patvirtintos priemonės, kuriomis savivaldybė siekia tikslų atsinaujinančių išteklių energetikos srityje, įskaitant informaciją apie savivaldybių tarybų priimtus sprendimus dėl šilumos ir vėsumos energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų plėtros, vadovaujantis savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano nuostatomis, nurodant priemonių įgyvendinimo metus, rezultatus ir priemonėms įgyvendinti reikalingą biudžetą, kai jie buvo nurodyti:
.	Tarybos sprendimai, kuriais savivaldybė siekia tikslų AIE srityje:
.	2025 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. T-247 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais;
.	2024 m. vasario 1 d. sprendimas Nr. T-247 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais;
.	2024 m. balandžio 11 d. sprendimas Nr. T-364 „Dėl naujos redakcijos Uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2022–2024 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos ir jos finansavimo šaltinių suderinimo“;
.	2023 m. kovo 16 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-903 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano 2021–2030 m. patvirtinimo“.
.	Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A-230 (8.2) „Dėl šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“ bei UAB „Radviliškio šiluma“ numatytos įgyvendinti priemonės:



Metai	Priemonė	Investicijų dydis	Sutaupymai, MWH/metus	Sutaupymai, Eur/metus
2024-2025	Elektrostatinio filtro įrengimas Radviliškio katilinėje	700 000		-58 333
2025-2026	Šilumos siurblio įrengimas Šeduvos „Lelijos“ katilinėje	246 947	1 139,0	3 317,0
2026	Magistralinės trasos DN150 modernizavimas	176 348	47,2	-14 696



.	Alternatyviųjų degalų dalies transporto sektoriuje didinimo priemonės:

Veikla	Metai	Investicijų dydis, Eur	Priemonės	Rezultatai
Didinamas alternatyviųjų degalų naudojimas viešajame transporte, skirtame keleiviams vežti	Nenumatoma	-	-	-
Kuriama infrastruktūra, reikalinga alternatyviuosius degalus naudojančių transporto priemonių plėtrai	2025–2028	4 063 677	Dviračių takų įrengimas	Nutiesta 6,4 km dviračių takų	
Kitos priemonės, kuriomis didinama alternatyviųjų degalų dalis palyginti su transporto sektoriaus galutiniu energijos suvartojimu	2025–2026	140 000	Elektromobilių įsigijimas savivaldybės viešosiose įstaigose	3 naujos transporto priemonės


.	Planuojamos atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo pastatuose didinimo priemonės:

Veikla	Metai	Investicijų dydis, Eur	Priemonės	Rezultatai
Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos atnaujinimas	2025–2027	1 815 712	Numatomos diegti energinio efektyvumo priemonės: 1. Medinių langų keitimas; 2. Išorės durų keitimas; 3. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas, tinkuojamas fasadas; 4. Stogo ir pastogės šiltinimas; 5. Apšvietimo sistemos renovacija; 6. Vėdinimo sistemos renovacija; 7. Rūsio grindų šiltinimas; 8. Šildymo sistemos modernizavimas; 9. Saulės šviesos elektrinės įrengimas; 10. Šilumos siurblių oras–oras vėsinimui įrengimas.	Pasiekta ne žemesnė nei B energinė klasė
Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pastato atnaujinimas	2025–2027	1 975 833	Numatoma diegti priemones: 1. esamų langų keitimas; 2. Išorinių durų keitimas; 3. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas; 4. Stogo ir pastogės šiltinimas; 5. Apšvietimo sistemos renovacija; 6. Karšto vandens renovacija; 7. Šildymo sistemos modernizavimas; 8. Saulės šviesos elektrinės įrengimas; 9. Šilumos siurblių oras–oras vėsinimui įrengimas.	Pasiekta ne žemesnė nei B energinė klasė


.	Savivaldybėje taikomos ir planuojamos taikyti informavimo priemonės:

Veikla	Metai	Priemonės
Rengiamos ir įgyvendinamos visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo priemonės, teikiamos konsultacijos, rengiamos švietimo programos bei organizuojamos socialinės (informacijos viešinimo) kampanijos apie atsinaujinančių energijos išteklių plėtros ir naudojimo praktines galimybes ir naudą ir apie skirtingų transporto sektoriuje naudojamų alternatyviųjų degalų ir atsinaujinančių energijos išteklių bei jų infrastruktūros prieinamumą, plėtrą ir naudą aplinkai	2021–2030	Radviliškio rajono savivaldybė skelbia informaciją, kurią teikia šios įstaigos:	1.	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;	2.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra;	3.	VšĮ Lietuvos energetikos agentūra;	4.	VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra;	5.	Biudžetinė įstaiga Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;	6.	Kitos įstaigos ir organizacijos.
Rengiama, teikiama ir viešai skelbiama informacija apie paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai	2021–2030	Radviliškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje „Naujienos“ skiltyje bei Radviliškio rajono savivaldybės socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbiama aktuali informacija apie paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai. Informacija skelbiama reguliariai (ruošiant kvietimus, taip pat paskelbus kvietimus).
Rengiama, teikiama ir viešai skelbiama informacija apie leidimų, licencijų ar atestatų išdavimo tvarką, sertifikavimo paraiškų, susijusių su atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginiais, nagrinėjimo tvarką ir apie pareiškėjams teikiamą pagalbą	2021–2030	Gyventojams, organizacijoms pagal kompetenciją informaciją teikia:	1.	Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbuotojai;	2.	Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus darbuotojai


.	Pažangos vertinimas vadovaujantis Taisyklių 7.3.1. papunkčiu:

	Elektrinių įrengtoji galia, kW	Pagamintas energijos kiekis, kWh	Suvartotas energijos kiekis, kWh
2024 m. IV ketv.	59 986,21	1 141 767,81	28 147 335,55
2024 m. III ketv.	46 768,15	8 292 031,45	22 761 386,93
2024 m. II ketv.	47 568,66	14 064 218,23	22 408 405,89
2024 m. I ketv.	22 826,40	3 147 061,65	28 587 580,49
2023 m. IV ketv.	22 272,01	2 198 542,12	27 797 440,65
2023 m. III ketv.	14 733,65	6 165 399,39	23 231 129,82
2023 m. II ketv.	15 930,39	4 632 240,81	23 507 434,58
2023 m. I ketv.	22 272,01	2 198 542,12	27 797 440,65
2022 m. IV ketv.	13 359,32	984 256,18	26 728 905,02
2022 m. III ketv.	17 123,95	1 956 139,80	24 708 193,65
2022 m. II ketv.	4 900,10	1 429 037,52	25 800 807,82
2022 m. I ketv.	4 509,07	1 056 830,48	28 343 016,93


Pateikti duomenys rodo, jog nuo 2022 metų, kuomet buvo parengtas AIE planas kiekvienais metais augo elektrinių įrengtoji galia kW ir 2024 metų pabaigoje lyginant augo 13 kartų ir sudarė 59 986,21 kW. Pagamintos energijos kiekis svyruoja pagal ketvirčius, tačiau lyginant 2022 metus su 2024 metais kiekis augo 4.9 karto. Svarbu atkreipti dėmesį, jog suvartotos energijos kiekis nežymiai mažėjo (3.4 proc.). 
Žemiau pateikiamas grafikas, kuriama matomas suvartotos ir pagamintos energijos kiekis bei pokytis nuo AIE rengimo pradžios iki ataskaitinių laikotarpio pabaigos – 2024 m. IV ketv.


.	Pažangos vertinimas vadovaujantis Taisyklių 7.3.2 p.: Atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys (veikiantys) elektros energijos gamintojų gamybos įrenginiai ir juose  pagamintas elektros energijos kiekis


		Hidroenergijos įrenginių suminė įrengtoji galia, kW	Hidroenergijos įrenginiuose pagamintos energijos kiekis, kWh	Saulės energijos įrenginių suminė įrengtoji galia, kW	Saulės energijos įrenginiuose pagamintos energijos kiekis, kWh	Vėjo energijos įrenginių suminė įrengtoji galia, kW	Vėjo energijos įrenginiuose pagamintos energijos kiekis, kWh	Visų AIE įrenginių suminė įrengtoji galia, kW	Bendras iš AEI pagamintos elektros energijos kiekis, kWh
2024 m. IV ketv.	2 640,00	99 270,00	32 575,57	593 948,00	14 025,00	0,00	49 240,57	693 218,00
2024 m. III ketv.	2 640,00	25 125,00	33 835,45	5 851 985,00	0,00	0,00	36 475,45	5 877 110,00
2024 m. II ketv.	2 640,00	256 803,00	27 789,99	9 883 538,83	0,00	0,00	30 429,99	10 140 341,83
2024 m. I ketv.	450,00	680 576,00	14 133,62	1 998 100,00	0,00	0,00	14 583,62	2 678 676,00
2023 m. IV ketv.	450,00	364 059,00	14 133,62	1 577 337,00	0,00	0,00	14 583,62	1 941 396,00
2023 m. III ketv.	450,00	207 274,00	8 115,02	4 206 008,06	0,00	0,00	8 565,02	4 413 282,06
2023 m. II ketv.	450,00	20 795,00	8 214,42	2 950 966,66	0,00	0,00	8 664,42	2 971 761,66
2023 m. I ketv.	450,00	364 059,00	14 133,62	1 577 337,00	0,00	0,00	14 583,62	1 941 396,00
2022 m. IV ketv.	450,00	156 069,00	4 518,22	398 119,87	0,00	0,00	4 968,22	554 188,87
2022 m. III ketv.	450,00	301 301,66	10 375,10	919 340,24	0,00	0,00	10 825,10	1 220 641,90
2022 m. II ketv.	450,00	483 242,00	2 635,10	526 723,52	0,00	0,00	3 085,10	1 009 965,52
2022 m. I ketv.	450,00	673 068,00	2 635,10	255 370,96	0,00	0,00	3 085,10	928 438,96



Pateikti duomenys rodo, jog biomasės įrenginių Radviliškio rajone nebuvo, atitinkamai nebuvo skaičiuojamas biomasės įrenginiuose pagamintos energijos kiekis.

Nuo 2022 metų I ketv. Iki 2024 m. IV ketv. hidroenergijos įrenginių suminė įrengtoji galia augo 5,9 karto ir sudarė 2 640 kW, saulės energijos įrenginių suminė įrengtoji galia augo 12.3 karto ir 2024 m. IV ketv. Sudar4 32 575.57 kW. 2024 IV ketv. Buvo fiksuota ir vėjo energijos įrenginių suminė įrengtoji galia, kuri sudarė 14 025 kW, tačiau dar nebuvo fiksuotas pagamintos energijos kiekis. 


.	Pažangos vertinimas vadovaujantis Taisyklių 7.3.3. p.: Elektros energiją gaminančių vartotojų gamybos įrenginiai ir juose pagamintas elektros energijos kiekis

	Fizinių asmenų – paprastųjų gaminančių vartotojų – elektrinių įrengtoji galia, kW	Fizinių asmenų – paprastųjų gaminančių vartotojų – elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekis, kWh	Juridinių asmenų – paprastųjų gaminančių vartotojų – elektrinių įrengtoji galia, kW	Juridinių asmenų – paprastųjų gaminančių vartotojų – elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekis, kWh	Fizinių asmenų – nutolusių gaminančių vartotojų – elektrinių įrengtoji galia, kW
2024 m. IV ketv.	5 580,25	323 233,86	5 165,39	128 436,95	2 533,87
2024 m. III ketv.	5 305,99	1 556 675,82	4 986,71	858 245,63	2 534,80
2024 m. II ketv.	8 868,10	1 837 949,51	8 270,57	2 085 926,89	3 946,39
2024 m. I ketv.	4 865,84	331 560,94	3 376,94	136 824,71	2 451,57
2023 m. IV ketv.	4 370,98	183 572,53	3 317,41	73 573,59	2 415,26
2023 m. III ketv.	3 487,17	1 129 480,79	2 681,46	622 636,54	2 244,92
2023 m. II ketv.	4 128,30	1 159 423,33	3 137,67	501 055,82	2 377,39
2023 m. I ketv.	4 370,98	183 572,53	3 317,41	73 573,59	2 415,26
2022 m. IV ketv.	2 317,34	96 214,53	2 105,50	16 355,65	2 157,70
2022 m. III ketv.	1 878,27	459 257,24	778,52	100 279,00	1 722,70
2022 m. II ketv.	1 264,83	333 008,00	550,17	86 064,00	71,38
2022 m. I ketv.	940,17	111 562,52	483,80	16 829,00	61,68


	Fizinių asmenų – nutolusių gaminančių vartotojų –  elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekis, kWh	Juridinių asmenų – nutolusių gaminančių vartotojų – elektrinių įrengtoji galia, kW	Juridinių asmenų – nutolusių gaminančių vartotojų –  elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekis, kWh	Visų gaminančių vartotojų (paprastųjų ir nutolusių) elektrinių įrengtoji galia, kW	Visų gaminančių vartotojų (paprastųjų ir nutolusių) elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekis, kWh
2024 m. IV ketv.	267 041,67	24357,72	2095272,46	37 637,24	2 813 984,94
2024 m. III ketv.	1 180 252,57	9335,14	5610427,13	22 162,64	9 205 601,15
2024 m. II ketv.	1 147 714,19	9367,65	4707800,03	30 452,70	9 779 390,62
2024 m. I ketv.	398 536,31	8460,01	1016025,28	19 154,36	1 882 947,24
2023 m. IV ketv.	238 777,61	4676,19	444135,89	14 779,83	940 059,62
2023 m. III ketv.	1 266 538,99	4624,57	2810362,75	13 038,11	5 829 019,07
2023 m. II ketv.	746 520,46	4689,85	1433799,94	14 333,20	3 840 799,55
2023 m. I ketv.	238 777,61	4676,19	444135,89	14779,825	940059,62
2022 m. IV ketv.	155 873,31	1810,565	161623,82	8391,103	430067,31
2022 m. III ketv.	107 125,79	1 919,36	68 835,87	6 298,85	735 497,90
2022 m. II ketv.	19 501,74	n.d.	n.d.	1 886,38	438 573,74
2022 m. I ketv.	7 585,78	n.d.	n.d.	1 485,65	135 977,30


Elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantis vartotojas (toliau – gaminantis vartotojas) – elektros energijos vartotojas, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginiuose, valdomuose nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintis teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Gaminančiais vartotojais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Gaminantys vartotojai taip pat skirstomi į paprastuosius bei nutolusius gaminančius vartotojus. 
Analizuojant gaminančių vartotojų (paprastųjų gaminančių vartotojų) elektrinių įrengtąją dalį išskiriami fiziniai ir juridiniai asmenys. 2022-2024 metais įrengtoji galia kito atitinkamai: fizinių asmenų įrengtoji galia augo 5.9 karto, o juridinių asmenų – 10.7 karto. Pagamintos energijos kiekis taip pat augo kartais: fizinių asmenų – 5,9 karto nuo 1 mln. kWh iki 4,05 mln. kWh, o juridinių asmenų – 14,6 karto nuo 0,2 mln. kWh iki 3,2 mln. kWh. 




Nutolę gaminantys vartotojai skirstomi į fizinius ir juridinius asmenis. 2022-2024 metais įrengtoji nutolusių gamintojų galia kito atitinkamai: fizinių asmenų nutolusių elektrinių įrengtoji galia augo 41 kartą nuo 61,68 kW iki 2533,87 kW, o juridinių asmenų – 12,7 karto nuo 1919,36 (2022 III ketv.) iki 24357,7 kW.  Pagamintos energijos kiekis taip pat augo kartais: fizinių asmenų 10.3 karto, o juridinių asmenų – 58 kartus.

.	Pažangos vertinimas vadovaujantis Taisyklių 7.3.2 p.:

	Planuojamų vėjo elektrinių suminė įrengtoji galia, kW	Planuojamų saulės elektrinių suminė įrengtoji galia, kW	Planuojamų hibridinių saulės ir vėjo elektrinių sistemų suminė įrengtoji galia, kW	Planuojamų hibridinių saulės elektrinių ir kaupiklių sistemų suminė įrengtoji galia, kW	Planuojamų hibridinių vėjo elektrinių ir kaupiklių sistemų suminė įrengtoji galia, kW	Planuojamų hibridinių saulės ir vėjo elektrinių ir kaupiklių sistemų suminė įrengtoji galia, kW	Planuojamų biomasės elektrinių suminė įrengtoji galia, kW
2024 m. IV ketv.	14 025,00	27 326,00	n.d.	n.d.	n.d.	85 000,00	n.d.
2024 m. III ketv.	12 000,00	31 226,00	85 000,00	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2024 m. II ketv.	19 000,00	109 226,00	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2024 m. I ketv.	12 000,00	79 526,00	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2023 m. IV ketv.	12 000,00	87 326,00	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2023 m. III ketv.	12 000,00	87 326,00	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2023 m. II ketv.	12 000,00	87 326,00	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2023 m. I ketv.	12 000,00	87 326,00	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2022 m. IV ketv.	12 000,00	109 325,90	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
2022 m. III ketv.	12 000,00	110 525,90	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.


Planuojamų vėjo elektrinių suminė įrengtoji galia 2024 m. IV ketv. sudarė 14 025 kW, planuojamų saulės elektrinių suminė įrengtoji galia sudarė 27 326 kW, o hibridinių saulės ir vėjo elektrinių ir kaupiklių sistemų suminė galia sudarė 85 000 kW.
.	Bendras pažangos vertinimas elektros sektoriuje:

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją nuo 2022 m. I ketv. iki 2024 m. IV ketv. atsinaujinančių išteklių energijos dalis energijos sektoriuje augo nuo vidutiniškai 4,82 proc. iki vidutiniškai 29,54 proc. per metus. 


.	Sudarytas energijos suvartojimo balansas 2024 m.
Energijos išteklių rūšis	Transportas	Pramonė	Žemės ūkis	Namų ūkiai	Paslaugų sektorius	Iš viso, tne	AIE dalis, tne	AIE dalis, proc.
Transporto sektorius	578,91	35,79	6,18
Benzinas	96,34	0	0	0	0	96,34	9,39	9,75
Dyzelinas	454,46	0	0	0	0	454,46	26,4	5,81
Suskystintos dujos	28,11	0	0	0	0	28,11	0	0
Šilumos ir vėsumos sektorius	31868,72	16157,21	50,7
Suskystintos dujos	0	388,23	58,49	382,4	1960,85	2789,97	0	0
Anglys ir durpės	0	1355,21	10,32	200,16	117,66	1683,35	0	0
Gamtinės dujos	0	6128,62	599,9	1825,29	2288,75	10842,56	0	0
Suskystintas kuras	0	0	0	0	0	0	0	0
Biokuras (mediena)	0	0	0	8801,93	748,98	9550,91	9550,91	100
Aplinkos šiluminė energija (šilumos siurbliai)	0	98	167,24	978,16	134,98	1378,38	1378,38	100
Kitos kuro ir energijos rūšys 	0			0	27,62	27,62	27,62	100
Šilumos energija (CŠT)	0	0	636,77	950,12	4009,04	5595,93	5200,3	92,93
Elektros sektorius	8589,26	2537,27	29,54
Elektros energija	2,93	2628,47	700,92	3417,01	1839,93	8589,26	2537,27	29,54
Iš viso	581,84	10598,53	2173,64	16555,07	11127,81	41036,89	18730,27	45,64









Radviliškio rajono savivaldybės administracija aktyviais veiksmais prisideda prie Lietuvos strateginių tikslų iki 2030 metų įgyvendinimo atsinaujinančių energijos išteklių plėtros srityje:

.	Savivaldybės administracija pateikė prašymus AB Energijos skirstymo reguliatoriui (ESO) norint prijungti saulės elektrinę prie elektros tinklo ją įrengus ant savivaldybės viešųjų pastatų (pagal atskirą sąrašą). Buvo gauti atsakymai, jog galimybės nėra ir galimas momentinis naudojimas. Kitu atveju nurodoma, jog būtina pastočių rekonstrukcija, kurios išlaidas turėtų elektrinę įsirengusi įstaiga.
.	Savivaldybės administracija, teikdama projektų paraiškas, kuriose numatomas transporto priemonės įsigijimas, prioritetu laiko elektromobilių įsigijimą. Tai skatina transporto parko atnaujinimą pereinant prie AIE.
.	Savivaldybė skatina gyvenamųjų pastatų modernizavimą, siekdama mažinti energijos vartojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. 
.	Savivaldybė aktyviai informuoja gyventojus apie galimybes prisidėti prie Lietuvos AIE plėtros tikslų, dalijasi Valstybinių institucijų parengta informacija, pagal poreikį konsultuoja gyventojus dėl galimybės gauti paramą AIE srityje.
.	Savivaldybė viešina informaciją gyventojams ir verslui apie investavimą į mažos apimties atsinaujinančios energijos projektus, kad galėtų būti įkurti vietiniai saulės energetikos parkai, pasinaudota kitomis priemonėmis, skatinančiomis energijos suvartojimo nepriklausomybę.
.	Energijos kaupimo sprendimai, tokie kaip baterijų stotys, galėtų sumažinti energijos tiekimo sutrikimų riziką ir padidinti vietinės elektros sistemos efektyvumą. Viešųjų pastatų, įskaitant mokyklas ir administracinius centrus, modernizavimas su energijos taupymo sprendimais taip pat galėtų tapti savivaldybės prioritetu.

Rekomenduojama

.	Atsižvelgiant į gautą informaciją apie AB ESO tinklų būklę iš naujo įvertinti siektinus rezultatus iki 2030 metų, atlikti būtinas korekcijas.
.	Tikslinti Radviliškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane 2021-2030 metams numatytas priemones pagal Taisyklių 7.2-7.8 punktus, nustatyti siektinus rodiklius bei jų reikšmes, įvertinti rezultatui pasiekti būtiną biudžetą.
.	Atlikti korekcijas atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus.
.	Atlikti kitus patikslinimus pagal VšĮ Lietuvos energetikos agentūros rekomendacijas.
.	Patikslintą dokumentą suderinti su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

















RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO  „DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO“ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. rugsėjo 5 d.
Radviliškis

. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai, sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra atliks savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimo rezultatų vertinimą. 
Tikslas – patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės 2023–2024 m. AIE naudojimo plėtros veiksmų plano įgyvendinimo pažangos ataskaitą.
. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir rengėjai.
Projekto iniciatorius  –  Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra;
Projekto rengėjas – Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyrius. 
.  Kaip šiuo metu yra reguliuojami sprendimo projekte aptarti teisiniai santykiai.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kurio 15 straipsnio 2 dalies 32 punktas numato savivaldybės tarybos kompetenciją tvirtinti plėtros programas, ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023-03-16 sprendimo Nr. T-902 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 17.3 papunktis numato, kad AIE plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, plano priežiūros koordinatorius pateikia tvirtinti Savivaldybės tarybai. 
.  Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų    laukiama.
Nesiūloma naujų teisinių reguliavimo nuostatų.
.  Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Priėmus sprendimo projektą, nebus neigiamų pasekmių.
.  Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios priėmus sprendimo projektą.
Teisės aktų nereikia pakeisti arba panaikinti.
. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo šaltiniai.
Sprendimo įgyvendinimui savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.
. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
Sprendimo projektas suderintas su juristu, kalbininku,  investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėju.
AIE plano įgyvendinimo ataskaitos projektas pateiktas įvertinimui plano priežiūros darbo grupei (toliau – PDG). PDG rekomendacijų bei pasiūlymų dėl AIE plano koregavimo nepateikė. 
. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
-
. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta.
. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
Nėra.
. Pridedami dokumentai.
Nėra.



Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė	                    Lina Labanauskienė

Pagamintos energijos kiekis, kWh	2024	2023	2022	26645079.140000001	15194724.438999999	5426263.9910000004	Suvartotos energijos kiekis, kWh	2024	2023	2022	101904708.86000001	102333445.69999999	105580923.42134377	




Bendras iš AEI pagamintos elektros energijos kiekis, kWh	2024 m. IV ketv.	2024 m. III ketv.	2024 m. II ketv.	2024 m. I ketv.	2023 m. IV ketv.	2023 m. III ketv.	2023 m. II ketv.	2023 m. I ketv.	2022 m. IV ketv.	2022 m. III ketv.	2022 m. II ketv.	2022 m. I ketv.	693218	5877110	10140341.83	2678676	1941396	4413282.0640000002	2971761.6550000003	1941396	554188.86960000009	1220641.9040000001	1009965.5242000001	928438.9632	


2024	Fizinių asmenų pagamintos energijos kiekis, kWh	Juridinių asmenų pagamintos energijos kiekis, kWh	Fizinių asmenų nutolusiose elektrinėse pagamintos energijos kiekis, kWh	Juridinių asmenų nutolusiose elektrinėse pagamintos energijos kiekis, kWh	4049420.13	3209434.1799999997	2993544.7400000016	13429524.900000002	2023	Fizinių asmenų pagamintos energijos kiekis, kWh	Juridinių asmenų pagamintos energijos kiekis, kWh	Fizinių asmenų nutolusiose elektrinėse pagamintos energijos kiekis, kWh	Juridinių asmenų nutolusiose elektrinėse pagamintos energijos kiekis, kWh	2656049.1800000002	1270839.54	2490614.6699999995	5132434.4700000007	2022	Fizinių asmenų pagamintos energijos kiekis, kWh	Juridinių asmenų pagamintos energijos kiekis, kWh	Fizinių asmenų nutolusiose elektrinėse pagamintos energijos kiekis, kWh	Juridinių asmenų nutolusiose elektrinėse pagamintos energijos kiekis, kWh	1000042.2899999999	219527.65	290086.62	230459.69	




AEI dalis savivaldybės elektros energijos sektoriuje, proc. (vidutiniškai per metus)	2024	2023	2022	29.54	16.670000000000002	4.82	


