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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ	2025–2027 M. PRIORITETINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO 


2025 m.                        d.  Nr. T-
Radviliškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, įgyvendindama Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T-506 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 punktą, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto 2025–2027 m. prioritetinį objektų sąrašą (1 priedas).
.	Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių paprastojo remonto 2025–2027 m. prioritetinį objektų sąrašą (kai darbai atliekami didesniame kaip 1000 m2 plote) (2 priedas).



Savivaldybės meras                                                                                       


				Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2025-...-... sprendimo Nr. T-	1 priedas	

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO 
2025–2027 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil Nr.	Objekto pavadinimas, darbų rūšis	Pagrindinio statinio  parametrai	Objekto vertė turtui įsigyti, tūkst. Eur	Bendra objekto pirmumo balų suma 	Statybos darbų  įgyvendi-nimo terminai	Pastabos
		Ilgis, m	Plotis, m				
1	Radviliškio m. dalies Skirjočių g. RD8144 ir privažiavimo prie SB „Pušelė“ nuo Skirjočių g. RD8358 rekonstravimas	815; 243	5,5; 5	1 275,1	106	2025	
2	Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba	322	5,5	441,0	98	2025	
3	Radviliškio m. Strazdelio g. RD8052, Kapų g. RD8053, M. Valančiaus g. RD8054, Trakų g. RD8055 kapitalinis remontas	1030	3,0-3,5	741,2	93	2025	
4	Vietinės reikšmės kelio RD0380 Skomaičiai–Gražiškiai sutampančio su Tuopų g., Skomaičių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas	1900; 890	4,5; 6,0	1 994,2	82	2025	
5	Radviliškio r. sav. Šeduvos m. sen. Šeduvos m. Žvejų g. RD7652 kapitalinis remontas	615	4,5, 5	631,2	81	2025	
6	Vietinės reikšmės kelio RD0357 Juodžiai–Rudžiai–Grinkiškis, sutampančio su Rudžių g., Rudžių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas	897	6	1 017,3	80	2025–2026	
7	Pakalniškių sen. Veliakiemių k. vietinės reikšmės kelio RD0245 Veliakiemiai–Vaižgai kapitalinis remontas	1532	3,5; 4,5	891,5	77	2025–2026	
8	Vietinės reikšmės kelio RD0021 privažiavimas prie kareivinių nuo kelio A9, sutampančio su Linkaičių g., Karčemų k., Radviliškio r. sav., ruožo nuo 0,0 km iki 1,16 km rekonstravimas (kapitalinis  remontas) 	233; 917	6	1 001,7	76	2025–2026	
9	Susisiekimo komunikacijų Radviliškio r. sav. Šeduvos m. privažiuojamojo vietinės reikšmės kelio prie Vėriškių g. 63, Vėriškių g. 66 Šeduvos m. ir inžinerinių tinklų – lietaus (paviršinių) nuotekų tinklų statyba	1084	7	3 500,0	75	2025–2026	
10	Vietinės reikšmės kelio RD0288 Prasčiūnai–Dargėnai–Pakiršiniai, sutampančio su J. Žuko g., Pakiršinių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas	1150	4,5	881,0	72	2026–2027	
11	Radviliškio m. Kęstučio g. kapitalinis remontas	370	4,5; 5,5	650,0	72	2026–2027	
12	Sidabravo sen. Dotiškių k. vietinės reikšmės kelio RD0294 Dotiškiai–Sibičiai–Birželės kapitalinis remontas	1560	6	900,0	70	2026–2027	
13	Radviliškio m. Ąžuolyno g. RD8471, dalinai esančios SB „Ąžuolas“ teritorijoje, kapitalinis remontas	560	3,5; 4,5	400,0	69	2026–2027	
14	Vietinės reikšmės kelio RD0571 Žinėnai–Varnioniai, sutampančio su Klevų g., Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas	850	4,5	535,5	62	2026–2027	
15	Radviliškio m. Mindaugo g. statyba	300	5,5	420,0	62	2026–2027	
16	Šeduvos m. Vilties g. statyba	130	5,5	180,0	61	2026–2027	
17	Privažiuojamojo kelio RD8130 atkarpos, esančios Radviliškio m. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki geležinkelio kelio, kapitalinis remontas ir lietaus trasos nuo privažiuojamojo kelio iki melioracijos tinklų esančių Geležinkelio gatvėje statyba	132	5,5	551,2	56	2026–2027	
18	Radviliškio m. Prūsų g. statyba	266	6	475,2	56	2026–2027	
19	Šiaulėnų sen. Sklioriškių k. vietinės reikšmės kelio RD0515 Acokavai–Sklioriškai kapitalinis remontas	580	4,5	380,0	55	2026–2027	
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Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2025-...-... sprendimo Nr. T-
 priedas

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO 
2025–2027 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil Nr.			Objekto pavadinimas	Pagrindinio statinio parametrai	Objekto preliminari vertė turtui įsigyti, tūkst. Eur	Bendra objekto pirmumo balų suma 	Objekto įgyvendini-mo terminai	Pastabos
		Ilgis, m	Plotis, m				
1	Radviliškio m. Maironio g. RD8001 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą	640	7,4–8,0	69,0	143	2025	
2	Tyrulių sen. Polekėlės k. Mokyklos g.  RD7563 paprastasis remontas atnaujinant asfalto dangą 	143	3,5	8,0	102	2025	
3	Baisogalos mstl. Bažnyčios g. RD8163 paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą iš AC16PD 	66; 210	3,5-4,0	30,0	91	2025	
4	Grinkiškio sen. Šašių k. Tiesiosios g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0379 Šašiai–Gujėnai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą	250	4,5	15,5	90	2025	
5	Radviliškio m. J. Basanavičiaus  g. RD8135 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą	180	4,5	20,0	87	2025	
6	Šeduvos m. sen. Butėnų k. Atgimimo g. RD7013 paprastasis remontas atnaujinant asfalto dangą iš AC11VN 	290	3	14,0	81	2025	
7	Šaukoto mstl. Naujosios g. RD7542 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	310	4	23,0	80	2025	
8	Radviliškio sen. Kutiškių k.  g. Beržų g. RD7109 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	390	4	39,9	80	2025	
9	Pakalniškių sen. Pociūnų k. Sodų g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0233 Pociūnai-Rimaičiai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą	290	4,5	33,4	77	2025	
10	Sidabravo sen. Sidabravo mstl. Miškių g. RD7050, Miniotų g. RD7064 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	330; 80	3,0, 3,5	41,4	77	2025	
11	Aukštelkų sen. Aukštelkų k. Vėzgės g. RD7137 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	190	3,2	21,9	77	2025	
12	Skėmių sen. Pociūnėlių k. Lauko g., sutampančios su keliu RD0087 Pociūnėliai–Valmančiai, privaž. prie Lauko g. gyv. namų paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	380; 130	4; 3,5	47,0	75	2025	
13	Šiaulėnų sen. Jokūbiškių k. Plytinės g. sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0502 Žeimiai–Jokubiškis, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	200	4,5	26,5	74	2025	
14	Radviliškio m. Miško a. RD8038, RD8128 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	270	3,5	36,7	73	2025–2026	
15	Šaukoto sen. Diktariškių k. dalies vietinės reikšmės kelių RD0503 Kunigiškiai–Žeimiai ir RD0509 Kunigiškiai–Diktariškiai paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	220; 210	4,5	48,0	73	2025–2026	
16	Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Tulpių g. RD7145, Pievų g. RD7147 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą	514	3,0–3,5	30,6	72	2025–2026	
17	Šeduvos m. Žilionių g.  RD7658 paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą iš AC16PD 	490	3,2	41,0	71	2025–2026	
18	Radviliškio m. Nepriklausomybės g. RD8095, RD8339 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	256	4	27,3	71	2025–2026	
19	Aukštelkų sen. Aukštelkų k. dalies Klevų g. RD7130 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	320	3,5	25,0	70	2025–2026	
20	Vietinės reikšmės kelių RD0613 privažiavimas prie Januškonių nuo krašto kelio 144 ir RD0614 privažiavimas prie Januškonių nuo rajoninio kelio 3417, Januškonių k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., paprastasis remontas	880	4,5	167,0	70	2025–2026	
21	Sidabravo sen. Vadaktų k. Šilo RD707 ir Sodo RD7069 gatvių paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	150; 170	3,5	30,0	70	2025–2026	
22	Polekėlės k. Dvaro g.  RD7941, Gudesių g. RD7942 paprastasis remontas atnaujinant asfalto dangą 	150; 400	4,5–5	40,3	69	2025–2026	
23	Pakalniškių sen. Alksniupių k. Vidugirio g. RD7028 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	270	3,5	23,3	69	2025–2026	
24	Šeduvos m. sen. Butėnų k. Jaunimo g. RD7014 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą	260	4,5	17,0	69	2025–2026	
25	Baisogalos sen. Pakiršinėlio k. Aido g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0607 Pakiršinėlis–Čelkiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	340	3,5	31,9	68	2025–2026	
26	Radviliškio m. Agrastų g.  RD8474 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	230	3,5	24,0	68	2025–2026	
27	Radviliškio m. Akacijų RD8484 ir Rugiagėlių RD8485 gatvių paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	480	3,5	48,0	68	2025–2026	
28	Sidabravo sen. vietinės reikšmės kelio RD0308 Vadaktai–Tauginai, sutampančio su Vadaktų k. Darželio g. paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	200	3,5	24,5	67	2025–2026	
29	Šeduvos m. Liepų a. RD7561 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	240	2,8–3,0	20,4	67	2025–2026	
30	Šeduvos m. Parko g. RD7627 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	310	3–3,5	30,5	67	2025–2026	
31	Grinkiškio mstl. pravažiuojamojo kelio pro daugiabučius į kelią 3429 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą	146	3,5	24,5	66	2025–2026	
32	Baisogalos sen. Dauderių k. Pušyno g. sutampančios su keliu RD0635 Biliūnai–Augmėnai paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	420	4,5	53,5	65	2025–2026	
33	Aukštelkų sen. Sedūnų k. dalies vietinės reikšmės kelio RD0142 Sedūnai–Vėzgės up. paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	360	3,5	31,0	65	2025–2026	
34	Radviliškio sen. Kutiškių k.  g. Linksmosios g. RD7125 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	210	3,3	19,8	62	2025–2026	
35	Radviliškio sen. Ilguočių k. Beržės g. sutampančios su keliu RD0015 Ilguočiai–Beržės up. paprastasis remontas įrengiant a/b dangą	900	3,5	88,0	60	2025–2026	
36	Radviliškio m.  privažiavimų RD8116, RD8389, RD8390 prie Biliūno g. gyvenamųjų namų paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą 	130; 62; 60	3,5–4,0	29,0	60	2025–2026	
37	Radviliškio m.  privažiavimų RD8387 prie Vaižganto g. gyvenamųjų namų paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą 	70	4	16,0	60	2025–2026	


____________________


RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 2025–2027 M. PRIORITETINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. sausio 23 d.
Radviliškis

.	Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai, sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos)) savivaldybių funkcijos yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas.
Vadovaujantis Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi, Savivaldybių institucijos Programos finansavimo lėšas paskirsto vadovaudamosi savivaldybių tarybų nustatyta tvarka, pagal kurią turi būti sudaromos viešai skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ir nuolat atnaujinamos vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės. Vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės sudaromos ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui. 
Priėmus sprendimą, kaip nustatyta bus paskelbtos Vietinės reikšmės kelių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto bei remonto objektų prioritetinės darbų eilės. 
.	Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir rengėjai.
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintautas Vičas. 
.	Kaip šiuo metu yra reguliuojami sprendimo projekte aptarti teisiniai santykiai.
Šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T-506 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali teisės akto redakcija nuo 2022-03-02) yra patvirtinusi Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašą, kuriame nustatyta tvarka, kaip rengiamos tvirtinti  prioritetinėms eilėms tvirtinti vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinės eilės ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui. 
.	Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų laukiama.
Nesiūloma.
.	Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų pasekmių nenumatoma. 
.	Kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus būtina pakeisti ar pripažinti netekusiais galios priėmus sprendimo projektą. 
Nėra.
.	Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos lėšos, finansavimo šaltiniai.
Sprendimui įgyvendinti bus naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos (valstybės biudžeto)  bei savivaldybės biudžeto lėšos. 
.	Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados. 
Sprendimo projektas suderintas su savivaldybės juristu, kalbininku, administracijos direktore, vicemerais ir meru.
.	Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai. 
Rezultatai nenumatomi. 
.	Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Teisės akto projektas antikorupciniam vertinimui neteikiamas.
.	Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 
Nėra. 
.	Pridedami dokumentai. 
Pridedamų dokumentų nėra. 



Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas                                                          Gintautas Vičas 
